

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П Р Я Ж Е Н И Е**

от 19.03.2012 №282-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана

мероприятий по обеспечению

жителей населённых пунктов

Ханты-Мансийского района

чистой питьевой водой

В соответствии с требованиями федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 30.12.2001, 10.01.2003, 22.08.2004, 09.05.2005, 31.12.2005, 18.12.2006, 30.12.2006), от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении»:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению жителей населённых пунктов Ханты-Мансийского района чистой питьевой водой согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.И.Корниенко.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района В.Г.Усманов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение  к распоряжению администрации  Ханты-Мансийского района  от 19.03.2012 №282-р  План мероприятий по обеспечению | | | | | | | |
| жителей населённых пунктов Ханты-Мансийского района чистой питьевой водой | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Объём финансирования (тыс.руб.) | | | Наименование программы | Ответственные за исполнение | Примечание | | |
| 2012 | 2013 | 2014 |  |  |  | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | |
| 1. | Разработка схем водоснабжения населённых пунктов Ханты-Мансийского района |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ; глава сельского поселения Горноправдинск Зайцев С.А. |  | | |
| 2. | Организация мониторинга качества подаваемой потребителям питьевой воды |  |  |  | МП «ЖЭК-3»; МП «Комплекс-Плюс» |
| 3. | Промывка сетей водоснабжения | ежегодно | ежегодно | ежегодно |  | МП «ЖЭК-3»; МП «Комплекс-Плюс» |  | | |
| 4. | д. Шапша:  устройство водопроводов из полиэтилена с устройством колодцев, пожарных гидрантов:  ул. Северная – 400 п.м, труба d=89 мм,  ул. Строителей – 400 п.м, труба d=89 мм,  ул. Таёжная – 400 п.м, труба d=89 мм |  | 2700,0 |  | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до  2020 года | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 5. | с. Нялинское - д. Нялина: |  |  |  |  |  |  | | |
| 5.1. | Организация зоны санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | долгосрочная целевая программа "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 5.2. | Устройство водопровода по ул. Труда, 200 п.м d=100 мм  устройство станции 2-го подъёма (ПИР) |  | 400,0 |  |  |  |  | | |
| 5.3. | Устройство водопровода по ул. Труда, 200 п.м, d=100 мм,  устройство станции 2-го подъёма (СМР) |  |  | 2700,0 |  |  |  | | |
| 6. | п. Пырьях: |  |  |  |  |  |  | | |
| 6.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 6.2. | Установка ВОС | средства предприятия |  |  |  | МП «ЖЭК-3» |  | | |
| 7. | с. Кышик: |  |  |  |  |  |  | | |
| 7.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 7.2. | Перенос блочной ВОС из д.Шапша в с.Кышик | 700,0 |  |  |  | | |
| 8. | с. Селиярово: |  |  |  |  |  |  | | |
| 8.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  | 668,0 | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 8.2. | Переустройство сетей по ул. Братьев Фирсовых 500 п.м d=100 мм |  |  |  |  | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 9. | п. Красноленинский – п. Урманый: |  |  |  |  |  |  | | |
| 9.1. | Проектно-изыскательские работы на строительство ВОС, сетей водоснабжения (ПИР) |  | 500,0 |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 9.2. | Строительство ВОС, сетей водоснабжения |  |  |  |  | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 10. | п. Кедровый: |  |  |  |  |  |  | | |
| 10.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 10.2. | Установка водоразборных колонок на водопроводных сетях |  |  |  |
| 11. | с. Елизарово:  организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  | 583,0 |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 12. | с. Троица: |  |  |  |  |  |  | | |
| 12.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов | 750,0 |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 12.2. | Ремонт сетей тепловодоснабжения, ремонт ВОС | 1700,0 |  |  |
| 13. | д. Ягурьях: |  |  |  |  |  |  | | |
| 13.1. | Реконструкция инженерных сетей и сооружений д. Ягурьях (ПСД, СМР) | 4300,0 |  |  | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу  до 2020 года» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 13.2. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 14. | д. Белогорье:  организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  | 583,0 |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 15. | п. Кирпичный: |  |  |  |  |  |  | | |
| 15.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  | 584,0 |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 15.2. | Установка блочных ВОС |  |  |  |  | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 16. | п. Сибирский: |  |  |  |  |  |  | | |
| 16.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  | 666,0 | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 16.2. | Строительство сетей водоснабжения от ВОС по ул. Комарова до здания больницы, от здания больницы до здания бани, с устройством водоразборной колонки |  | 700,0 |  |
| 17. | с. Батово: |  |  |  |  |  |  | | |
| 17.1. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  | 666,0 | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 17.2. | Строительство полиэтиленовых сетей водоснабжения от здания котельной до здания школы 100 п.м, d=76 мм |  |  |  |  | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 18. | с. Реполово: |  |  |  |  |  |  | | |
| 18.1. | Строительство водозабора, ВОС, кольцевых сетей водоснабжения, водоразборных колонок и пожарных гидрантов на сетях (до организации водоснабжения по постоянной схеме, установить утеплённую ёмкость около здания котельной, организовать водоснабжение школы чистой водой) |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Предполагается выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 18.2. | До завершения работ по строительству объектов водоснабжения организовать подвоз воды от ВОС п.Сибирский |  |  |  |  | глава сельского поселения Сибирский Рысаков В.Ю. |  | | |
| 19. | п. Выкатной: |  |  |  |  |  |  | | |
| 19.1. | Организация водоснабжения от водозабора, ВОС, планируемого к строительству объекта комплекс "СДК-Библиотека-Школа-Детский сад-Врачебная амбулатория" |  |  |  | окружная ЦП "Новая школа Югры на 2010-2013 годы", муниципальная программа "Новая школа Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ  департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Предполагается выполнение в 2015-2017 гг.  в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Предполагается выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 19.2. | Проектирование сетей водоснабжения от вновь построенных ВОС до существующих сетей. Ликвидация существующих водозаборных скважин |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" |
| 19.3. | Строительство водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 20. | с. Тюли:  организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" |  | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 21. | с. Цингалы:  организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов |  |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | в утвержденных программах источник финансирования отсутствует. Предполагается выполнение в 2015-2017 гг. | | |
| 22. | д. Согом:  строительство водозабора, ВОС в составе объекта "Школа-детский сад на 50 учащихся / 20 воспитанников" (ПСД) |  |  |  |  |  |  | | |
| 3574,1 |  |  | окружная ЦП "Новая школа Югры на 2010-2013 годы" | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
|  |  | 508,2 |  |  | муниципальная программа "Новая школа Ханты-мансийского района на 2011-2013 годы" | в утвержденных программах источник финансирования временно отсутствует до момента утверждения бюджета Ханты-Мансийского района на 2012 год | | |
| 23. | п. Горноправдинск:  строительство водозабора с очистными сооружениями и сетями водопровода п. Горноправдинск |  |  |  |  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | предполагается финансирование за счёт средств окружного бюджета в рамках программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011- 2013 годы» | | |
| 24. | п. Бобровский:  организация подвоза питьевой воды из  п. Горноправдинск |  |  |  |  | глава сельского поселения Горноправдинск Зайцев С.А. |  | | |
| 25. | с. Зенково:  установка ВОС (перенос станции из ликвидируемого с.Базьяны) |  |  |  |  | глава сельского поселения Шапша Овчерюкова Л.А. |  | | |
| 26. | п. Луговской: |  |  |  |  |  |  | | |
| 26.1. | Замена трубопровода от ВОС до ул. Гагарина, труба d =125 мм, 200 п.м, установка водоразборных колонок | 2400,0 |  |  | ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ |  | | |
| 26.2. | Организация зон санитарной охраны на скважинах, подсчет запасов | 750,0 |  |  | ДЦП "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2011-2013 годы" |  |  | | |
| 27. | д. Ярки:  строительство водозабора с очистными сооружениями, сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок | средства предприятия |  |  | частный инвестор ЗАО СК ВНСС |  |  | | |
| 28. | д. Лугофилинская:  организация подвоза питьевой воды из п. Горноправдинск |  |  |  |  | глава сельского поселения Горноправдинск Зайцев С.А. |  | | |
| 29. | д. Чембакчина:  организация подвоза питьевой воды из с. Цингалы |  |  |  |  | глава сельского поселения Цингалы Козлов А.И. |  | | |