**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

10.09.2021 № 786

Об информации о ходе реализации муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие информационного общества

Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» по состоянию

на 1 августа 2021 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

10.09.2021

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 10.09.2021 № 786

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2019-2023 годы» по состоянию на 1 августа 2021 года

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2019-2023 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 323.

Мероприятия Программы направлены на формирование информационного пространства на основе использования информационных технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе. Программа осуществляется путем решения следующих задач:

развитие информационного общества и электронного муниципалитета Ханты-Мансийского района;

повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

обеспечение функционирования систем управления и мониторинга информационной безопасности органов администрации Ханты-Мансийского района;

поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2021 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 5 430,6 тыс. рублей, освоение в ходе реализации Программы за отчетный период составило 932,2 тыс. руб. или 17,2 % от годового плана. Планируемое годовое исполнение – 100%.

Основные результаты реализации Программы за отчетный период:

1. Развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем.

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 3 777 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа 2021 года финансовое исполнение составляет 379,1 тыс. рублей или 10,0%.

Денежные средства направлены на:

приобретение струйного принтера А3 с СНПЧ;

приобретение телевизора в студию ВКС;

приобретение оборудования и услуг связи;

приобретение планшетов;

2. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества, обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий.

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 233,5 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа 2021 года финансовое исполнение составляет 1,6 тыс. рублей или 0,7%.

Денежные средства направлены на приобретение сертификатов ЭЦП.

3. Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию данного мероприятия в 2021 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1420,1 тыс. рублей.

По состоянию на 1 августа 2021 года финансовое исполнение составляет 551,5 тыс. рублей или 38,8%.

Денежные средства направлены на продление техподдержки средств защиты информации.