МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 21.10.2016                                                           		            № 1027-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих

строительству (реконструкции,

модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района

на 2017 год и плановый период

до 2019 года

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года согласно приложению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:

от 30.12.2015 № 1718-р «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

от 21.04.2016 № 362-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 30.12.2015 № 1718-р       «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

от 06.07.2016 № 639-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 30.12.2015 № 1718-р       «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года»;

от 14.10.2016 № 1001-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 30.12.2015 № 1718-р           «Об утверждении перечня строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования), но не ранее 1 января 2017 года.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»                      и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить                                на заместителя главы Ханты-Мансийского района, курирующего деятельность комитета экономической политики.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района		                                               Р.Н.Ерышев

## Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.10.2016 № 1027-р

### Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2017 год и плановый период до 2019 года

| № п/п | Наименование строек и объектов | Характеристика объекта, стройки | Сроки строительства | Сметная стоимость, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на очередной финансовый год, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  |  | ед. измер. мощ-ности | показа-тель мощ-ности | начало | окон-чание |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» |
| 1.1. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | куб. м/сут | 2 000,0 | 2016 | 2017 | 173 937,51 в ценах 3 кв. 2015 г. | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 15 232,2 | 0,0 | 15 232,2 | 89 883,8 | 85 389,6 | 4 494,2 |
| 1.2. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района | куб. м/сут | 1 440,0 | 2015 | 2017 | 84 421,46 в ценах 4 кв. 2015 г. | 67 010,0 | 63 659,5 | 3 350,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района» 1, 2 очереди 1 очередь | м п. | 1 014,8/ 113,3/ 201 | 2018 | 2018 | 8 718,21 в ценах 1 кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 552,0 | 6 414,0 | 2 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | м п. | - | 2019 | 2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 935,2 | 11 201,4 | 3 733,8 |
| 1.5. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (4 этап)» | м | 1 074,0 | 2018 | 2018 | 4 232,48 в ценах 3 кв. 2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,5 | 3 497,6 | 1 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях | м п. | 669,4 | 2018 | 2019 | 5 599,13 в ценах 2 кв. 2015 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 361,5 | 2 521,1 | 840,4 | 1 641,7 | 1 231,3 | 410,4 |
| 2. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» |
| 2.1. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района (1 шт.) | куб. м | 1 шт. / 30 | 2017 | 2017 | 1 748,1 в ценах 4 кв. 2013 г. | 1 654,1 | 1 157,9 | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Сибирский Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2017 | 2017 | 2 892,9 в ценах 4 кв. 2014 г. | 3 196,7 | 2 237,7 | 959,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в д. Согом Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2017 | 2017 | 2 834,7 в ценах 4 кв. 2014 г. | 3 131,3 | 2 191,9 | 939,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Урманный Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2017 | 2017 | 2 896,6 в ценах 4 кв. 2014 г. | 3 200,9 | 2 240,6 | 960,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Цингалы Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2017 | 2017 | 2 919,3 в ценах 4 кв. 2014 г. | 3 226,3 | 2 258,4 | 967,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Елизарово Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2018 | 2018 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2 940,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2018 | 2018 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2 940,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Кышик Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2018 | 2018 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2 940,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Нялинское Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2018 | 2018 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2 940,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Троица Ханты-Мансийского района (2 шт.) | куб. м | 2 шт. / 30 | 2018 | 2018 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200,0 | 2 940,0 | 1 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» |
| 3.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | м | 1 300,0 | 2017 | 2017 | 66 200,3 | 66 200,3 | 62 890,3 | 3 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | м | 1 121,30 | 2016 | 2017 | 73 727,6 в ценах 1 кв. 2016 г. | 24 379,0 | 23 160,0 | 1 219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» |
| 4.1. | Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада п. Луговской | мест | 100 | 2016 | 2017 | 150 811,42 в ценах 4 кв. 2015 г. | 118 347,3 | 106 512,5 | 11 834,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |