**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

26.09.2013 № 294

О ходе реализации долгосрочной

муниципальной целевой программы

«Формирование доступной среды

для инвалидов и других

маломобильных групп населения

Ханты-Мансийского района

на 2012-2015 годы»

 Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2012-2015 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района на 2012-2015 годы» принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ханты-Мансийского района Р.Н. Ерышев

30.09.2013

 Приложение

 к решению Думы

 Ханты-Мансийского района

 от 26.09.2013 № 294

**Информация**

**о ходе реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Ханты-Мансийского района**

**на 2012-2015 годы»**

 Долгосрочная целевая программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2012-2015 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2011 года № 190 (с изменениями от 28.03.2013 года № 74).

 Финансирование программы в 2013 году составляет 1 350, 00 тыс. рублей, в том числе: бюджет автономного округа - Югры 0,0 тыс. рублей, бюджет района 1 350, 00 тыс. рублей.

 Исполнение на 01.09.2013 года составляет 905,16 тыс. рублей или 67 %.

В целях повышения уровня доступности социальных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения проведены следующие мероприятия:

реконструкция крыльца, строительство нового пандуса, установка входной двери в МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»;

строительство нового пандуса в МКДОУ ХМР «Детский сад «Чебурашка» с. Тюли;

ремонт пандуса в МКДОУ ХМР «Детский сад «Мишутка» д. Белогорье;

приобретение 6 дверей для обустройства входных групп учреждения здравоохранения п. Горноправдинск;

приобретено оборудование в учреждения здравоохранения п. Кедровый, п. Кышик, п. Горноправдинск: поворотное сиденье для ванны (вращающееся), опорный поручень для ванной комнаты и туалета, поручень для ванной, стул для ванной комнаты и душа с гигиеническим вырезом, кресло для ванной комнаты (туалетное), кресло для ванной комнаты складное, поручень для инвалидов, вспомогательная ступенька с ручкой для ванной комнаты.

 Для обеспечения равного доступа инвалидов к социореабилитационным услугам, создание условий для занятий физической культурой и спортом, оздоровления:

организованы и проведены учебно-тренировочные смены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в которых приняли участие 10 спортсменов Ханты-Мансийского района из 6 населенных пунктов: Выкатной, Горноправдинск, Луговской, Кедровый, Сибирский, Бобровский. По итогам УТС была сформирована сборная команда Ханты-Мансийского района, которая приняла участие в Спартакиаде ХМАО-Югры среди инвалидов;

 организовано участие сборной команды района в Спартакиаде Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. В сборную команду района вошли спортсмены - инвалиды из: п. Луговской – 2 чел., п. Горноправдинск – 3чел., п. Сибирский – 1 чел., п. Бобровский – 1 чел. по итогам соревнований спортсмены завоевали 13 медалей: 3 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых;

 улучшено материально-техническое обеспечение спортсменов – инвалидов: приобретена спортивная форма (куртки) в количестве 10 шт.;

 приобретены средства реабилитации (памперсы) для детей-инвалидов, витамины в учреждения здравоохранения Ханты-Мансийского района;

 предоставлена путевка «Мать и дитя» для Басаргиной Марии Алексеевны п. Горноправдинск в санаторий «Алтай-WEST» г. Белокуриха.