ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ–ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

04.09.2015                                                 		                         	       № 514

О ходе реализации

муниципальной программы

«Подготовка перспективных

территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского

района на 2014 – 2017 годы»

Заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                        П.Н. Захаров

08.09.2015

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от  04.09.2015 № 514

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы»

Муниципальная программа «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района на 2014 – 2017 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии                      с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.08.2013 №199 «О программах Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 247.

Целью Программы является создание условий и механизмов  для  увеличения  объемов жилищного  строительства,  одновременно  способствующих обеспечению жильем граждан, проживающих  на  территории Ханты-Мансийского района.

Задача Программы: формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе                    в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий, и обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых государством в целях стимулирования развития жилищного строительства.

Объем финансирования Программы на 2015 год составляет                  2 480,2 тыс. рублей из бюджета района.

За 7 месяца 2015 года выполнены мероприятия на сумму 331,08 тыс. рублей (13,4 % от плана).

В рамках Программы реализуются следующие мероприятия:

- «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района: д. Шапша». Заключен муниципальный контракт от 01.12.2014г. с ООО "Джи Динамика". Работы выполнены в полном объеме;

- «Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в п. Луговской». Заключен муниципальный контракт от 01.12.2014г. с ООО "Архитектурно-конструкторское бюро "Куб-А". Планируемый срок завершения работ 4 квартал 2015 года;

- «Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в п. Сибирский». Заключен муниципальный контракт от 01.12.2014г. с ООО "Архитектурно-конструкторское бюро "Куб-А". Планируемый срок завершения работ 4 квартал 2015 года;

- «Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в с. Цингалы». Заключен муниципальный контракт от 01.12.2014г. с ООО "Архитектурно-конструкторское бюро "Куб-А". Планируемый срок завершения работ 4 квартал 2015 года;

- «Подготовка проекта планировки и межевания новой селитебной территории в д. Ярки» Заключен муниципальный контракт от 01.12.2014г. с ООО «Архитектурно-конструкторское бюро «Куб-А». Планируемый срок завершения работ 4 квартал 2015 года;

- «Подготовка документации по планировке и межеванию территорий сельских поселений и населенных пунктов Ханты-Мансийского района: с. Цингалы». Мероприятие включено в программу в июле текущего года. Планируется размещение муниципального заказа               в 3 квартале 2015 года;

- «Внесение изменений в генеральный план правила землепользования и застройки территории сельского поселения Нялинское, п. Пырьях». Мероприятие включено в программу в июне текущего года. Планируется размещение муниципального заказа                       в 3 квартале 2015 года.