Информация по результатам экспертизы

на проект постановления администрации Ханты-Мансийского района

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2018 года № 322 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района на 2019 - 2023 годы»

Вместе с Проектом программы в контрольно-счетную палату Ханты-Мансийского района ответственным исполнителем – Департаментом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района предоставлены следующие копии документов:

1. пояснительная записка от 15.03.2021 № 03-Исх-1091;

2. заключение комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021 № 07-Исх-662;

3. заключение комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 07.04.2021 № 05-Исх-552;

4. заключение департамента имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района от 16.04.2021 № 04-Исх-2008;

5. заключение по результатам антикоррупционной экспертизы (об отсутствии коррупциогенных факторов) юридическо-правового управления администрации Ханты-Мансийского района от 21.04.2021 № 83.

*Контрольно-счетная палата отмечает нарушение требований пункта 4.3. раздела 4. «Экспертиза и согласование проекта муниципальной программы» постановления администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации». При внесении изменений в муниципальную программу проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на экспертизу в последовательности, определенной* [*пунктами 4.4*](file:///C:\Users\zaruckaya\Desktop\В%20соответствии%20с%20постановлением%20администрации%20Ханты.docx#P2033) *-* [*4.7*](file:///C:\Users\zaruckaya\Desktop\В%20соответствии%20с%20постановлением%20администрации%20Ханты.docx#P2040) *Порядка, а именно:*

*1. комитет экономической политики администрации Ханты-Мансийского района;*

*2. комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района;*

*3. департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района;*

*4. юридическо-правовое управление администрации Ханты-Мансийского района.*

*При этом, заключение комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района от 07.04.2021, а заключение комитета экономической политики администрации Ханты-Мансийского района от 12.04.2021, что не соответствует вышеуказанному Порядку.*

В ходе экспертизы установлено, что объем бюджетных ассигнований на реализацию Проекта программы соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному решением Думы Ханты-Мансийского района от 05.03.2021 № 713 «О внесении изменений в решение Думы Ханты-Мансийского района от 25.12.2020 № 679 «О бюджете Ханты-Мансийского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Проектом программы предлагается внести корректировку в паспорт муниципальной программы и Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» увеличив общий объем финансирования в 2021 году на 21 366,7 тыс. рублей из средств бюджета Ханты-Мансийского района, в том числе по мероприятиям:

«1.2. «Обустройство площадки временного накопления отходов в д. Согом» увеличение на 3 229,0 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084200001310001 от 11.06.2020 (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 18.03.2021 № 12-Исх-243; за неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 89 201,86 рубль, оплата произведена в размере – 89 201,86 рубль платежным поручением от 24.03.2021 № 239; информация о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней) размещена в ЕИС);

«1.5. «Актуализация Генеральной схемы очистки территории Ханты-Мансийского района» увеличение на 1 064,8 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084190001440001 от 15.07.2019 на сумму 1 064,8 тыс. рублей (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 25.05.2020 № 03-Исх-2620, от 22.06.2020 № 03-Исх-3253; за неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 25 572,59 рубля и 30 985,25 рублей; информация в ЕИС не размещена);

«1.6. «Ликвидация несанкционированных свалок» (исполнитель департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКС и Р») увеличение на 3 904,2 тыс. рублей, предоставлено обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (с приложением коммерческих предложений);

«1.7. «Ликвидация несанкционированных свалок» (исполнитель комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск)) увеличение на 1 124,0 тыс. рублей, в соответствии с заключенными контрактами (срок выполнения работ 2021 год);

«1.12. «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов» увеличение на 1 700,9 тыс. рублей на оплату работ по муниципальному контракту № 01873000084190001680001 от 22.07.2019 на сумму 1 700,9 тыс. рублей (претензии о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 22.06.2020 № 03-Исх-3252, от 17.09.2020 № 03-Исх-4828; за неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 48 474,28 рубля и 20 722,04 рубля, оплата произведена в размере – 48 474,28 рубля и 20 722,04 рубля, платежными поручениями от 22.07.2020 № 242 и от 28.09.2020 № 359 соответственно; информация в ЕИС не размещена);

«1.15. «Обустройство площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского район» увеличение на 10 343,8 тыс. рублей, в том числе:

- на оплату работ по муниципальному контракту «Обустройство площадки временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (п. Выкатной)» № 0187300008419000429 от 20.11.2019 на сумму 799,6 тыс. рублей (общая цена контракта – 7 995,0 тыс. рублей) (претензия о нарушении сроков выполнения работ к подрядчику от 20.07.2020 № 12-Исх-1017, от 05.08.2020 № 12-Исх-1113; за неисполнение контракта начислена неустойка в размере – 51 622,92 рубля и 64 674,97 рубля; информация в ЕИС об оплате не размещена);

- обустройство площадки временного накопления ТКО в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (с. Селиярово), представлен локальный сметный расчет - 9 544,2 тыс. рублей.

Контрольно-счетная палата Ханты-Мансийского района отмечает, что информацию о начислении и об оплате неустоек (штрафов, пеней), в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, необходимо включать в реестр контрактов в соответствии с подпунктом «к» пункта 2 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну».

Непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестры контрактов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей по [части 2](https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/901807667/XA00M8I2NC/) статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в наименовании мероприятия 1.15. не конкретизированы населенные пункты муниципального района, в которых необходимо обустройство площадок временного накопления ТКО, что может привести к дополнительным (необоснованным) расходам бюджета.

В этой связи предлагает ответственному исполнителю рассмотреть вопрос о корректировке наименования мероприятия с включением наименований населенных пунктов Ханты-Мансийского района, в которых планируется реализация мероприятия.

Целевой показатель «3. «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, тыс. чел (нарастающим итогом)» на 2023 год увеличен с 1,312 тыс. чел до 1,640 тыс. человек в соответствии с Паспортом портфеля проектов «Экология» (национальный проект «Экология»).

По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия иные замечания и предложения к Проекту программы отсутствуют.