ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.03.2025											№ 592

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

20.03.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2025 № 592

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

за 2024 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 338.

Целью Программы является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2024 год составляет 63 329,5 тыс. рублей, из них 1 180,3 тыс. рублей – из федерального бюджета, 3 072,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 59 077,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 59 333,2 тыс. рублей или 93,7 % от плана.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано мероприятие «Благоустройство озера и скейт-парка в поселке Луговской Ханты-Мансийского района» на сумму 3 192,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы по устройству тротуаров, ограждению смотровой площадки и установка МАФов на сумму 2 222,3 тыс. рублей.

- «Благоустройство территории сельского поселения Селиярово». По мероприятию администрацией сельского поселения Селиярово выполнены работы по благоустройству придомовой территории и ремонту детской площадки на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

- «Укрепление берега р. Конда (сельское поселение Выкатной)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Выполнены работы по поставке бутового камня, устройству желоба для отвода сточных вод и укрепление береговой полосы на общую сумму 4 000 тыс. рублей.

- «Обустройство территории Workout в п. Выкатной». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной обустроена площадка Workout на сумму 16 121,4 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский разработана проектно-сметная документация спортивной площадки и хоккейного корта в п. Сибирский, а также набережной и сквера в с. Батово на сумму 600,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (парк в п. Сибирский)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский произведено озеленение, а также проведена закупка и установка уличного оборудования на сумму 1 057,7 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (сквер в с. Реполово)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский приобретены многолетние цветы на сумму 17,6 тыс. рублей.

- «Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский». Выполнены работы по монтажу резинового покрытия на 701,6 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный)». По мероприятию администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы в полном объеме на сумму 1 499,7 тыс. рублей.

- «Обустройство территории около хоккейного корта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (освещение, тротуары, МАФы)». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша работы выполнены в полном объеме на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

- «Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной выполнены работы по приобретению и поставке МАФов, уличных спортивных тренажеров на сумму 4 050,0 тыс. рублей.

- «Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной выполнены работы по поставке песка, щебня, цемента, тротуарной плитки и бордюра на сумму 1 096,6 тыс. рублей.

- «Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский выполнены работы по монтажу освещения на сумму 343,5 тыс. рублей.

- «Устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский ул. Комарова (вдоль здания Администрации, 73 м), ул. Гастелло (участок 90 м соединение ранее установленных тротуаров) ул. Центральная (40 м, соединение тротуаров по ул. Центральная ул. Комарова, по ул. Школьная (вдоль здания школы, 170 м), ул. Б. Лосева в с. Реполово (200 м)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский работы выполнены в полном объеме на сумму 3 900,5 тыс. рублей.

- «Приобретение спортивного комплекса Workout для установки в п. Красноленинский». Администрацией сельского поселения Красноленинский приобретены уличные тренажеры на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (устройство тротуаров из тротуарной плитки в с. Реполово)». Мероприятие исполнено сельским поселением Сибирский, объем финансирования составил 1 092,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Летняя сцена для уличных мероприятий в п. Кедровый». По мероприятию администрацией сельского поселения Кедровый выполнены работы в полном объеме на сумму 1 819,8 тыс. рублей.

- «Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы в полном объеме на сумму 1 843,1 тыс. рублей.

- «Обустройство ограждения кладбища в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы в полном объеме на сумму 2 416,6 тыс. рублей.

- «Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кирпичный». По мероприятию администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы в полном объеме на сумму 3 415,9 тыс. рублей.

- «Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский». По мероприятию администрацией сельского поселения Горноправдинск выполнены работы в полном объеме на сумму 2 185,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» администрацией сельского поселения Горноправдинск реализовано мероприятие «Благоустройство территории набережной в п. Бобровский (малые архитектурные формы)» на сумму 2 256,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2024 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2024 год представлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение Программы за 2024 год

| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2024 год | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего: | 63 329,5 | 59 333,2 | 93,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 180,3 | 1 173,9 | 99,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 072,0 | 3 020,1 | 98,3 |  |
|  |  | бюджет района | 59 077,2 | 55 139,2 | 93,3 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 43 919,1 | 39 981,1 | 91,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего: | 3 192,5 | 3 192,5 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 994,2 | 994,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 559,8 | 1 559,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 638,5 | 638,5 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Благоустройство озера и скейт-парка в поселке Луговской Ханты-Мансийского района | всего: | 3 192,5 | 3 192,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 994,2 | 994,2 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 559,8 | 1 559,8 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 638,5 | 638,5 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | всего: | 46 141,4 | 42 203,4 | 91,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 46 141,4 | 42 203,4 | 91,5 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 43 919,1 | 39 981,1 | 91,0 |  |
| 2.1. | Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 2 222,3 | 2 222,3 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 222,3 | 2 222,3 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Благоустройство сельского поселения Селиярово | всего: | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Укрепление берега р. Конда (сельское поселение Выкатной) | всего: | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 4 000,0 | 4 000,0 | 100,0 |  |
| 2.4. | Обустройство территории Workout в п. Выкатной | всего: | 18 900,0 | 16 121,4 | 85,3 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 18 900,0 | 16 121,4 | 85,3 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 18 900,0 | 16 121,4 | 85,3 |  |
| 2.5. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства) | всего: | 600,0 | 600,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 2.6. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Парк в п. Сибирский) | всего: | 1 057,7 | 1 057,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 057,7 | 1 057,7 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 057,7 | 1 057,7 | 100,0 |  |
| 2.7. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (Сквер в с. Реполово) | всего: | 17,6 | 17,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 17,6 | 17,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 17,6 | 17,6 | 100,0 |  |
| 2.8. | Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ "СОШ п. Бобровский" | всего: | 701,60 | 701,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 701,60 | 701,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 701,60 | 701,6 | 100,0 |  |
| 2.9. | Благоустройство СП Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный) | всего: | 1 499,7 | 1 499,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 499,7 | 1 499,7 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 499,7 | 1 499,7 | 100,0 |  |
| 2.10. | Обустройство территории около хоккейного корта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (освещение, тротуары, МАФы) | всего: | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,00 |  |
| 2.11. | Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли | всего: | 4 050,0 | 4 050,0 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 4 050,0 | 4 050,0 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 4 050,0 | 4 050,0 | 100,00 |  |
| 2.12. | Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной | всего: | 2 000,0 | 1 096,6 | 54,83 | Выполнены работы по поставке песка, щебня, цемента, тротуарной плитки и бордюра. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2025 году в рамках данного мероприятия. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2 000,0 | 1 096,6 | 54,83 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2 000,0 | 1 096,6 | 54,83 |  |
| 2.13. | Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая | всего: | 599,5 | 343,5 | 57,30 | Выполнены работы по монтажу освещения. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2025 году в рамках данного мероприятия. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 599,5 | 343,5 | 57,30 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 599,5 | 343,5 | 57,30 |  |
| 2.14. | Устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский ул. Комарова (вдоль здания Администрации, 73 м), ул. Гастелло (участок 90 м соединение ранее установленных тротуаров) ул. Центральная (40 м, соединение тротуаров по ул. Центральная ул. Комарова, по ул. Школьная (вдоль здания школы, 170 м), ул. Б. Лосева в с. Реполово (200м) | всего: | 3 900,5 | 3 900,5 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 3 900,5 | 3 900,5 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 3 900,5 | 3 900,5 | 100,00 |  |
| 2.15. | Приобретение спортивного комплекса Workout для установки в п. Красноленинский | всего: | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,00 |  |
| 2.16. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (устройство тротуаров из тротуарной плитки в с. Реполово) | всего: | 1 092,5 | 1 092,5 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 1 092,5 | 1 092,5 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1 092,5 | 1 092,5 | 100,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | всего: | 11 681,0 | 11 681,0 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 11 681,0 | 11 681,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Летняя сцена для уличных мероприятий в п. Кедровый | всего: | 1 819,8 | 1 819,8 | 0,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 819,8 | 1 819,8 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района | всего: | 1 843,1 | 1 843,1 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 843,1 | 1 843,1 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Обустройство ограждения кладбища в д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 2 416,6 | 2 416,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 416,6 | 2 416,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кирпичный | всего: | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3 415,9 | 3 415,9 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский | всего: | 2 185,6 | 2 185,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2 185,6 | 2 185,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие: обеспечение комплексного развития сельских территорий | всего: | 2 314,6 | 2 256,3 | 97,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 186,1 | 179,7 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 512,2 | 1 460,3 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет района | 616,3 | 616,3 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Благоустройство территории набережной в п. Бобровский (малые архитектурные формы) | всего: | 2 314,6 | 2 256,3 | 97,5 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 186,1 | 179,7 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 512,2 | 1 460,3 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет района | 616,3 | 616,3 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство

населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Достижение целевых показателей Программы за 2024 год

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2025 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество объектов благоустройства, единиц | Не менее 13 | 13 | 100 |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 30 | 100 |
| 3. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц | 1 | 1 | 100 |
| 4. | Количество инициативных проектов, единиц | 5 | 5 | 100 |
| 5. | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 1 | 1 | 100 |