МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 22.04.2016 № 367-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 11 февраля 2016 года

№ 134-р «Об утверждении плана

создания объектов инвестиционной

инфраструктуры в Ханты-

Мансийском районе на 2016 год»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11 февраля 2016 года № 134-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты- Мансийском районе на 2016 год» изменения, изложив приложение к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района Т.А.Замятину.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 22.04.2016 № 367-р

«Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 11.02.2016 № 134-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектиро-вание/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2016 год (строительство/ реконструкция),  тыс. рублей | | |
| начало | конец | всего | бюджет автоном-ного округа | бюджет муници-пального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест,  9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса  16 человек), 60 воспитанников | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | строительство[[1]](#footnote-1) | строительство | 2011 | 2016 | 20 900,5 | 19 855,5 | 1 045,0 |
| строительство[[2]](#footnote-2) | строительство | 2011 | 2016 | 30 862,9 | 27 776,6 | 2 086,3 |
| 2. | Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека» в п. Бобровский  (1 этап: школа – детский сад) | Ханты-Мансийский район,  п. Бобровский | строительство | строительство | 2013 | 2016 | 18 243,0 | 16 418,7 | 1 824,3 |
| 3. | Реконструкция школы  с пристроем для размещения групп детского сада д. Ягурьях | Ханты-Мансийский район,  д. Ягурьях | реконструкция | реконструкция | 2013 | 2016 | 76,9 | 0,0 | 76,9 |
| 4. | Реконструкция школы  с пристроем для размещения групп детского сада  п. Луговской | Ханты-Мансийский район,  п. Луговской | реконструкция | реконструкция | 2015 | 2018 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 5. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2013 | 2017 | 71 465,6 | 67 892,3 | 3 573,3 |
| 6. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | строительство | 2013 | 2016 | 35 990,8 | 34 191,3 | 1 799,5 |
| 7. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода  в п. Горноправдинск  Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 72 696,4 | 11 457,9 | 61 238,5 |
| 8. | «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | реконструкция | проектирование | 2015 | 2016 | 4 024,1 | 1 681,5 | 2 342,6 |
| 9. | Строительство инженерной сети (сети водоснабжения)  с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3, 4 этапы) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 17 232,0 | 13 414,8 | 3 817,2 |
| 10. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД) | Ханты-Мансийский район, с. Реполово | строительство | проектирование | 2014 | 2016 | 639,1 | 0,0 | 639,1 |
| 11. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района  (3 этап)» | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 5 288,3 | 0,0 | 5 288,3 |
| 12. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | проектирование | 2015 | 2016 | 4 511,9 | 2 094,2 | 2 417,7 |
| 13. | Комплекс спортивных плоскостных сооружений: футбольное поле  с искусственным покрытием, беговыми дорожками  и трибунами на 500 зрительских мест; баскетбольной и волейбольной площадками,  с трибунами на 250 зрительских мест; прыжковая яма, сектор  для толкания ядра, расположенных  в п. Горноправдинске  Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2014 | 2016 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 14. | Строительство полигона ТБО в п. Красноленинский (ПИР) | Ханты-Мансийский район,  п. Красноленинский | строительство | проектирование | 2014 | 2016 | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 |
| 15. | Комплекс: школа, детский сад, сельский дом культуры, библиотека, врачебная амбулатория (100 учащихся,  20 мест, 100 мест, 11300 экз.,  10 пос. в смену) п. Выкатной Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Выкатной | строительство | строительство | 2012 | 2016 | 66 394,0 | 66 394,0 | 0,0 |
| 16. | Участковая больница  на 50 коек/135 посещений  в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,  п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2012 | 2017 | 86,9 | 86,9 | 0,0 |

».

1. 1 Финансирование в рамках государственной Программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы».

   2 Финансирование в рамках государственной Программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы». [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)