

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 11.02.2016 № 134-р

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении плана создания

объектов инвестиционной

инфраструктуры в Ханты-

Мансийском районе на 2016 год

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2012 года № 33-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 апреля 2013 года № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в соответствии с распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 8 сентября 2014 года № 1200-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе», в целях формирования благоприятного инвестиционного климата на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить план создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год согласно приложению.

2. Признать утратившими силу распоряжения администрации Ханты-Мансийского района:

от 10 февраля 2015 года № 189-р «Об утверждении плана создания объектов инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2015 год»;

от 2 июня 2015 года № 623-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 10.02.2015 № 189-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2015 год».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района Т.А.Замятину.

И.о. главы администрации

Ханты-Мансийского района Р.Н.Ерышев

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 11.02.2016 № 134-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение | Вид работ (строительство/ реконструкция) | Этап (проектиро-вание/ строительство) | Планируемые сроки строительства/ реконструкции | Размер планируемых средств на реализацию проекта на 2016 год (строительство/ реконструкция), тыс. рублей |
| начало | конец | всего | бюджет автоном-ного округа | бюджет муници-пального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | строительство[[1]](#footnote-1) | строительство | 2011 | 2016 | 21 276,1 | 19 855,5 | 1 420,6 |
| строительство[[2]](#footnote-2) | строительство | 2011 | 2016 | 30 554,3 | 27 776,6 | 2 777,7 |
| 2. | Комплекс «Школа с группой для детей дошкольного возраста – сельский дом культуры – библиотека» в п. Бобровский(1 этап: школа – детский сад) | Ханты-Мансийский район,п. Бобровский | строительство | строительство | 2013 | 2016 | 8 217,0 | 7 470,0 | 747,0 |
| 3. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2013 | 2017 | 71 465,6 | 67 892,3 | 3 573,3 |
| 4. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 35 990,8 | 34 191,3 | 1 799,5 |
| 5. | Строительство инженерной сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (3, 4 этапы) | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 17 602,0 | 13 414,8 | 4 187,2 |
| 6. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | Ханты-Мансийский район,п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2015 | 2018 | 72 696,4 | 11 457,9 | 61 238,5 |
| 7. | «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 2 253,6 | 0,0 | 2 253,6 |
| 8. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап)» | Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 5 288,3 | 0,0 | 5 288,3 |
| 9. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | Ханты-Мансийский район, д. Ярки | строительство | строительство | 2015 | 2016 | 2 307,5 | 0,0 | 2 307,5 |
| 10. | Строительство пожарного водоема (резервуара) на 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Батово | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 177,8 | 0,0 | 177,8 |
| 11. | Строительство пожарного водоема (резервуара) на 30 куб. м в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 288,9 | 0,0 | 288,9 |
| 12. | Строительство пожарного водоема (резервуара) на 30 куб. м в п. Урманный Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, п. Урманный | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 288,9 | 0,0 | 288,9 |
| 13. | Строительство пожарного водоема (резервуара) на 30 куб. мв с. Цингалы Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, с. Цингалы | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 288,9 | 0,0 | 288,9 |
| 14. | Строительство пожарного водоема (резервуара) на 30 куб. м в д. Согом Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район, д. Согом | строительство | строительство | 2016 | 2016 | 288,9 | 0,0 | 288,9 |
| 15.  | Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района | Ханты-Мансийский район,п. Горноправдинск | строительство | строительство | 2012 | 2017 | 386,9 | 386,9 | 0,0 |

1. 1 Финансирование в рамках государственной Программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2014 – 2020 годы, муниципальной программы «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы».

 2 Финансирование в рамках государственной Программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на 2014 – 2020 годы, муниципальной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы». [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)