**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

07.06.2017 № 163

О ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие информационного

общества Ханты-Мансийского

района на 2014-2019 годы»

за 2016 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» за 2016 год принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

09.06.2017

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.06.2017 № 163

Информация

 о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период 2016 года

Муниципальная программа «Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района на 2014-2019 годы» утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 231.

Мероприятия программы направлены на получение гражданами
и организациями преимуществ от применения информационно-коммуникационных технологий за счет обеспечения равного доступа
к информационным ресурсам, развития цифрового контента, повышения эффективности муниципального управления в Ханты-Мансийском районе. Программа осуществляется путем решения следующих задач:

1. Развитие информационного общества Ханты-Мансийского района.
2. Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Поддержка и развитие средств массовой информации Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2016 год из бюджета Ханты-Мансийского района составил 13 млн. 469,41 тыс. рублей, освоение в ходе реализации программы за отчетный период, составило 13 млн. 205,5 тыс. рублей или 98% от годового плана. Не полное освоение программы связано с экономией средств, в результате проведенных аукционов и запросов котировок на сумму 263,9 тыс. рублей. Освоение денежных средств по мероприятиям программы приведено в Приложении 2.

Денежные средства направлены на:

создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-Мансийского района, количество участников составило 120 человек из 7 населенных пунктов Ханты-Мансийского района (Реполово, Луговской, Ярки, Согом, Кирпичный, Красноленинский, Кышик);

развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Ханты-Мансийского района (приобретены сетевые адаптеры, беспроводные точки доступа и многофункциональные устройства);

приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота (продлено годовое сопровождение Кодекс-документооборот)

развитие и сопровождение инфраструктуры электронного муниципалитета и информационных систем (приобретено программное обеспечение Kaspersky Security 8.0 for Linux Mail Server (спам-фильтр) для электронной почты hmrn.ru. Проведены закупки телекоммуникационного и сетевого оборудования)

развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде (продлена лицензия 1С-Битрикс: «Управление сайтом – Эксперт» и «Внутренний портал государственной организации», обновлены электронно-цифровые подписи для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг, приобретен программный продукт «КриптоАРМ Стандарт»);

внедрение комплексной системы защиты информации в органах администрации района (проведены работы по защите персональных данных 4 информационных систем администрации Ханты-Мансийского района, 8 информационных систем подведомственных учреждений);

развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района (приобретены коммутатор Allied Telesis в количестве 2 штук).

Муниципальной программой предусмотрено 9 целевых показателей. Планового значения достигли все показатели:

Количество жителей Ханты-Мансийского района, получивших навыки использования информационно-коммуникационных технологий 720 человек (100% к плановому значению);

Количество рабочих мест, подключенных к развернутой региональной системе межведомственного электронного взаимодействия 20 шт. (100% к плановому значению);

Количество рабочих мест, обеспеченных программным продуктом для участия в электронном документообороте 200 шт. (100% к плановому значению);

Количество выполненных работ по автоматизации, информационному и техническому обеспечению деятельности органов администрации района 930 шт. (100% к плановому значению);

Доля жителей Ханты-Мансийского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг 93% (100% к плановому значению);

Удовлетворенность населения информационной открытостью деятельности органов администрации Ханты-Мансийского района 70% (100% к плановому значению);

Количество аттестованных информационных систем персональных данных 30 шт (100% к плановому значению);

Тираж выпуска информационных полос газеты «Наш район» в рамках утвержденного муниципального задания 2640 полос (100% к плановому значению);

Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения 100% (100% к плановому значению);

Приложение к информации

 о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие информационного общества

Ханты-Мансийского района

на 2014-2019 годы» за период 2016 года

Освоение денежных средств по мероприятиям программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | %, исполнения |
| 1.1. | Развитие (модернизация существующих) пунктов общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории Ханты-Мансийского района | 100 | 82 | 82 |
| 1.2. | Создание условий для повышения компьютерной грамотности жителей Ханты-Мансийского района | 150 | 150 | 100 |
| 1.3. | Приобретение технических средств и программного обеспечения в органах администрации Ханты-Мансийского района для внедрения электронного документооборота | 150 | 149,3 | 99,5 |
| 1.4. | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в органах администрации Ханты-Мансийского района | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Автоматизация, информационное и техническое обеспечение деятельности органов администрации района, (приобретение профессионального планетарного (бесконтактного сканера) для архивного отдела) | 220 | 183 | 83,2 |
| 1.6. | Развитие и поддержка корпоративной сети органов администрации района | 100 | 51 | 51 |
| 1.7. | Развитие функциональных возможностей официального сайта, разработка и приобретение программного обеспечения для предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 200 | 138,6 | 69,3 |
| 1.8. | Аттестация информационных систем персональных данных | 2500 | 2475 | 99 |
| 1.9. | Основное мероприятие «Организация выпуска периодического печатного издания – газеты «Наш район» (показатель № 8) | 9034,4 | 8961,6 | 99,2 |
| 1.10. | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатной подписки на газету «Наш район» для жителей Ханты-Мансийского района, относящихся к льготным категориям населения (показатель № 9) | 915 | 915 | 100 |
|  | Итого: | 13469,4 | 13205,5 | 98 |