ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

22.11.2024											№ 548

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных

пунктов Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

27.11.2024

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 22.11.2024 № 548

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2024 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство населенных пунктов Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 338.

Целью Программы является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, улучшение благоустройства населенных пунктов Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются повышение уровня благоустройства общественных и придомовых территорий, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельских поселений, увеличение количества объектов благоустройства, приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ханты-Мансийского района.

Объем финансирования Программы на 2024 год составляет 66 298,5 тыс. рублей, из них 1 180,3 тыс. рублей – из федерального бюджета, 3 072,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 62 046,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 43 254,5 тыс. рублей или 65,2 % от плана.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» реализовано мероприятие «Благоустройство озера и скейт-парка в поселке Луговской Ханты-Мансийского района» на сумму 3 192,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы по устройству тротуаров, ограждению смотровой площадки и установка МАФов на сумму 2 222,3 тыс. рублей.

- «Благоустройство территории сельского поселения Селиярово». По мероприятию администрацией сельского поселения Селиярово выполнены работы по благоустройству придомовой территории и ремонту детской площадки на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

- «Укрепление берега р. Конда (сельское поселение Выкатной)». Исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Выполнены работы по поставке бутового камня и устройству желоба для отвода сточных вод на общую сумму 2 162,8 тыс. рублей. Остаток финансовых средств планируется использовать до конца 2024 года на укрепление береговой полосы.

- «Обустройство территории Workout в п. Выкатной». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной обустроена площадка Workout на сумму 15 971,4 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (Разработка ПСД объектов благоустройства)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский разработана проектно-сметная документация спортивной площадки и хоккейного корта в п. Сибирский, а также набережной и сквера в с. Батово на сумму 600,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (парк в п. Сибирский)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский произведено озеленение, а также проведена закупка и установка уличного оборудования на сумму 1 057,7 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (сквер в с. Реполово)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский приобретены многолетние цветы на сумму 17,6 тыс. рублей.

- «Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский». Выполнены работы по монтажу резинового покрытия на 701,6 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный)». По мероприятию администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы в полном объеме на сумму 1 499,7 тыс. рублей.

- «Обустройство территории около хоккейного корта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (освещение, тротуары, МАФы)». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша работы выполнены в полном объеме на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

- «Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной заключены договоры на приобретение и поставку МАФов, уличных спортивных тренажеров на сумму 3 946,2 тыс. рублей. Работы планируется выполнить до конца 2024 года.

- «Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной». По мероприятию администрацией сельского поселения Выкатной планируется установка МАФов приобретенных в 2023 году. Работы планируется выполнить до конца 2024 года.

- «Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский выполнены работы по монтажу освещения на сумму 343,5 тыс. рублей.

- «Устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский ул. Комарова (вдоль здания Администрации, 73 м), ул. Гастелло (участок 90 м соединение ранее установленных тротуаров) ул. Центральная (40 м, соединение тротуаров по ул. Центральная ул. Комарова, по ул. Школьная (вдоль здания школы, 170 м), ул. Б. Лосева в с. Реполово (200 м)». По мероприятию администрацией сельского поселения Сибирский работы выполнены в полном объеме на сумму 2 000,0 тыс. рублей.

- «Ограждение контейнерных площадок сельского поселения Красноленинский». Администрацией сельского поселения Красноленинский планируется перераспределение средств на другое мероприятие на сумму 1 500,0 тыс. рублей.

- «Благоустройство сельского поселения Сибирский (устройство тротуаров из тротуарной плитки в с. Реполово)». Мероприятие исполнено сельским поселением Сибирский, объем финансирования составил 1 092,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Летняя сцена для уличных мероприятий в п. Кедровый». По мероприятию администрацией сельского поселения Кедровый планируется использовать финансовые средства в размере 1 819,8 тыс. рублей до конца 2024 года.

- «Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы в полном объеме на сумму 2 181,1 тыс. рублей.

- «Обустройство ограждения кладбища в д. Ярки Ханты-Мансийского района». По мероприятию администрацией сельского поселения Шапша выполнены работы в полном объеме на сумму 2 416,6 тыс. рублей.

- «Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кирпичный». По мероприятию администрацией сельского поселения Луговской заключен муниципальный контракт на сумму 3 415,9 тыс. рублей. Работы планируется выполнить до конца 2024 года.

- «Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский». По мероприятию администрацией сельского поселения Горноправдинск выполнены работы в полном объеме на сумму 2 185,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» администрацией сельского поселения Горноправдинск реализовано мероприятие «Благоустройство территории набережной в п. Бобровский (малые архитектурные формы)» на сумму 2 256,3 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2024 года

| № мероприятия (из муниципальной программы) | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой на 2024 год | фактически исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  | всего: | 66298,5 | 43254,5 | 65,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1180,3 | 890,9 | 75,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3072,0 | 2576,1 | 83,9 |  |
|  |  | бюджет района | 62046,2 | 39787,3 | 64,2 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 43919,4 | 30046,7 | 68,4 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего: | 3192,5 | 2283,8 | 71,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 994,2 | 711,2 | 71,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1559,8 | 1115,8 | 71,5 |  |
|  |  | бюджет района | 638,5 | 456,8 | 71,5 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Благоустройство озера и скейт-парка в поселке Луговской Ханты-Мансийского района | всего: | 3192,5 | 2283,8 | 71,5 | Работы выполнены в полном объеме. Остаток оплаты будет произведен в октябре 2024 года. |
|  |  | федеральный бюджет | 994,2 | 711,2 | 71,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1559,8 | 1115,8 | 71,5 |  |
|  |  | бюджет района | 638,5 | 456,8 | 71,5 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района | всего: | 48772,3 | 32269,0 | 66,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 48772,3 | 32269,0 | 66,2 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 43919,4 | 30046,7 | 68,4 |  |
| 2.1. | Обустройство смотровой площадки и благоустройство территории в д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 4852,9 | 2222,3 | 45,8 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется вернуть в бюджет района. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 4852,9 | 2222,3 | 45,8 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Благоустройство территории сельского поселения Селиярово | всего: | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Укрепление берега р. Конда (сельское поселение Выкатной) | всего: | 4000,0 | 2162,8 | 54,1 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 4000,0 | 2162,8 | 54,1 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 4000,0 | 2162,8 | 54,1 |  |
| 2.4. | Обустройство территории Workout в п. Выкатной | всего: | 18900,0 | 15971,4 | 84,5 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 18900,0 | 15971,4 | 84,5 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 18900,0 | 15971,4 | 84,5 |  |
| 2.5. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (разработка ПСД объектов благоустройства) | всего: | 600,0 | 600,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 600,0 | 600,0 | 100,0 |  |
| 2.6. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (парк в п. Сибирский) | всего: | 1057,7 | 1057,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1057,7 | 1057,7 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1057,7 | 1057,7 | 100,0 |  |
| 2.7. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (сквер в с. Реполово) | всего: | 17,6 | 17,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 17,6 | 17,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 17,6 | 17,6 | 100,0 |  |
| 2.8. | Проведение капитального ремонта детской игровой площадки на территории МКОУ «СОШ п. Бобровский» | всего: | 701,60 | 701,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 701,60 | 701,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 701,60 | 701,6 | 100,0 |  |
| 2.9. | Благоустройство сельского поселения Луговской (строительство тротуаров, пешеходных дорожек в п. Кирпичный) | всего: | 1500,0 | 1499,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1500,0 | 1499,7 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1500,0 | 1499,7 | 100,0 |  |
| 2.10. | Обустройство территории около хоккейного корта в д. Ярки Ханты-Мансийского района (освещение, тротуары, МАФы) | всего: | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |  |
| 2.11. | Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли | всего: | 4050,0 | 600,0 | 14,81 | Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 4050,0 | 600,0 | 14,81 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 4050,0 | 600,0 | 14,81 |  |
| 2.12. | Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной | всего: | 2000,0 | 0,0 | 0,00 | Финансовые средства планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2000,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 2.13. | Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая | всего: | 2500,0 | 343,5 | 13,74 | Остаток финансовых средств планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2500,0 | 343,5 | 13,74 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2500,0 | 343,5 | 13,74 |  |
| 2.14. | Устройство тротуаров из тротуарной плитки п. Сибирский ул. Комарова (вдоль здания Администрации, 73 м), ул. Гастелло (участок 90 м соединение ранее установленных тротуаров) ул. Центральная (40 м, соединение тротуаров по ул. Центральная ул. Комарова, по ул. Школьная (вдоль здания школы, 170 м), ул. Б. Лосева в с. Реполово (200м) | всего: | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 2000,0 | 2000,0 | 100,00 |  |
| 2.15. | Ограждение контейнерных площадок сельского поселения Красноленинский | всего: | 1500,0 | 0,0 | 0,00 | Финансовые средства планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 1500,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1500,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| 2.16. | Благоустройство сельского поселения Сибирский (устройство тротуаров из тротуарной плитки в с. Реполово) | всего: | 1092,5 | 1092,5 | 100,00 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | бюджет района | 1092,5 | 1092,5 | 100,00 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 1092,5 | 1092,5 | 100,00 |  |
| 3. | Основное мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений на основании конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования | всего: | 12019,1 | 6445,3 | 53,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 12019,1 | 6445,3 | 53,6 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Летняя сцена для уличных мероприятий в п. Кедровый | всего: | 1819,8 | 0,0 | 0,0 | Финансовые средства планируется использовать в 2024 году. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1819,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству ливневой канализации в районе улиц Новая, Северная, Светлая д. Шапша Ханты-Мансийского района | всего: | 2181,1 | 1843,1 | 84,5 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется вернуть в бюджет района. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2181,1 | 1843,1 | 84,5 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Обустройство ограждения кладбища в д. Ярки Ханты-Мансийского района | всего: | 2416,6 | 2416,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2416,6 | 2416,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из двух половин: открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кирпичный | всего: | 3415,9 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 3 415,9 тыс. рублей. Завершение работ планируется в октябре 2024 года. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 3415,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5. | Выполнение работ по обустройству пешеходной зоны ул. Центральная в п. Бобровский | всего: | 2185,6 | 2185,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет района | 2185,6 | 2185,6 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Основное мероприятие: обеспечение комплексного развития сельских территорий | всего: | 2314,6 | 2256,3 | 97,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 186,1 | 179,7 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1512,2 | 1460,3 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет района | 616,3 | 616,3 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1. | Благоустройство территории набережной в п. Бобровский (малые архитектурные формы) | всего: | 2314,6 | 2256,3 | 97,5 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 186,1 | 179,7 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1512,2 | 1460,3 | 96,6 |  |
|  |  | бюджет района | 616,3 | 616,3 | 100,0 |  |
|  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство населенных пунктов Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев 2024 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2024 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество объектов благоустройства, единиц | Не менее 12 | 10 | 83 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, на территории которых реализуется проекты по созданию комфортной городской среды, % | 30 | 30 | 100 |
| 3 | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Количество инициативных проектов, единиц | 5 | 3 | 60 |
| 5 | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 1 | 1 | 100 |