ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 15.04.2025                                                                                              № 95-р

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение

администрации Ханты-Мансийского

района от 24.04.2020 № 381-р 
«Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по организации

системы очистки бытовых стоков

в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района»

В целях исполнения полномочий, принятых в рамках соглашений 
о передаче осуществления полномочий органов местного самоуправления сельских поселений по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления муниципального образования 
Ханты-Мансийский район в части водоотведения, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

- Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 24.04.2020 № 381-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации системы очистки бытовых стоков 
в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать распоряжение в газете «Наш район» и разместить 
на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района.

Глава Ханты-Мансийского района                                                 К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 15.04.2025 № 95-р

План мероприятий («дорожная карта») по организации системы очистки бытовых стоков в населенных пунктах

Ханты-Мансийского района

|  | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия* |  | Планируемая мощность канализационно-очистных сооружений (КОС) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектно-изыскательские работы (ПИР) | строительно-монтажные работы (СМР) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | с. Селиярово | строительство КОС | выполнены | 2025 – 2026 | 100 м3/сутки | муниципальное казенное учреждение Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации ханты-Мансийского района |
| 2. | п. Луговской | строительство КОС | выполнены | 2025 – 2026 | 250 м3/сутки |  |
| 3. | с. Елизарово | строительство КОС | выполнены | 2026 – 2027 | 55 м3/сутки |  |
| 4. | п. Сибирский | строительство КОС | выполнены | 2026 – 2027 | 150 м3/сутки |  |
| 5. | п. Кирпичный | реконструкция (увеличение мощности) существующих очистных сооружений | выполнены | 2026 – 2027 | 60 м3/сутки |  |
| 6. | п. Кедровый | строительство КОС | 2028 – 2029 | 2030 – 2031 | 100 м3/сутки |  |
| 7. | п. Красноленинский | строительство КОС | 2028 – 2029 | 2030 – 2031 | 100 м3/сутки |  |
| 8. | п. Пырьях | строительство КОС | 2028 – 2029 | 2030 – 2031 | 50 м3/сутки |  |
| 9. | с. Кышик | строительство КОС | 2028 – 2029 | 2030 – 2031 | 100 м3/сутки |  |
| 10. | с. Тюли | строительство КОС | 2032 – 2033 | 2034 – 2035 | 60 м3/сутки |  |
| 11. | с. Троица | строительство КОС | 2032 – 2033 | 2034 – 2035 | 70 м3/сутки |  |
| 12. | п. Выкатной | строительство КОС | 2032 – 2033 | 2034 – 2035 | 100 м3/сутки |  |
| 13. | д. Ягурьях | строительство КОС | 2032 – 2033 | 2034 – 2035 | 40 м3/сутки |  |

Примечание:*Выполнение мероприятий по проектно-изыскательским и строительно-монтажным работам возможно при наличии финансовых средств.