МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 30.12.2015                                                         		                       № 1718-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня строек

и объектов, подлежащих

строительству (реконструкции,

модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района

на 2016 год и плановый период

до 2018 года

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 12 ноября 2015 года № 259 «Об утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Ханты-Мансийского района»:

1. Утвердить перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район»           и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить                                на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района                         Замятину Т.А.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района		                                               В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.12.2015 № 1718-р

Перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции, модернизации) на территории

Ханты-Мансийского района на 2016 год и плановый период до 2018 года

| № п/п | Наименование строек и объектов | Характеристика объекта, стройки | Сроки строительства | Сметная стоимость, тыс. руб. | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | Объем капитальных вложений на плановый период, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год (2016 год) | 2017 год | 2018 год |
|  |  | ед. измер. мощности | показатель мощности | начало | окончание |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  |  | из бюджета авто-номного округа | из бюджета района |  | из бюджета автоном-ного округа | из бюджета района |  | из бюджета авто-номного округа | из бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» |
| 1.1. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Батово Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 | 2016 | 2016 | 1748,1 в ценах 4 кв. 2014 г. | 177,8 | 0,0 | 177,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Сибирский Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 | 2016 | 2016 | 2892,9 в ценах 4 кв. 2014 г. | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в д. Согом Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 | 2016 | 2016 | 2834,7 в ценах 4 кв. 2014 г. | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в п. Урманный Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 | 2016 | 2016 | 2896,6 в ценах 4 кв. 2014 г. | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Строительство пожарного водоема (резервуара) 30 куб. м в с. Цингалы Ханты-Мансийского района | куб. м | 2 шт. / 30 | 2016 | 2016 | 2919,3 в ценах 4 кв. 2014 г. | 288,9 | 0,0 | 288,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» |
| 2.1. | «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | м3/сутки | с 1300 до 2000 | 2015 | 2018 | 197 293,6 | 72 696, 4 | 11 457,9 | 61 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | м3/сутки | 1 080,0 | 2015 | 2016 | 5 900,0 | 2 253,6 | 0,0 | 2 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3, 4 этап)» | м | 6 153,9 | 2015 | 2016 | 26 669,47 в ценах 2 кв. 2015 г. | 17 602, 0 | 13 414,8 | 4 187,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап)» | м | 1 074,0 | 2016 | 2016 | 5 880,3 | 5 288,3 | 0,0 | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | куб. м/час | 5 000,0 | 2015 | 2016 | сметная стоимость не определена | 2 307,5 | 0,0 | 2 307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальная программа «Культура Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» |
| 3.1. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа – детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, мощность объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников | мест/ экз./ учащ./ мест/ кв. м | 150/ 9100/ 110/ 60/ 7992,42 | 2011 | 2016 | 409 394,29 в ценах 1 кв. 2013 г. | 21 276,1 | 19 855,5 | 1 420,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе на 2014 – 2018 годы» |
| 4.1. | Комплекс (сельский дом культуры – библиотека – школа-детский сад) п. Кедровый Ханты-Мансийского района, | мест/ экз./ учащ./ мест/ кв. м | 150/ 9100/ 110/ 60/ 7992,42 | 2011 | 2016 | 409 394,29 в ценах 1 кв. 2013 г. | 30 554,3 | 27 776,6 | 2 777,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | мощностью объекта 150 мест, 9100 экземпляров, 110 учащихся (наполняемость класса 16 человек), 60 воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Комплекс «Школа (55 учащ.) с группой для детей дошкольного возраста (25 воспитан.) – сельский дом культуры (на 100 мест) – библиотека (9100 экз.)» в п. Бобровский (1 этап: школа – детский сад) | 55/ 25/ 3764,73 | учащ./ мест/ кв. м | 2013 | 2016 | 168 189,11 в ценах 4 кв. 2013 г. | 8 217,0 | 7 470,0 | 747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Муниципальная программа «Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского района на 2014 – 2018 годы» |
| 5.1. | Строительство участка подъезда дороги до п. Выкатной | м | 6 374,7 | 2013 | 2017 | 549 014,7 в ценах 2 кв. 2013 г. | 71 465, 6 | 67 892,3 | 3 573,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Строительство участка подъезда дороги до с. Реполово | м | 1 121,30 | 2013 | 2016 | 46 286,34 в ценах 2 кв. 2014 г. | 35 990, 8 | 34 191,3 | 1 799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |