Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 19.06.2017 № 33

п. Красноленинский

# Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

# по урегулированию ситуации с вывозом твердых

# бытовых отходов с территории сельского поселения

# Красноленинский и улучшения санитарного состояния

# территории сельского поселения на 2017-2020 годы

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом сельского поселения Красноленинский и в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности сельского поселения, охраны окружающей среды:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Красноленинский и улучшения санитарного состояния территории сельского поселения на 2017-2020 годы согласно приложению.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе «СП Красноленинский».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы

сельского поселения Красноленинский Е.М.Адеева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

 от 19.06.2017 № 33

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по урегулированию ситуации с вывозом твердых бытовых отходов с территории сельского поселения Красноленинский и улучшения санитарного состояния территории сельского поселения

на 2017 – 2020 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Установка дополнительного контейнера для накопления мусора на территории кладбища | август2017 года | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 2 | Организация и оборудование контейнерных площадок твердым водонепроницаемым покрытием в жилом секторе | 2017-2018годы | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 3 | Выявление и ликвидация очагов несанкционированных свалок на территории населенных пунктов | постоянно | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам благоустройства и порядка обращения с отходами потребления | постоянно | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 5 | Привлечение безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, на очистку территории общего пользования и благоустройства в поселении | 2017-2019 годы | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 6 | Организация субботников по уборке территории | 2017-2019 годы | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 7 | Проведение работы по заключению договоров на вывоз ТБО с физическими и юридическими лицами | 2017-2019 годы | Администрация сельского поселения Красноленинский |
| 8 | Ограждение, зачистка и ликвидация несанкционированной поселковой свалки при условии строительства санкционированного полигона ТБО | 2019-2020 годы | Администрация сельского поселения Красноленинский |