ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

13.09.2012                                                                                                  № 185

О ходе реализации программы

«Укрепление пожарной

безопасности  в Ханты-Мансийском

районе»  на 2011-2013 годы

Заслушав информацию о ходе реализации программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе  на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе реализации программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе на 2011-2013 годы» принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                          П.Н. Захаров

14.09.2012

Приложение к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 13.09.2012 № 185

Информация

о ходе реализации программы «Укрепление пожарной безопасности в Ханты-Мансийском районе

на 2011-2013 годы» за 8 месяцев 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | План на 2012 год, тыс. руб. | Фактически исполнено на 01.09.2012, тыс. руб. | Исполне-ние, % (факт к плану) | Сумма по заключен-ным контрактам, тыс. руб. | Сумма по мероприя-тиям, размещен-ным в муниципа-льных заказах, тыс. руб. | Ожидаемая сумма освоения за 2012 год, тыс. руб. | Ожида-емый процент освое-ния за 2012 год, % | Сумма перехо-дящих остатков на 2013 год, тыс.руб. | Примечание (описание исполненных мероприятий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Устройство защитных противопожарных полос в населённых пунктах: п. Красноленин-ский, д. Ягурьях (исполнитель департамент строительства) | 222 (аукцион не состолся не поданы заявки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 100 | 0 | 86 тыс. рублей для завершния работ в д. Ягурьях передаются с.п. Луговской 136 тыс. руб. запланированные на поселок Красноленинский необходимо перераспределить |
| 1.2, 1.3 | Устройство противопожарых полос в п. Гороправдинск с. Цингалы (исполнитель сельские поселения) | 349,5 | 349,5 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме |
| 1.4. | Приобретение и доставка в населённые пункты района машин и орудий для создания минерализованных полос (отдел гражданской защиты) | 500 | 449 | 89,8 | 0 | 0 | 449 | 100 | 0 | Подлежит перераспределе-нию 51 тыс. Плуги приобретены по ценам ниже запланированных |
|  | Итого по задаче № 1 | 1071,5 | 798,5 | 74,5 | 0 | 0 | 1071,5 | 100 | 0 |  |
| 2.1.2. | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (культура) | 110 | 82,5 | 75 | 27,5 | 0 | 110 | 100 | 0 | Расчеты производятся помесячно |
| 2.2.1. | Обслуживание автоматической пожарной сиг-нализации (здра-воохране-ние) | 2 620 | 1 385 | 53 | 1235 | 0 | 2 620 | 100 | 0 | Расчеты производятся помесячно |
| 2.3.1 | Обслуживание автоматической пожарной сигнализации (образование) | 4 200 | 2 278,9 | 54,3 | 1921,1 | 0 | 4 200 | 100 | 0 | Расчеты производятся помесячно |
| 2.4.3. | Ремонт пожарных гидрантов в с. Селиярово (департамент строительства) | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 100 | 0 | Заключен муниципальный контракт 31.07.2012 Срок исполнения 31.08. 2012 |
| 2.4.4. | Ремонт водяной скважины на территории пожарного поста в с. Батово (департамент строительства) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 0 | Объявлен конкурс, дата проведения аукциона 14.09.2012 |
| 2.5.1 | Строительство пожарных водоёмов с. Зенково | 1650,4 | 1650,4 | 100 |  | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.5.3. | Строительство пожарного водоёма п. Пырьях | 825,2 | 825,2 | 100 |  | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.5.4. | Строительство пожарных водоёмов п. Кирпичный | 1 771 | 1 771 | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | Работы выполнены в полном объеме Оплата в сентябре |
| 2.5.5. | Строительство пожарных водоёмов с. Елизарово | 1 771 | 1 771 | 0 |  | 0 |  | 100 | 0 | Работы выполнены в полном объеме Оплата в сентябре |
| 2.5.8. | Строительство пожарных водоёмов п. Выкатной | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет информации | Нет Информа-ции | Сроки уточняются | Размещение заказа планируется в сентябре. Финансирование открыто в июле. |
| 2.5.9. | Строительство пожарных водоёмов д. Шапша | 1775 | 0 | 0 | 0 |  | Нет информации | Нет Информа-ции | Сроки уточняются | Размещение заказа планируется в сентябре. Финансирование открыто в июле. |
| 2.5.10 | Привязка типового проекта пожарного водоёма в населённых пунктах Кирпичный, Елизарово | 93,6 | 93,6 | 100 |  | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.5.11 | Выполнение кадастровых работ в населённых пунктах Кирпичный, Елизарово | 68,4 | 68,4 | 100 |  | 0 |  |  |  | Работы выполнены в полном объеме |
| 2.5.12 | Привязка типового проекта пожарного водоёма в населённых пунктах Выкатной, Шапша | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | Запрос котировок 17.08.2012 Документация в работе |
| 2.5.13 | Выполнение кадастровых работ в населённых пунктах Выкатной, Шапша | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | Документация в работе |
|  | По задаче 2 | 17509,6 | 9926 | 56,7 | 3853,6 | 0 | 13959,6 ** | 79,9 * * |  |  |
|  | Всего | 18581,1 | 10724,5 | 57,7 | 3853,6 | 0 | 15031,1 | 81 |  |  |

*- указываются суммы неисполненных контрактов, частично исполненных, при этом указывается неисполненный остаток

** 81% при  переходящих объектах –  пожводоемы  в д. Шапша и п. Выкатной на 2013 год  (объекты будут выставлены на конкурс в сентябре).

Заместитель начальника отдела                                                                                                                             Е.А. Крылов

гражданской защиты