**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**ДУМА**

**РЕШЕНИЕ**

17.03.2023 № 283

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической

эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района Е.А. Данилова

17.03.2023

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 17.03.2023 № 283

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 14.12.2021 № 332.

 Целями Программы являются:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

2. Обеспечение потребителей надежным и качественным электроснабжением.

3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

 Задачами Программы являются:

1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;

3) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

4) повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;

5) создание условий для реализации муниципальных целевых индикаторов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и энергобезопасности.

Объем финансирования Программы на 2022 год составляет 897 311,5 тыс. рублей, из них 396 875,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 500 436,5 тыс. рублей – из бюджета района, в том числе средства предприятий-недропользователей – 115 566,93 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 786 714,9 тыс. рублей (87,7 % от плана на 2022 год).

Для достижения поставленных целей в 2022 году предусмотрена реализация следующих мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрены следующие основные мероприятия:

 1. Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

 - «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие, составляет 9 846,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года;

 - «Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие, составляет 9 863,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года;

 - «Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие, составляет 695,7 тыс. рублей. Проект разработан и находится на государственной экспертизе. Планируемый срок выполнения работ март 2023 года.

 2. Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

В рамках данного основного мероприятия выполняются следующие мероприятия:

 - «Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие, составляет 168 776,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета автономного округа 65 517,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» за выполненные работы:

- капитальный ремонт котельной «Сказка», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Победы, 1а/2;

- капитальный ремонт котельной «Школьная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Геологов, 9;

- капитальный ремонт котельной «Таежная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2а;

- капитальный ремонт котельной «Бобровская», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Бобровский, ул. Лесная, 13;

- капитальный ремонт объекта «Здание котельной п. Кедровый, ул. Дорожная, д. 1А»;

- капитальный ремонт (с заменой) насосов, входящих в состав технологического оборудования объекта: «Здание модульной водоочистки хозяйственно-бытового назначения в с. Нялинское, ул. Труда, 27а, Ханты-Мансийского района»;

- капитальный ремонт водозаборного сооружения со станцией очистки воды в с. Елизарово;

- капитальный ремонт (замена) объекта: «Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в п. Троица Ханты-Мансийского района»;

- капитальный ремонт здания водоочистки в с.Троица;

- капитальный ремонт сетей тепло-водоснабжения в с. Кышик Ханты-Мансийского района;

- капитальный ремонт котельной с. Елизарово;

- капитальный ремонт котельной с. Нялинское;

- капитальный ремонт котельной с. Кышик.

 - «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие, составляет 3 094,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по следующим объектам:

- капитальный ремонт (замена) объекта: «Две скважины с надскважинными сооружениями на водозаборе в с. Троица»;

- капитальный ремонт котельной «Центральная» п.Красноленинский, ул. Обская, 19а;

- капитальный ремонт котельной «Отопительная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, 9. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания;

- капитальный ремонт котельной «Тепличная», расположенной по адресу: ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова,14;

 - «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 6 530,0 тыс. рублей. В 2022 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке;

 - «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 11 490,0 тыс. рублей. Исполнение составило 1 490,0 тыс. рублей или 13 % от плана. Разработана проектно-сметная документация. Стоимость строительства объекта составляет 26 064,51 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется в 2023 году при наличии финансирования;

- «Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 4 374,8 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 4 374,8 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок выполнения работ август 2023 года;

- «Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 5 582,9 тыс. рублей. В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке;

 - Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 16 274,1 тыс. рублей. Исполнение составило 8 137,1 тыс. рублей или 50 % от плана. Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии на сумму 16 274,1 тыс. рублей. Завершение работ планируется в 2023 году;

 - «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 3 621,3 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 3 325,0 тыс. рублей. Подрядчик смонтировал технологическое оборудование на объекте. Исполнение планируется в 2023 году;

 - «Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 20 314,8 тыс. рублей. Исполнение составило 600 тыс. рублей. Выполнены работы по прохождению государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В 2022 году получено положительное заключение государственной экспертизы. Выполнение работ по СМР планируется в 2023 году в рамках предусмотренных финансовых средств;

- «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР)». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 900,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года;

- «Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 257,7 тыс. рублей. Исполнение составило 85,1 тыс. рублей. Финансовые средства запланированы на выполнение работ по ремонту наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, от здания котельной до детского сада. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2023 году;

- «Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома № 20 п. Горноправдинск». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 200,5 тыс. рублей. Работы выполнены. Подрядной организацией готовится отчетная документация для оплаты выполненных работ;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 13 308,8 тыс. рублей. Исполнение составило 8 500,5 тыс. рублей. Остаток средств планируется использовать в 2023 году для завершения работ на объекте;

 - «Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 22 645,2 тыс. рублей. Работы на объекте выполнены. Исполнение составило 5 999,4 тыс. рублей;

 - «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки, 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 46 127,1 тыс. рублей. Исполнение составило 43 136,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 24.07.2020 на сумму 286 903,9 тыс. рублей. В 2020 году выполнены работы на сумму 31 837,9 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 209 275,6 тыс. рублей, в 2022 году на сумму 43 136,9 тыс. рублей. Работы выполнены на 95%. Для завершения реконструкции объекта необходимо выполнить пуско-наладочные работы, внутреннее благоустройство, озеленение. Выполнение планируется во 2 квартале 2023 года;

- «Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1, 2, пер. Северный п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 17 632,7 тыс. рублей. Исполнение составило 15 410,9 тыс. рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году;

- «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия в 2022 году, составляет 464,3 тыс. рублей. Разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в д. Ягурьях. Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для реализации мероприятия недостаточно средств;

- «Обследование подводящего газопровода к с. Тюли». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 564,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Работы выполнены. Получено заключение: Газопровод не пригоден к эксплуатации;

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 6 699,4 тыс. рублей. Исполнение составило 6 129,5 тыс. рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году.

 3. Основное мероприятие. Аварийно-технический запас. В рамках мероприятия осуществляется приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 2 739,2 тыс. рублей. Исполнение составило 2 738,8 тыс. рублей или 100 % от плана. В рамках мероприятия приобретено:

1) насос фекальный на сумму 248,7 тыс. рублей;

2) трубы напорные из полиэтилена на сумму 343,4 тыс. рублей;

3) насосы химические на сумму 484,3 тыс. рублей;

4) насос погружной скважинный на сумму 444,0 тыс. рублей;

5) ППУ на сумму 424,4 тыс. рублей;

6) трубы, краны, отводы на сумму 597,7 тыс. рублей;

7) ВГП на сумму 196,3 тыс. рублей.

 4. Основное мероприятие. Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций. Мероприятие направлено на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и МКУ «Управление капитального строительства и ремонта». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 86 622,5 тыс. рублей. Исполнение составило 83 711,2 тыс. рублей.

 5. Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг. В рамках мероприятия осуществляется приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга). Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 31 436,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана. Лизинговые платежи осуществляются в соответствии с графиком платежей.

 Приобретено 19 единиц техники:

1) Машина коммунальная, модели МК.03 (на базе трактора «БЕЛАРУС-92П») 4 единицы;

2) Автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей (АЦПТ) 7074R0 на шасси ГАЗ C41R13 1 единица;

3) Трактор гусеничный промышленный Агромаш-90ТГ 2008А 2 единицы;

4) Автоцистерна вакуумная (АВ) (машина вакуумная, комбинированная, илососная) 7074A0-50 на шасси КАМАЗ 43118-50 4 единицы;

5) Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3 4 единицы;

6) Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45141-50, с полной массой транспортного средства до 20,83 т. 2 единицы;

7) Экскаватор универсальный колесный одноковшовый гидравлический ЭО-2626.ДТ.3 2 единицы.

 В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

 Мероприятие «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань» направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг составило 9 907 помывок.

 В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения», которое включает следующие субсидии:

 - «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам». Объем запланированных финансовых средств в 2022 году составил 14 844,3 тыс. рублей. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа. Исполнение составило 14 840,6 тыс. рублей. Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки. Объем реализованного населению сжиженного газа составил 30 360 кг;

 - «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 24 606,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях;

- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» на оказание недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 2 124,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг населению (90 исполнительных листов по задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги населением нереальные к взысканию).

 В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения» осуществляется реализация основного мероприятия «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района», которое включает следующие субсидии:

- «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия, составляет 72 047,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 43 228,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 2 597 688,0 кВт/час.

- «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам». Объем запланированных финансовых средств в 2022 году составил 273 285,2 тыс. рублей. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа. Исполнение составило 100 %. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 8 195 220,42 кВт/час.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей | % исполнения  | Краткий результат реализации мероприятия |
| предусмотрено муниципальной программой | исполнено  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами  |
| 1.1. Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды» |
| 1.1.1. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Бобровский (ПИР, СМР) | Всего | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 9 846,5 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 9 846,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Строительство водозаборного сооружения со станцией очистки воды в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 9 863,9 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту. ПСД разработана. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 9 863,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Выполнение работ по оценке запасов пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района.  | Всего | 695,7 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 695,7 тыс. рублей. Проект разработан и находится на государственной экспертизе. Планируемый срок выполнения работ март 2023 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 695,7 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей» |
| 1.2.1. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийского района | Всего | 168 776,9 | 168 776,8 | 100,0 | Выполнены работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 65 517,0 | 65 516,9 | 0,0 |
| бюджет района | 103 259,9 | 103 259,9 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 86 855,7 | 86 855,7 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 16 404,2 | 16 404,2 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду  | Всего | 3 094,0 | 3 094,0 | 100,0 | Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения при подготовке к осенне-зимнему периоду. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 094,0 | 3 094,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 3 094,0 | 3 094,0 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ПИР, СМР) | Всего | 6 530,0 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году неоднократно размещался муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 6 530,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР) | Всего | 11 490,0 | 1 490,0 | 13,0 | Разработана проектно-сметной документация. Стоимость строительства объекта составляет 26 064,51 тыс. рублей. Выполнение работ по СМР планируется в 2023 году при наличии финансирования.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 11 490,0 | 1 490,0 | 13,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 11 490,0 | 1 490,0 | 13,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 11 200,4 | 1 200,4 | 10,7 |
| 1.2.5. | Строительство канализационно-очистных сооружений в п. Кедровый (ПИР) | Всего | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 | Разработана проектно-сметная документация. Готовится документация для прохождения экспертизы определения достоверности сметной стоимости объекта. Планируемый срок выполнения работ август 2023 года.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 4 374,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Строительство водопровода в с. Елизарово (ПИР, СМР) | Всего | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 | В 2022 году был размещен муниципальный заказ на выполнение работ по проектированию объекта. По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 5 582,9 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения с. Нялинское (ул. Лесная, ул. Кедровая, пер. Северный) (ПИР, СМР)» | Всего | 16 274,1 | 8 137,1 | 50,0 | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии на сумму 16 274,1 тыс. рублей. Завершение работ планируется в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 16 274,1 | 8 137,1 | 50,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 16 274,1 | 8 137,1 | 50,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки | Всего | 3 621,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 3 325,0 тыс. рублей. Подрядчик смонтировал технологическое оборудование на объекте. Исполнение планируется в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 621,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 3 621,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Водоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Кайгарка» п. Горноправдинск»  | Всего | 20 314,8 | 600,0 | 3,0 | В 2022 году получено положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы документации и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Строительство объекта планируется в 2023 году.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 314,8 | 600,0 | 3,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 20 314,8 | 600,0 | 3,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 19 714,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша (ПИР) | Всего | 900,0 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 900,0 тыс. рублей. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. Ведется претензионная работа. Планируемый срок исполнения работ июнь 2023 года.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовка к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район.  | Всего | 257,7 | 85,1 | 33,0 | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту наружных сетей водоснабжения по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Троица, от здания котельной до детского сада. Завершение работ планируется в 2023 году. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 257,7 | 85,1 | 33,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 257,7 | 85,1 | 33,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей |   | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Ремонт водопроводного колодца с устройством пожарного гидранта по ул. Снежная в районе дома №20 п. Горноправдинск. | Всего | 200,5 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 200,5 тыс.рублей. Работы выполнены. Подрядной организацией готовится отчетная документация для оплаты выполненных работ.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 200,5 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада» | Всего | 13 308,8 | 8 500,5 | 63,9 | В 2022 году выполнены работы на сумму 8 500,5 тыс. рублей. Остаток средств планируется использовать в 2023 году для завершения работ на объекте.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 13 308,8 | 8 500,5 | 63,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 13 308,8 | 8 500,5 | 63,9 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 13 308,8 | 8 500,5 | 0,0 |
| 1.2.14. | Подводящий газопровод к п. Горноправдинск. Резервная ветка (ПСД, СМР)  | Всего | 22 645,2 | 5 999,4 | 26,5 | Заключен муниципальный контракт на сумму 6 000,0 тыс. рублей. Работы выполнены.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 22 645,2 | 5 999,4 | 26,5 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 22 645,2 | 5 999,4 | 26,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 22 645,2 | 5 999,4 | 26,5 |
| 1.2.15. | Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сут до 2000 м3/сут, 2-ой этап п. Горноправдинск | Всего | 46 127,1 | 43 136,9 | 93,5 | Работы выполнены на 95%. Для завершения реконструкции необходимо выполнить пуско-наладочные работы, внутреннее благоустройство, озеленение. Выполнение планируется во 2 квартале 2023 года.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 46 127,1 | 43 136,9 | 93,5 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 46 127,1 | 43 136,9 | 93,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 27 127,1 | 27 127,1 | 100,0 |
| 1.2.16. | Строительство сетей холодного водоснабжения по ул. Лесная, пер. Торговый 1,2, пер. Северный п. Выкатной | Всего | 17 632,7 | 15 410,9 | 87,4 | Заключен муниципальный контракт на сумму 17 632,7 тыс. рублей. Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 17 632,7 | 15 410,9 | 87,4 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 17 632,7 | 15 410,9 | 87,4 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 17 632,7 | 15 410,9 | 87,4 |
| 1.2.17. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР)  | Всего | 464,3 | 0,0 | 0,0 | Стоимость выполнения работ составляет 13 320,01 тыс. рублей. Для реализации мероприятия недостаточно средств.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 464,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Обследование подводящего газопровода к с. Тюли | Всего | 564,0 | 564,0 | 100,0 | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 564,0 | 564,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 564,0 | 564,0 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей центрального водоснабжения п. Выкатной» | Всего | 6 699,4 | 6 129,5 | 91,5 | Работы выполнены. Окончательная оплата выполненных работ будет произведена после предоставления подрядной организацией отчетной документации в 2023 году.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 699,4 | 6 129,5 | 91,5 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 6 699,4 | 6 129,5 | 91,5 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 3 473,6 | 3 473,6 | 100,0 |
| 1.3. Основное мероприятие «Аварийно-технический запас» |
| 1.3.1. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 2 739,2 | 2 738,8 | 100,0 | Пополнен резерв материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства. В том числе: 1) насос фекальный; 2) трубы напорные из полиэтилена; 3) насосы химические; 4) насос погружной скважинный; 5) ППУ; 6) трубы, краны, отводы; 7) ВГП. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 739,2 | 2 738,8 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 2 739,2 | 2 738,8 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Основное мероприятие «Расходы на обеспечение исполнения муниципальных функций» |
| 1.4.1. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 42 483,6 | 40 919,7 | 96,3 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 42 483,6 | 40 919,7 | 96,3 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 42 483,6 | 40 919,7 | 96,3 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | Всего | 44 138,9 | 42 791,5 | 96,9 |   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 44 138,9 | 42 791,5 | 96,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 44 138,9 | 42 791,5 | 96,9 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Основное мероприятие «Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг» |
| 1.5.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинг) | Всего | 31 436,5 | 31 436,5 | 100,0 |  Приобретено 19 единиц техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 31 436,5 | 31 436,5 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 31 436,5 | 31 436,5 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг |
| 2.1. Основное мероприятие «Повышение качества бытового обслуживания» |
| 2.1.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 | В рамках субсидии предоставлены банные услуги в количестве 9 907 помывок в населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 20 000,0 | 20 000,0 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг |
| 3.1. Основное мероприятие «Повышение уровня благосостояния населения» |
| 3.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | Всего | 14 844,3 | 14 840,6 | 100,0 | Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на оказание услуг населению по реализации сжиженного газа в баллонах в населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки. Объем реализованного сжиженного газа составил 30 360 кг.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14 844,3 | 14 840,6 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | 340,8 | 0,0 | 0,0 | Субсидия носит заявительный характер. МП «ЖЭК-3» в 2022 году на поучение субсидии не заявился.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 340,8 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 340,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на содержание площадок временного накопления ТКО в Ханты-Мансийском районе | Всего | 24 606,0 | 24 606,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 24 606,0 | 24 606,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 24 606,0 | 24 606,0 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», на оказание недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг населению Ханты-Мансийского района | Всего | 2 124,9 | 2 124,9 | 100,0 | Возмещены недополученные доходы МП «ЖЭК-3» по 90 исполнительным листам.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 2 124,9 | 2 124,9 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 2 124,9 | 2 124,9 | 100,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов и организация учета сокращения потерь энергоресурсов, обучение и информационная поддержка в области энергосбережения |
| 4.1. Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района» |
| 4.1.1. | Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | 72 047,5 | 72 047,5 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО "Юграэнерго" на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию в зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 2 597 688,0 кВт/час.  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 43 228,5 | 43 228,5 | 100,0 |
| бюджет района | 28 819,0 | 28 819,0 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 28 819,0 | 28 819,0 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа, по социально ориентированным тарифам | Всего | 273 285,2 | 273 285,2 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию в зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии составил 8 195 220,42 кВт/час.   |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 273 285,2 | 273 285,2 | 100,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Всего по программе | Всего | 897 311,5 | 786 714,9 | 87,7 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 396 875,0 | 396 871,2 | 100,0 |
| бюджет района | 500 436,5 | 389 843,7 | 77,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| средства бюджета района | 455 213,3 | 344 620,5 | 77,2 |
| средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 45 223,2 | 45 223,2 | 100,0 |
| справочно: средства предприятий - недропользователей | 115 566,9 | 61 712,0 | 53,4 |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие и

модернизация жилищно-коммунального комплекса и

повышение энергетической эффективности в Ханты-

Мансийском районе на 2022 – 2025 годы» за 2022 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2022 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2022 | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Доля населения Ханты-Мансийского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 96 | 96 | 100 |  |
| 2 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района, % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, % | 2,6 | 2,6 | 100 |  |
| 4 | Обеспечение аварийно-техническим запасом жилищно-коммунального хозяйства района, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Количество предоставленных банных услуг, помывки | 9 800 | 9 907 | 101,1 |  |
| 6 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 22 | 14,36 | 100 |  |
| 7 | Приобретение специализированной техники для улучшения качества жилищно-коммунальных услуг населению района, ед. | 24 | 19 | 79,2 | В 2023 году планируется приобретение двух гусеничных тракторов и 3 ед. UAZ Pikap.  |