

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 12.01.2017 № 6

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 30 сентября 2013 года № 248

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

Ханты-Мансийского района

на 2014 – 2019 годы»

В соответствии с постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района», в целях развития жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» (с изменениями от 27 февраля 2014 года № 38, от 2 апреля 2014 года № 63, от 23 мая 2014 года № 129, от 16 июня 2014 года № 148, от 11 июля 2014 года № 175, от 26 сентября 2014 года № 263, от 30 сентября 2014 года № 286, от 22 октября 2014 года № 308, от 17 ноября 2014 года № 328, от 24 ноября 2014 года № 329, от 18 февраля 2015 года № 33, от 28 апреля 2015 года № 84, от 20 мая 2015 года № 99, от 28 мая 2015 года № 108, от 4 августа 2015 года № 170, от 16 сентября 2015 года № 210, от 28 сентября 2015 года № 214, от 23 ноября 2015 года № 273, от 24 декабря 2015 года № 322, от 12 января 2016 года № 2, от 9 февраля 2016 года № 36, от 29 февраля 2016 года № 64, от 6 апреля 2016 года № 119, от 20 апреля 2016 года № 136, от 24 июня 2016 года № 205, от 4 августа 2016 года № 241,
от 16 сентября 2016 года № 280, от 15 ноября 2016 года № 371) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

 «Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 30.09.2013 № 248

Паспорт

 муниципальной программы Ханты-Мансийского района

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы (далее – Программа) |
| Дата утверждениямуниципальной программы(наименование и номерсоответствующегонормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 30 сентября 2013 года № 248 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района на 2014 – 2019 годы» |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ханты-Мансийского района (далее – департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) |
| Соисполнителимуниципальной программы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее – МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»);департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск); комитет по образованию администрации района; комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский);комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый); комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) |
| Цели муниципальной программы | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг |
| Задачи муниципальной программы | 1) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;2) повышение эффективности и качества бытовых услуг населению Ханты-Мансийского района;3) повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;4) оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;5) улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда среди молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства |
| Подпрограммы или основные мероприятия | подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»;подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»;подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»;подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»;подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» |
| Целевые показателимуниципальной программы | 1) количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района (увеличение от 8 до 12 единиц);2) количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам (увеличение с 23 до 25 единиц);3) протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе:сетей газоснабжения (увеличение с 0 км до 1,5 км);сетей водоснабжения (увеличение с 0 км до 13,3 км);4) протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе:сетей теплоснабжения (снижение с 21,66 км до 19,0 км);сетей водоснабжения (снижение с 31,96 км до 20,9 км);5) количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт (увеличение с 0 до 5 единиц);6) обеспечение района аварийно-техническим запасом (сохранение уровня 100%);7) количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами (увеличение с 16 до 17 единиц);8) количество отремонтированных многоквартирных домов (увеличение с 0 до 5 единиц);9) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи не более 20 %;10) доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий (увеличение с 0 до 30%) |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2014 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечениемуниципальной программы | общий объем финансирования Программы составляет 1 164 073,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 256 516,7 тыс. рублей;2015 год – 127 020,8 тыс. рублей;2016 год – 286 885,4 тыс. рублей;2017 год – 181 362,8 тыс. рублей;2018 год – 118 531,9 тыс. рублей;2019 год – 193 756,2 тыс. рублей;бюджет автономного округа – 565 807,7 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 121 493,3 тыс. рублей;2015 год – 94 596,3 тыс. рублей;2016 год – 102 333,9 тыс. рублей;2017 год – 89 274,5 тыс. рублей;2018 год – 36 080,6 тыс. рублей;2019 год – 122 029,1 тыс. рублей;бюджет района – 597 881,9 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 134 822,4 тыс. рублей;2015 год – 32 241,3 тыс. рублей;2016 год – 184 551,5 тыс. рублей;2017 год – 92 088,3 тыс. рублей;2018 год – 82 451,3 тыс. рублей;2019 год – 71 727,1 тыс. рублей;бюджет сельских поселений района – 384,2 тыс. рублей, в том числе:2014 год – 201,0 тыс. рублей;2015 год – 183,2 тыс. рублей;2016 год – 0,0 тыс. рублей;2017 год – 0,0 тыс. рублей;2018 год – 0,0 тыс. рублей;2019 год – 0,0 тыс. рублей |

Раздел 1. Краткая характеристика текущего состояния сферы

социально-экономического развития Ханты-Мансийского района

Муниципальная программа направлена на решение вопросов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры (совокупности производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах муниципального образования и предназначенных для нужд потребителей.

Общая протяженность сетей теплоснабжения в поселениях Ханты-Мансийского района в двухтрубном исполнении составляет 56,7 км, все сети находятся в муниципальной собственности. Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 19 км или 33,5% от их общей протяженности.

Услуга теплоснабжения предоставляется в 20 населенных пунктах тридцатью муниципальными котельными (18 – на природном газе, 10 – на угле и 1 – на плотной щепе). Данная Программа позволит проводить полный комплекс работ по подготовке технологического оборудования котельных к зиме.

 Вода в населенных пунктах района подается из артезианских скважин. Все имеющиеся водозаборы (31 ед. в 24 населенных пунктах) требуют ежегодной подготовки к зимнему периоду. Протяженность водопроводных сетей Ханты-Мансийского района составляет 63,4 км, из них протяженность ветхих сетей составляет 20,9 км или 33% от общей протяженности водопроводных сетей.

 Для бесперебойного и безаварийного функционирования объектов социально-бытового обслуживания населения необходимо произвести модернизацию и реконструкцию объектов тепло-, водоснабжения.

 Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для комплексного освоения и развития застроенных территорий в целях жилищного строительства.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели их достижения

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 года), Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, определены основные приоритеты государственной политики.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации заключалось в нескольких важных этапах, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального комплекса, развития конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Целью муниципальной программы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

Достижение целей Программы будет обеспечено путем решения следующих задач:

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;

повышение эффективности и качества бытовых услуг населения Ханты-Мансийского района;

повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;

оказание поддержки организациям (предприятиям), оказывающим жилищно-коммунальные услуги;

улучшение благоустройства населенных пунктов района, пропаганда молодежи района в сфере энергосбережения и благоустройства;

развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры на территории Ханты-Мансийского района.

Значения целевых показателей Программы определены в следующем порядке (таблица 1).

Показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района» определяется исходя их количества фактически приобретенной техники в рамках Программы за период реализации Программы с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района»;

Pn – единица техники;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является ведомственная статистика департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам» рассчитывается с учетом фактически функционирующих очистных сооружений, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, и планируемых к строительству и вводу в эксплуатацию в течение реализации Программы.

Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная Постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения» определяется за период реализации Программы с нарастающим итогом в километрах исходя из протяженности строящихся объектов, финансируемых в рамках Программы, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: сети газоснабжения, сети водоснабжения»;

Pn – протяженность сетей, км;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: сети теплоснабжения, сети водоснабжения» определяется на основании проведенных капитальных ремонтов сетей тепло-, водоснабжения в рамках подготовки к отопительному зимнему периоду, а также в рамках исполнения плановых мероприятий. Источник информации – Росстат. Месячная форма федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» утверждена Постановлением Росстата от 27 февраля 2006 года № 7.

Показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт» определяется на основании фактических объемов выполненных работ в отношении объектов коммунального хозяйства в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт»;

Pn – объект коммунального хозяйства, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Обеспечение района аварийно-техническим запасом» рассчитывается исходя из обеспеченности аварийно-техническим запасом, перечень которого формируется на основании постановления администрации Ханты-Мансийского района от 5 ноября 2014 года № 316 «Об утверждении Положения о резерве материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района».

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами» рассчитывается исходя из количества населенных пунктов района, где созданы условия по предоставлению общественных банных услуг, рассчитывается по формуле:

N = P1 + P2 + P3 +…Pn, где:

N – показатель «Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами»;

Pn – населенный пункт, ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов» определяется от фактически отремонтированных домов в рамках Программы за период с нарастающим итогом, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)z + (P1 + P2 + P3 +…Pn)z…., где:

N – показатель «Количество отремонтированных многоквартирных домов»;

Pn – многоквартирный дом, ед.;

z – год реализации муниципальной программы.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи» – предельная величина совокупного семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в размере 22%. Показатель определяется по формуле:

Крсд = (Рк/Дс)\*100, где:

Крсд – доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк – средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.;

Дс – средний по муниципальному образованию совокупный доход семьи на прогнозный год, руб.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий» определяется от фактического количества населенных пунктов, где осуществлялось благоустройство территорий, в общем количестве населенных пунктов района, рассчитывается по формуле:

N = (P1 + P2 + P3 +…Pn)/S\*100, где:

N – показатель «Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий»;

Pn – населенные пункты, охваченные работами по благоустройству территорий, ед.;

S – общее количество населенных пунктов в районе (30 единиц), ед.

Источником информации о показателе является расчет департамента, строительства, архитектуры и ЖКХ.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

Достижение поставленной цели и решение задач Программы предусмотрено посредством реализации мероприятий, указанных в таблице 2.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» для повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса предполагается реализация следующих основных мероприятий:

1. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация мероприятия приведет к обновлению транспортного парка муниципальных предприятий района, которые оказывают коммунальные услуги на территории Ханты-Мансийского района, что повлияет на качество и стоимость предоставляемых коммунальных услуг.

2. Повышение качества питьевой воды.

Мероприятие направлено на подачу питьевой воды в населенных пунктах Ханты-Мансийского района в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Мероприятие направлено на создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, повышения доступности жилья, улучшение жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Ханты-Мансийского района.

4. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ.

Мероприятие направлено на капитальный ремонт и ремонт инженерных сетей тепло-, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Ханты-Мансийского района, что приведет к уменьшению потерь на сетях тепло-, водоснабжения; на содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ, для исполнения полномочий органов местного самоуправления, возложенных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей.

Мероприятие направлено на обновление и применение новых технологий в сфере ЖКХ, строительство сетей коммунальной инфраструктуры для улучшения условий проживания населения Ханты-Мансийского района; содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта».

6. Аварийно-технический запас.

Аварийно-технический запас ежегодно должен быть обеспечен на 100% для оперативного устранения аварий, аварийных ситуаций и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на территории Ханты-Мансийского района.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» предполагается реализация основного мероприятия «Повышение качества бытового обслуживания».

Мероприятие направлено на организацию на территории района качественного предоставления банных услуг населению района, а также возмещение экономически обоснованных затрат муниципальных предприятий района, оказывающих банные услуги на территории района.

В рамках подпрограммы 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» предусмотрена реализация основного мероприятия «Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий».

Мероприятие направлено на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках исполнения полномочий, возложенных на органы местного самоуправления Жилищным кодексом Российской Федерации.

Мероприятие направлено на обеспечении благоустройства территории населенных пунктов, в том числе территорий, прилегающих к жилым домам в рамках реализации мероприятия 2.3 «Предоставление субсидий на благоустройство территории» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 423-п.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация основного мероприятия «Повышение уровня благосостояния населения».

 Данное мероприятие направлено на недопущение роста платы населения за коммунальные услуги, оказываемые муниципальными предприятиями Ханты-Мансийского района, и за коммунальные услуги, тарифы на которые устанавливаются регулируемыми органами власти субъектов Российской Федерации.

В рамках подпрограммы 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» предусмотрена реализация основных мероприятий:

1. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района. Данное мероприятие направлено на стимулирование органов местного самоуправления поселений на выполнение работ по благоустройству территорий населенных пунктов.

2. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (паркам, бульварам, скверам). Реализация мероприятия позволит выработать у подрастающего поколения Ханты-Мансийского района бережное отношение к общему имуществу многоквартирных домов, муниципальному имуществу, культуру поведения в общественных местах.

Перечень объектов капитального строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется (планируется осуществлять) в период реализации Программы за счет средств бюджета автономного округа, бюджета Ханты-Мансийского района, представлен в таблице 3.

4. Механизм реализации муниципальной Программы

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы определен организационно-правовой механизм, предусматривающий взаимодействие между ответственным исполнителем Программы и соисполнителями.

Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной Программы и внесение в нее изменений, их согласование;

размещает проект муниципальной программы и изменения в нее на официальном сайте для рассмотрения и подготовки предложений органами местного самоуправления сельских поселений района, населением, бизнес-сообществами, общественными организациями;

организует реализацию муниципальной программы, участвует в реализации программных мероприятий, формирует предложения о внесении в нее изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение ее целевых показателей, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу комитета экономической политики администрации района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и оценки эффективности подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям осуществить разработку основных мероприятий и планов их реализации;

осуществляет подготовку информации о ходе реализации муниципальной программы и представляет ее в комитет экономической политики администрации района.

Соисполнители:

участвуют в разработке и реализации программных мероприятий;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и (или) основных мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам.

В процессе реализации Программы могут проявиться ряд внешних и внутренних рисков.

Внешние риски:

сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет исходя из новых бюджетных параметров пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения, снижения ожидаемых эффектов от их решения;

отсутствие поставщиков товаров, исполнителей работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;

удорожание стоимости товаров, работ (услуг).

Внутренние риски:

недостаточность средств на реализацию отдельных мероприятий Программы, что снижает эффективность ее реализации в целом;

недостатки в управлении Программой, в первую очередь, из-за отсутствия должной координации действий участников ее реализации.

Минимизация внешних и внутренних рисков Программы осуществляется посредством реализации следующих мероприятий:

корректировка Программы по мере необходимости;

разработка нормативных правовых актов, их методическое, информационное сопровождение;

информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий и результатов Программы.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов финансовой поддержки и будет осуществляться на основе муниципальных контрактов (договоров), заключаемых исполнителями Программы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Информация о ходе реализации Программы ответственным исполнителем Программы предоставляется в комитет экономической политики администрации района ежеквартально и ежегодно в порядке, установленном постановлением администрации района от 9 августа 2013 года № 199 «О программах Ханты-Мансийского района».

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зате-ля | Наименование показателей результатов | Базовый показательна начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
| 2014год | 2015год | 2016год | 2017год | 2018год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Количество приобретенной техники, оказывающей жилищно-коммунальные услуги на территории района, ед. | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Количество населенных пунктов, где качество питьевой воды соответствует установленным нормам, ед. | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 3. | Протяженность инженерных сетей, предназначенных для жилищного строительства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети газоснабжения, км | 0 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,5 | 1,5 |
| сети водоснабжения, км | 0 | 5,3 | 5,3 | 11,4 | 11,4 | 12,6 | 13,3 | 13,3 |
| 4. | Протяженность ветхих инженерных сетей, подлежащих замене, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети теплоснабжения, км | 21,66 | 19,1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| сети водоснабжения, км | 31,96 | 28,1 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 5. | Количество объектов коммунального хозяйства, в отношении которых выполнено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед. | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Обеспечение района аварийно-техническим запасом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Количество населенных пунктов, обеспеченных банными услугами, ед. | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8. | Количество отремонтированных многоквартирных домов, ед. | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | <22 | <21 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| 10. | Доля населенных пунктов Ханты-Мансийского района, охваченных работами по благоустройству территорий, % | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основ-ного меро-прия-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |
| 1.1. | Основное мероприятие. Приобретение спецтехники для улучшения качества предоставляемых коммунальных услуг (показатель 1) |   | всего | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 23 788,6 | 20 936,1 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11 553,1 | 11 553,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Приобретение ассенизаторской машины | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 400,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Приобретение мусоровоза (п. Горноправдинск) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Приобретение трактора (п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 692,0 | 1 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Приобретение дизель-генераторной установки для электроснабжения населенных пунктов Ханты-Мансийского района  | департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района  | всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 400,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Приобретение многофункционального комплекса (трактор, погрузчик, тележка и емкость для откачки ЖБО) для участка МП «ЖЭК-3» сельского поселения Цингалы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7. | Приобретение ассенизаторской машины на базе а/м «Урал» (для нужд сельского поселения Селиярово) | департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района | всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Повышение качества питьевой воды (показатель 2) |   | всего | 360 978,1 | 48 361,6 | 48 697,5 | 75 727,3 | 80 010,0 | 18 297,9 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 210 534,9 | 0,0 | 26 410,2 | 35 075,6 | 63 659,5 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 150 443,2 | 48 361,6 | 22 287,3 | 40 651,7 | 16 350,5 | 18 297,9 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 98 209,4 | 48 361,6 | 21 615,6 | 0,0 | 13 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 52 233,8 | 0,0 | 671,7 | 40 651,7 | 3 350,5 | 3 065,7 | 4 494,2 |
| 1.2.1. | Разработка проектов зон санитарной охраны на скважинах в населенных пунктах Ханты-Мансийского района, подсчет запасов: | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 5 493,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 493,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 493,0 | 0,0 | 5 493,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1. | с. Елизарово, с. Троица, д. Белогорье, п. Луговской,п. Кирпичный, п. Сибирский, с. Батово, с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 4 860,0 | 0,0 | 4 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2. | д. Шапша, д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 633,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 633,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 633,0 | 0,0 | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Строительство объекта «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 221 920,0 | 9 183,3 | 37 663,9 | 58 956,8 | 11 000,0 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 127 020,4 | 0,0 | 22 486,7 | 19 144,1 | 0,0 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 94 899,6 | 9 183,3 | 15 177,2 | 39 812,7 | 11 000,0 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 50 216,0 | 9 183,3 | 14 800,5 | 0,0 | 11 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 44 683,6 | 0,0 | 376,7 | 39 812,7 | 0,0 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.1. | «Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 192 169,5 | 9 183,3 | 7 913,4 | 58 956,8 | 11 000,0 | 15 232,2 | 89 883,8 |
| бюджет автономного округа | 112 219,9 | 0,0 | 7 686,2 | 19 144,1 | 0,0 | 0,0 | 85 389,6 |
| бюджет района – всего | 79 949,6 | 9 183,3 | 227,2 | 39 812,7 | 11 000,0 | 15 232,2 | 4 494,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 35 415,5 | 9 183,3 | 0,0 | 0,0 | 11 000,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 44 534,1 | 0,0 | 227,2 | 39 812,7 | 0,0 | 0,0 | 4 494,2 |
| 1.2.2.2. | «Строительство водозабора в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 29 750,5 | 0,0 | 29 750,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 14 800,5 | 0,0 | 14 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 14 950,0 | 0,0 | 14 950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 14 800,5 | 0,0 | 14 800,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 149,5 | 0,0 | 149,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт ВОС (с. Елизарово, п. Красноленинский) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 13 670,4 | 13 670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.1. | Капитальный ремонт ВОС в с. Елизарово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 102,4 | 5 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3.2 | Капитальный ремонт ВОС в п. Красноленинский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 8 568,0 | 8 568,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | Капитальный ремонт ВОС с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 982,0 | 2 982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | Капитальный ремонт ВОС с. Батово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6. | Капитальный ремонт ВОС д. Белогорье | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,7 | 1 749,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | Капитальный ремонт ВОС с. Кышик | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 637,0 | 2 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8. | Капитальный ремонт ВОС с. Тюли | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 198,0 | 1 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9. | Капитальный ремонт ВОС с. Цингалы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 219,4 | 2 219,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.10. | Капитальный ремонт ВОС с. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 772,7 | 6 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.11. | Капитальный ремонт ВОС с. Селиярово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 970,0 | 2 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.12. | Капитальный ремонт ВОС п. Пырьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 749,6 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.13. | Капитальный ремонт ВОС с. Зенково | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.14. | Кадастровые работы, межевание земельного участка под строительство водозаборов п. Пырьях, с. Нялинское, п. Сибирский | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 34,5 | 34,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15. | «Строительство водозабора (скважины) в д. Согом» (ПИР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 753,8 | 1 431,7 | 1 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 753,8 | 1 431,7 | 1 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 753,8 | 1 431,7 | 1 322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.16. | Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды ВОС д. Чембакчина | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.17. | Капитальный ремонт ВОС в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.18. | Установка водозаборной колонки в д. Ягурьях | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.19. | «Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 91 064,7 | 0,0 | 4 218,5 | 16 770,5 | 67 010,0 | 3 065,7 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 83 514,5 | 0,0 | 3 923,5 | 15 931,5 | 63 659,5 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 7 550,2 | 0,0 | 295,0 | 839,0 | 3 350,5 | 3 065,7 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 7 550,2 | 0,0 | 295,0 | 839,0 | 3 350,5 | 3 065,7 | 0,0 |
| 1.2.20. | Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие. Обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства (показатель 3) |   | всего | 94 449,4 | 27 871,8 | 11 997,4 | 21 426,3 | 0,0 | 16 577,0 | 16 576,9 |
| бюджет автономного округа | 62 496,2 | 15 509,0 | 8 707,0 | 13 414,8 | 0,0 | 12 432,7 | 12 432,7 |
| бюджет района – всего | 31 953,2 | 12 362,8 | 3 290,4 | 8 011,5 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 194,8 | 10 639,6 | 2 250,4 | 5 304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 13 758,4 | 1 723,2 | 1 040,0 | 2 706,7 | 0,0 | 4 144,3 | 4 144,2 |
| 1.3.1. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 15 299,3 | 15 299,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 13 769,4 | 13 769,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 529,9 | 1 529,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 9 802,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 8 552,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 6 414,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 414,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 388,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 250,0 | 0,0 | 1 250,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 138,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 138,0 | 0,0 |
| 1.3.3. | Выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка строительства объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п.Выкатной Ханты-Мансийского района(I, II этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 10 339,6 | 10 339,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.5. | Строительство объекта «Инженерные сети микрорайона Кедровый (1, 2 очереди) п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Наружное газоснабжение. 2 очередь. II этап» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 932,9 | 1 932,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 739,6 | 1 739,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 193,3 | 193,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.6. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3, 4 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 25 868,5 | 0,0 | 9 747,0 | 16 121,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 22 121,8 | 0,0 | 8 707,0 | 13 414,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 746,7 | 0,0 | 1 040,0 | 2 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 746,7 | 0,0 | 1 040,0 | 2 706,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 14 935,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 935,2 |
| бюджет автономного округа | 11 201,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 201,4 |
| бюджет района – всего | 3 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 733,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 3 733,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 733,8 |
| 1.3.8. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района. (4 этап)2 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 4 663,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 663,5 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 3 497,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 497,6 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,9 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 165,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 165,9 | 0,0 |
| 1.3.9. | Корректировка проектной документации объекта «Сети водоснабжения в п. Выкатной Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.10. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство инженерных сетей (сети водоснабжения) с. Цингалы Ханты-Мансийского района (I этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 107,0 | 0,0 | 107,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.11. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 5 843,2 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 3 361,5 | 1 641,7 |
| бюджет автономного округа | 3 752,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 521,1 | 1 231,3 |
| бюджет района – всего | 2 090,8 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 840,4 | 410,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 840,0 | 0,0 | 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 1 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 840,4 | 410,4 |
| 1.3.12. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района(3 этап)» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 5 288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.13. | Изготовление технического плана на сети водоснабжения по объекту «Реконструкция инженерных сетей и сооружений в д. Ягурьях Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 36,4 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 36,4 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 36,4 | 0,0 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.14. | Оплата исполнительного листа по иску ООО «ПромНефтеСтрой» Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР)  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Повышение качества предоставления услуг ЖКХ (показатель 4) |   | всего | 269 914,0 | 35 020,4 | 32 943,5 | 88 720,8 | 40 524,3 | 35 251,6 | 37 453,4 |
| бюджет автономного округа | 95 397,4 | 18 595,4 | 29 541,8 | 29 692,3 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 174 132,4 | 16 224,0 | 3 218,5 | 59 028,5 | 32 995,2 | 30 232,2 | 32 434,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 168 416,0 | 15 442,2 | 1 846,8 | 56 390,3 | 32 598,9 | 29 968,0 | 32 169,8 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период, в том числе: |   | всего | 134 054,4 | 33 366,6 | 31 879,3 | 47 065,7 | 8 973,8 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 95 397,4 | 18 595,4 | 29 541,8 | 29 692,3 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 38 272,8 | 14 570,2 | 2 154,3 | 17 373,4 | 1 444,7 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 32 556,4 | 13 788,4 | 782,6 | 14 735,2 | 1 048,4 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.1. | Подготовка к работе в осенне-зимний период | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 4 121,6 | 4 121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 943,2 | 943,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 3 178,4 | 3 178,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 3 124,7 | 3 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 53,7 | 53,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.2. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 122 249,8 | 25 225,6 | 28 215,7 | 47 065,7 | 8 973,8 | 5 283,6 | 7 485,4 |
| бюджет автономного округа | 87 155,4 | 13 833,8 | 26 061,4 | 29 692,3 | 7 529,1 | 5 019,4 | 5 019,4 |
| бюджет района – всего | 35 094,4 | 11 391,8 | 2 154,3 | 17 373,4 | 1 444,7 | 264,2 | 2 466,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 29 431,7 | 10 663,7 | 782,6 | 14 735,2 | 1 048,4 | 0,0 | 2 201,8 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 662,7 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| 1.4.1.3. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 7 683,0 | 4 019,4 | 3 663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 298,8 | 3 818,4 | 3 480,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат предприятиям, осуществляющим проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса сельского поселения Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.2. | Нераспределенные субсидии на реализацию подпрограммы | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3. | Разработка инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 1 520,0 | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 520,0 | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 520,0 | 0,0 | 760,0 | 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4. | Ремонт сетей тепло- и водоснабжения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района (д. Шапша, п. Пырьях, с. Нялинское, п. Луговской) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 653,8 | 1 653,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | Переустройство водопропускной трубы в районе переулка Школьный, 8б, п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 304,2 | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 304,2 | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 304,2 | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.6. | Субсидия на возмещение части затрат на строительство инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.7. | Содержание департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 129 528,8 | 0,0 | 0,0 | 38 142,3 | 31 450,5 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| бюджет района – всего | 129 528,8 | 0,0 | 0,0 | 38 142,3 | 31 450,5 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 129 528,8 | 0,0 | 0,0 | 38 142,3 | 31 450,5 | 29 968,0 | 29 968,0 |
| 1.4.8. | Ремонт наружных сетей канализации жилого дома по ул. Колхозная, 9 в с. Селиярово (замена двух септиков) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 1 022,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.9. | Проведение экспертизы качества каменного угля | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.10. | Устройство водоотводной канавы по ул. Б.Фирсовых в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.11. | Разработка проектной документации на устройство ливневой канализации, прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9 в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.12. | Устройство ливневой канализации, прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул. Колхозная, д. 9 в с. Селиярово | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 1 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей (показатель 5)  |   | всего | 204 273,6 | 87 850,3 | 14 140,3 | 27 370,9 | 33 029,3 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет автономного округа | 89 370,5 | 73 550,9 | 11 201,8 | 4 617,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 114 903,1 | 14 299,4 | 2 938,5 | 22 753,1 | 33 029,3 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 104 237,6 | 10 428,3 | 2 207,5 | 22 642,9 | 27 076,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 10 665,5 | 3 871,1 | 731,0 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 396,6 | 2 396,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово (корректировка ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 917,3 | 0,0 | 1 278,2 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 917,3 | 0,0 | 1 278,2 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 917,3 | 0,0 | 1 278,2 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.3. | Межевание земельного участка под строительство внутрипоселкового газопровода в с. Реполово | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 61,3 | 61,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4. | Реконструкция тепловых сетей от котельной «Таежная», 3-я очередь п. Горноправдинск  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 872,0 | 637,4 | 234,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5. | Инженерные сети микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6. | Сети электроснабжения в с. Нялинское (межевание земельного участка и постановка на кадастровый учет) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7. | Газификация п. Кирпичный Ханты-Мансийского района (дополнительные работы) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 41 707,4 | 39 621,9 | 2 085,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 39 622,0 | 37 640,8 | 1 981,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 085,4 | 1 981,1 | 104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.8. | Технологическое присоединение объекта «Газификация п. Кирпичный» (блочно-модульная котельная) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9. | Газовая котельная (Школьная) п. Горноправдинск (ПСД, информация о состоянии окружающей среды, изготовление межевого дела) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 654,0 | 199,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 654,0 | 199,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 654,0 | 199,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10. | Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 50 029,8 | 37 800,1 | 9 706,1 | 2 523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 47 654,3 | 35 910,1 | 9 220,6 | 2 523,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 2 375,5 | 1 890,0 | 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.11. | Газификация муниципальных жилых помещений п. Луговской, д. Белогорье, с. Троица (проектные работы) | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12. | Строительство наружных сетей водоснабжения, пер. Школьный к домам № 2а, № 4а; пер. Школьный к домам № 4а, № 6а, ул. Киевская к домам № 19а, № 21а; ул. Таежная от дома № 3 до дома № 20  п. Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 836,2 | 6 836,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.13. | Проектирование распределительного газопровода по ул. Ленина в п. Луговской до границы участка дома № 46 | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.14. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Полевая, дом 5, с. Нялинское | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.15. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для строительства объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 48,0 | 0,0 | 30,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 48,0 | 0,0 | 30,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 48,0 | 0,0 | 30,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.16. | Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта «Строительство блочно-модульной котельной с. Нялиское Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 45,8 | 0,0 | 24,8 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 45,8 | 0,0 | 24,8 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 45,8 | 0,0 | 24,8 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.17. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 8 298,8 | 0,0 | 141,2 | 2 204,4 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 2 094,2 | 0,0 | 0,0 | 2 094,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 204,6 | 0,0 | 141,2 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 6 204,6 | 0,0 | 141,2 | 110,2 | 5 953,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.18. | Проведение гидравлических расчетов сетей газораспределения п. Горноправдинск | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.19. | Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 84 181,4 | 0,0 | 0,0 | 20 322,5 | 21 976,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| бюджет района – всего | 84 181,4 | 0,0 | 0,0 | 20 322,5 | 21 976,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 84 181,4 | 0,0 | 0,0 | 20 322,5 | 21 976,1 | 20 941,4 | 20 941,4 |
| 1.5.20. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Наружные инженерные сети к модульному зданию фельдшерско-акушерского пункта по ул. Лесная, 22А в с. Селиярово, Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.21. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка под строительство инженерных сетей к объекту здания модульного типа ФАП д. Ярки | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.22. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.23. | Сети водоснабжения (подключение жилья к водопроводу) | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.24. | Изготовление технического плана объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.25. | Выполнение кадастровых работ и межевание земельного участка для объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки с. Селиярово (4-я очередь) – РЧВ на 200 м3 и повысительная станция» | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.26. | Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) п. Луговской | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие. Аварийно-технический запас (показатель 6) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 428,2 | 2 292,6 | 506,6 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| 1.6.1. | Аварийно-технический запас | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 799,2 | 2 292,6 | 506,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| бюджет района – всего | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 15 629,0 | 0,0 | 0,0 | 3 929,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |
| Итого по подпрограмме 1  | всего | 971 831,9 | 222 332,8 | 108 285,3 | 220 026,8 | 157 463,6 | 94 967,9 | 168 755,5 |
| бюджет автономного округа | 457 799,0 | 107 655,3 | 75 860,8 | 82 800,5 | 71 188,6 | 17 452,1 | 102 841,7 |
| бюджет района – всего | 513 648,7 | 114 476,5 | 32 241,3 | 137 226,3 | 86 275,0 | 77 515,8 | 65 913,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 431 274,6 | 108 100,4 | 28 426,9 | 91 119,5 | 76 575,0 | 70 041,6 | 57 011,2 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 82 374,1 | 6 376,1 | 3 814,4 | 46 106,8 | 9 700,0 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» |
| 2.1. | Основное мероприятие. Повышение качества бытового обслуживания (показатель 7) |   | всего | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| бюджет района – всего | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт бани с. Троица | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 464,6 | 464,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт бани п. Луговской (ПСД) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 326,7 | 326,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | Строительство бани п. Кирпичный | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по тарифам, не обеспечивающим издержки бань на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 21 675,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| бюджет района – всего | 21 675,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 21 675,0 | 0,0 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| Итого по подпрограмме 2  | всего | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| бюджет района – всего | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 22 466,3 | 791,3 | 0,0 | 12 600,0 | 3 025,0 | 3 025,0 | 3 025,0 |
| Подпрограмма 3 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |
| 3.1. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт многоквартирных домов, благоустройство дворовых территорий (показатели 8, 10) |   | всего | 4 308,8 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Субсидии на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов  | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 443,9 | 443,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Ханты-Мансийская в п. Урманный Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»)  | всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 812,1 | 1 812,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Ремонт кровли жилых домов по ул. Ханты-Мансийская в п. Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4. | Благоустройство территорий населенных пунктов Ханты-Мансийского района, в том числе: |   | всего | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.1. | СП Горноправдинск | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.2. | СП Выкатной | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.3. | СП Кедровый | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | всего | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.4. | СП Красноленинский | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.5. | СП Кышик | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.6. | СП Луговской | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3  | всего | 4 308,8 | 2 256,0 | 0,0 | 2 052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 1 866,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 2 442,5 | 2 256,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» |
| 4.1. | Основное мероприятие. Повышение уровня благосостояния населения (показатель 9) |   | всего | 165 466,8 | 31 136,6 | 18 735,5 | 52 205,8 | 20 874,2 | 20 539,0 | 21 975,7 |
| бюджет автономного округа | 106 142,4 | 13 838,0 | 18 735,5 | 17 667,1 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 59 324,4 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,7 | 2 788,3 | 1 910,5 | 2 788,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 59 324,4 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,7 | 2 788,3 | 1 910,5 | 2 788,3 |
| 4.1.1. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с транспортировкой газа | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 17 298,6 | 17 298,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. | Возмещение газораспределительным организациям разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 106 142,4 | 13 838,0 | 18 735,5 | 17 667,1 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет автономного округа | 106 142,4 | 13 838,0 | 18 735,5 | 17 667,1 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | Субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по доставке (подвозу) питьевой воды по тарифам, установленным с учетом уровня платежей граждан на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| бюджет района – всего | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 331,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 |
| 4.1.4. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ТБО) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов юридическим лицам, предоставляющим населению услуги по сбору и вывозу бытовых отходов на территории Ханты-Мансийского района (ЖБО) | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. | Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов предприятиям, оказывающим услуги по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов, временному хранению и сортировке промышленных (строительных) отходов на территории Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 18 101,1 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 2 711,3 | 1 833,5 | 2 711,3 |
| бюджет района – всего | 18 101,1 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 2 711,3 | 1 833,5 | 2 711,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 18 101,1 | 0,0 | 0,0 | 10 845,0 | 2 711,3 | 1 833,5 | 2 711,3 |
| 4.1.7. | Субсидии муниципальным предприятиям | комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 4  | всего | 165 466,8 | 31 136,6 | 18 735,5 | 52 205,8 | 20 874,2 | 20 539,0 | 21 975,7 |
| бюджет автономного округа | 106 142,4 | 13 838,0 | 18 735,5 | 17 667,1 | 18 085,9 | 18 628,5 | 19 187,4 |
| бюджет района – всего | 59 324,4 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,7 | 2 788,3 | 1 910,5 | 2 788,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 59 324,4 | 17 298,6 | 0,0 | 34 538,7 | 2 788,3 | 1 910,5 | 2 788,3 |
| Подпрограмма 5 «Проведение конкурсов, информационно-разъяснительной работы» |
| 5.1. | Основное мероприятие. Самый благоустроенный поселок, село, деревня Ханты-Мансийского района | департамент строительства, архитектуры и ЖКХ | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. | Основное мероприятие. Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных организаций по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы) | департамент строительства, архитектурыи ЖКХ, комитет по образованию администрации района | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 5  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 1 164 073,8 | 256 516,7 | 127 020,8 | 286 885,4 | 181 362,8 | 118 531,9 | 193 756,2 |
| бюджет автономного округа | 565 807,7 | 121 493,3 | 94 596,3 | 102 333,9 | 89 274,5 | 36 080,6 | 122 029,1 |
| бюджет района – всего | 597 881,9 | 134 822,4 | 32 241,3 | 184 551,5 | 92 088,3 | 82 451,3 | 71 727,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 515 507,8 | 128 446,3 | 28 426,9 | 138 444,7 | 82 388,3 | 74 977,1 | 62 824,5 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 82 374,1 | 6 376,1 | 3 814,4 | 46 106,8 | 9 700,0 | 7 474,2 | 8 902,6 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 526 472,5 | 123 082,4 | 68 487,1 | 102 504,2 | 91 063,2 | 34 874,9 | 106 460,7 |
| бюджет автономного округа | 362 401,6 | 89 059,9 | 46 319,0 | 53 108,2 | 63 659,5 | 12 432,7 | 97 822,3 |
| бюджет района – всего | 164 070,9 | 34 022,5 | 22 168,1 | 49 396,0 | 27 403,7 | 22 442,2 | 8 638,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 87 413,2 | 28 428,2 | 19 725,4 | 5 927,4 | 18 100,0 | 15 232,2 | 0,0 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 76 657,7 | 5 594,3 | 2 442,7 | 43 468,6 | 9 303,7 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Прочие расходы | всего | 637 601,3 | 133 434,3 | 58 533,7 | 184 381,2 | 90 299,6 | 83 657,0 | 87 295,5 |
| бюджет автономного округа | 203 406,1 | 32 433,4 | 48 277,3 | 49 225,7 | 25 615,0 | 23 647,9 | 24 206,8 |
| бюджет района – всего | 433 811,0 | 100 799,9 | 10 073,2 | 135 155,5 | 64 684,6 | 60 009,1 | 63 088,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 428 094,6 | 100 018,1 | 8 701,5 | 132 517,3 | 64 288,3 | 59 744,9 | 62 824,5 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 716,4 | 781,8 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ) | всего | 442 950,9 | 60 983,3 | 53 465,3 | 131 109,1 | 68 323,5 | 62 715,6 | 66 354,1 |
| бюджет автономного округа | 193 297,8 | 27 671,80 | 44 796,90 | 47 359,40 | 25 615,00 | 23 647,90 | 24 206,80 |
| бюджет района – всего | 249 653,1 | 33 311,50 | 8 668,40 | 83 749,70 | 42 708,50 | 39 067,70 | 42 147,30 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 243 990,4 | 32 583,40 | 7 296,70 | 81 111,50 | 42 312,20 | 38 803,50 | 41 883,10 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 5 662,7 | 728,1 | 1 371,7 | 2 638,2 | 396,3 | 264,2 | 264,2 |
| Соисполнитель 1 (департамент строительства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «Управление капитального строительства и ремонта») | всего | 671 542,0 | 181 262,7 | 69 707,0 | 124 314,6 | 113 039,3 | 55 816,3 | 127 402,1 |
| бюджет автономного округа | 363 344,8 | 90 003,10 | 46 319,00 | 53 108,20 | 63 659,50 | 12 432,70 | 97 822,30 |
| бюджет района – всего | 308 197,2 | 91 259,60 | 23 388,00 | 71 206,44 | 49 379,80 | 43 383,60 | 29 579,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 231 485,8 | 85 611,60 | 20 945,30 | 27 737,84 | 40 076,10 | 36 173,60 | 20 941,40 |
| средства бюджета района на софинансирова-ние расходов за счет средств бюджета автономного округа | 76 711,4 | 5 648,0 | 2 442,7 | 43 468,6 | 9 303,7 | 7 210,0 | 8 638,4 |
| Соисполнитель 2 (департамент имущественных и земельных отношений Ханты-Мансийского района) | всего | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 6 252,5 | 3 400,0 | 0,0 | 2 852,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 3 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Горноправдинск) | всего | 38 358,7 | 10 855,6 | 3 663,6 | 23 839,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 7 544,6 | 3 818,4 | 3 480,4 | 245,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 30 429,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 30 429,9 | 6 836,2 | 0,0 | 23 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет сельских поселений района | 384,2 | 201,0 | 183,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 4 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Луговской) | всего | 676,8 | 15,1 | 184,9 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 476,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 200,0 | 15,1 | 184,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 5 (комитет по образованию администрации района) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 6 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Выкатной) | всего | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 1 668,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 435,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 1 232,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 7 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Красноленинский) | всего | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 249,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 186,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 8 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Селиярово) | всего | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района – всего | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 1 729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 9 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кедровый) | всего | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 530,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соисполнитель 10 (комитет по финансам администрации района (сельское поселение Кышик) | всего | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Срок строительства, проектирования | Мощность | Сметная стоимость объекта | Объем капитальных вложений (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Водозабор с водоочистными сооружениями и сетями водопровода в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2018 годы | с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки | 173 937,51 | 221 920,0 |
| 2. | Реконструкция ВОС в д. Ярки Ханты-Мансийского района (ПИР, СМР) | 2015 – 2018 годы | 1 440 м3/сутки | 84 421,50 | 91 064,7 |
| 3. | Строительство объекта «Инженерные сети для микрорайона индивидуальной застройки д. Шапша Ханты-Мансийского района. 1, 2 очереди. 1 очередь (ПИР, СМР)» | 2014 – 2018 годы | 1332,1 м.п. | 8 718,21 | 9 802,00 |
| 4. | Строительство объекта «Инженерные сети в п. Луговской Ханты-Мансийского района» (ПИР) | 2019 год | - | - | 14 935,2 |
| 5. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (4 этап)» (СМР) | 2018 год | 1 074 м | 4 232,48 | 4 663,50 |
| 6. | Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | 2015-2019 годы | 669,4 м | 5 599,13 | 5 843,20 |
| 7. | Строительство объекта «Инженерные сети (сети водоснабжения) с. Цингалы (3, 4 этап)» (СМР) | 2015 – 2016 годы | 6153,9 м | 26 669,47 | 25 868,5 |
| 8. | Строительство объекта «Сети водоснабжения п. Выкатной Ханты-Мансийского района (3 этап)» (СМР) | 2016 год | 973,8м | 5 288,30 | 5 288,30 |
| 9. | «Строительство газораспределительной станции в д. Ярки Ханты-Мансийского района» (ПИР, СМР) | 2015 – 2017 годы | 5 000,00 (43,8) м3/час. (млн. м3/год) | 2 204,43 | 8 298,8 |
| 10. | Строительство бани п. Кирпичный (СМР) | 2016 год | 5 – 8 посадочных мест | 10 109,88 | 0 |
| 11. | Строительство блочно-модульной котельной с. Нялинское (СМР) | 2013 – 2016 год | 6 МВт | 50 349,2 | 50 029,8 |
| 12. | Строительство нового водозабора п. Пырьях (ПИР, СМР) | 2016 год | - | - | 2 000,00 |
| 13. | Капитальный ремонт котельной «Совхозная» (увеличение мощности) п. Луговской (СМР) | 2017 год | 3 МВт | 5 100,00 | 5 100,00 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин