**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА**

**ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**Д У М А**

**Р Е Ш Е Н И Е**

07.06.2012№158

О ходе реализации долгосрочной

целевой Программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

и энергобезопасности муниципального

образования Ханты-Мансийский

район на 2011-2015 годы и

на перспективу до 2020 года»

в 2011 году и 1 квартале 2012 года

Заслушав информацию о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-ности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2011 году и 1 квартале 2012 года,

Дума Ханты-Мансийского района

**РЕШИЛА:**

1. Информацию о ходе реализации долгосрочной целевой Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности муниципального образования Ханты-Мансийский район на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2011 году и 1 квартале 2012 года принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района П.Н. Захаров

07.06.2012

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 07.06.2012 № 158

Информация

о ходе реализации долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности Ханты-Мансийского района на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» в 2011 году и 1 квартале 2012 года

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности Ханты-Мансийского района на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 01 декабря 2010 года № 198.

Заказчик программы - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района.

Исполнитель программы - Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района, организации бюджетной сферы.

Цели программы:

1. Улучшение качества жизни населения Ханты-Мансийского района.
2. Устойчивое развитие жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района.
3. Оптимизация прасходной части бюджета Ханты-Мансийского района за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы.
4. Создание условий для привлечения инвестиций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
5. Формирование у населения знаний и навыков энергосбережения и иновационных технологий.

Результат программы:

1. Увеличение доли обеспеченности приборами учета энергетических ресурсов к 2012г. до 100%.
2. Сокращение уровня потерь при передаче энергетических ресурсов.

В 2011 году на финансирование мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выделены средства в объеме 13 719,2 тыс. рублей из бюджета района, 232 201, 1 тыс.рублей из бюджета автономного округа. Данные денежные средства освоены на 100% следующими мероприятиями:

- проведение энергетических обследований в бюджетных учреждениях культуры, здравоохранения, образования;

-установка приборов учета в бюджетных учреждениях;

-замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие светильники;

-возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам.

Обязательное энергетическое обследование было проведено в 1 учреждении культуры, 10 учреждениях здравоохранения, 51 учреждении образования на общую сумму 4922,7 тыс. руб. (В 2011 году проведено 78 % энергетических обследований от количества, которое нужно выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона № 261-ФЗ до 1 января 2013 года.)

В учреждении культуры установлен прибор учета тепловой энергии 1 ед. и прибор учета холодной воды – 1 ед. на общую сумму 107,1 тыс. руб. В учреждениях здравоохранения установлено 26 ед. приборов учета тепла. Приборы учета холодной воды установлены в количестве 14 ед., горячей воды – 1 ед. Затраты на установку приборов учета энергоресурсов в учреждениях здравоохранения составили 2333,093 тыс. руб. В образовательных учреждениях установлено 44 прибора учета тепловой энергии, 44 прибора учета холодной воды на общую сумму 4745,504 тыс. рублей.

Произведена замена ламп в бюджетных учреждениях на сумму 1432,4 тыс. рублей.

Возмещены недополученные доходы организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии по социально ориентированным тарифам в сумме 183 175,6 тыс. руб.

В 2012 году планами предусмотрено финансирование мероприятий программы в объеме 19723,0 тыс. рублей из бюджета района, 100236,0 тыс. рублей из окружного бюджета. Из них освоение за 1-й квартал 2012 года составило: 474,8 тыс. рублей бюджет района (2,5%) , 39089,4 тыс. рублей окружной бюджет (39%)

Запланированы следующие мероприятия:

-проведение энергетических обследований многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, по типовым домам;

-ликвидация нерентабельной котельной в д. Ягурьях;

-установка узлов учета воды, тепла на муниципальных котельных;

-замена трубопроводов системы холодного водоснабжения (п. Луговской);

-установка частотно-регулируемых приводов для электродвигателей, работающих в режиме переменной нагрузки;

-замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования и с применением эффективной тепловой изоляции при восстановлении разрушенной тепловой изоляции (тепловые сети п. Луговской)

-замена ламп накаливания на светодиодные энергосберегающие светильники, замена входных групп, замена оконных блоков на энергоэффективные в бюджетных учреждениях

- возмещение недополученных доходов организациям, осуществлющим реализацию электрической энергии.

Начальник управления реформирования

и развития ЖКХ департамента

строительства, архитектуры и ЖКХ А.А.Васильков