ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

20.03.2025											№ 591

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития

жилищного строительства Ханты-

Мансийского района» за 2024 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2024 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2024 год, согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

20.03.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 20.03.2025 № 591

Информация

Об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» за 2024 год (далее – Информация).

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Подготовка перспективных территорий для развития жилищного строительства Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 08.12.2021 № 318.

Целью Программы является создание условий для развития жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского района.

Задачами Программы являются развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства и стимулирование жилищного строительства.

Объем финансирования Программы на 2024 год составляет 15 203,1 тыс. рублей, из них 13 226,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 1 976,5 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 2024 год составило 13 482,7 тыс. рублей или 88,7 % от плана.

Для достижения поставленной цели в 2024 году предусмотрена реализация 2 основных мероприятий: «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» и «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района».

В рамках основного мероприятия «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли)». В связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская)». В связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково)». В связи с несвоевременным исполнением подрядной организацией работ, муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке.

- «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово)». Работы выполнены.

- «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости». Работы выполнены, внесены сведения в ЕГРН по 50 территориальным зонам.

В рамках основного мероприятия «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района». Подготовлена документация по планировке территорий СП Сибирский, СП Селиярово, д. Согом, с. Кышик, СП Красноленинский, СП Цингалы.

- «Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской». По мероприятию работы выполнены в полном объеме.

Исполнение Программы за 2024 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2024 год представлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение Программы за 2024 год

| № мероприятия (из муниципальной программы) |  | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Всего по муниципальной программе |  |  | всего: | 15 203,1 | 13 482,7 | 88,7 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 13 226,6 | 11 696,6 | 88,4 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1 976,5 | 1 786,1 | 90,4 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 341,8 | 340,5 | 99,6 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 634,7 | 1 445,6 | 88,4 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. | Региональный проект «Региональный проект «Жилье» |  | всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района |  | всего: | 1 233,6 | 340,5 | 77,4 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 793,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 439,9 | 340,5 | 77,4 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 341,8 | 340,5 | 99,6 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 98,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли) |  | всего: | 135,3 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут в одностороннем порядке. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 120,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 14,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская) |  | всего: | 366,4 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут в одностороннем порядке. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 299,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельского поселения Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково) |  | всего: | 299,7 | 0,0 | 0,0 | Контракт расторгнут в одностороннем порядке. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 266,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 33,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки населенных пунктов Ханты-Мансийского района: сельское поселение Кедровый (п. Кедровый, с. Елизарово) |  | всего: | 240,9 | 120,5 | 50,0 | Работы выполнены. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 107,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 133,7 | 120,5 | 90,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района | 120,5 | 120,5 | 100,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 13,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5. | Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости |  | всего: | 145,0 | 145,0 | 100,0 | Работы выполнены, внесены сведения в ЕГРН по 50 территориальным зонам. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 145,0 | 145,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского района |  | всего: | 76,3 | 75,0 | 98,3 | Работы выполнены. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 76,3 | 75,0 | 98,3 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Основное мероприятие: Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района |  | всего: | 13 969,5 | 13 142,2 | 94,1 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 432,9 | 11 696,6 | 94,1 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1 536,6 | 1 445,6 | 94,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 536,6 | 1 445,6 | 94,1 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района |  | всего: | 13 743,8 | 12 916,5 | 94,0 | Работы выполнены, подготовлена документация по планировке территорий СП Сибирский, СП Селиярово, д. Согом, с. Кышик, СП Красноленинский, СП Цингалы. |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 12 232,0 | 11 495,7 | 94,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 1 511,8 | 1 420,8 | 94,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 1 511,8 | 1 420,8 | 94,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | справочно: бюджет сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2. | Подготовка документации по планировке территории населенных пунктов сельского поселения Луговской |  | всего: | 225,7 | 225,7 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 200,9 | 200,9 | 100,0 |  |
|  |  |  | бюджет района | 24,8 | 24,8 | 100,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета района на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 24,8 | 24,8 | 100,0 |  |
|  |  |  | справочно: средства предприятий-недропользователей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Подготовка

перспективных территорий для развития жилищного

строительства Ханты-Мансийского района» за 2024 год

Исполнение целевых показателей Программы за 2024 год

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2024 год | Исполнение по состоянию на 01.01.2025 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем жилищного строительства, млн. кв. м. в год | 0,016 | 0,019 | 118,7 |
| 2. | Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, процент | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям, процент | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство, процент | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Количество документации по планировке и межеванию территории Ханты-Мансийского района, соответствующих Югорскому стандарту развития территории населенных пунктов, единиц | 3 | 10 | 333 |