«12» мая 2017г.

СООБЩЕНИЕ

о внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район, утвержденную постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 291 (в ред. постановлений от 14.12.2016 № 442, от 12.05.2017 № 141)

В соответствии с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлениями администрации Ханты-Мансийского района от 14 декабря 2016 года № 442, от 12 мая 2017 года № 141 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.09.2016 № 291 «О заключении концессионного соглашения и утверждении конкурсной документации» администрация Ханты-Мансийского района, в лице Департамента имущественных и земельных отношений сообщает о внесении следующих изменений в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения (с. Батово), находящихся в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район:

В пункте 2.3. раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами «28 (двадцать восемь) лет»;

Пункт 2.8. раздела 2 изложить в новой редакции:

## «2.8. Срок передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества: по окончании отопительного периода 2017 – 2018 годов, не позднее 1 июня 2018 года»;

В абзаце втором пункта 2.10. раздела 2 слова «29 (двадцать девять) лет» заменить словами «28 (двадцать восемь) лет»;

Раздел 7 изложить в следующей редакции:

«7. График проведения конкурса

| Наименование процедур, мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Опубликование сообщения о проведении Конкурса в Официальном издании и размещение на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации по торгам и Официальном сайте Концедента | 22 сентября 2016 года | Организатор Конкурса |
| Ознакомление заинтересованных лиц с Конкурсной документацией | с даты размещения сообщения о проведении Конкурса и не позднее пяти рабочих дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Организатор Конкурса |
| Срок представления Заявок на участие в Конкурсе | с 09 час. 00 мин. 23 сентября 2016 года до 10 час. 00 мин. 29 сентября 2017 года | Заявитель |
| Вскрытие Конкурсной комиссией представленных конвертов с Заявками на участие в Конкурсе, составление и подписание протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | 29 сентября 2017 года в 10 час. 00 мин. | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 3 дней со дня подписания протокола о вскрытии конвертов с Заявками на участие в Конкурсе | Конкурсная комиссия |
| Проведение Конкурсной комиссией предварительного отбора участников Конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора участников Конкурса | 29 сентября 2017 года в 10 час. 30 мин. | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола предварительного отбора участников Конкурса на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 3 дней со дня подписания протокола предварительного отбора участников Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление уведомлений Заявителям о результатах предварительного отбора с предложением представить конкурсные предложения или с отказом в допуске к участию в Конкурсе | в течение 3 дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Срок представления Заявителями Конкурсных предложений | с 09 час. 00 мин. 30 сентября 2017 года до 11 час. 00 мин. 27 декабря 2017 года | Заявитель |
| Вскрытие Конкурсной комиссией конвертов с Конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями | 27 декабря 2017 года в 11 час. 00 мин. | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 3 дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями | Конкурсная комиссия |
| Рассмотрение и оценка Конкурсной комиссией Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | 27 декабря 2017 года в 11 час. 00 мин. (в день вскрытия конвертов) | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 3 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений | Конкурсная комиссия |
| Подписание протокола о результатах проведения Конкурса | 28 декабря 2017 года | Конкурсная комиссия |
| Размещение протокола о результатах проведения Конкурса на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление уведомления Участникам Конкурса о результатах проведения Конкурса | в течение 15 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Конкурсная комиссия |
| Направление Победителю Конкурса экземпляра протокола о результатах проведения Конкурса, а также проекта Концессионного соглашения, включающего в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным победителем конкурса Конкурсным предложением | в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент |
| Подписание Концессионного соглашения | в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса | Концедент, Победитель Конкурса |
| Публикация сообщения о результатах проведения Конкурса в Официальном издании и размещение на Официальном сайте Российской Федерации и Официальном сайте Концедента | в течение 15 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса в срок, установленный Концедентом | Конкурсная комиссия |

.»

В абзаце третьем пункта 11.1. раздела 11 слова: «26 мая 2017 года» заменить словами: «22 сентября 2017 года»;

В абзаце втором раздела 13,  абзаце первом раздела 15, абзаце первом раздела 16  слова: «31 мая 2017 года» заменить словами: «29 сентября 2017 года»;

В пункте 17.3. раздела 17:

в абзаце втором слова: «01 июня 2017 года» заменить словами: «30 сентября 2017 года»;

в абзаце третьем слова: «29 августа 2017 года» заменить словами: «27 декабря 2017 года»;

В абзаце первом разделов 18, 19 слова: «29 августа 2017 года» заменить словами:  «27 декабря 2017 года»;

В приложении 6 к конкурсной документации «Концессионное соглашение»:

В пункте 9.1. раздела 9 слова «29 (двадцати девяти) лет» заменить словами «28 (двадцати восьми) лет»;

Пункт 9.7. раздела 9 изложить в новой редакции:

«9.7. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта соглашения и Иного имущества: по окончанию отопительного периода 2017 -  2018 годов, не позднее 01 июня 2018 года.».

Все остальные положения конкурсной документации остаются без изменений.