

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 18.03.2024 № 87-р

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений

в распоряжение администрации

Ханты-Мансийского района

от 11.01.2024 № 3-р

«Об утверждении плана

создания объектов

инвестиционной инфраструктуры   
в Ханты-Мансийском районе

на 2024 год»

В целях приведения муниципальных правовых актов   
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района, внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 11.01.2024 № 3-р «Об утверждении плана создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе   
на 2024 год» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 18.03.2024 № 87-р

План создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском районе на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта | | | | наименование мероприятия в муниципальной   программе | | краткое описание проекта | | вид деятельности | | инвестиционная емкость проекта,  тыс. рублей | | Источники финансирования в текущем финансовом году, тыс. рублей | | | | | | | Срок реализации проекта | | | | | | Текущее состояние проекта | | | | вид работ (строительство/реконструкция/планирование) | | фактический адрес | контактная информация | | ответственный за реализацию проекта | Координаты | |
| сокращенное наименование проекта | | полное наименование проекта | | всего | | в том числе | | | | |
| из бюджета автономного округа | из бюджета района | в том числе | | |
| в соответствии с АИП Ханты-Мансийского   автономного округа – Югры | в соответствии с соглашениями о   сотрудничестве с хозяйствующими   субъектами | | прочие источники | | год начала | | год окончания | | стадия проекта (проектирование/   строительство) | | описание | |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | 19 | | 20 | 21 | |
| 1. | СДК  п. Горно-правдинск | | строительство СДК  п. Горноправ-динск | | строительство  СДК  п. Горноправ-динск | | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района» | | социальная сфера | | ПИР – 5 397,8 тыс. рублей, СМР – 253 305,2 тыс. рублей | | 133 720,1 | | 102 667,1 | 31 053,0 |  | 21 551,3 | |  | | 2020 | | 2024 | | строи-тельство | | годовой расход тепла – 257,690 тыс. кВт, электроэнергии – 76,639 тыс. кВт/ч, годовой расход воды – 2,933 тыс. куб.м | | строи-тельство | | Ханты-Мансийский район,  п. Горно-правдинск | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 60,06007913  69,93267276 | |
| 2. | Строительс-тво КОС  с. Селиярово | | строительс-тво КОС  с. Селиярово | | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе» | | коммуналь-ное хозяйство | | ПИР-894,9 тыс. рублей СМР – 77 172,0 тыс. рублей | | 61 737,6 | | 0,0 | 61 737,6 |  |  | |  | | 2014 | | 2024 | | строи-тельство | | электро-потребление – 237,7 кВт/сут.,  водопотребление – 0,53 м3/сут. | | строи-тельство | | Ханты-Мансийский район,  с. Селиярово | 8 (3467) 33-24-00 | | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | 61,29392124  70,33243963 | |
| 3. | Культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки | культурно-спортивный комплекс  в д. Ярки Ханты-Мансийского района» | | культурно-спортивный комплекс  д. Ярки  Ханты-Мансийского района | | муници-пальная програм-ма «Куль-тура Ханты-Мансий-ского района» | | социальная сфера | | ПИР – 8 360,7  тыс. рублей, СМР – 296 243,88 тыс. рублей в ценах 1 кв. 2020 года | | 50 740,5 | | 0,0 | | 50 740,5 |  | 50 740,5 |  | | 2020 | | 2024 | | строи-тельство | | потреб-ление тепло-вой энергии – 492 кВт, горячего водо-снабже-ния – 47 кВт, отопле-ния – 121,8 кВт, газа – 108,7 м.куб/час | | строи-тельство | | Ханты-Мансийский район,  д. Ярки | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.96477794 69.50896049 |
| 4. | Много-функцио-нальный досуговый центр  в п. Лугов-ском | строительство Многофунк-ционального досугового центра  п. Луговском Ханты-Мансийского района | | разработка проектно-сметной документации  по строительству объекта «Многофункци-ональный досуговый центр (дом культуры, библиотека, детская музыкальная школа, административ-ные помещения, сельская администрация учреждения для работников территориаль-ных органов власти, парк Победы, детская площадка, благоустрой-ство)  в п. Луговском Ханты-Мансийского района» | | ПИР – 6 866,70  тыс. рублей,  полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 6 150,0 | | 0,0 | | 6 150,0 |  |  |  | | 2020 | | 2024 | | проекти-рование | | мощ-ность ресурсов будет опреде-лена проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  п. Луговской | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.06320018 68.50055742 |
| 5. | Рекон-струкция школы с пристроем  в п. Крас-ноленин-ский | реконструкция школы  с пристроем  в п. Красноле-нинский | | корректировка проектно-сметной документации  по объекту: «Реконструкция школы  с пристроем  в п. Красноле-нинский» | | муници-пальная програм-ма «Развитие образова-ния в Ханты-Мансий-ском районе» | | ПИР –  3 726,7  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 3 726,7 | | 0,0 | | 3 726,7 |  | 3 000,0 |  | | 2020 | | 2024 | | проекти-рование | | мощ-ность ресурсов будет опреде-лена проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район, п. Красно-ленинский | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.63160616 67.80348019 |
| 6. | Строитель-ство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Боб-ровский | строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобров-ский | | строительство объекта Комплекс «школа  (55 учащихся)  в п. Бобровский | |  | | 32,0 | | 0,0 | | 32,0 |  |  |  | | 2022 | | 2024 | | строи-тельство | |  | |  | | Ханты-Мансийский район,  п. Бобров-ский | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 59.96836208  69.93068107 |
| 7. | Автомо-бильная дорога  до с. Цин-галы | автомобильная дорога  до с. Цингалы | | строительство автомобильной дороги д о с. Цингалы (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Ком-плексное развитие транс-портной системы на террито-рии Ханты-Мансий-ского района» | | дорожное хозяйство | | ПИР – 3 860,4 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 18 547,9 | | 0,0 | | 18 547,9 |  | 18 547,9 |  | | 2021 | | 2024 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  с. Цингалы | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.15506938  69.67941020 |
| 8. | Строитель-ство объездной дороги  в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | строительство объездной дороги  в п. Горно-правдинск (ПИР, СМР) | | строительство объездной дороги  в п. Горноправ-динск (ПИР, СМР) | | ПИР – 1 945,0 тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 41 029,3 | | 0,0 | | 41 029,3 |  | 41 029,3 |  | | 2021 | | 2024 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  п. Горно-правдинск | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.07574070  69.93620795 |
| 9. | Вертолетная площадка в п. Сибир-ский | обустройство вертолетной площадки  в п. Сибир-ский | | обустройство вертолетной площадки  в п. Сибирский | |  | | 27 200,0 | | 0,0 | | 27 200,0 |  | 27 200,0 |  | | 2022 | | 2024 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  п. Сибирский | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  |
| 10. | Автомо-бильная дорога  д. Белогорье – п. Лугов-ской –  с. Троица | строительство автомобиль-ной дороги  д. Белогорье – п. Луговской – с. Троица  от авто-мобильной дороги регионального значения  «г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04)  с подъездами  к д. Белогорье и п. Лугов-ской» | | строительство автомобильной дороги  д. Белогорье –  п. Луговской – с. Троица от автомобильной дороги регионального значения  «г. Ханты-Мансийск –  пгт. Талинка» (71-100 ОП РЗ 71-100К-04)  с подъездами  к д. Белогорье и п. Луговской» | | ПИР – 49 282,8 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 26 473,1 | | 0,0 | | 26 473,1 |  |  |  | | 2023 | | 2024 | | проекти-рование | |  | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  д.Белогорье – п. Луговской – с. Троица | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  |
| 11. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Боб-ровский | строительству водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Бобров-ский | | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Бобровский (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повыше-ние энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе» | | комму-нальное хозяйство | | ПИР – 9846,5 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 9 846,5 | | 0,0 | | 9 846,5 |  |  |  | | 2022 | | 2024 | | проекти-рование | | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  п. Бобровкий | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 59.96811984  69.93349548 |
| 12. | Водозабор-ное сооружение со станцией очистки воды  в п. Кедро-вый | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Кедровый | | строительство водозаборного сооружения  со станцией очистки воды  в п. Кедровый (ПИР, СМР) | | муници-пальная програм-ма «Разви-тие и модерни-зация жилищ-но-комму-нального комплек-са и повы-шение энергети-ческой эффек-тивности в Ханты-Мансий-ском районе» | | комму-нальное хозяйство | | ПИР – 9863,9 тыс. руб., полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 9 863,9 | | 0,0 | | 9 863,9 |  |  |  | | 2022 | | 2024 | | проекти-рование | | объем потреб-ляемых ресурсов будет опреде-лен проектом | | плани-рование | | Ханты-Мансийский район,  п. Кедровый | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.48579080  68.24580189 |
| 13. | Сети водоснаб-жения д. Ягурьях | строительство сетей водоснабже-ния д. Ягурьях (ПИР, СМР) | | строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях (ПИР, СМР) | | ПИР – 1 970,7  тыс. рублей, СМР – 11 844,53 тыс. рублей в ценах 2 квартала 2020 | | 464,3 | | 0,0 | | 464,3 |  | 464,3 |  | | 2019 | | 2024 | | строительство | | не потреб-ляет | | строительство | | Ханты-Мансийский район,  д. Ягурьях | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.25016166 67.66540768 |
| 14. | Сети водоснаб-жения  в п. Кедро-вый | строительство сетей водоснабже-ния  в п. Кедровый | | строительство сетей водоснабжения  в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | | ПИР –  1 490,0  тыс. рублей, полная стоимость строительства объекта будет определена после разработки проектной документации | | 26 065,0 | | 0,0 | | 26 065,0 |  | 26 065,0 |  | | 2020 | | 2024 | | строительство | | не потреб-ляет | | строительство | | Ханты-Мансийский район,  п. Кедровый | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.47877455  68.24173709 |
| 15. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | | строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый | |  | | 30 356,9 | | 0,0 | | 30 356,9 |  | 30 356,9 |  | | 2023 | | 2024 | | строи-тельство | | не потреб-ляет | | строи-тельство | | Ханты-Мансийский район,  п. Кедровый | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61.47877455  68.24173709 |
| 16. | КОС  в п. Лугов-ской | строительство КОС  в населенных пунктах Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | | строительство КОС  в населенных пунктах  Ханты-Мансийского района:  п. Луговской | | 85 602,7 тыс. руб. (ПИР – 1 220,5 тыс. руб., СМР – 84 382,2 тыс. руб.) | | 49 203,4 | | 0,0 | | 49 203,4 |  |  |  | | 2020 | | 2024 | | строи-тельство | | электро-потреб-ление – 356,2 кВт/сут., водопо-требле-ние – 0,53 м3/сут. | | строи-тельство | | Ханты-Мансийский район,  п. Луговской | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры  и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 61,07236154  68,48795763 |
| 17. | Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Устройство полиэтиленового водопровода с водозаборными колонками в п. Сибирский от ВОС по ул. Центральная до школы-сада" | | комму-нальное хозяйство | | ПИР –  1 100,0  тыс. рублей, полная стоимость строитель-ства объекта будет определена после разработки проектной документа-ции | | 1 042,6 | | 0,0 | | 1 042,6 |  | 1 042,6 |  | | 2018 | | 2024 | | строительство | | не потре-бляет | | строительство | | Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | | 60.57417193  69.78976881 |
| 18. | Строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово | строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово | | Субсидии МП "ЖЭК-3" на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство сетей водоснабжения в с.Елизарово" | |  | | 5 582,5 | | 0,0 | | 5 582,5 |  | 0,0 |  | | 2024 | | 2024 | | строительство | | не потре-бляет | | строительство | | Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  |
| 19. | Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина | строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина | | Субсидии МП "ЖЭК"-3 на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности "Строительство полиэтиленового водопровода в п.Луговской по ул.Ленина" | |  | | 3 496,1 | | 0,0 | | 3 496,1 |  | 0,0 |  | | 2024 | | 2024 | | строите  льство | | не потре-бляет | | строительство | | Ханты-Мансийский район, п. Луговской | | 8 (3467) 33-24-00 | департа-мент строитель-ства, архитек-туры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») | |  |