Информация по результатам контрольного мероприятия

В соответствии с распоряжением Администрации Ханты-Мансийского района от 23.01.2026 № 12-р «О проведении  внепланового контрольного мероприятия» (с изменениями от 10.02.2026 № 26-р), в период с 23.01.2026 по 05.02.2026 года сотрудниками контрольно-ревизионного отдела (управления) Администрации Ханты-Мансийского района проведено внеплановое контрольное мероприятие: внеплановая выездная проверка расходования средств, выделенных из бюджета Ханты-Мансийского района на проведение мероприятий по благоустройству сельского поселения Луговской (в части благоустройства нового кладбища в п.Кирпичный) в рамках Соглашения о передаче средств в форме иных межбюджетных трансфертов № 89 от 26.03.2023, за период с 01.01.2023 по 31.12.2024, в отношении администрации сельского поселения Луговской (далее – АСП Луговской).

По результатам контрольного мероприятия 
установлены следующие нарушения и недостатки:

Со стороны Администрации сельского поселения Луговской:
1. Не соблюдены требования Правил благоустройства территории сельского поселения Луговской, утверждённых Решением Совета депутатов сельского поселения Луговской от 07.06.2022 № 314 в части отсутствия в муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Луговской на 2022-2024 годы» расходов на реализацию мероприятия «Благоустройство кладбища п. Кирпичный»
2. Нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части необоснованного ограничения количества участников закупки (статья 8 и 24), изменения существенных условий договоров (часть 2 статьи 34 и часть 1 статьи 95), нарушения сроков оплаты выполненных работ (часть 5 статьи 34), нарушения порядка приемки работ (статья 94).
3. Неправомерная оплата денежных обязательств на сумму 889 384,24 рублей, выразившаяся в несоответствии (завышении) объемов работ.
4. Неправомерное использование средств на оплату выполненных работ по благоустройству кладбища в п.Кирпичный в общей сумме 3 317 335,15 руб., предусмотренных КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», с признаками их нецелевого расходования.
Со стороны Администрации Ханты-Мансийского района:
1. Частью 7 статьи 4 Правил предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района бюджетам сельских поселений, утвержденных решением Думы Ханты-Мансийского района от 16.17.2021 №762 не определено понятие «фактическая потребность».
2. Не соблюдены требования НПА при выделении и перечислении денежных средств по Соглашению № 89 от 26.06.2023 о передаче средств в форме иных межбюджетных трансфертов.
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