ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета

Администрации Ханты-Мансийского района

Даты проведения: 	29 июля 2025 года

Время: 			с 10:00 до 13:00

Место проведения: 	конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 3 этаж

Вопросы повестки:

О реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие инфраструктуры Ханты-Мансийского района за 1 полугодие 2025 года и планах на 2026 год

  - Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района

  - Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе

  - Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района

  - Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

  - Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

  - Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района

  - Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

Участники заседания:

| № п/п | ФИО | должность | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Члены Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Проектный комитет) |  |  |
| 1.1. | Минулин Кирилл Равильевич | Глава Ханты-Мансийского района | председатель Проектного комитета |
| 1.2. | Пагилева Светлана Петровна | председатель комитета по финансам | заместитель председателя Проектного комитета |
| 1.3. | Муслимова Юлия Александровна | заместитель председателя комитета экономической политики | секретарь Проектного комитета |
| 1.4. | Давлетбаев Зиннат Маннурович | исполняющий обязанности директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | докладчик по вопросу 1.1 – 1.4 |
| 1.5. | Старовойт Дмитрий Петрович | директор Департамента имущественных и земельных отношений | докладчик по вопросу 1.5 - 1.6 |
| 1.6. | Бальзирова Наталья Семеновна | глава сельского поселения Сибирский |  |
| 2. | Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (далее – Дума, депутат) |  |  |
| 2.1. | Данилова Елена Алексеевна | председатель Думы |  |
| 2.2. | Астраханцев Павел Алексеевич | заместитель председателя Думы |  |
| 2.6. | Пархоменко Оксана Владимировна | депутат | ВКС |
| 2.8. | Тукранов Сергей Васильевич | депутат | ВКС |
| 2.9. | Цепецаунер Михаил Яношевич | депутат |  |
| 3. | Ответственные исполнители муниципальных программ |  |  |
| 3.1. | Щербаков Сергей Владимирович | директор МКУ ХМР «Управление гражданской защиты» | докладчик по вопросу 1.7 |
| 3.2. | Александрова Ирина Алексеевна | начальник управления по учету и отчетности |  |

По вопросам повестки:

- Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района

Давлетбаев, Пагилева, Муслимова, Астраханцев, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ:

    - совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений предусмотреть включение проектов комплексного развития территории на 2026 и плановый период 2027 – 2028 годы при формировании проектов изменений в муниципальные программы

Срок: до 15 декабря 2025 года

    - направить в адрес глав сельских поселений перечень объектов благоустройства реализованных и переданных сельским поселениям с 2020 года

Срок: до 15 августа 2025 года

    - совместно с Администрацией сельского поселения Горноправдинск разработать планы мероприятий по организации бизнес-пространства и комплексного развития территории на условиях софинансирования мероприятий

Срок: до 01 сентября 2025 года

  - Главам сельских поселений обеспечить надлежащее содержание детских игровых площадок, переданных в соответствии с соглашениями (обследование, капитальный и текущий ремонты)

Срок: до 15 сентября 2025 года

- Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе

Давлетбаев, Пагилева, Муслимова, Данилова, Астраханцев, Пархоменко, Минулин

РЕШИЛИ:

2.1. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ совместно с Администрацией сельского поселения Горноправдинск рассмотреть целесообразность включения в муниципальную программу «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском района» мероприятий по модернизации канализационных очистных сооружений п. Горноправдинск с учетом балансовой принадлежности многоквартирных домов населенного пункта

Срок: до 15 октября 2025 года

- Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района

Давлетбаев, Пагилева, Данилова, Астраханцев, Муслимова, Пархоменко, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Департаменту строительства, архитектуры и ЖКК рассмотреть возможность организации новых муниципальных маршрутов перевозки пассажиров автомобильным транспортом (Пырь-Ях – Нялинское - Кышик) с привлечением частных перевозчиков

Срок: до 01 октября 2025 года

- Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района

Давлетбаев, Муслимова, Данилова, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Департаменту строительства, архитектуры и ЖКК оценить целесообразность включения показателя национального проекта «Экология», отражающего протяженность очистки береговой линии в муниципальной программе «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

Срок: до 15 декабря 2025 года

  - Главам сельских поселений организовать работу по информированию населения об ответственности за вывоз негабаритного бытового и строительного мусора, обеспечить контроль за соблюдением требований.

Срок: до 01 сентября 2025 года

- Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района

Старовойт, Давлетбаев, Астраханцев, Бальзиярова, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Департаменту имущественных и земельных отношений и Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ синхронизировать графики сдачи завершенных строительством объектов с мероприятиями по благоустройству прилегающих к объектам территорий

Срок: до 15 сентября 2025 года

- Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-Мансийского района

Старовойт, Данилолва, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Комитету экономической политики совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений:

    - завершить проверку подвергшихся подтоплению земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, предоставленных крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам и сельскохозяйственным организациям для целей сельскохозяйственного производства;

    - сформировать предложения по повышению эффективности использования этих земельных участков, в том числе для рыбодобычи, воспроизводства рыбных и сельскохозяйственных ресурсов с учетом позиции субъектов предпринимательства;

6.1.3. определить должностных лиц Комитета экономической политики и Департамента имущественных и земельных отношений для осуществления в период паводка для совместной работы по обследованию подвергшихся подтоплению земельных участков, предоставленных сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам для целей сельскохозяйственного производства и - выработки рекомендаций сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, осуществляющим сельхозпроизводство и связанных с сельскохозяйственным производством целей, на предоставленных им землях категории земель сельскохозяйственного назначения, подвергающихся подтоплению в условиях высокой воды.

Срок: 15 сентября 2025 года

- Безопасность жизнедеятельности в Ханты-Мансийском районе

Щербаков, Давлетбаев, Данилова, Астраханцев, Минулин

РЕШИЛИ:

  - Управлению гражданской защиты Ханты-Мансийского района завершить работы по укреплению дамб обвалования, запланированные на 2025 год, в соответствии со сроками и требованиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, сформировать план на 2026 – 2027 годы

Срок: до 01 октября 2025 года

Секретарь Проектного комитета				       Ю.А.Муслимова

Председатель Проектного комитета,

Глава Ханты-Мансийского района					К.Р. Минулин