ПРОТОКОЛ

заседания Проектного комитета

Администрации Ханты-Мансийского района

Даты проведения: 	21 октября 2025 года

22 октября 2025 года

Время: 			с 11:00 до 13:00

Место проведения: 	конференц-зал Администрации Ханты-Мансийского района (г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, 3 этаж), в режиме видеоконференцсвязи

Вопросы повестки:

1) О реализации мероприятий муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2025 года

2) Об исполнении поручений Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района

Участники заседания:

| № п/п | ФИО | должность | примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Члены Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района (далее – Проектный комитет) |  |  |
| 1.1. | Минулин Кирилл Равильевич | Глава Ханты-Мансийского района | председатель Проектного комитета |
| 1.2. | Овсянников Юрий Александрович | председатель комитета экономической политики | секретарь Проектного комитета |
| 1.3. | Речапов Руслан Шаукатович | заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ |  |
| 1.4. | Старовойт Дмитрий Петрович | директор Департамента имущественных и земельных отношений |  |
| 1.5. | Новицкий Вадим Олегович | начальник управления по информационным технологиям |  |
| 1.6. | Рудкевич Елена Игоревна | и.о. главы сельского поселения Красноленинский | ВКС |
| 1.7. | Камаева Екатерина Владимировна | и.о. главы сельского поселения Кедровый | ВКС |
| 1.8. | Садков Олег Сергеевич | глава сельского поселения Горноправдинск | ВКС |
| 1.9. | Сумкина Надежда Николаевна | и.о. главы сельского поселения Селиярово | ВКС |
| 1.10. | Шапарин Дмитрий Васильевич | глава сельского поселения Луговской | ВКС |
| 1.11. | Моноенко Надежда Александровна | и.о. главы сельского поселения Кышик | ВКС |
| 1.12. | Овчерюкова Любовь Алексеевна | глава сельского поселения Шапша | ВКС |
| 1.13. | Выстребова Ирина Николаевна | Заместитель главы сельского поселения Выкатной | ВКС |
| 1.14. | Мамонтова Екатерина Владимировна | и.о. главы сельского поселения Нялинское | ВКС |
| 2. | Депутаты Думы Ханты-Мансийского района (далее – Дума, депутат) |  |  |
| 2.1. | Астраханцев Павел Алексеевич | Заместитель председателя Думы |  |
| 2.2. | Тихонов Алексей Игоревич | депутат |  |
| 3. | Исполнители муниципальных программ |  |  |
| 3.1. | Пневский Борис Викторович | Заместитель Главы Ханты-Мансийского района по безопасности |  |
| 3.2. | Пагилева Светлана Петровна | председатель комитета по финансам |  |
| 3.3. | Александрова Ирина Александровна | начальник управления по учету и отчетности |  |
| 3.4. | Конева Ольга Андреевна | заместитель председателя комитета по образованию |  |
| 3.5. | Кургак Наталья Викторовна | и.о. начальника управления по культуре, спорту и социальной политике |  |
| 3.6. | Касьяненко Александр Иванович | и.о. директора МКУ ХМР "Управление гражданской защиты" |  |
| 3.7. | Цей Наталья Сергеевна | и.о. руководителя МКУ «Управление технического обеспечения» |  |

По вопросам повестки:

1. О реализации мероприятий муниципальных программ Ханты-Мансийского района за 9 месяцев 2025 года

(Речапов, Старовойт, Новицкий, Пагилева, Александрова, Касьяненко, Пневский, Кургак, Конева, Овсянников, Астраханцев, Шапарин, Садков, Овчерюкова, Минулин)

1.1. Решили:

### Отметить, что по состоянию на 1 октября 2025 года исполнение расходных обязательств по муниципальным программам Ханты-Мансийского района (далее – МП) за счет всех источников финансирования составило 4 038,7 млн. рублей, или 58,77% от плановых значений (на 1 октября 2024 года – 3 373,9 млн. рублей, или 58%), в том числе:

| Источник финансового обеспечения МП | Бюджет на 2024 год | Исполнено на 01.10.2024 |  | Бюджет на 2025 год | Исполнено на 01.10.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | млн. руб. | % | млн. руб. | млн. руб. | % |
| Всего: | 6 447,9 | 3 737,9 | 58,0 | 6 872,6 | 4 038,7 | 58,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| РФ | 107,7 | 70,8 | 65,8 | 83,6 | 57 | 68,2 |
| Югра | 2 726,0 | 1 612,6 | 59,2 | 2 830,6 | 1 768,9 | 62,5 |
| местный бюджет | 3 614,3 | 2 054,4 | 56,8 | 3 950,4 | 2 212,9 | 55,9 |
| в том числе ТЭК | 537,2 | 243,7 | 45,4 | 403,2 | 120,3 | 29,8 |

За январь – сентябрь 2025 года финансовое исполнение 20 МП составило 58,77%.

Кассовое исполнение по муниципальным программам Ханты-Мансийского района составляет:

Развитие цифрового общества – 98%,

Улучшение жилищных условий жителей – 83 %,

Содействие занятости населения – 77 %,

Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов – 74 %.

Повышение эффективности муниципального управления – 70 %,

Безопасность жизнедеятельности – 69 %,

Развитие образования – 67 %,

Профилактика терроризма и правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности – 61 %

Формирование и развитие муниципального имущества – 61 %,

Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности – 60 %.

Развитие спорта и туризма – 60 %

Развитие гражданского общества – 53 %

Развитие агропромышленного комплекса – 51 %.

Развитие малого и среднего предпринимательства – 39 %

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия – 37 %,

Культура – 37 %

Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера – 33%,

Благоустройство и градостроительная деятельность – 24 %,

Обеспечение экологической безопасности – 19 %,

Комплексное развитие транспортной системы – 14 %.

### На 2025 год установлены значения для 85 целевых показателей. По итогам 9 месяцев 2025 года значения по 17 показателям достигнуты ниже 70 % от запланированных значений.

1.2. Департаменту строительства, архитектуры и ЖКХ совместно с главами сельских поселений в перечне создаваемых объектов, предусмотренных муниципальными программами, выделить объекты, ранее запланированные к вводу в 2025 году, переходящие на 2026 год, а также объекты, по которым планируется смена ответственного исполнителя с администрации сельского поселения на Администрацию Ханты-Мансийского района.

Информацию направить на Главу Ханты-Мансийского района

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.3. Комитету экономической политики направить Главе Ханты-Мансийского района информацию по срокам ввода объектов в эксплуатацию в 2026 году в сравнении со сроками исполнения обязательств по договорам пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ, заключенным в 2025 году.

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.4. Управлению по информационным технологиям обеспечить проведение инвентаризации информационных систем и составления плана перехода на отечественное программное обеспечение, подготовить информацию о возможных рисках при переходе органов Администрации Ханты-Мансийского района на отечественное программное обеспечение, предложения по предупреждению утраты персональных данных и ответственности.

Информацию о результатах направить Главе Ханты-Мансийского района.

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.5. МКУ «Управление гражданской защиты» провести сверку по муниципальному контракту на оказание услуг видеонаблюдения с учетом периода времени, в котором отсутствовало видеонаблюдение.

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.6. Комитету по образованию, Управлению по культуре, спорту и социальной политике обеспечить своевременное предоставление в комитет экономической политики отчетности по итогам реализации муниципальных программ.

1.7. Управлению по культуре, спорту и социальной политике организовать рабочее совещание при Главе Ханты-Мансийского района по вопросу формирования сметы на закупку спортивного инвентаря и экипировки, финансирование которого осуществляется по договору пожертвования.

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.8. МАУ «Организационно-методический центр» совместно с комитетом экономической политики подготовить отчет о результатах временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2025 году, с отражением информации о видах осуществленных работ, обеспеченности инвентарем, средствами защиты, форменной одеждой в разрезе сельских поселений.

Информацию и предложения по повышению эффективности мероприятия направить Главе Ханты-Мансийского района.

Срок: до 15 декабря 2025 года

1.9. Комитету экономической политики разработать и внести на рассмотрение Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Ханты-Мансийского района проект порядка предоставления субсидии субъектам предпринимательства в целях поддержки и развития хлебопечения в Ханты-Мансийском районе.

Срок: до 15 декабря 2025 года

2. Об исполнении поручений Проектного комитета Администрации Ханты-Мансийского района

(Овсянников, Минулин)

РЕШИЛИ:

2.1. Поручения, предусмотренные пунктами 1.1.2, 1.1.3, 2.1, 3.1, 7.1 протокола заседания Проектного комитета от 29 июля 2025 года, пунктом 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 31 июля 2025 года, пунктами 1.2.1 - 1.2.5, 3.2 протокола заседания Проектного комитета от 04 августа 2025 года считать исполненными и снять с контроля.