Документ предоставлен КонсультантПлюс

# АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2024 г. N 1185

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ЖИТЕЛЕЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

РАЙОНА"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации Ханты-Мансийского района от 23.05.2025 N 322, от 12.09.2025 N 543, от 23.12.2025 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 N 1126 "О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района", руководствуясь 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить муниципальную программу Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ханты-Мансийского района:

от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы";

от 20.04.2022 N 162 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы";

от 20.08.2022 N 281 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы";

от 02.11.2022 N 394 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы";

от 30.11.2022 N 438 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2024 годы";

от 26.01.2023 N 23 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы";

от 31.05.2023 N 185 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы";

от 24.08.2023 N 452 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы";

от 21.11.2023 N 764 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы";

от 25.12.2023 N 936 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района на 2022 - 2025 годы";

от 13.03.2024 N 191 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района";

от 10.06.2024 N 496 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района";

от 03.10.2024 N 818 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района";

от 22.11.2024 N 992 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района";

от 27.11.2024 N 1000 "О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 25.11.2021 N 298 "О муниципальной программе Ханты-Мансийского района "Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее чем с 01.01.2025.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ханты-Мансийского района Витвицкого А.В.

Глава Ханты-Мансийского района

К.Р.МИНУЛИН

# Приложение

к постановлению

Администрации Ханты-Мансийского района

от 28.12.2024 N 1185

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации Ханты-Мансийского района от 23.12.2025 N 829) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского

района" (далее - муниципальная программа)

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Витвицкий Александр Владимирович - первый заместитель Главы Ханты-Мансийского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (далее - Депимущества района) |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2031 годы |
| Цели муниципальной программы | улучшение жилищных условий к 2031 году не менее 408 семей |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. "Содействие развитию жилищного строительства". 2. "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 3 947 942,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1. Комфортная и безопасная среда для жизни: 1.1. Показатель "Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда"; 1.2. Показатель "Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2031 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году". 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 20 25 | 20 26 | 20 27 | 20 28 | 20 29 | 20 30 | 20 31 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: Улучшение жилищных условий к 2031 году не менее 408 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП <*> | - | семей | 63 | 2023 | 40 | 10 | 7 | 103 | 137 | 115 | 8 | постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" | Депимущества района | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году; устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | - |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | МП <**> | - | тыс. кв. м | 1,372 | 2023 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 5,7 | 6,6 | 6,6 | 0.4 | соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депимущества района | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | - |
| 3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | МП <**> | - | человек | 80 | 2023 | 32 | 26 | 9 | 226 | 292 | 257 | 14 | соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету их бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Депимущества района | устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | - |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ <***> | - | кв. м | 23,7 | 2023 | 24,8 | 25,0 | 25,4 | 25,8 | 26,1 | 26,6 | 26.6 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов"; постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | Депимущества района | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | - |
| 5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ <***> | - | % | 15 | 2023 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |  | Депимущества района | обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | - |

--------------------------------

<*> государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

<**> муниципальная программа Ханты-Мансийского района;

<***> показатель для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов

### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной

программы в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/ месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Улучшение жилищных условий к 2031 году не менее 408 семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ГП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 1.2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | МП | тыс. кв. м | - | - | 0,3 | - | - | 0,6 | - | - | 0,9 | - | - | 1,2 |
| 1.3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | МП | человек | - | - | 13 | - | - | 26 | - | - | 39 | - | - | 52 |
| 1.4. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | ОМСУ | кв. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,1 |
| 1.5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | ОМСУ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 |

### 4. Структура муниципальной программы

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Содействие развитию жилищного строительства" |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Жилье" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Депимущества района | срок реализации: 2025 - 2031 годы |  |
| 1.1.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | ликвидация аварийного жилищного фонда 25,8 тыс. кв. метров, признанного до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, и переселение 1,0 тыс. граждан к 2031 году | количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда; количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 1.2. | Муниципальный проект "Стимулирование жилищного строительства" (куратор - Витвицкий Александр Владимирович) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Депимущества района | срок реализации: 2025 - 2031 годы |  |
| 1.2.1. | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также состоящих в администрациях сельских поселениях Ханты-Мансийского района на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | приобретение жилых помещений у застройщиков и у лиц, не являющихся застройщиками в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 5 лет, предшествующих текущему году, в домах блокированной застройки, объектов индивидуального жилищного строительства, в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, осуществление выплат гражданам в чей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд | количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда; количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Депимущества района | срок реализации: 2025 - 2031 годы |  |
| 1.3.1. | Создание условий для жилищного строительства | освобождение земельных участков, планируемые для жилищного строительства (выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, строений, сооружений, систем инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, в том числе подготовка проектной документации на выполнение таких работ; для индивидуального жилищного строительства - искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории) | общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя |
| 2. | Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" |  |  |
| 2.1. | Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Депимущества района | срок реализации: 2025 - 2031 годы |  |
| 2.1.1. | Улучшение жилищных условий молодых семей | предоставление не менее чем 1 молодой семье ежегодно свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан" |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Депимущества района) | срок реализации: 2025 - 2031 годы |  |
| 2.3.1. | Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции, членов их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | выдача гражданам из числа участников специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, гарантийных писем о праве на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2.3.2. | Реализация полномочий, указанных в п. 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года N 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | постановка на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 2.3.3 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" | представление 1 гражданину из числа ветеранов боевых действий, вставшего на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, извещения (уведомления) о праве на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий | количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2.3.4. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам, проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства на сельские территории и работать там | количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 2.3.5 | Обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий коренных малочисленных народов автономного округа и членов их семей посредством предоставления сертификатов на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность на территории муниципального образования | количество семей, улучшивших жилищные условия; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 147638,9 | 179773,10 | 850268,30 | 737719,70 | 677514,10 | 677514,10 | 677514,10 | 3947942,3 |
| Федеральный бюджет | 2295,7 | 6657,10 | 99134,30 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 108449,1 |
| Бюджет автономного округа | 111316,6 | 153772,40 | 657797,30 | 656671,90 | 603088,70 | 603088,70 | 603088,70 | 3388824,3 |
| Местный бюджет | 34026,6 | 19343,60 | 93336,70 | 80957,30 | 74334,90 | 74334,90 | 74334,90 | 450668,9 |
| 1. Региональный проект "Жилье" (всего), в том числе: | 60381,7 | 35765,30 | 703875,40 | 591342,70 | 591342,70 | 591342,70 | 591342,70 | 3165393,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 4381,20 | 99028,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103409,9 |
| Бюджет автономного округа | 36104,3 | 27449,90 | 527420,40 | 526295,00 | 526295,00 | 526295,00 | 526295,00 | 2696154,6 |
| Местный бюджет | 24277,4 | 3934,20 | 77426,30 | 65047,70 | 65047,70 | 65047,70 | 65047,70 | 365828,7 |
| 2. Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 1704,3 | 3186,20 | 3184,30 | 3168,40 | 3168,70 | 3168,70 | 3168,70 | 20749,3 |
| Федеральный бюджет | 95,7 | 107,40 | 105,60 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 670,7 |
| Бюджет автономного округа | 1523,3 | 2919,50 | 2919,50 | 2919,50 | 2919,50 | 2919,50 | 2919,50 | 19040,3 |
| Местный бюджет | 85,3 | 159,30 | 159,20 | 158,40 | 158,70 | 158,70 | 158,70 | 1038,3 |
| 3. Муниципальный проект "Стимулирование жилищного строительства" (всего), в том числе: | 53971,4 | 78430,80 | 82986,30 | 82986,30 | 82986,30 | 82986,30 | 82986,30 | 547333,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 48034,5 | 69803,40 | 73857,80 | 73857,80 | 73857,80 | 73857,80 | 73857,80 | 487126,9 |
| Местный бюджет | 5936,9 | 8627,40 | 9128,50 | 9128,50 | 9128,50 | 9128,50 | 9128,50 | 60206,8 |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства" | 3580,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3580,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 2689,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2689,3 |
| Местный бюджет | 890,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 890,8 |
| 5. Комплекс процессных мероприятий "Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан" | 28001,4 | 62390,80 | 60222,30 | 60222,30 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 210974,0 |
| Федеральный бюджет | 2200,0 | 2168,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4368,50 |
| Бюджет автономного округа | 22965,2 | 53599,60 | 53599,60 | 53599,60 | 16,40 | 16,40 | 16,40 | 183813,20 |
| Местный бюджет | 2836,2 | 6622,70 | 6622,70 | 6622,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22704,30 |