Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 сентября 2024 г. N 325-п

ОБ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п, от 15.11.2024 N 423-п, от 22.03.2025 N 101-п, от 25.08.2025 N 337-п, от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", учитывая решение Общественного совета при Департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (протокол заседания от 30 августа 2024 года N 14), Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Утвердить прилагаемую адресную программу Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

Р.Н.КУХАРУК

# Приложение

к постановлению

Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 1 сентября 2024 года N 325-п

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2024 - 2030 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п, от 15.11.2024 N 423-п, от 22.03.2025 N 101-п, от 25.08.2025 N 337-п, от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Адресная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024 - 2030 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Уполномоченный орган, ответственный за реализацию программы, главный распорядитель бюджетных средств | Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ) |
| (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п) |  |
| Цель программы | создание комфортных и безопасных условий проживания жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| Задачи программы | обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; переселение граждан в благоустроенные жилые помещения из жилищного фонда, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, признанного с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда; обеспечение выполнения мероприятий программы в установленные сроки; непрерывное планирование, заблаговременное проведение мероприятий, направленных на информирование граждан и согласование с ними способов и иных условий переселения из аварийного жилищного фонда |
| Перечень муниципальных образований - участников программы | 1. Городские округа: 1.1. Когалым 1.2. Мегион (пгт. Высокий) 1.3. Нефтеюганск 1.4. Нижневартовск 1.5. Нягань 1.6. Пыть-Ях 1.7. Радужный 1.8. Сургут 1.9. Урай 1.10. Ханты-Мансийск 1.11. Югорск 2. Муниципальные районы (муниципальные образования в их составе): 2.1. Белоярский район (г. Белоярский, с.п. Верхнеказымский, с.п. Сосновка) 2.2. Березовский район (г.п. Березово, г.п. Игрим, с.п. Ванзетур, с.п. Приполярный, с.п. Саранпауль, с. Теги) 2.3. Кондинский район (г.п. Кондинское, г.п. Куминский, г.п. Междуреченский, г.п. Мортка, с.п. Болчары, с.п. Мулымья, п. Назарово, с.п. Половинка, п. Ягодный, с. Чантырья, с.п. Шугур); 2.4. Нефтеюганский район (г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, п. Юганская Обь) 2.5. Нижневартовский район (г.п. Новоаганск, с.п. Покур) 2.6. Октябрьский район (г.п. Андра, г.п. Октябрьское, г.п. Приобье, г.п. Талинка, п. Большие Леуши, с. Большой Камень, с.п. Карымкары, с.п. Каменное, п. Кормужиханка, с.п. Малый Атлым, с. Пальяново, с.п. Перегребное, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, с.п. Шеркалы, д. Чемаши) 2.7. Советский район (г. Советский, г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, п. Юбилейный) 2.8. Сургутский район (г. Лянтор, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский, с.п. Локосово, д. Сайгатина, с.п. Солнечный, с.п. Сытомино, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Угут) 2.9. Ханты-Мансийский район (п. Бобровский, с.п. Горноправдинск, с.п. Кедровый, с.п. Кышик, с.п. Луговской, п. ПырьЯх, с.п. Согом, с. Троица) |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024 - 2030 годы, в том числе: этап 2024 года - до 1 сентября 2025 года; этап 2025 года - до 31 декабря 2026 года; этап 2026 года - до 31 декабря 2027 года; этап 2027 года - до 31 декабря 2028 года; этап 2028 года - до 31 декабря 2029 года; этап 2029 года - до 31 декабря 2030 года; этап 2030 года - до 31 декабря 2031 года |
| Объемы и источники финансирования программы | прогнозный общий объем финансирования программы в 2024 - 2030 годах составляет 80835442,20536 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 13817957,61428 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 60021750,03014 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 6995734,56094 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; из них: этап 2024 года - 8184168,4303 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 607024,83724 тыс. руб. (в том числе 193475,57745 тыс. рублей, подлежащие зачету); бюджета автономного округа - 6772463,57237 тыс. руб. (в том числе 313240,16499 тыс. рублей, подлежащие зачету); бюджетов муниципальных образований автономного округа - 804680,02069 тыс. руб. (в том числе 46197,28388 тыс. рублей, подлежащие зачету); этап 2025 года - 13125547,06839 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 1030826,13914 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 11021781,41279 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1072939,51646 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; этап 2026 года - 15198272,17591 руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 1982828,46162 тыс. руб. (в том числе 158533,41255 тыс. рублей, подлежащие зачету); бюджета автономного округа - 11932515,64498 тыс. руб. (в том числе 390690,64498 тыс. рублей, подлежащие зачету); бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1282928,06931 тыс. руб. (в том числе 55760,66599 тыс. рублей, подлежащие зачету); иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; этап 2027 года - 13929273,28609 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 1874172,27628 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 10832914,40 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1222186,60981 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; этап 2028 года - 13450495,04467 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 3542375,20 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 8732771,60 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 1175348,24467 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; этап 2029 года - 8480546,50 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2312618,60 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 5454937,20 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 712990,70 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб.; этап 2030 года - 8467139,70 тыс. руб., в том числе за счет средств: публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2 468 112,10 тыс. руб.; бюджета автономного округа - 5274366,20 тыс. руб.; бюджетов муниципальных образований автономного округа - 724661,40 тыс. руб.; иных источников финансирования - 0,00 тыс. руб. |
| (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | переселение в 2024 - 2030 годах 37200 человек из 1735 многоквартирных жилых домов, признанных с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, общей площадью, подлежащей расселению, 672383,83 кв. метра, в том числе 35293 жителей из 1615 многоквартирных домов площадью расселения 636663,92 кв. метра, по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" |
| (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2025 N 101-п, от 25.08.2025 N 337-п, от 20.03.2026 N 73-п) |  |

## 2. Характеристика текущего состояния жилищного фонда

на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни граждан.

Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Программа разработана с целью обеспечения расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года.

Значения понятий "аварийный жилищный фонд", "переселение граждан из аварийного жилищного фонда", используемых в программе, соответствуют значениям, указанным в Федеральном законе от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ).

Жилищный фонд автономного округа, по данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 1 января 2024 года составил 38 086,25 тыс. кв. метра общей площади, в том числе общая площадь многоквартирных домов 32 377,17 тыс. кв. метра, удельный вес общей площади жилых помещений в многоквартирных домах в общем объеме жилищного фонда составляет 85 процентов.

Государственный жилищный фонд насчитывает 409,6 тыс. кв. метра, муниципальный - 2 561,47 тыс. кв. метров.

Общая площадь непригодного для проживания аварийного жилищного фонда на 1 января 2024 года составляет 1 150,26 тыс. кв. метров, из них признанные аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации - 1 143, 63 тыс. кв. метров.

Количество аварийных жилых зданий (домов) - 3 501, из них признанные аварийными в связи с физическим износов в процессе эксплуатации - 3 485 домов.

Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде по состоянию на 1 января 2024 года составляет 3,5 процента.

В аварийном жилищном фонде проживают 61 852 человека, в том числе в домах, признанных аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, - 61 519 человек.

По данным, размещенным в информационной системе публично-правовой компании "Фонд развития территорий" "АИС "Реформа ЖКХ" (далее - Фонд, АИС Фонда), по состоянию на 27 августа 2024 года в список аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, включено 1759 многоквартирных домов общей площадью 688 683,84 кв. метров, в которых проживает 38 181 югорчанин.

Реестр жилищного фонда, сформированный в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июля 2015 года N 536/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными" (далее - Методические рекомендации), представлен в приложении 1 к программе.

## 3. Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности

сведений об аварийном жилищном фонде

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах поддерживается регулярным сбором данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах уполномоченному органу для ее корректировки.

Органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа рекомендуется обеспечивать формирование и ведение в АИС Фонда реестра многоквартирных домов, признанных аварийными, в соответствии с Методическими рекомендациями.

На основании сведений, внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в АИС Фонда, формируются сведения об аварийном жилищном фонде, в том числе перечень многоквартирных домов, признанных в период с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Департамент строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент) в целях проверки полноты и достоверности внесенных органами местного самоуправления муниципальных образований в АИС Фонда сведений об аварийном жилищном фонде осуществляет проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены органами местного самоуправления автономного округа, а также проверку документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

## 4. Формирование программы и критерии очередности участия

в программе муниципальных образований автономного округа

В соответствии с частью 2 статьи 20.15 Федерального закона N 185-ФЗ, пунктом 3.1.1 методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр, программа включает в себя перечень многоквартирных домов, которые признаны с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа сформирована с учетом предложений о выбранных способах реализации программы, поступивших в Департамент от органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, полученных в результате проведенной оценки рынка жилья, стоимости 1 квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, свободного муниципального жилищного фонда.

Очередность участия муниципальных образований автономного округа в этапах программы определяется исходя из оценки наличия свободного муниципального жилищного фонда, сформированных земельных участков под строительство многоквартирных домов и объема строящихся многоквартирных домов с жилыми помещениями для продажи на рынке жилья.

Критериями первоочередности расселения домов являются:

дата признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

наличие угрозы обрушения многоквартирного дома;

завершение расселения дома, начатого до утверждения программы;

судебные решения;

расположение многоквартирного дома на территориях опорных населенных пунктов;

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.08.2025 N 337-п)

расположение многоквартирного дома на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 25.08.2025 N 337-п)

Муниципальным образованиям автономного округа - участникам программы рекомендуется разработать с учетом требований методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр, и принять муниципальные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - муниципальные программы).

## 5. Характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых

жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам

при реализации программы

Перечень характеристик проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам при реализации программы, приведен в приложении 5 к программе.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

Приемку приобретенных жилых помещений, предоставляемых гражданам при переселении их из аварийного жилищного фонда, осуществляют комиссии с участием представителей заинтересованной общественности.

## 6. Механизм реализации программы

Механизм реализации программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки муниципальным образованиям автономного округа на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с программой осуществляется:

разработка нормативных правовых актов и реализация организационных механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование и защита заявок автономного округа на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда;

реализация механизмов переселения из аварийного жилищного фонда, предусмотренных программой;

проведение конкурсных процедур по приобретению жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо по строительству таких домов.

Снос аварийных многоквартирных домов осуществляется после завершения их полного переселения за счет средств бюджета автономного округа и (или) бюджетов муниципальных образований автономного округа.

В реализации программы участвуют муниципальные образования автономного округа, на территории которых расположены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:

1. Городские округа:

1.1. Когалым

1.2. Мегион (пгт. Высокий)

1.3. Нефтеюганск

1.4. Нижневартовск

1.5. Нягань

1.6. Пыть-Ях

1.7. Радужный

1.8. Сургут

1.9. Урай

1.10. Ханты-Мансийск

1.11. Югорск

2. Муниципальные районы (муниципальные образования в их составе):

2.1. Белоярский район (г. Белоярский, с.п. Верхнеказымский, с.п. Сосновка).

2.2. Березовский район (г.п. Березово, г.п. Игрим, с.п. Ванзетур, с.п. Приполярный, с.п. Саранпауль, с. Теги).

2.3. Кондинский район (г.п. Кондинское, г.п. Куминский, г.п. Междуреченский, г.п. Мортка, с.п. Болчары, с.п. Мулымья, п. Назарово, с.п. Половинка, п. Ягодный, с. Чантырья, с.п. Шугур).

2.4. Нефтеюганский район (г.п. Пойковский, с.п. Каркатеевы, с.п. Куть-Ях, с.п. Салым, с.п. Сингапай, с.п. Усть-Юган, п. Юганская Обь).

2.5. Нижневартовский район (г.п. Новоаганск, с.п. Покур).

2.6. Октябрьский район (г.п. Андра, г.п. Октябрьское, г.п. Приобье, г.п. Талинка, п. Большие Леуши, с. Большой Камень, с.п. Карымкары, с.п. Каменное, п. Кормужиханка, с.п. Малый Атлым, с. Пальяново, с.п. Перегребное, с.п. Сергино, с.п. Унъюган, с.п. Шеркалы, д. Чемаши).

2.7. Советский район (г. Советский, г.п. Агириш, г.п. Зеленоборск, г.п. Коммунистический, г.п. Малиновский, г.п. Пионерский, г.п. Таежный, с.п. Алябьевский, п. Юбилейный).

2.8. Сургутский район (г. Лянтор, г.п. Барсово, г.п. Белый Яр, г.п. Федоровский, с.п. Локосово, д. Сайгатина, с.п. Солнечный, с.п. Сытомино, с.п. Ульт-Ягун, с.п. Угут).

2.9. Ханты-Мансийский район (п. Бобровский, с.п. Горноправдинск, с.п. Кедровый, с.п. Кышик, с.п. Луговской, п. ПырьЯх, с.п. Согом, с. Троица).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с программой осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Корректировка программы осуществляется на основании скорректированных органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа муниципальных программ, а также в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации.

Информация о реализации программы доводится до собственников помещений в аварийных многоквартирных домах путем размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, Департамента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа доводят информацию до граждан посредством размещения объявлений в подъездах многоквартирных домов, включенных в программу, которая включает в себя планируемые сроки переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В случае переноса указанных сроков орган местного самоуправления муниципального образования автономного округа указывает причину их переноса, а также новые сроки переселения граждан.

В целях реализации программы Департамент осуществляет подготовку и подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в пределах установленного лимита.

План по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения определен в приложении 2 к программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определен в приложении 3 к программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда без участия средств Фонда определен в приложении 3.1 к программе.

Органы местного самоуправления городских округов Нефтеюганск, Мегион, Советского муниципального района вправе в 2024 году использовать для переселения граждан в соответствии с программой невостребованные жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет субсидии, предоставленной в рамках постановления Правительства автономного округа от 1 апреля 2019 года N 104-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" и зачтенной на реализацию программы.

(абзац введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 15.11.2024 N 423-п)

## 7. Обоснование прогнозного объема средств и объема долевого

финансирования на реализацию программы

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с программой являются:

средства Фонда;

средства бюджета автономного округа;

средства бюджетов муниципальных образований автономного округа, являющихся участниками программы.

При реализации программы допускается использование средств бюджета автономного округа и муниципальных образований без участия средств Фонда, а также использование привлеченных средств граждан, юридических лиц.

Планируемый объем средств на реализацию каждого этапа программы рассчитывается с учетом направлений расходования средств в конкретном муниципальном образовании автономного округа.

Средства программы расходуются по направлениям, определенным пунктами 1, 2 части 6 статьи 16 Федерального закона N 185-ФЗ.

Финансирование расходов, связанных с реализацией программы, осуществляется за счет средств Фонда с учетом установленного Правительством Российской Федерации предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации на соответствующий период, средств бюджета автономного округа, предоставляемых в порядке, определенном Правительством автономного округа (далее - порядок), и предельного уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования автономного округа из бюджета автономного округа, предусмотренного порядком, и средств бюджетов муниципальных образований автономного округа, установленных в нем.

Объемы и источники финансирования мероприятий программы подлежат уточнению по мере принятия Фондом решений об утверждении лимитов предоставления в соответствующем году автономному округу финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) корректировки бюджета автономного округа.

## 8. Планируемые показатели выполнения Программы

В результате реализации программы планируется переселение 37200 человек из 1735 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 672383,83 кв. метра, из них:

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п)

по мероприятиям, реализуемым при финансовой поддержке за счет средств Фонда, - 636663,92 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 35293 жителей из 1615 многоквартирных домов;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п)

по мероприятиям, реализуемым за счет средств автономного округа и местных бюджетов, - 4563,5 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 207 жителей из 37 многоквартирных домов;

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2025 N 101-п)

в рамках иных мероприятий - 31156,41 кв. метра аварийного жилищного фонда с переселением 1700 жителей из 279 многоквартирных домов.

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п)

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в приложении 4 к программе.

## 9. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом

реализации программы и расходования денежных средств,

предусмотренных на реализацию мероприятий программы

Департамент осуществляет мониторинг реализации программы посредством сбора и анализа отчетности о ходе ее реализации и о расходовании средств Фонда, бюджета автономного округа и местных бюджетов, предоставляемой органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в рамках заключенного соглашения по форме и в сроки, установленные таким соглашением.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа обеспечивают:

целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию программы;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные программой;

софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не менее установленного программой размера софинансирования;

соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления.

Ответственность за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, достоверность и полноту представляемой в Департамент отчетности возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа.

Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа несут ответственность за целевое использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию программы, а также по обязательствам и правоотношениям, возникающим в ходе реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Приложение 1

к программе

РЕЕСТР

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, ДОМА БЛОКИРОВАННОЙ

ЗАСТРОЙКИ, ОБЪЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Тип | Техническое состояние | Принадлежность к объектам культурного наследия (да/нет) | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество семей | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего подлежит расселению |  |  | X | X | X | X | X | 672 383,83 | 37200 | 14392 | X | 897 342,40 | 2 098 290,52 | X | X |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе |  |  | X | X | X | X | X | 672 383,83 | 37200 | 14392 | X | 897 342,40 | 2 098 290,52 | X | X |
| расселение которых осуществляется с участием средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 636 663,92 | 35293 | 13597 | X | 738 799,51 | 1 725 017,12 | X | X |
| Итого по Березовскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 15 602,36 | 650 | 339 | X | 14 799,65 | 79 234,97 | X | X |
| 1 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 01.09.2020 | 499,10 | 17 | 12 | 31.12.2027 | 270,50 | 1 508,00 | 86:05:0000000:7456 | сформирован под одним домом |
| 2 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 63 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 17.09.2019 | 843,80 | 20 | 18 | 31.12.2026 | 747,15 | 2 537,00 | 86:05:0000000:7457 | сформирован под одним домом |
| 3 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 70 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 22.12.2020 | 456,60 | 18 | 11 | 31.12.2028 | 322,15 | 1 943,00 | 86:05:0310099:7 | не сформирован |
| 4 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 22.12.2020 | 211,30 | 11 | 5 | 31.12.2028 | 166,30 | 729,00 | 86:05:0310127:19 | сформирован под одним домом |
| 5 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 22.12.2020 | 313,20 | 16 | 7 | 31.12.2028 | 200,70 | 807,00 | 86:05:0310127:16 | сформирован под одним домом |
| 6 | Березово | пгт. Березово, ул. Аэропорт, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 01.09.2020 | 242,50 | 8 | 4 | 31.12.2027 | 374,20 | 476,00 | 86:05:0310116:1 | сформирован под одним домом |
| 7 | Березово | пгт. Березово, ул. Быстрицкого, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 17.09.2019 | 277,00 | 13 | 7 | 31.12.2026 | 180,60 | 1 031,00 | 86:05:0310085:5 | сформирован под одним домом |
| 8 | Березово | пгт. Березово, ул. Гагарина, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 01.09.2020 | 81,30 | 10 | 2 | 31.12.2027 | 96,50 | 705,00 | 86:05:0310041:232 | сформирован под одним домом |
| 9 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 14а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 22.12.2020 | 375,00 | 18 | 9 | 31.12.2028 | 277,60 | 2 002,00 | 86:05:0310032:6 | сформирован под одним домом |
| 10 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 17.09.2019 | 124,10 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 162,90 | 2 235,00 | 86:05:0310032:7 | сформирован под одним домом |
| 11 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 16.03.2020 | 309,60 | 18 | 9 | 31.12.2026 | 204,15 | 1 031,00 | 86:05:0310048:5 | сформирован под одним домом |
| 12 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 09.07.2021 | 116,20 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 118,20 | 1 182,00 | 86:05:0000000:7480 | сформирован под одним домом |
| 13 | Березово | пгт. Березово, ул. Гидропорт, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 22.12.2020 | 90,30 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 247,85 | 914,00 | 86:05:0310047:130 | сформирован под одним домом |
| 14 | Березово | пгт. Березово, ул. Горького, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 09.07.2021 | 214,00 | 6 | 5 | 31.12.2030 | 128,70 | 691,00 | 86:05:0000000:7488 | сформирован под одним домом |
| 15 | Березово | пгт. Березово, ул. Дуркина, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 11.06.2021 | 87,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 262,51 | 923,00 | 86:05:0000000:7478 | сформирован под одним домом |
| 16 | Березово | пгт. Березово, ул. Производственная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 09.07.2021 | 93,90 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 93,90 | 1 011,00 | 86:05:0310009:19 | сформирован под одним домом |
| 17 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 01.09.2020 | 312,40 | 13 | 8 | 31.12.2026 | 175,95 | 1 135,00 | 86:05:0000000:7476 | сформирован под одним домом |
| 18 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 17.09.2019 | 467,60 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 271,65 | 1 070,00 | 86:05:0310098:6 | сформирован под одним домом |
| 19 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 64а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 01.09.2020 | 201,60 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 132,85 | 831,00 | 86:05:0310098:125 | сформирован под одним домом |
| 20 | Березово | пгт. Березово, ул. Разведчиков, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 01.09.2020 | 59,40 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 183,40 | 587,00 | 86:05:0310014:15 | сформирован под одним домом |
| 21 | Березово | пгт. Березово, ул. Разведчиков, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 22.12.2020 | 100,48 | 3 | 3 | 31.12.2028 | 178,50 | 1 463,09 | 86:05:0310014:18 | не сформирован |
| 22 | Березово | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1957 | 01.09.2020 | 90,00 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 128,00 | 544,00 | 86:05:0310013:14 | сформирован под одним домом |
| 23 | Березово | пгт. Березово, ул. Центральная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 01.09.2020 | 132,20 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 170,80 | 2 296,00 | 86:05:0000000:7455 | сформирован под одним домом |
| 24 | Березово | пгт. Березово, ул. Шнейдер, д. 46 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 09.07.2021 | 477,00 | 11 | 8 | 31.12.2030 | 270,40 | 1 731,00 | 86:05:0310034:28 | не сформирован |
| 25 | Игрим | пгт. Игрим, ул. имени Н.Кухаря, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 08.11.2019 | 373,10 | 17 | 9 | 31.12.2026 | 251,75 | 642,00 | 86:05:0324089:11 | сформирован под одним домом |
| 26 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 42 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 19.03.2021 | 487,30 | 17 | 8 | 31.12.2028 | 417,35 | 801,00 | 86:05:0324060:6 | не сформирован |
| 27 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 27.08.2020 | 616,10 | 13 | 10 | 31.12.2027 | 373,90 | 894,00 | 86:05:0324093:4 | сформирован под одним домом |
| 28 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.06.2021 | 686,40 | 33 | 12 | 31.12.2029 | 559,15 | 1 106,00 | 86:05:0324093:6 | сформирован под одним домом |
| 29 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Культурная, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.03.2021 | 445,90 | 21 | 8 | 31.12.2029 | 554,25 | 1 117,00 | 86:05:0324093:7 | сформирован под одним домом |
| 30 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Лесная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.09.2019 | 228,50 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 402,40 | 1 027,00 | 86:05:0324071:3 | сформирован под одним домом |
| 31 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Мира, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 17.01.2020 | 421,60 | 18 | 10 | 31.12.2026 | 269,30 | 658,00 | 86:05:0324067:11 | сформирован под одним домом |
| 32 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Промышленная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 19.03.2021 | 230,70 | 5 | 5 | 31.12.2028 | 394,80 | 1 995,56 | 86:05:0324039:5 | сформирован под одним домом |
| 33 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Пушкина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 28.02.2019 | 376,40 | 16 | 7 | 31.12.2026 | 458,50 | 2 096,96 | 86:05:0324030:6 | сформирован под одним домом |
| 34 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Советская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 21.04.2021 | 88,50 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 88,50 | 577,00 | 86:05:0324007:10 | сформирован под одним домом |
| 35 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 05.03.2020 | 418,80 | 18 | 8 | 31.12.2026 | 363,40 | 1 123,00 | 86:05:0324055:1 | сформирован под одним домом |
| 36 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 19.03.2021 | 663,40 | 31 | 11 | 31.12.2029 | 403,32 | 1 082,00 | 86:05:0324055:4 | сформирован под одним домом |
| 37 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 01.09.2020 | 622,50 | 19 | 12 | 31.12.2027 | 519,00 | 1 169,00 | 86:05:0324055:9 | сформирован под одним домом |
| 38 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Сухарева, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 26.01.2021 | 369,60 | 18 | 12 | 31.12.2029 | 257,50 | 450,00 | 86:05:00324069:2 | не сформирован |
| 39 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Энтузиастов, д. 16в | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 12.10.2021 | 335,60 | 14 | 8 | 31.12.2030 | 333,10 | 2 328,79 | 86:05:0324087:2 | не сформирован |
| 40 | Приполярный | п. Приполярный, мкр 1-й, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 15.04.2019 | 70,80 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 415,23 | 1 728,26 | 86:05:0204008:2 | не сформирован |
| 41 | Приполярный | п. Приполярный, ул. Уральская, д. 1а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 22.03.2018 | 112,50 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 264,88 | 716,00 | 86:05:0204010:10 | сформирован под одним домом |
| 42 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 11.11.2021 | 450,40 | 14 | 11 | 31.12.2030 | 333,00 | 3 142,00 | 86:05:0103038:3 | не сформирован |
| 43 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 07.12.2020 | 105,20 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 143,90 | 1 372,00 | 86:05:0103040:9 | сформирован под одним домом |
| 44 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 07.12.2020 | 54,90 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 109,90 | 1 553,00 | 86:05:0103040:8 | сформирован под одним домом |
| 45 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Геологическая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 30.12.2019 | 235,70 | 8 | 6 | 31.12.2025 | 167,60 | 2 006,00 | 86:05:0103040:9 | сформирован под одним домом |
| 46 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Е.Артеевой, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 11.11.2021 | 399,30 | 20 | 9 | 31.12.2025 | 274,50 | 2 693,00 | 86:05:0103032:2 | сформирован под одним домом |
| 47 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Кооперации, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 07.12.2020 | 36,20 | 7 | 1 | 31.12.2028 | 73,50 | 1 553,00 | 86:05:0103023:9 | сформирован под одним домом |
| 48 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Лесная, д. 14, лит. А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.12.2020 | 33,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 60,00 | 750,00 | 86:05:0103008:8 | не сформирован |
| 49 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Отдаленная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 07.12.2020 | 24,00 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 96,00 | 1 280,53 | 86:05:0103052:6 | сформирован под одним домом |
| 50 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Советская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.11.2021 | 38,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 157,24 | 974,78 | 86:05:0103021:3 | не сформирован |
| 51 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Советская, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1935 | 18.12.2020 | 32,60 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 136,60 | 1 632,00 | 86:05:0000000:6556 | сформирован под одним домом |
| 52 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 04.03.2020 | 32,20 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 104,07 | 1 316,00 | 86:05:0103048:5 | сформирован под одним домом |
| 53 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 2, лит. А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 04.03.2020 | 48,20 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 94,00 | 852,00 | 86:05:0103048:1 | сформирован под одним домом |
| 54 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 18.12.2020 | 52,00 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 104,00 | 1 335,00 | 86:05:0103047:37 | сформирован под одним домом |
| 55 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.12.2020 | 136,60 | 10 | 3 | 31.12.2028 | 136,60 | 447,00 | 86:05:0103047:9 | сформирован под одним домом |
| 56 | Саранпауль | с. Саранпауль, ул. Ятринская, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 11.11.2021 | 677,18 | 30 | 15 | 31.12.2030 | 410,85 | 2 909,00 | 86:05:0103036:3 | не сформирован |
| 57 | Теги | с. Теги, ул. Мира, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 03.10.2019 | 31,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 60,00 | 1 100,00 | 86:05:0301010:7 | не сформирован |
| 58 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2003 | 25.06.2021 | 123,00 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 1 887,00 | 86:05:0301016:21 | сформирован под одним домом |
| 59 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 22, лит. А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2003 | 25.06.2021 | 123,40 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 871,00 | 86:05:0301016:2 | сформирован под одним домом |
| 60 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2003 | 25.06.2021 | 124,40 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 175,00 | 1 282,00 | 86:05:0301016:17 | сформирован под одним домом |
| 61 | Теги | с. Теги, ул. Новая, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2003 | 25.06.2021 | 121,10 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 121,10 | 1 386,00 | 86:05:0301016:378 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Мегион |  |  | X | X | X | X | X | 10 059,22 | 613 | 277 | X | 8 132,20 | 18 532,00 | X | X |
| 62 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 17.12.2020 | 868,00 | 60 | 21 | 01.12.2027 | 675,60 | 1 102,00 | 86:19:050124:31 | не сформирован |
| 63 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 06.07.2021 | 999,10 | 39 | 21 | 01.12.2027 | 650,70 | 918,00 |  | не сформирован |
| 64 | Высокий | г. Мегион, пгт. Высокий, мкр 8-й, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 07.04.2021 | 957,30 | 40 | 23 | 01.12.2027 | 649,50 | 1 201,00 | 86:19:050124:29 | не сформирован |
| 65 | Мегион | г. Мегион, ул. Александра Жагрина, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 07.04.2021 | 647,30 | 53 | 35 | 01.12.2026 | 560,00 | 1 000,00 | отсутствует | не сформирован |
| 66 | Мегион | г. Мегион, ул. Губкина, д. 6/1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 10.01.2017 | 849,50 | 46 | 15 | 01.12.2026 | 643,50 | 1 939,00 | 86:19:0010205:26 | сформирован под одним домом |
| 67 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 17/2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 26.07.2017 | 253,20 | 23 | 12 | 01.12.2026 | 405,00 | 1 500,00 | 86:19:0010404:69 | сформирован под одним домом |
| 68 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 19.08.2021 | 229,90 | 20 | 13 | 01.12.2027 | 327,50 | 1 440,00 | 86:19:0010404:62 | сформирован под одним домом |
| 69 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 19/3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 26.07.2017 | 608,80 | 35 | 11 | 01.12.2026 | 517,20 | 1 560,00 | 86:19:010404:41 | сформирован под одним домом |
| 70 | Мегион | г. Мегион, ул. Заречная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 11.05.2021 | 586,40 | 36 | 27 | 01.12.2027 | 533,30 | 1 240,00 | 86:19:0010404:63 | сформирован под одним домом |
| 71 | Мегион | г. Мегион, ул. Колхозная, д. 48 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 10.01.2017 | 461,22 | 41 | 13 | 31.12.2026 | 446,90 | 700,00 | отсутствует | не сформирован |
| 72 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 10.01.2017 | 480,70 | 34 | 15 | 01.12.2025 | 383,00 | 560,00 | отсутствует | не сформирован |
| 73 | Мегион | г. Мегион, ул. Пионерская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.07.2021 | 463,70 | 32 | 12 | 01.12.2027 | 380,00 | 560,00 | отсутствует | не сформирован |
| 74 | Мегион | г. Мегион, ул. Садовая, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 14.09.2017 | 1 068,80 | 55 | 20 | 01.12.2026 | 745,00 | 1 410,00 | 86:19:010404:24 | сформирован под одним домом |
| 75 | Мегион | г. Мегион, ул. Свободы, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 10.01.2017 | 647,40 | 38 | 16 | 01.12.2026 | 460,00 | 1 602,00 | 86:19:0010408:2102 | сформирован под одним домом |
| 76 | Мегион | г. Мегион, ул. Советская, д. 11а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 10.01.2017 | 447,70 | 34 | 11 | 01.12.2025 | 380,00 | 600,00 | отсутствует | не сформирован |
| 77 | Мегион | г. Мегион, ул. Таежная, д. 11Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 26.07.2017 | 490,20 | 27 | 12 | 01.12.2026 | 375,00 | 1 200,00 | 86:19:0010408:67 | не сформирован |
| Итого по городскому округу Нефтеюганск |  |  | X | X | X | X | X | 15 983,10 | 1179 | 402 | X | 10 707,66 | 13 567,00 | X | X |
| 78 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 11А, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 29.10.2020 | 897,70 | 77 | 32 | 31.12.2027 | 712,00 | 828,00 | 86:20:00000280 | сформирован под одним домом |
| 79 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 11А, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 13.05.2021 | 1 029,90 | 65 | 27 | 31.12.2026 | 789,00 | 875,00 | 86:20:000022:331 | сформирован под одним домом |
| 80 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 16А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 496,10 | 33 | 15 | 31.12.2026 | 320,00 | 393,00 | 86:20:0000056:83 | сформирован под одним домом |
| 81 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 489,40 | 40 | 13 | 31.12.2026 | 312,80 | 400,00 | 86:20:0000056:100 | сформирован под одним домом |
| 82 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 472,20 | 35 | 13 | 31.12.2026 | 312,40 | 387,00 | 86:20:0000056:53 | сформирован под одним домом |
| 83 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 29.10.2020 | 500,60 | 26 | 12 | 31.12.2026 | 309,70 | 387,00 | 86:20:0000056:57 | сформирован под одним домом |
| 84 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 524,80 | 31 | 12 | 31.12.2026 | 318,50 | 406,00 | 86:20:000056:95 | сформирован под одним домом |
| 85 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 469,90 | 39 | 11 | 31.12.2027 | 316,60 | 370,00 | 86:20:0000056:78 | сформирован под одним домом |
| 86 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24Г | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 507,30 | 37 | 12 | 31.12.2027 | 309,50 | 379,00 | 86:20:000056:80 | сформирован под одним домом |
| 87 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.08.2018 | 959,00 | 87 | 24 | 31.12.2026 | 642,40 | 761,00 | 86:20:000056:87 | сформирован под одним домом |
| 88 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 508,70 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 335,00 | 390,00 | 86:20:0000056:65 | сформирован под одним домом |
| 89 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 26А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 519,10 | 31 | 12 | 31.12.2027 | 317,60 | 390,00 | 86:20:000056:66 | сформирован под одним домом |
| 90 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 29А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.07.2021 | 1 022,80 | 57 | 24 | 31.12.2027 | 640,00 | 757,00 | 86:20:0000056:64 | сформирован под одним домом |
| 91 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 483,00 | 46 | 13 | 31.12.2027 | 311,00 | 393,00 | 86:20:0000056:56 | сформирован под одним домом |
| 92 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 475,50 | 33 | 12 | 31.12.2028 | 313,40 | 376,00 | 86:20:0000056:90 | сформирован под одним домом |
| 93 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.07.2021 | 932,80 | 58 | 22 | 31.12.2028 | 628,00 | 772,00 | 86:20:0000056:47 | сформирован под одним домом |
| 94 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 500,50 | 42 | 13 | 31.12.2028 | 314,00 | 378,00 | 86:20:0000056:82 | сформирован под одним домом |
| 95 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 39Г | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 997,70 | 82 | 26 | 31.12.2028 | 625,00 | 819,00 | 86:20:0000056:91 | сформирован под одним домом |
| 96 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 40Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 461,10 | 35 | 12 | 31.12.2030 | 309,40 | 412,00 | 86:20:000056:50 | сформирован под одним домом |
| 97 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 40В | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 28.06.2017 | 365,50 | 28 | 8 | 31.12.2026 | 319,00 | 412,00 | 86:20:0000056:48 | сформирован под одним домом |
| 98 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.07.2021 | 972,20 | 77 | 24 | 01.09.2029 | 616,20 | 761,00 | 86:20:0000056:71 | сформирован под одним домом |
| 99 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 29.10.2020 | 960,30 | 69 | 24 | 31.12.2026 | 628,80 | 761,00 | 86:20:0000056:81 | сформирован под одним домом |
| 100 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 29.10.2020 | 697,50 | 62 | 17 | 31.12.2027 | 531,00 | 883,00 | 86:20:000032:109 | сформирован под одним домом |
| 101 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, ул. Жилая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 29.10.2020 | 739,50 | 55 | 12 | 31.12.2026 | 476,36 | 877,00 | 86:20:000032:107 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Нягань |  |  | X | X | X | X | X | 85 423,95 | 5485 | 1920 | X | 73 484,60 | 145 505,30 | X | X |
| 102 | Нягань | г. Нягань, пр-д 15-й, д. 12, к. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 15.11.2017 | 346,00 | 39 | 11 | 01.09.2025 | 796,00 | 700,00 | 86:13:0401011:108 | сформирован под одним домом |
| 103 | Нягань | г. Нягань, пр-д 15-й, д. 12, к. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 26.01.2018 | 111,70 | 13 | 5 | 01.09.2025 | 400,00 | 500,00 | 86:13:0401011:109 | сформирован под одним домом |
| 104 | Нягань | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 28.12.2021 | 362,10 | 21 | 8 | 01.09.2031 | 238,00 | 1 200,00 | 86:13:0101012:0026 | сформирован под одним домом |
| 105 | Нягань | г. Нягань, ул. 30 лет Победы, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 23.04.2019 | 269,60 | 19 | 6 | 31.12.2027 | 248,00 | 410,00 | 86:13:0101012:0028 | сформирован под одним домом |
| 106 | Нягань | г. Нягань, пр-д 7-й, д. 4, к. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 26.01.2018 | 209,00 | 16 | 6 | 01.09.2025 | 364,00 | 700,00 | 86:13:0201007:294 | сформирован под одним домом |
| 107 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.06.2019 | 250,30 | 29 | 12 | 31.12.2029 | 568,00 | 6 506,00 | 86:13:0301004:2 | сформирован под одним домом |
| 108 | Нягань | г. Нягань, ул. Авиационная, д. 7а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.05.2021 | 240,30 | 14 | 5 | 01.09.2031 | 350,00 | 670,00 | 86:13:0301004:1102 | сформирован под одним домом |
| 109 | Нягань | г. Нягань, ул. Гагарина, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 04.10.2021 | 108,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 174,00 | 1 329,00 | 86:13:0101006:972; 86:13:0101006:223 | сформирован под одним домом |
| 110 | Нягань | г. Нягань, ул. Гагарина, д. 72 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 23.04.2019 | 112,60 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 158,00 | 1 345,00 | 86:13:0101006:144/86:13:0101006:136 | сформирован под одним домом |
| 111 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.04.2020 | 227,30 | 12 | 4 | 31.12.2030 | 267,00 | 1 074,00 | 86:13:0101008:522 | сформирован под одним домом |
| 112 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 25.09.2019 | 213,20 | 10 | 4 | 31.12.2029 | 300,00 | 1 451,00 | 86:13:0101008:605 | сформирован под одним домом |
| 113 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.11.2020 | 185,40 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 222,00 | 1 056,00 | 86:13:0101008:511; 86:13:0101008:114 | сформирован под одним домом |
| 114 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 25.09.2019 | 200,90 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 265,00 | 1 336,00 | 86:13:0101008:624 | сформирован под одним домом |
| 115 | Нягань | г. Нягань, ул. Геологов, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 17.03.2020 | 213,60 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 262,00 | 1 024,00 | 86:13:0101008:607 | сформирован под одним домом |
| 116 | Нягань | г. Нягань, ул. Горького, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 18.06.2019 | 70,50 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 76,50 | 76,50 |  | не сформирован |
| 117 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 27.04.2020 | 331,00 | 22 | 8 | 31.12.2030 | 213,00 | 1 225,00 | 86:13:0101004:0030 | сформирован под одним домом |
| 118 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 17.03.2020 | 326,40 | 20 | 8 | 31.12.2030 | 214,00 | 563,00 | 86:13:0101013:666 | сформирован под одним домом |
| 119 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 23.12.2019 | 325,00 | 24 | 8 | 31.12.2029 | 207,00 | 361,00 | 86:13:0101013:659 | сформирован под одним домом |
| 120 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 30.12.2019 | 99,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 133,00 | 987,00 | 86:13:0101010:67 | сформирован под одним домом |
| 121 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 25.09.2019 | 321,70 | 23 | 8 | 31.12.2029 | 221,00 | 420,00 | 86:130101013:513 | сформирован под одним домом |
| 122 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 28.12.2021 | 189,30 | 8 | 4 | 01.09.2031 | 271,00 | 1 950,00 | 86:13:0101009:104 | сформирован под одним домом |
| 123 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 15.11.2021 | 70,00 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 113,00 | 1 256,00 | 86:13:0101004:458 | сформирован под одним домом |
| 124 | Нягань | г. Нягань, ул. Западная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 26.04.2021 | 118,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 167,00 | 616,00 | 86:13:0101004:84 | сформирован под одним домом |
| 125 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 26.04.2021 | 358,70 | 17 | 6 | 01.09.2031 | 508,00 | 2 133,00 | 86:13:0101014:96 | сформирован под одним домом |
| 126 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.05.2021 | 377,30 | 34 | 16 | 01.09.2031 | 726,00 | 1 491,00 | 86:13:0101014:317 | сформирован под одним домом |
| 127 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.05.2019 | 445,80 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 302,00 | 230,00 | 86:13:0301001:0033 | сформирован под одним домом |
| 128 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 11.06.2019 | 838,80 | 41 | 15 | 31.12.2028 | 591,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0019 | сформирован под одним домом |
| 129 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.12.2018 | 905,50 | 47 | 16 | 31.12.2026 | 592,00 | 500,00 | 83:13:0301001:0044 | сформирован под одним домом |
| 130 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 07.06.2018 | 894,00 | 35 | 16 | 01.09.2025 | 628,00 | 1 001,00 | 86:13:0301003:0014 | сформирован под одним домом |
| 131 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.02.2019 | 845,20 | 58 | 15 | 31.12.2026 | 626,00 | 1 016,00 | 86:13:0301002:0023 | сформирован под одним домом |
| 132 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 871,97 | 43 | 17 | 31.12.2030 | 584,00 | 1 019,00 | 86:13:0301002:0024 | сформирован под одним домом |
| 133 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 57 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 15.08.2018 | 373,80 | 16 | 7 | 31.12.2026 | 610,00 | 1 010,00 | 86:13:0301002:0025 | сформирован под одним домом |
| 134 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 11.06.2019 | 648,40 | 78 | 27 | 31.12.2028 | 579,00 | 969,00 | 86:13:0301003:0016 | сформирован под одним домом |
| 135 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 59 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 07.06.2018 | 896,80 | 37 | 16 | 01.09.2025 | 633,00 | 1 025,00 | 86:13:030100260026 | сформирован под одним домом |
| 136 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 65 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.12.2020 | 748,00 | 44 | 12 | 31.12.2030 | 329,00 | 1 026,00 | 86:13:0301002:0029 | сформирован под одним домом |
| 137 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.03.2019 | 889,40 | 42 | 16 | 31.12.2027 | 625,00 | 1 083,00 | 86:13:0301002:0030 | сформирован под одним домом |
| 138 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 70 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.03.2019 | 455,60 | 19 | 8 | 31.12.2027 | 320,00 | 563,00 | 86:13:0301003:0023 | сформирован под одним домом |
| 139 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 71 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.06.2019 | 907,70 | 49 | 16 | 31.12.2029 | 632,00 | 1 083,00 | 86:13:0301002:0031 | сформирован под одним домом |
| 140 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 72 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.05.2019 | 896,40 | 54 | 16 | 31.12.2028 | 626,00 | 1 002,00 | 86:13:03001003:0024 | сформирован под одним домом |
| 141 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 74 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 23.04.2019 | 841,60 | 50 | 15 | 31.12.2027 | 627,00 | 1 000,00 | 86:13:0301003:0025 | сформирован под одним домом |
| 142 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 75 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.05.2021 | 897,45 | 57 | 16 | 01.09.2031 | 585,00 | 1 414,00 | 86:13:0301002:1121 | сформирован под одним домом |
| 143 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 76 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 27.12.2018 | 895,70 | 39 | 16 | 31.12.2026 | 633,00 | 1 083,00 | 86:13:0301003:0026 | сформирован под одним домом |
| 144 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 23.04.2019 | 891,50 | 54 | 16 | 31.12.2027 | 635,00 | 990,00 | 86:13:0301002:0033 | сформирован под одним домом |
| 145 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 80, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 23.04.2019 | 888,90 | 48 | 16 | 31.12.2027 | 628,00 | 914,00 | 86:13:0301006:18 | сформирован под одним домом |
| 146 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 85 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.12.2021 | 439,50 | 21 | 7 | 01.09.2031 | 584,00 | 969,00 | 86:13:0301002:0036 | сформирован под одним домом |
| 147 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 86 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 18.06.2019 | 761,30 | 30 | 14 | 31.12.2029 | 622,00 | 980,00 | 86:13:03010066:0062 | сформирован под одним домом |
| 148 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 87 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2019 | 728,90 | 42 | 12 | 31.12.2030 | 471,00 | 818,00 | 86:13:0301002:0037 | сформирован под одним домом |
| 149 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 88 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 23.12.2019 | 891,50 | 39 | 16 | 31.12.2029 | 582,00 | 530,00 | 86:13:0301006:0009 | сформирован под одним домом |
| 150 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 89 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 23.04.2019 | 883,10 | 53 | 16 | 31.12.2027 | 635,00 | 969,00 | 86:13:0301002:0080 | сформирован под одним домом |
| 151 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 90 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 27.04.2020 | 897,60 | 45 | 16 | 31.12.2030 | 900,00 | 600,00 | 86:13:0301006:0020 | сформирован под одним домом |
| 152 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 91 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 893,50 | 50 | 16 | 31.12.2029 | 568,00 | 1 050,00 | 86:13:0301002:0081 | сформирован под одним домом |
| 153 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 92 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 30.12.2019 | 876,50 | 50 | 20 | 31.12.2029 | 602,00 | 980,00 | 86:13:0301006:0021 | сформирован под одним домом |
| 154 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 97 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 11.06.2019 | 894,90 | 49 | 18 | 31.12.2028 | 627,00 | 1 050,00 | 86:13:0301002:0039 | сформирован под одним домом |
| 155 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 99 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 11.06.2019 | 895,80 | 46 | 16 | 31.12.2028 | 625,00 | 450,00 | 86:13:0301002:0040 | сформирован под одним домом |
| 156 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 101 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.05.2021 | 920,20 | 42 | 16 | 01.09.2031 | 586,00 | 926,00 | 86:13:0301002:0082 | сформирован под одним домом |
| 157 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 103 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 22.03.2019 | 445,80 | 23 | 8 | 31.12.2026 | 312,00 | 504,00 | 86:13:0301002:0041 | сформирован под одним домом |
| 158 | Нягань | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 132 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 28.12.2021 | 941,40 | 49 | 18 | 01.09.2031 | 600,00 | 1 100,00 | 86:13:0301007:40 | сформирован под одним домом |
| 159 | Нягань | г. Нягань, ул. Кедровая, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 20.05.2019 | 278,10 | 38 | 9 | 31.12.2028 | 446,00 | 1 015,00 | 86:13:0201008:659 | сформирован под одним домом |
| 160 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 26.01.2018 | 835,50 | 73 | 26 | 01.09.2025 | 746,00 | 1 607,00 | 86:13:0101013:503 | сформирован под одним домом |
| 161 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 22.03.2019 | 667,70 | 29 | 11 | 31.12.2027 | 486,00 | 1 300,00 | 86:13:0101008:35 | сформирован под одним домом |
| 162 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 04.10.2021 | 716,90 | 40 | 12 | 01.09.2031 | 491,00 | 1 054,00 | 86:13:0101009:591 | сформирован под одним домом |
| 163 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.05.2019 | 486,80 | 28 | 8 | 31.12.2028 | 339,00 | 350,00 | 86:13:0101008:36 | сформирован под одним домом |
| 164 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.05.2019 | 504,50 | 18 | 8 | 31.12.2028 | 342,00 | 757,00 | 86:13:0101009:596 | сформирован под одним домом |
| 165 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 64 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 22.03.2019 | 559,40 | 61 | 22 | 31.12.2027 | 581,00 | 1 180,00 | 86:13:0101009:597 | сформирован под одним домом |
| 166 | Нягань | г. Нягань, ул. Киевская, д. 66 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.08.2018 | 823,10 | 46 | 15 | 31.12.2026 | 638,00 | 1 180,00 | 86:13:0101009:594 | сформирован под одним домом |
| 167 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 23.12.2019 | 117,50 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 155,00 | 1 269,00 | 86:13:0101006:92 86:13:0101006:129 | сформирован под одним домом |
| 168 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 27.04.2020 | 156,70 | 3 | 3 | 31.12.2030 | 102,00 | 1 044,00 | 86:13:0101006:966 | сформирован под одним домом |
| 169 | Нягань | г. Нягань, ул. Комарова, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.07.2020 | 133,70 | 9 | 4 | 31.12.2030 | 174,40 | 375,00 | 86:13:0101006:48 | сформирован под одним домом |
| 170 | Нягань | г. Нягань, ул. Комсомольская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.05.2021 | 93,90 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 93,90 | 1 418,00 | 86:13:0101005:594 | сформирован под одним домом |
| 171 | Нягань | г. Нягань, ул. Комсомольская, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 03.12.2021 | 92,60 | 9 | 3 | 01.09.2031 | 168,00 | 1 473,00 | 86:13:0101005:356 | сформирован под одним домом |
| 172 | Нягань | г. Нягань, ул. Кристальная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 126,90 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 149,00 | 676,00 | 86:13:0101005:30 | сформирован под одним домом |
| 173 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 8, к. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 11.06.2019 | 288,70 | 10 | 5 | 31.12.2028 | 956,00 | 956,00 |  | не сформирован |
| 174 | Нягань | г. Нягань, ул. Лазарева, д. 24, к. А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 15.11.2017 | 88,40 | 16 | 4 | 01.09.2025 | 294,20 | 294,20 | отсутствует | не сформирован |
| 175 | Нягань | г. Нягань, ул. Лесная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 26.04.2021 | 337,40 | 25 | 8 | 01.09.2031 | 220,00 | 858,00 | 86:13:0101013:0052 | сформирован под одним домом |
| 176 | Нягань | г. Нягань, ул. Лесная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 27.04.2020 | 459,00 | 24 | 8 | 31.12.2030 | 462,00 | 725,00 | 86:13:0101013:43 | сформирован под одним домом |
| 177 | Нягань | г. Нягань, пр-т Нефтяников, д. 7, к. Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 25.09.2019 | 241,40 | 9 | 4 | 31.12.2029 | 340,00 | 951,00 | 86:13:0201003:3118 | сформирован под одним домом |
| 178 | Нягань | г. Нягань, пр-т Нефтяников, д. 10 блок 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 249,60 | 26 | 10 | 31.12.2030 | 450,00 | 540,00 | 86:13:0201008:113 | сформирован под одним домом |
| 179 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 25.06.2021 | 123,00 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 123,30 | 123,30 |  | не сформирован |
| 180 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 22.03.2019 | 299,80 | 17 | 4 | 31.12.2027 | 360,00 | 945,00 | 86:13:0201008:652 | сформирован под одним домом |
| 181 | Нягань | г. Нягань, ул. Первостроителей, д. 21а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 05.07.2018 | 143,90 | 12 | 5 | 01.09.2025 | 252,00 | 300,00 | 86:13:0201008:532 | сформирован под одним домом |
| 182 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 25.09.2019 | 769,13 | 45 | 14 | 31.12.2029 | 595,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0067 | сформирован под одним домом |
| 183 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.04.2020 | 919,70 | 49 | 17 | 31.12.2030 | 1 000,00 | 1 010,00 | 86:13:0301001:0068 | сформирован под одним домом |
| 184 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.02.2019 | 890,50 | 49 | 16 | 31.12.2026 | 592,00 | 550,00 | 86:13:0301001:0059 | сформирован под одним домом |
| 185 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.11.2018 | 582,10 | 71 | 28 | 31.12.2026 | 575,00 | 807,00 | 86:13:0301002:0044 | сформирован под одним домом |
| 186 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 23.04.2019 | 375,90 | 22 | 7 | 31.12.2027 | 321,00 | 384,00 | 86:13:0301002:0048 | сформирован под одним домом |
| 187 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 11.06.2019 | 293,10 | 32 | 13 | 31.12.2028 | 348,00 | 340,00 | 86:13:0301002:0051 | сформирован под одним домом |
| 188 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.08.2018 | 894,30 | 46 | 19 | 31.12.2026 | 627,00 | 774,00 | 86:13:0301002:0054 | сформирован под одним домом |
| 189 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 748,80 | 90 | 29 | 31.12.2029 | 575,00 | 780,00 | 86:13:0301002:0055 | сформирован под одним домом |
| 190 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.07.2020 | 706,80 | 92 | 29 | 31.12.2030 | 572,00 | 802,00 | 86:13:0301002:0057 | сформирован под одним домом |
| 191 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2019 | 685,70 | 78 | 26 | 31.12.2028 | 575,00 | 1 056,00 | 86:13:0301002:1160 | сформирован под одним домом |
| 192 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 23.12.2019 | 901,30 | 49 | 16 | 31.12.2029 | 593,00 | 774,00 | 86:13:0301002:0061 | сформирован под одним домом |
| 193 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.06.2021 | 373,10 | 36 | 14 | 01.09.2031 | 479,00 | 642,00 | 86:13:0301002:0062 | сформирован под одним домом |
| 194 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.04.2020 | 320,80 | 37 | 11 | 31.12.2030 | 478,00 | 614,00 | 86:13:0301002:0064 | сформирован под одним домом |
| 195 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 24.05.2019 | 544,00 | 34 | 9 | 31.12.2027 | 622,00 | 864,00 | 86:13:0301002:0066 | сформирован под одним домом |
| 196 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.04.2020 | 788,20 | 83 | 35 | 31.12.2030 | 573,00 | 1 078,00 | 86:13:0301002:1120 | сформирован под одним домом |
| 197 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 63 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 02.07.2020 | 763,90 | 84 | 32 | 31.12.2030 | 706,00 | 720,00 | 86:13:0301002:0069 | сформирован под одним домом |
| 198 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 65 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 18.06.2019 | 301,60 | 29 | 12 | 31.12.2028 | 505,00 | 611,00 | 86:13:0301002:0074 | сформирован под одним домом |
| 199 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 68 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.06.2019 | 900,90 | 56 | 17 | 31.12.2029 | 627,00 | 712,00 | 86:13:0301002:0070 | сформирован под одним домом |
| 200 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 71 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 23.04.2019 | 83,00 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 77,00 | 200,00 | 86:13:0301002:112 | сформирован под одним домом |
| 201 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 72 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.06.2019 | 905,30 | 54 | 16 | 31.12.2028 | 630,00 | 717,00 | 86:13:0301002:0072 | сформирован под одним домом |
| 202 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 76 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.03.2019 | 841,80 | 48 | 15 | 31.12.2027 | 636,00 | 720,00 | 86:13:0301002:0073 | сформирован под одним домом |
| 203 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 17.12.2020 | 242,10 | 14 | 4 | 01.09.2031 | 259,00 | 1 526,00 | 86:13:0301002:1159 | сформирован под одним домом |
| 204 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 80 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.08.2018 | 736,10 | 40 | 12 | 31.12.2026 | 539,00 | 757,00 | 86:13:0301002:0076 | сформирован под одним домом |
| 205 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 84 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 05.07.2018 | 827,40 | 40 | 15 | 01.09.2025 | 627,00 | 848,00 | 86:13:0301002:0078 | сформирован под одним домом |
| 206 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 107 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 17.12.2020 | 139,20 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 184,00 | 1 255,00 | 86:13:0301002:131; 86:13:0301002:1179 | сформирован под одним домом |
| 207 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 108 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 26.04.2021 | 965,90 | 55 | 18 | 01.09.2031 | 673,00 | 1 234,00 | 86:13:0301005:697 | сформирован под одним домом |
| 208 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 118 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 04.10.2021 | 968,80 | 44 | 18 | 01.09.2031 | 639,00 | 1 197,00 | 86:13:0301005:696 | сформирован под одним домом |
| 209 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 160 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 361,10 | 13 | 6 | 31.12.2029 | 663,00 | 600,00 | 86:13:0301005:0014 | сформирован под одним домом |
| 210 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 30.12.2019 | 47,20 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 72,00 | 1 249,00 | 86:13:0301004:1115 | сформирован под одним домом |
| 211 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 23.04.2019 | 847,90 | 40 | 15 | 31.12.2027 | 594,00 | 600,00 | 86:13:0301001:0058 | сформирован под одним домом |
| 212 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 22.03.2019 | 879,20 | 45 | 16 | 31.12.2027 | 619,00 | 988,00 | 86:13:0301003:0029 | сформирован под одним домом |
| 213 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 31а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 26.04.2021 | 540,80 | 34 | 12 | 01.09.2031 | 389,00 | 652,00 | 86:13:0301003:0030 | сформирован под одним домом |
| 214 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 33а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.02.2019 | 533,30 | 25 | 12 | 31.12.2026 | 383,00 | 677,00 | 86:13:0301003:0031 | сформирован под одним домом |
| 215 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 35а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 23.04.2019 | 534,80 | 41 | 12 | 31.12.2027 | 373,00 | 666,00 | 86:13:0301003:0027 | сформирован под одним домом |
| 216 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 35б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 17.03.2020 | 537,70 | 40 | 12 | 31.12.2030 | 376,00 | 669,00 | 86:13:0301003:0028 | сформирован под одним домом |
| 217 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 21.10.2019 | 731,10 | 78 | 31 | 31.12.2029 | 568,00 | 960,00 | 86:13:0301003:0034 | сформирован под одним домом |
| 218 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 22.03.2019 | 659,30 | 87 | 26 | 31.12.2027 | 567,00 | 958,00 | 86:13:0301003:0035 | сформирован под одним домом |
| 219 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 15.08.2018 | 570,80 | 76 | 28 | 31.12.2026 | 564,00 | 962,00 | 86:13:0301003:0036 | сформирован под одним домом |
| 220 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 714,30 | 95 | 31 | 31.12.2029 | 561,00 | 984,00 | 86:13:0301003:0037 | сформирован под одним домом |
| 221 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 11.06.2019 | 848,20 | 39 | 15 | 31.12.2028 | 628,00 | 938,00 | 86:13:0301003:0040 | сформирован под одним домом |
| 222 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 59 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 22.03.2019 | 909,40 | 48 | 17 | 31.12.2026 | 628,00 | 1 002,00 | 86:13:0301003:0042 | сформирован под одним домом |
| 223 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 05.07.2018 | 660,40 | 37 | 11 | 01.09.2025 | 505,00 | 954,00 | 86:13:0301003:0043 | сформирован под одним домом |
| 224 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 75 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 15.08.2018 | 879,60 | 52 | 20 | 31.12.2026 | 625,00 | 966,00 | 86:13:0301006:0041 | сформирован под одним домом |
| 225 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 17.03.2020 | 669,60 | 51 | 15 | 31.12.2030 | 580,00 | 942,00 | 86:13:0301006:0039 | сформирован под одним домом |
| 226 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 85 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 05.10.2020 | 804,00 | 64 | 18 | 31.12.2030 | 579,00 | 975,00 | 86:13:0301006:0036 | сформирован под одним домом |
| 227 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 87 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 05.07.2018 | 867,90 | 38 | 20 | 01.09.2025 | 622,00 | 943,00 | 86:13:0301006:0035 | сформирован под одним домом |
| 228 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 89 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.12.2018 | 891,30 | 56 | 20 | 31.12.2026 | 626,00 | 942,00 | 86:13:0301006:0034 | сформирован под одним домом |
| 229 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 97 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 23.04.2019 | 73,70 | 9 | 1 | 31.12.2027 | 626,00 | 970,00 | 86:13:0301006:0031 | сформирован под одним домом |
| 230 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 99 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 18.06.2019 | 878,50 | 52 | 20 | 31.12.2028 | 630,00 | 1 117,00 | 86:13:0301006:0047 | сформирован под одним домом |
| 231 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 123 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 30.12.2020 | 884,80 | 54 | 20 | 01.09.2031 | 582,00 | 961,00 | 86:13:0301006:0025 | сформирован под одним домом |
| 232 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 127 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 15.11.2021 | 932,70 | 48 | 18 | 01.09.2031 | 606,00 | 1 365,00 | 86:13:03001006:0044 | сформирован под одним домом |
| 233 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 139 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.05.2019 | 833,90 | 52 | 15 | 31.12.2028 | 629,00 | 958,00 | 86:13:0301006:0056 | сформирован под одним домом |
| 234 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 149 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 27.02.2019 | 723,90 | 35 | 13 | 31.12.2026 | 601,00 | 500,00 | 86:13:0301006:0053 | сформирован под одним домом |
| 235 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 155 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 27.04.2020 | 879,20 | 53 | 16 | 31.12.2030 | 903,00 | 600,00 | 86:13:0301006:0051 | сформирован под одним домом |
| 236 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 157 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.12.2018 | 880,80 | 38 | 16 | 31.12.2026 | 636,00 | 1 100,00 | 86:13:0301006:0050 | сформирован под одним домом |
| 237 | Нягань | г. Нягань, ул. Речная, д. 167 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 11.06.2019 | 885,40 | 60 | 18 | 31.12.2028 | 632,00 | 1 369,00 | 86:13:0301006:1197 | сформирован под одним домом |
| 238 | Нягань | г. Нягань, ул. Светлая, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 17.12.2020 | 84,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 88,00 | 88,00 |  | не сформирован |
| 239 | Нягань | г. Нягань, ул. Светлая, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 21.10.2019 | 122,90 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 206,00 | 2 384,00 | 86:13:0301004:193 86:13:0301004:80 | сформирован под одним домом |
| 240 | Нягань | г. Нягань, ул. Северная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 03.12.2021 | 140,00 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 151,00 | 1 986,00 | 86:13:0101011:658; 86:13:0101011:633 | сформирован под одним домом |
| 241 | Нягань | г. Нягань, ул. Северная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.06.2019 | 74,80 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 104,00 | 931,00 | 86:13:0101012:1216 | сформирован под одним домом |
| 242 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 10Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 18.06.2019 | 448,70 | 21 | 8 | 31.12.2028 | 449,00 | 449,00 |  | не сформирован |
| 243 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 21.10.2019 | 104,60 | 9 | 2 | 31.12.2029 | 123,70 | 123,70 |  | не сформирован |
| 244 | Нягань | г. Нягань, ул. Солнечная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 23.12.2019 | 115,10 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 120,60 | 120,60 |  | не сформирован |
| 245 | Нягань | г. Нягань, ул. Строительная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 17.03.2020 | 93,40 | 7 | 3 | 31.12.2030 | 95,00 | 95,00 |  | не сформирован |
| 246 | Нягань | г. Нягань, ул. Сутормина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 02.07.2020 | 423,00 | 17 | 4 | 31.12.2030 | 487,00 | 892,00 | 86:13:0101008:0042 | сформирован под одним домом |
| 247 | Нягань | г. Нягань, ул. Сутормина, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 26.04.2021 | 137,40 | 9 | 3 | 01.09.2031 | 179,00 | 500,00 | 86:13:0101008:124 | сформирован под одним домом |
| 248 | Нягань | г. Нягань, ул. Таежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 21.10.2019 | 249,30 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 238,00 | 1 450,00 | 86:13:0301004:192 | сформирован под одним домом |
| 249 | Нягань | г. Нягань, ул. Ташкентская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.10.2019 | 155,10 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 200,90 | 200,90 |  | не сформирован |
| 250 | Нягань | г. Нягань, ул. Тихона Сенькина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 22.03.2019 | 694,20 | 36 | 12 | 31.12.2027 | 472,00 | 960,00 | 86:13:0101012:597 | сформирован под одним домом |
| 251 | Нягань | г. Нягань, городок УЗТДС, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 186,40 | 10 | 2 | 31.12.2030 | 187,40 | 187,40 |  | не сформирован |
| 252 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 27.02.2019 | 735,30 | 33 | 14 | 31.12.2026 | 538,00 | 750,00 | 86:13:0301001:26 | сформирован под одним домом |
| 253 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 04.10.2021 | 258,50 | 25 | 9 | 01.09.2031 | 421,00 | 567,00 | 86:13:0301008:0037 | сформирован под одним домом |
| 254 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 02.07.2020 | 260,10 | 37 | 12 | 31.12.2030 | 419,00 | 699,00 | 86:13:0301008:0033 | сформирован под одним домом |
| 255 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 57 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 18.06.2019 | 730,10 | 43 | 12 | 31.12.2028 | 517,00 | 791,00 | 86:13:0301008:31 | сформирован под одним домом |
| 256 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 25.06.2021 | 905,00 | 57 | 16 | 01.09.2031 | 595,00 | 887,00 | 86:13:0301008:0028 | сформирован под одним домом |
| 257 | Нягань | г. Нягань, ул. Уральская, д. 81 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 30.07.2020 | 265,80 | 18 | 8 | 31.12.2030 | 422,00 | 602,00 | 86:13:0301008:0025 | сформирован под одним домом |
| 258 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 28.04.2018 | 934,90 | 84 | 32 | 01.09.2025 | 708,00 | 1 300,00 | 86:13:0101009:0038 | сформирован под одним домом |
| 259 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 25.05.2017 | 683,20 | 57 | 24 | 01.09.2025 | 730,00 | 1 260,00 | 86:13:0101009:0039 | сформирован под одним домом |
| 260 | Нягань | г. Нягань, ул. Чернышова, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.12.2017 | 409,10 | 34 | 12 | 01.09.2025 | 391,00 | 700,00 | 86:13:0101008:0043 | сформирован под одним домом |
| 261 | Нягань | г. Нягань, ул. Юбилейная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 23.12.2019 | 318,30 | 15 | 8 | 31.12.2029 | 318,70 | 318,70 |  | не сформирован |
| Итого по городскому округу Пыть-Ях |  |  | X | X | X | X | X | 13 951,97 | 961 | 283 | X | 15 019,00 | 27 993,30 | X | X |
| 262 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 1А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 10.12.2018 | 78,50 | 9 | 6 | 31.12.2027 | 479,16 | 419,50 | отсутствует | не сформирован |
| 263 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 10.12.2018 | 232,30 | 31 | 16 | 31.12.2027 | 334,28 | 577,60 | отсутствует | не сформирован |
| 264 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 02.10.2018 | 31,10 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 582,90 | 1 039,00 | отсутствует | не сформирован |
| 265 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Комсомольская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 25.01.2019 | 116,40 | 14 | 3 | 31.12.2029 | 200,30 | 200,30 | 86:15:0101016:165 | сформирован под одним домом |
| 266 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Комсомольская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1996 | 12.03.2021 | 96,30 | 7 | 1 | 31.12.2030 | 151,30 | 151,30 | отсутствует | не сформирован |
| 267 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.01.2020 | 182,60 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 203,10 | 203,10 | отсутствует | не сформирован |
| 268 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 54а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 25.10.2018 | 141,60 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 154,60 | 170,80 | отсутствует | не сформирован |
| 269 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 10.12.2018 | 93,90 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 230,80 | 230,80 | отсутствует | не сформирован |
| 270 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Энтузиастов, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 29.08.2019 | 58,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 116,90 | 116,90 | 86:15:0101018:79 | сформирован под одним домом |
| 271 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.12.2018 | 484,10 | 27 | 10 | 31.12.2027 | 593,54 | 1 093,00 | отсутствует | не сформирован |
| 272 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.10.2018 | 268,40 | 11 | 5 | 31.12.2027 | 585,00 | 1 076,00 | 86:15:0101021:101 | сформирован под одним домом |
| 273 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.10.2018 | 656,87 | 34 | 12 | 31.12.2028 | 473,08 | 866,00 | отсутствует | не сформирован |
| 274 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.04.2021 | 731,70 | 36 | 12 | 01.09.2031 | 504,80 | 1 154,00 | 86:15:0101021:2590 | сформирован под одним домом |
| 275 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.04.2021 | 664,90 | 42 | 11 | 31.12.2028 | 536,76 | 880,00 | 86:15:0101021:2591 | сформирован под одним домом |
| 276 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 10.12.2018 | 672,70 | 50 | 11 | 31.12.2027 | 823,00 | 823,00 | 86:15:0101021:2588 | сформирован под одним домом |
| 277 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 16.01.2020 | 615,10 | 37 | 12 | 31.12.2029 | 593,60 | 851,00 | 86:15:0101021:107 | сформирован под одним домом |
| 278 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.06.2018 | 108,60 | 2 | 2 | 30.12.2025 | 600,95 | 828,00 | 86:15:0101021:108 | сформирован под одним домом |
| 279 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 13.10.2020 | 714,90 | 49 | 12 | 31.12.2030 | 536,88 | 732,00 | 86:15:0101021:2587 | сформирован под одним домом |
| 280 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 12.03.2021 | 681,10 | 45 | 11 | 31.12.2030 | 479,97 | 611,00 | 86:15:0101021:2586 | сформирован под одним домом |
| 281 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.10.2021 | 683,00 | 31 | 11 | 01.09.2031 | 538,70 | 744,00 | 86:15:0101021:2599 | сформирован под одним домом |
| 282 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 12.03.2021 | 653,70 | 54 | 11 | 01.09.2031 | 536,04 | 716,00 | 86:15:0101021:2597 | сформирован под одним домом |
| 283 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 22.05.2019 | 836,90 | 66 | 15 | 31.12.2029 | 592,65 | 903,00 | 86:15:0101021:2596 | сформирован под одним домом |
| 284 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 16.11.2018 | 781,50 | 44 | 14 | 31.12.2028 | 627,17 | 1 078,00 | 86:15:0101021:2594 | сформирован под одним домом |
| 285 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 12.03.2021 | 803,70 | 56 | 15 | 31.12.2030 | 627,05 | 1 366,00 | отсутствует | не сформирован |
| 286 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 102 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1996 | 25.11.2020 | 390,30 | 51 | 14 | 31.12.2030 | 356,08 | 800,00 | отсутствует | не сформирован |
| 287 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 7а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1999 | 26.11.2021 | 12,60 | 3 | 1 | 01.09.2031 | 273,80 | 937,00 | 86:15:0101006:8 | сформирован под одним домом |
| 288 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 16.01.2020 | 950,10 | 89 | 23 | 30.12.2029 | 680,00 | 2 789,00 | 86:15:0101006:692 | сформирован под одним домом |
| 289 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 16.11.2018 | 238,70 | 21 | 10 | 31.12.2028 | 507,27 | 1 007,00 | 86:15:0101006:21 | сформирован под одним домом |
| 290 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 26.12.2020 | 843,50 | 68 | 19 | 31.12.2030 | 597,60 | 2 080,00 | 86:15:0101006:697 | сформирован под одним домом |
| 291 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 19.03.2019 | 110,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 137,10 | 137,10 | отсутствует | не сформирован |
| 292 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 17.07.2017 | 112,10 | 12 | 2 | 31.12.2026 | 510,00 | 2 187,00 | отсутствует | не сформирован |
| 293 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 23а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 19.03.2019 | 142,60 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 188,10 | 188,10 | отсутствует | не сформирован |
| 294 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й Газовиков, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 16.11.2018 | 607,30 | 27 | 10 | 31.12.2028 | 506,62 | 879,20 | отсутствует | не сформирован |
| 295 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, ул. Советская, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 06.08.2021 | 155,80 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 159,90 | 158,60 | отсутствует | не сформирован |
| Итого по городскому округу Урай |  |  | X | X | X | X | X | 16 009,77 | 808 | 327 | X | 17 295,19 | 23 904,00 | X | X |
| 296 | Урай | г. Урай, мкр 1А, д. 69 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 29.11.2021 | 898,40 | 56 | 22 | 31.12.2029 | 989,00 | 991,20 | 86:14:0101008:673 | сформирован под одним домом |
| 297 | Урай | г. Урай, мкр 1А, д. 70 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 29.11.2021 | 925,70 | 49 | 22 | 31.12.2029 | 605,56 | 753,00 | 86:14:0101012:0264 | сформирован под одним домом |
| 298 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 238,60 | 12 | 6 | 31.12.2026 | 612,80 | 676,00 | 86:14:0101008:162 | сформирован под одним домом |
| 299 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.06.2020 | 134,20 | 7 | 3 | 30.09.2026 | 623,39 | 654,00 | 86:14:0101008:163 | сформирован под одним домом |
| 300 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.10.2021 | 537,90 | 26 | 9 | 31.12.2027 | 490,21 | 648,00 | 86:14:0101008:152 | сформирован под одним домом |
| 301 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 20.11.2020 | 317,60 | 14 | 8 | 31.12.2026 | 618,42 | 786,00 | 86:14:0101008:153 | сформирован под одним домом |
| 302 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 20.11.2020 | 25,60 | 3 | 1 | 15.10.2026 | 313,40 | 393,00 | 86:14:0101008:183 | не сформирован |
| 303 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 27.10.2021 | 467,80 | 16 | 10 | 31.12.2027 | 738,60 | 738,60 | 86:14:0101008:166 | не сформирован |
| 304 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 55,60 | 3 | 2 | 01.09.2025 | 305,10 | 501,90 | 86:14:0101008:193 | не сформирован |
| 305 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 36,60 | 1 | 1 | 30.09.2026 | 310,53 | 514,30 | 86:14:0101008:194 | не сформирован |
| 306 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 246,80 | 18 | 6 | 31.12.2027 | 330,67 | 435,00 | 86:14:0101008:198 | сформирован под одним домом |
| 307 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.10.2021 | 340,70 | 20 | 8 | 31.12.2027 | 332,31 | 422,00 | 86:14:0101008:209 | сформирован под одним домом |
| 308 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 385,00 | 21 | 9 | 31.12.2027 | 351,67 | 437,00 | 86:14:0101008:216 | сформирован под одним домом |
| 309 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 397,97 | 18 | 9 | 31.12.2027 | 350,10 | 531,50 | 86:14:0101008:222 | сформирован под одним домом |
| 310 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 319,10 | 20 | 7 | 31.12.2027 | 509,80 | 509,80 | 86:14:0101008:221 | не сформирован |
| 311 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 25А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.10.2021 | 401,20 | 25 | 10 | 31.12.2028 | 494,50 | 494,50 | 86:14:0101008:215 | не сформирован |
| 312 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 1 003,80 | 63 | 24 | 31.12.2028 | 631,61 | 779,00 | 86:14:0101008:204 | сформирован под одним домом |
| 313 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 30а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.10.2021 | 753,40 | 32 | 12 | 31.12.2028 | 490,57 | 579,00 | 86:14:0101008:203 | сформирован под одним домом |
| 314 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.10.2021 | 749,80 | 23 | 12 | 31.12.2028 | 487,82 | 579,00 | 86:14:0101008:202 | сформирован под одним домом |
| 315 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 32а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 27.10.2021 | 504,40 | 16 | 8 | 31.12.2028 | 365,59 | 504,40 | 86:14:0101008:201 | не сформирован |
| 316 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 20.11.2020 | 83,70 | 3 | 2 | 30.10.2026 | 624,37 | 998,10 | 86:14:0101008:186 | сформирован под одним домом |
| 317 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 35а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.10.2021 | 754,90 | 46 | 18 | 31.12.2028 | 467,55 | 575,00 | 86:14:0101008:191 | сформирован под одним домом |
| 318 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 20.11.2020 | 112,50 | 6 | 3 | 06.10.2026 | 629,18 | 991,20 | 86:14:0101008:187 | сформирован под одним домом |
| 319 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 667,60 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 474,62 | 579,00 | 86:14:0101008:185 | сформирован под одним домом |
| 320 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.11.2020 | 159,00 | 10 | 4 | 31.12.2026 | 633,87 | 753,00 | 86:14:0101008:189 | сформирован под одним домом |
| 321 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 24.12.2021 | 746,90 | 28 | 12 | 31.12.2029 | 477,04 | 651,00 | 86:14:0101007:469 | сформирован под одним домом |
| 322 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 24.12.2021 | 734,30 | 34 | 12 | 31.12.2029 | 480,97 | 734,30 | 86:14:0101007:470 | сформирован под одним домом |
| 323 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 05.04.2021 | 342,00 | 18 | 6 | 31.12.2026 | 480,77 | 740,50 | 86:14:0101007:473 | не сформирован |
| 324 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 24.12.2021 | 732,30 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 468,97 | 732,30 | 86:14:00101007:474 | сформирован под одним домом |
| 325 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 24.12.2021 | 672,90 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 473,75 | 740,30 | 86:14:0101007:475 | сформирован под одним домом |
| 326 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 60 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.10.2021 | 620,10 | 32 | 10 | 31.12.2029 | 488,65 | 547,00 | 86:14:0101008:175 | сформирован под одним домом |
| 327 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 24.12.2021 | 734,00 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 542,12 | 736,00 | 86:14:0101008:176 | сформирован под одним домом |
| 328 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.08.2021 | 379,50 | 17 | 6 | 31.12.2026 | 313,31 | 449,00 | 86:14:0101012:309 | сформирован под одним домом |
| 329 | Урай | г. Урай, мкр Аэропорт, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 29.11.2021 | 277,00 | 19 | 10 | 31.12.2029 | 289,55 | 369,10 | 86:14:0101011:390 | не сформирован |
| 330 | Урай | г. Урай, ул. Кольцова, д. 59 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 27.10.2021 | 176,90 | 9 | 2 | 31.12.2029 | 199,82 | 731,00 | 86:14:0101002:210 | не сформирован |
| 331 | Урай | г. Урай, ул. Ленина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 05.04.2021 | 76,00 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 299,00 | 1 650,00 | 86:14:0101011:8 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Ханты-Мансийск |  |  | X | X | X | X | X | 8 656,90 | 428 | 255 | X | 8 315,71 | 28 395,59 | X | X |
| 332 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, пер. Апрельский, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 18.02.2019 | 62,60 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 115,80 | 998,00 | 86:12:0103008:620 | сформирован под одним домом |
| 333 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 192 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 05.10.2018 | 46,10 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 1 292,00 | 1 292,00 | 86:12:0102011:169 | сформирован под одним домом |
| 334 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 210 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 18.02.2019 | 84,40 | 11 | 3 | 31.12.2025 | 146,72 | 966,00 | 86:12:0102022:173 | сформирован под одним домом |
| 335 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 214 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 18.02.2020 | 295,00 | 20 | 8 | 01.09.2025 | 212,72 | 1 090,00 | 86:12:0102022:171 | сформирован под одним домом |
| 336 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.04.2020 | 123,10 | 5 | 5 | 01.09.2025 | 215,69 | 1 460,00 | 86:12:0103025:172 | сформирован под одним домом |
| 337 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 22.11.2019 | 850,40 | 30 | 30 | 31.12.2026 | 758,54 | 1 672,09 | 86:12:0101073:63 | сформирован под одним домом |
| 338 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 77 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 22.08.2019 | 423,60 | 13 | 10 | 01.09.2025 | 342,22 | 1 508,00 | 86:12:0101051:3 | сформирован под одним домом |
| 339 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 22.08.2019 | 487,80 | 12 | 11 | 01.09.2025 | 355,74 | 1 585,00 | 86:12:0101051:5 | сформирован под одним домом |
| 340 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Лермонтова, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1942 | 28.05.2021 | 106,30 | 6 | 3 | 01.09.2025 | 171,60 | 1 130,00 | 86:12:0102014:126 | сформирован под одним домом |
| 341 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 28.05.2021 | 368,50 | 21 | 8 | 01.09.2025 | 311,28 | 1 882,00 | 86:12:0101075:34 | сформирован под одним домом |
| 342 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 83 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 24.12.2021 | 429,90 | 12 | 10 | 01.09.2025 | 344,73 | 714,00 | 86:12:0101062:19 | сформирован под одним домом |
| 343 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 109 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,30 | 29 | 16 | 31.12.2025 | 311,90 | 1 196,00 | 86:12:0101062:65 | сформирован под одним домом |
| 344 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, пер. Озерный, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 12.11.2018 | 95,20 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 138,29 | 1 293,00 | 86:12:0101008:472 | сформирован под одним домом |
| 345 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 107 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.10.2021 | 452,30 | 11 | 11 | 31.12.2026 | 317,77 | 894,00 | 86:12:0101033:17 | сформирован под одним домом |
| 346 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 17.10.2020 | 442,80 | 14 | 14 | 01.09.2025 | 323,91 | 1 297,00 | 86:12:0101034:2 | сформирован под одним домом |
| 347 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.11.2019 | 365,50 | 11 | 11 | 01.09.2025 | 306,33 | 600,00 | 86:14:0101002:369 | сформирован под одним домом |
| 348 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 28.04.2020 | 362,30 | 12 | 11 | 01.09.2025 | 317,22 | 1 228,00 | 86:12:0102020:81 | сформирован под одним домом |
| 349 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 71 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 13.12.2021 | 88,90 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 91,00 | 705,00 | 86:12:0101021:110 | не сформирован |
| 350 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сирина, д. 73А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1949 | 30.12.2021 | 310,60 | 3 | 3 | 01.09.2025 | 143,84 | 414,50 | 86:12:0101021:75 | сформирован под одним домом |
| 351 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 12, к. А "ВАХТА 40" | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.08.2021 | 583,00 | 90 | 48 | 31.12.2026 | 474,26 | 1 698,00 | 86:12:0101100:57 | сформирован под одним домом |
| 352 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 83 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 06.04.2020 | 419,40 | 9 | 9 | 01.09.2025 | 316,48 | 969,00 | 86:12:0101090:219 | сформирован под одним домом |
| 353 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Труда, д. 2А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 28.05.2021 | 505,00 | 38 | 12 | 01.09.2025 | 337,28 | 1 319,00 | 86:12:0102020:89 | сформирован под одним домом |
| 354 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 69 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.10.2021 | 364,90 | 21 | 9 | 01.09.2025 | 312,61 | 1 100,00 | 86:12:0101073:111 | сформирован под одним домом |
| 355 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2021 | 883,00 | 44 | 15 | 01.09.2025 | 657,78 | 1 385,00 | 86:12:0101062:88 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Югорск |  |  | X | X | X | X | X | 14 742,95 | 514 | 302 | X | 14 048,30 | 52 189,00 | X | X |
| 356 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 09.11.2021 | 457,90 | 26 | 11 | 01.09.2026 | 356,00 | 2 206,00 | 86:22:0002002:205 | сформирован под одним домом |
| 357 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.12.2019 | 396,00 | 18 | 10 | 01.09.2026 | 306,00 | 1 524,00 | 86:22:0002002:250 | сформирован под одним домом |
| 358 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 09.04.2020 | 463,40 | 15 | 11 | 01.09.2026 | 308,00 | 1 407,00 | 86:22:0002002:252 | сформирован под одним домом |
| 359 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 27.12.2021 | 735,10 | 20 | 12 | 01.09.2025 | 498,00 | 2 200,00 | 86:22:0002001:243 | сформирован под одним домом |
| 360 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 48 Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 23.06.2021 | 806,60 | 30 | 21 | 01.09.2026 | 738,00 | 2 019,00 | 86:22:0002001:254 | сформирован под одним домом |
| 361 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 20.12.2019 | 508,80 | 15 | 10 | 01.09.2025 | 498,00 | 2 232,00 | 86:22:0002001:242 | сформирован под одним домом |
| 362 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 05.12.2019 | 834,60 | 23 | 15 | 01.09.2026 | 607,00 | 2 904,00 | 86:22:0002001:238 | сформирован под одним домом |
| 363 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.12.2021 | 442,30 | 24 | 7 | 01.09.2025 | 528,80 | 2 059,00 | 86:22:0002001:216 | сформирован под одним домом |
| 364 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.12.2019 | 522,80 | 21 | 11 | 01.09.2026 | 538,10 | 1 455,00 | 86:22:0002001:212 | сформирован под одним домом |
| 365 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 58 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.12.2021 | 703,00 | 17 | 14 | 01.09.2026 | 750,00 | 2 946,00 | 86:22:0002001:208 | сформирован под одним домом |
| 366 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 60 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 04.10.2021 | 1 068,20 | 42 | 22 | 01.09.2027 | 816,00 | 2 204,00 | 86:22:0002001:203 | сформирован под одним домом |
| 367 | Югорск | г. Югорск, ул. Спортивная, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 23.06.2021 | 307,40 | 17 | 7 | 01.09.2025 | 1 064,90 | 3 237,00 | 86:22:0003002:592 | сформирован под одним домом |
| 368 | Югорск | г. Югорск, пер. Спортивный, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.03.2021 | 242,55 | 6 | 4 | 01.09.2027 | 1 052,00 | 1 585,00 | 86:22:0003002:1101 | сформирован под одним домом |
| 369 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 04.03.2021 | 708,50 | 32 | 19 | 01.09.2026 | 544,40 | 1 316,00 | 86:22:0002001:79 | сформирован под одним домом |
| 370 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 04.10.2021 | 428,00 | 19 | 10 | 01.09.2026 | 298,80 | 1 230,00 | 86:22:0002002:162 | сформирован под одним домом |
| 371 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.12.2021 | 401,00 | 13 | 10 | 01.09.2026 | 298,80 | 1 421,00 | 86:22:0002002:163 | сформирован под одним домом |
| 372 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 23.03.2020 | 588,70 | 14 | 10 | 01.09.2025 | 483,50 | 2 280,00 | 86:22:0002001:307 | сформирован под одним домом |
| 373 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 16 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 27.12.2021 | 1 463,30 | 39 | 28 | 01.09.2026 | 1 122,00 | 3 135,00 | 86:22:0002001:311 | сформирован под одним домом |
| 374 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 25.08.2021 | 461,70 | 23 | 12 | 01.09.2026 | 308,00 | 1 838,00 | 86:22:0002002:166 | сформирован под одним домом |
| 375 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2020 | 609,80 | 21 | 10 | 01.09.2025 | 470,80 | 2 489,00 | 86:22:0002001:318 | сформирован под одним домом |
| 376 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Г | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.08.2020 | 599,10 | 16 | 10 | 01.09.2026 | 471,00 | 2 201,00 | 86:22:0002001:316 | сформирован под одним домом |
| 377 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.12.2021 | 1 103,50 | 36 | 20 | 01.09.2026 | 942,00 | 5 231,00 | 86:22:0002002:199 | сформирован под одним домом |
| 378 | Югорск | г. Югорск, ул. Энтузиастов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.10.2019 | 890,70 | 27 | 18 | 01.09.2027 | 1 048,20 | 3 070,00 | 86:22:0002001:206 | сформирован под одним домом |
| Итого по Кондинскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 10 377,40 | 384 | 222 | X | 20 183,20 | 67 267,22 | X | X |
| 379 | д. Шугур | д. Шугур, ул. Сибирская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 20.05.2020 | 44,90 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 100,00 | 1 029,00 | 86:01:0801001:547 | сформирован под одним домом |
| 380 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. 40 лет Октября, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 21.09.2021 | 717,30 | 23 | 12 | 31.12.2027 | 817,00 | 1 317,86 | 86:01:0101001:1076 | сформирован под одним домом |
| 381 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 30.07.2021 | 726,20 | 18 | 17 | 31.12.2027 | 910,00 | 1 000,00 | 86:01:0101001:53 | сформирован под одним домом |
| 382 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Гагарина, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 20.04.2021 | 322,20 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 1 127,00 | 2 139,43 | 86:01:0101001:1256 | сформирован под одним домом |
| 383 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Горького, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 01.12.2021 | 534,10 | 19 | 9 | 31.12.2028 | 827,00 | 966,20 | 86:01:0101001:3587 | сформирован под одним домом |
| 384 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Декабристов, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 21.09.2021 | 34,50 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 160,00 | 1 122,35 | 86:01:0101001:1468 | сформирован под одним домом |
| 385 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Кирова, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 08.10.2021 | 187,70 | 13 | 6 | 31.12.2028 | 295,00 | 1 305,66 | 86:01:0101001:1160 | сформирован под одним домом |
| 386 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Ленина, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 27.12.2021 | 228,80 | 5 | 5 | 31.12.2028 | 427,00 | 1 135,91 | 86:01:0101001:1167 | сформирован под одним домом |
| 387 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Ленина, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 13.07.2021 | 856,20 | 33 | 18 | 31.12.2026 | 1 161,00 | 2 218,72 | 86:01:0101001:1654 | сформирован под одним домом |
| 388 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 12.03.2021 | 35,10 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 1 500,00 | 1 132,00 | 86:01:0101001:5836 | сформирован под одним домом |
| 389 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Совхозная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 02.03.2021 | 84,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 716,00 | 2 686,82 | 86:01:0101001:639 | сформирован под одним домом |
| 390 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Совхозная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 02.03.2021 | 221,90 | 5 | 5 | 31.12.2026 | 621,40 | 3 614,71 | 86:01:0101001:638 | сформирован под одним домом |
| 391 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Буденного, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 20.04.2021 | 75,70 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 110,00 | 986,15 | 86:01:0201001:2574 | сформирован под одним домом |
| 392 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 27.12.2021 | 379,80 | 15 | 9 | 31.12.2028 | 580,00 | 298,62 | 86:01:0201001:2095 | сформирован под одним домом |
| 393 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 29.01.2021 | 184,50 | 5 | 4 | 31.12.2026 | 566,00 | 1 187,00 | 86:01:0201001:5638 | сформирован под одним домом |
| 394 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Космонавтов, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.12.2021 | 333,90 | 11 | 8 | 31.12.2028 | 751,00 | 306,37 | 86:01:0201001:2094 | сформирован под одним домом |
| 395 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Садовая, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.04.2021 | 75,70 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 110,00 | 819,50 | 86:01:0201001:2377 | сформирован под одним домом |
| 396 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Станционная, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.04.2021 | 50,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 127,00 | 1 415,00 | 86:01:0201001:4899 | сформирован под одним домом |
| 397 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Школьная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.04.2021 | 45,80 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 128,00 | 1 510,67 | 86:01:0201001:2354 | сформирован под одним домом |
| 398 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 31.05.2021 | 746,90 | 16 | 12 | 31.12.2027 | 783,00 | 783,00 | 86:01:0401002:2113 | сформирован под одним домом |
| 399 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 10.08.2020 | 162,40 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 500,00 | 808,00 | 86:01:0401002:2115 | сформирован под одним домом |
| 400 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 13.07.2021 | 600,00 | 27 | 10 | 31.12.2026 | 798,00 | 933,00 | 86:01:0401002:2112 | сформирован под одним домом |
| 401 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 21.09.2021 | 638,70 | 22 | 12 | 31.12.2027 | 813,00 | 1 450,00 | 86:01:0401002:655 | сформирован под одним домом |
| 402 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Гагарина, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 11.05.2021 | 44,50 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 44,50 | 905,00 | 86:01:0401004:970 | сформирован под одним домом |
| 403 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 24.11.2020 | 673,40 | 31 | 20 | 31.12.2026 | 1 500,00 | 5 075,00 | 86:01:0401002:643 | сформирован под одним домом |
| 404 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 10а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 11.12.2020 | 318,30 | 20 | 7 | 31.12.2026 | 820,00 | 1 381,00 | 86:01:0401002:632 | сформирован под одним домом |
| 405 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 27.02.2020 | 251,40 | 8 | 5 | 31.12.2026 | 605,00 | 403,00 | 86:01:0401001:1658 | сформирован под одним домом |
| 406 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Попова, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 03.07.2019 | 23,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 124,00 | 381,00 | 86:01:0401007:524 | сформирован под одним домом |
| 407 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Республики, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 20.04.2021 | 178,80 | 6 | 4 | 31.12.2026 | 178,80 | 505,00 | 86:01:0401001:835 | сформирован под одним домом |
| 408 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Сибирская, д. 146А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 08.10.2021 | 154,90 | 6 | 3 | 31.12.2027 | 192,00 | 1 454,00 | 86:01:0401007:678 | сформирован под одним домом |
| 409 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 2а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 13.07.2021 | 141,80 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 160,00 | 2 836,06 | 86:01:0401013:526 | сформирован под одним домом |
| 410 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 31.05.2021 | 118,70 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 150,00 | 1 392,52 | 86:01:0401013:520 | сформирован под одним домом |
| 411 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Совхозная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 31.05.2021 | 68,20 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 150,00 | 1 450,00 | 86:01:0401013:542 | сформирован под одним домом |
| 412 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Строителей, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 11.12.2020 | 95,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 120,00 | 1 329,00 | 86:01:0401009:211 | сформирован под одним домом |
| 413 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 11.05.2021 | 38,40 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 600,00 | 4 862,00 | 86:01:0501001:1584 | сформирован под одним домом |
| 414 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Октябрьская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.09.2021 | 118,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 140,00 | 1 547,00 | 86:01:0501001:1618 | сформирован под одним домом |
| 415 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Гагарина, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 14.07.2020 | 40,60 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 113,00 | 1 256,00 | 86:01:1102001:834 | сформирован под одним домом |
| 416 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Набережная, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 27.09.2018 | 80,00 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 105,00 | 1 220,00 | 86:01:1102001:728 | сформирован под одним домом |
| 417 | Назарово | п. Назарово, ул. Волгоградская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 20.04.2021 | 23,50 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 100,20 | 1 165,00 | 86:01:1104001:679 | сформирован под одним домом |
| 418 | Половинка | п. Половинка, ул. Курганская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.05.2021 | 112,60 | 10 | 2 | 31.12.2027 | 137,00 | 988,00 | 86:01:1001001:827 | сформирован под одним домом |
| 419 | Половинка | п. Половинка, ул. Курганская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 27.02.2020 | 50,00 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 100,00 | 941,67 | 86:01:1001001:1040 | сформирован под одним домом |
| 420 | Половинка | п. Половинка, ул. Советская, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.02.2020 | 104,20 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 129,00 | 1 136,00 | 86:01:1001001:708 | сформирован под одним домом |
| 421 | Половинка | п. Половинка, ул. Советская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.02.2020 | 99,80 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 124,00 | 1 242,00 | 86:01:1001001:683 | сформирован под одним домом |
| 422 | Половинка | п. Половинка, ул. Тюменская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.05.2021 | 69,60 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 126,80 | 600,00 | 86:01:1001001:3269 | сформирован под одним домом |
| 423 | Ягодный | п. Ягодный, ул. Луговая, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2001 | 31.05.2021 | 117,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 193,00 | 3 240,00 | 86:01:1301001:7 | сформирован под одним домом |
| 424 | Болчары | с. Болчары, ул. Ленина, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 10.08.2020 | 55,70 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 80,70 | 1 122,00 | 86:01:0701001:725 | сформирован под одним домом |
| 425 | Чантырья | с. Чантырья, ул. Шаимская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 10.08.2020 | 111,60 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 262,80 | 670,00 | 86:01:1101001:509 | сформирован под одним домом |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 49 676,40 | 3054 | 1061 | X | 75 426,50 | 100 856,80 | X | X |
| 426 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Молодежная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 07.02.2018 | 335,50 | 19 | 8 | 01.09.2028 | 559,00 | 559,00 | 86:08:000000:000:71:118:001:004976980 | сформирован под одним домом |
| 427 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Молодежная, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 05.02.2018 | 51,70 | 1 | 1 | 01.09.2028 | 374,70 | 374,70 | 86:08:0020101:1474 | сформирован под одним домом |
| 428 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 01.02.2018 | 202,10 | 8 | 5 | 01.09.2028 | 549,40 | 549,40 | 86:08:000000:0000:71:118:0016002089970 | сформирован под одним домом |
| 429 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 25.05.2018 | 506,30 | 33 | 12 | 01.09.2028 | 559,70 | 559,70 | 86:08:000000:0000:71:118 | сформирован под одним домом |
| 430 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 02.02.2018 | 190,30 | 9 | 4 | 01.09.2028 | 499,60 | 499,60 | 86:08:0020101:1448 | сформирован под одним домом |
| 431 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 06.02.2018 | 218,90 | 16 | 5 | 01.09.2028 | 557,60 | 557,60 | 86:08:000000:0000:71:118:002:000006530 | сформирован под одним домом |
| 432 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 12.03.2020 | 268,20 | 11 | 6 | 01.09.2028 | 509,00 | 509,00 | 86:08:0020101:842 | сформирован под одним домом |
| 433 | п. Куть-Ях | п. Куть-Ях, ул. Школьная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 23.10.2020 | 244,50 | 16 | 4 | 01.09.2026 | 817,00 | 638,00 | 86:08:0030101:1156 | сформирован под одним домом |
| 434 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 22.06.2017 | 436,60 | 29 | 8 |  | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:484 | сформирован под одним домом |
| 435 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 12.10.2017 | 425,50 | 16 | 7 | 01.09.2025 | 699,00 | 699,00 | 86:08:0020302:482 | сформирован под одним домом |
| 436 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 13.06.2019 | 692,00 | 31 | 11 | 01.09.2026 | 702,00 | 702,00 | 86:08:0020302:481 | сформирован под одним домом |
| 437 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.12.2021 | 506,00 | 23 | 8 | 01.09.2028 | 425,00 | 425,00 | 86:08:0020302:502 | сформирован под одним домом |
| 438 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.02.2019 | 602,60 | 30 | 11 | 01.09.2026 | 668,00 | 668,00 | 86:08:0020302:499 | сформирован под одним домом |
| 439 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.12.2021 | 751,00 | 41 | 14 | 01.09.2028 | 783,00 | 783,00 | 86:08:0020302:493 | сформирован под одним домом |
| 440 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 06.12.2019 | 688,10 | 54 | 11 | 01.09.2025 | 778,00 | 778,00 | 86:08:0020302:496 | сформирован под одним домом |
| 441 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 13.02.2020 | 774,50 | 42 | 13 | 01.09.2026 | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:489 | сформирован под одним домом |
| 442 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 03.11.2021 | 727,80 | 52 | 16 | 01.09.2028 | 709,00 | 709,00 | 86:08:0020302:507 | сформирован под одним домом |
| 443 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 10.03.2017 | 303,60 | 31 | 5 | 01.09.2025 | 793,00 | 793,00 | 86:08:0020302:474 | сформирован под одним домом |
| 444 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.03.2018 | 839,90 | 49 | 15 | 01.09.2026 | 768,00 | 768,00 | 86:08:0020302:478 | сформирован под одним домом |
| 445 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.02.2020 | 863,50 | 57 | 16 | 01.09.2026 | 770,00 | 770,00 | 86:08:0020302:472 | сформирован под одним домом |
| 446 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 25.10.2018 | 759,60 | 48 | 12 | 01.01.2026 | 677,00 | 677,00 | 86:08:0020302:464 | сформирован под одним домом |
| 447 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 59 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 22.06.2017 | 310,70 | 23 | 5 | 01.09.2026 | 772,00 | 772,00 | 86:08:0020302:454 | сформирован под одним домом |
| 448 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 14.04.2021 | 626,60 | 32 | 11 | 01.09.2027 | 772,00 | 772,00 | 86:08:0020302:452 | сформирован под одним домом |
| 449 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.12.2021 | 606,30 | 33 | 11 | 01.09.2028 | 767,00 | 767,00 | 86:08:0020302:456 | сформирован под одним домом |
| 450 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 73 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 22.06.2017 | 322,70 | 23 | 6 | 01.09.2025 | 768,00 | 768,00 | 86:08:0020302:449 | сформирован под одним домом |
| 451 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 77 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 10.06.2021 | 869,30 | 50 | 15 | 01.09.2027 | 775,00 | 775,00 | 86:08:0020302:435 | сформирован под одним домом |
| 452 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 78 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 14.02.2019 | 606,50 | 37 | 9 | 01.09.2026 | 665,00 | 665,00 | 86:08:0020302:433 | сформирован под одним домом |
| 453 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 82 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 02.11.2017 | 681,50 | 38 | 11 | 01.09.2026 | 682,00 | 682,00 | 86:08:0020302:434 | сформирован под одним домом |
| 454 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 91 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2021 | 500,50 | 27 | 8 | 01.09.2027 | 651,00 | 651,00 | 86:08:0020302:427 | сформирован под одним домом |
| 455 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 95 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 14.06.2018 | 901,50 | 63 | 16 | 01.09.2026 | 744,00 | 774,00 | 86:08:0020302:425 | сформирован под одним домом |
| 456 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 98 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 03.06.2020 | 658,90 | 30 | 12 | 01.09.2026 | 773,00 | 773,00 | 86:08:0020302:438 | сформирован под одним домом |
| 457 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 99 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 13.07.2017 | 177,00 | 16 | 4 | 01.09.2025 | 771,00 | 771,00 | 86:08:0020302:441 | сформирован под одним домом |
| 458 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 103 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 16.03.2017 | 188,50 | 16 | 5 | 01.09.2026 | 781,00 | 781,00 | 86:08:0020302:446 | сформирован под одним домом |
| 459 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 2-й, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 22.03.2018 | 438,70 | 47 | 20 | 01.09.2026 | 693,00 | 693,00 | 86:08:0020303:997 | сформирован под одним домом |
| 460 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 2-й, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1996 | 23.01.2020 | 531,90 | 93 | 43 | 01.09.2026 | 718,00 | 718,00 | 86:08:0020303:972 | сформирован под одним домом |
| 461 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 17.12.2020 | 838,10 | 39 | 15 | 01.09.2026 | 734,00 | 734,00 | 86:08:0020304:758 | сформирован под одним домом |
| 462 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 17.12.2020 | 872,40 | 54 | 16 | 01.09.2026 | 714,00 | 714,00 | 86:08:0020304:744 | сформирован под одним домом |
| 463 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 19.04.2018 | 829,00 | 49 | 14 | 01.09.2025 | 771,00 | 771,00 | 86:08:0020304:796 | сформирован под одним домом |
| 464 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.10.2021 | 864,20 | 45 | 15 | 01.09.2027 | 767,00 | 767,00 | 86:08:0020304:812 | сформирован под одним домом |
| 465 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.07.2017 | 644,60 | 40 | 11 | 01.09.2026 | 7 660,00 | 766,00 | 86:08:0020304:813 | сформирован под одним домом |
| 466 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 19.08.2021 | 846,00 | 52 | 14 | 01.09.2027 | 785,00 | 785,00 | 86:08:0020304:755 | сформирован под одним домом |
| 467 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.12.2021 | 888,80 | 44 | 15 | 01.09.2028 | 747,00 | 747,00 | 86:08:0020304:772 | сформирован под одним домом |
| 468 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 17.12.2020 | 665,40 | 43 | 12 | 01.09.2026 | 743,00 | 743,00 | 86:08:0020304:756 | сформирован под одним домом |
| 469 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 12.10.2017 | 546,50 | 34 | 9 |  | 702,00 | 702,00 | 86:08:0020304:774 | сформирован под одним домом |
| 470 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 17.12.2020 | 876,00 | 58 | 15 | 01.09.2026 | 762,00 | 762,00 | 86:08:0020304:765 | сформирован под одним домом |
| 471 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.06.2017 | 318,50 | 17 | 6 | 01.09.2026 | 763,00 | 763,00 | 86:08:0020304:775 | сформирован под одним домом |
| 472 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 17.12.2020 | 681,90 | 48 | 12 | 01.09.2026 | 781,00 | 781,00 | 86:08:0020304:776 | сформирован под одним домом |
| 473 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 23.03.2017 | 406,50 | 21 | 7 | 01.09.2026 | 735,00 | 735,00 | 86:08:0020304:777 | сформирован под одним домом |
| 474 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 16.12.2021 | 626,30 | 38 | 12 | 01.09.2028 | 746,00 | 746,00 | 86:08:0020304:759 | сформирован под одним домом |
| 475 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 22.06.2017 | 535,30 | 22 | 9 | 01.09.2025 | 742,00 | 742,00 | 86:08:0020304:760 | сформирован под одним домом |
| 476 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.04.2021 | 736,30 | 36 | 13 | 01.09.2027 | 730,00 | 730,00 | 86:08:0020304:779 | сформирован под одним домом |
| 477 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 22.06.2017 | 459,50 | 23 | 8 | 01.01.2025 | 794,00 | 794,00 | 86:08:0020304:780 | сформирован под одним домом |
| 478 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 16.12.2021 | 754,40 | 56 | 23 | 01.09.2028 | 660,00 | 660,00 | 86:08:0020304:771 | сформирован под одним домом |
| 479 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 40 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 28.12.2017 | 919,30 | 54 | 17 | 01.09.2026 | 763,00 | 763,00 | 86:08:0020304:762 | сформирован под одним домом |
| 480 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 22.03.2018 | 931,00 | 60 | 21 | 01.09.2025 | 891,00 | 891,00 | 86:08:0020304:757 | сформирован под одним домом |
| 481 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 24.03.2021 | 554,40 | 35 | 10 | 01.09.2027 | 733,00 | 733,00 | 86:08:0020304:792 | сформирован под одним домом |
| 482 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 10.06.2021 | 705,90 | 42 | 24 | 01.09.2027 | 629,00 | 629,00 | 86:08:0020304:782 | сформирован под одним домом |
| 483 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 98 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 16.12.2021 | 520,50 | 26 | 12 | 01.09.2028 | 577,00 | 577,00 | 86:08:0020304:788 | сформирован под одним домом |
| 484 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 119 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.03.2021 | 739,90 | 39 | 13 | 01.09.2027 | 825,00 | 825,00 | 86:08:0020304:814 | сформирован под одним домом |
| 485 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Дорожник, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 18.11.2021 | 580,90 | 73 | 28 | 31.12.2029 | 1 017,70 | 1 017,70 |  | не сформирован |
| 486 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Русак, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1997 | 16.03.2017 | 128,40 | 18 | 9 | 01.09.2026 | 669,00 | 669,00 | 86:08:0020303:984 | сформирован под одним домом |
| 487 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр Русак, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1997 | 19.04.2018 | 288,70 | 46 | 18 | 01.09.2025 | 780,00 | 780,00 | 86:08:0020303:983 | сформирован под одним домом |
| 488 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 20.05.2019 | 11,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 791,90 | 859,00 | 86:08:0010201:732 | сформирован под одним домом |
| 489 | Салым | п. Салым, ул. Еловая, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.06.2021 | 156,40 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 304,00 | 385,00 |  | не сформирован |
| 490 | Салым | п. Салым, ул. Еловая, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 02.08.2021 | 89,90 | 2 | 2 | 01.09.2029 | 178,00 | 178,00 |  | не сформирован |
| 491 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 30.06.2021 | 112,50 | 17 | 2 | 01.09.2029 | 258,00 | 1 128,00 | 86:08:0010202:414 | не сформирован |
| 492 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 30.06.2021 | 219,60 | 7 | 4 | 01.09.2029 | 441,00 | 441,00 |  | не сформирован |
| 493 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.06.2021 | 169,00 | 3 | 3 | 01.09.2029 | 448,00 | 448,00 |  | не сформирован |
| 494 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 29.06.2021 | 76,20 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 147,80 | 630,00 | 86:08:0010202:413 | сформирован под одним домом |
| 495 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 30.06.2021 | 67,30 | 4 | 2 | 01.09.2029 | 228,00 | 760,00 |  | не сформирован |
| 496 | Салым | п. Салым, ул. Зеленая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.06.2021 | 49,80 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 354,00 | 354,00 |  | не сформирован |
| 497 | Салым | п. Салым, ул. Лесная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 20.05.2019 | 96,20 | 10 | 3 | 01.09.2025 | 250,00 | 2 783,00 | 86:08:0010201:722 | не сформирован |
| 498 | Салым | п. Салым, ул. Молодежная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 02.08.2021 | 671,10 | 23 | 12 | 01.09.2029 | 1 365,00 | 1 365,00 | 86:08:0010201:1522 | сформирован под одним домом |
| 499 | Салым | п. Салым, ул. Речная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.06.2021 | 63,70 | 2 | 2 | 01.09.2029 | 290,00 | 290,00 |  | не сформирован |
| 500 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 05.10.2020 | 734,60 | 23 | 12 | 01.09.2029 | 819,40 | 647,00 | 86:08:0010201:1158 | сформирован под одним домом |
| 501 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 05.10.2020 | 572,00 | 33 | 12 | 01.09.2029 | 888,60 | 597,00 | 86:08:0010201:1159 | сформирован под одним домом |
| 502 | Салым | п. Салым, ул. Северная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 05.10.2021 | 919,10 | 44 | 17 | 01.09.2029 | 1 166,70 | 1 206,00 | 86:08:0010201:727 | сформирован под одним домом |
| 503 | Салым | п. Салым, ул. Школьная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 25.11.2019 | 49,10 | 1 | 1 | 01.09.2025 |  | 98,20 |  | не сформирован |
| 504 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.06.2021 | 72,20 | 7 | 2 | 01.09.2029 | 263,00 | 263,00 |  | не сформирован |
| 505 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.06.2021 | 203,30 | 6 | 5 | 01.09.2029 | 483,00 | 483,00 |  | не сформирован |
| 506 | Салым | п. Салым, ул. Юбилейная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 02.08.2021 | 191,00 | 4 | 4 | 01.09.2029 | 278,00 | 278,00 |  | не сформирован |
| 507 | Сингапай | п. Сингапай, пер. Лесной, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 05.06.2020 | 527,00 | 36 | 15 | 01.09.2028 | 1 011,00 | 1 011,00 | 86:08:0020501:2832 | сформирован под одним домом |
| 508 | Сингапай | п. Сингапай, пер. Лесной, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 25.06.2019 | 255,10 | 22 | 16 | 01.09.2028 | 321,00 | 321,00 | 86:08:0020501:2830 | сформирован под одним домом |
| 509 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 05.06.2020 | 44,70 | 9 | 3 | 01.09.2028 | 147,20 | 275,00 | 86:08:0020501:2432 | сформирован под одним домом |
| 510 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 06.03.2017 | 808,40 | 51 | 18 | 01.09.2025 | 1 058,10 | 978,00 | 86:08:0020501:1206 | сформирован под одним домом |
| 511 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 06.03.2017 | 760,80 | 47 | 17 | 01.09.2025 | 1 070,50 | 1 005,00 | 86:08:0020501:1208 | сформирован под одним домом |
| 512 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.09.2017 | 807,60 | 47 | 18 | 01.09.2026 | 1 067,80 | 950,00 | 86:08:0020501:1223 | сформирован под одним домом |
| 513 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 06.03.2017 | 301,70 | 19 | 8 | 01.09.2025 | 461,40 | 420,00 | 86:08:0020501:1207 | сформирован под одним домом |
| 514 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.09.2017 | 739,70 | 45 | 17 | 01.09.2026 | 1 027,20 | 1 027,20 | 86:08:0020501:1233 | сформирован под одним домом |
| 515 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.09.2017 | 793,60 | 55 | 18 | 01.09.2028 | 1 076,60 | 870,00 | 86:08:0020501:1222 | сформирован под одним домом |
| 516 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.09.2017 | 795,80 | 51 | 18 | 01.09.2028 | 1 073,30 | 1 073,30 | 86:08:0020501:1204 | сформирован под одним домом |
| 517 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 25.09.2017 | 209,90 | 30 | 14 | 01.09.2028 | 210,00 | 435,00 | 86:08:0020501:1241 | сформирован под одним домом |
| 518 | Усть-Юган | п. Усть-Юган, ул. Квартал 2-2, д. 11-12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1996 | 18.10.2017 | 71,50 | 1 | 1 | 01.09.2029 | 145,90 | 145,90 |  | не сформирован |
| 519 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 44,60 | 4 | 1 | 01.09.2029 | 150,90 | 1 359,00 | 86:08:0020701:515 | сформирован под одним домом |
| 520 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 45,30 | 2 | 1 | 01.09.2029 | 153,20 | 1 104,00 | 86:08:0020701:585 | сформирован под одним домом |
| 521 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 100,80 | 3 | 2 | 01.09.2029 | 153,60 | 859,00 | 86:08:0020701:517 | сформирован под одним домом |
| 522 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 115,30 | 7 | 2 | 01.09.2029 | 169,90 | 824,00 | 86:08:0020701:522 | сформирован под одним домом |
| 523 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.10.2021 | 147,10 | 10 | 3 | 01.09.2029 | 183,30 | 1 041,00 | 86:08:0020701:537 | сформирован под одним домом |
| 524 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 92,50 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 201,90 | 904,00 | 86:08:0020701:601 | сформирован под одним домом |
| 525 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 112,30 | 9 | 2 | 01.01.2030 | 169,20 | 847,00 | 86:08:0020701:546 | сформирован под одним домом |
| 526 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 65,10 | 6 | 1 | 01.09.2029 | 512,00 | 162,50 | 86:08:0020701:571 | сформирован под одним домом |
| 527 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 18.12.2020 | 236,50 | 12 | 4 | 01.01.2030 | 285,30 | 1 505,00 | 86:08:0020701:509 | сформирован под одним домом |
| 528 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 56,80 | 3 | 1 | 01.09.2029 | 215,70 | 909,00 | 86:08:0020701:574 | сформирован под одним домом |
| 529 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 49,00 | 5 | 1 | 01.09.2029 | 167,10 | 1 288,00 | 86:08:0020701:587 | сформирован под одним домом |
| 530 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 79,50 | 3 | 2 | 01.09.2029 | 180,00 | 1 007,00 | 86:08:0020701:532 | сформирован под одним домом |
| 531 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 18.12.2020 | 180,40 | 9 | 3 | 01.01.2030 | 180,40 | 967,00 | 86:08:0020701:528 | сформирован под одним домом |
| 532 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 06.09.2017 | 78,80 | 4 | 1 | 01.09.2029 | 152,80 | 984,00 | 86:08:0020701:588 | сформирован под одним домом |
| 533 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 152,70 | 4 | 2 | 01.01.2030 | 152,70 | 1 583,00 | 86:08:0020701:531 | сформирован под одним домом |
| 534 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 18.12.2020 | 117,80 | 8 | 3 | 01.01.2030 | 150,50 | 1 031,00 | 86:08:0020701:527 | сформирован под одним домом |
| 535 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 06.09.2017 | 38,20 | 3 | 1 | 01.09.2029 | 151,80 | 817,00 | 86:08:0020701:591 | сформирован под одним домом |
| 536 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 289,80 | 18 | 5 | 01.09.2029 | 414,90 | 2 097,00 | 86:08:0020701:525 | сформирован под одним домом |
| 537 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 05.07.2017 | 177,10 | 9 | 3 | 01.09.2029 | 734,40 | 2 543,00 | 86:08:0020701:564 | сформирован под одним домом |
| 538 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 119,50 | 10 | 2 | 01.01.2030 | 155,70 | 1 124,00 | 86:08:0020701:544 | сформирован под одним домом |
| 539 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 88,00 | 6 | 1 | 01.01.2030 | 188,80 | 1 068,00 | 86:08:0020701:545 | сформирован под одним домом |
| 540 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 11.01.2018 | 132,40 | 5 | 2 | 01.01.2030 | 192,10 | 812,00 | 86:08:0020701:535 | сформирован под одним домом |
| 541 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 126,20 | 9 | 2 | 01.01.2030 | 227,90 | 960,00 | 86:08:0020701:536 | сформирован под одним домом |
| 542 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 18.12.2020 | 150,70 | 6 | 2 | 01.01.2030 | 150,70 | 957,00 | 86:08:0020701:555 | сформирован под одним домом |
| 543 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 82,00 | 3 | 2 | 01.01.2030 | 182,40 | 1 519,00 | 86:08:0020701:534 | сформирован под одним домом |
| 544 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.12.2020 | 125,70 | 5 | 3 | 01.01.2030 | 182,20 | 1 337,00 | 86:08:0020701:542 | сформирован под одним домом |
| 545 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 18.12.2020 | 167,10 | 7 | 3 | 01.01.2030 | 167,10 | 1 337,00 | 86:08:0020701:554 | сформирован под одним домом |
| 546 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 11.01.2018 | 117,80 | 8 | 3 | 01.01.2030 | 175,20 | 1 016,00 | 86:08:0020701:595 | сформирован под одним домом |
| 547 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 112,50 | 5 | 2 | 01.09.2029 | 232,40 | 1 406,00 | 86:08:0020701:559 | сформирован под одним домом |
| 548 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Юганская, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 18.12.2020 | 67,20 | 4 | 1 | 01.01.2030 | 167,30 | 1 527,00 | 86:08:0020701:561 | сформирован под одним домом |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 55 158,75 | 2782 | 1310 | X | 49 384,06 | 223 937,79 | X | X |
| 549 | Андра | пгт. Андра, мкр Восточный, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 02.03.2021 | 900,50 | 32 | 16 | 31.12.2028 | 1 200,30 | 1 990,00 | 86:07:0103007:3406 | сформирован под одним домом |
| 550 | Андра | пгт. Андра, мкр Западный, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 15.02.2021 | 341,70 | 7 | 5 | 31.12.2027 | 437,52 | 772,00 | 86:07:0103007:3548 | сформирован под одним домом |
| 551 | Андра | пгт. Андра, мкр Центральный, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.09.2019 | 686,60 | 25 | 11 | 31.12.2026 | 1 201,40 | 1 026,00 | 86:07:0103007:2161 | сформирован под одним домом |
| 552 | Андра | пгт. Андра, мкр Центральный, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 22.01.2019 | 90,20 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 1 215,60 | 1 239,00 | 86:07:0103007:907 | сформирован под одним домом |
| 553 | д. Чемаши | д. Чемаши, ул. Первомайская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 28.11.2019 | 73,70 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 157,40 | 1 156,00 | 86:07:0103002:115 | сформирован под одним домом |
| 554 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 29.10.2019 | 161,50 | 11 | 4 | 31.12.2026 | 209,85 | 719,00 | 86:07:0103008:5882 | не сформирован |
| 555 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.10.2019 | 40,40 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 157,90 | 1 009,00 |  | не сформирован |
| 556 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.10.2019 | 125,30 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 174,90 | 932,00 |  | не сформирован |
| 557 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 29.10.2019 | 84,60 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 169,10 | 421,00 | 86:07:0103008:2301 | сформирован под одним домом |
| 558 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Пионерская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 29.10.2019 | 72,70 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 381,00 | 464,00 | 86:07:0103008:997 | не сформирован |
| 559 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Советская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 25.04.2021 | 427,60 | 31 | 8 | 31.12.2027 | 442,60 | 529,00 | 86:07:0103008:4544 | сформирован под одним домом |
| 560 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Титова, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 15.11.2019 | 75,10 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 167,00 | 423,00 | 86:07:0103008:1563 | сформирован под одним домом |
| 561 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Фрунзе, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 29.10.2019 | 70,60 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 134,80 | 505,00 |  | не сформирован |
| 562 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 17.04.2020 | 57,50 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 119,80 | 134,00 |  | не сформирован |
| 563 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1950 | 25.04.2021 | 231,00 | 11 | 5 | 31.12.2028 | 341,70 | 542,00 |  | не сформирован |
| 564 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Чапаева, д. 83 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.12.2021 | 256,20 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 653,80 | 1 008,00 |  | не сформирован |
| 565 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.10.2019 | 103,10 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 524,50 | 510,00 | 86:07:0103008:2687 | не сформирован |
| 566 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Дорожная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 02.07.2021 | 81,50 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 108,50 | 1 748,00 | 86:07:0103019:1668 | сформирован под одним домом |
| 567 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.07.2020 | 36,90 | 5 | 1 | 31.12.2028 | 74,60 | 1 803,00 |  | не сформирован |
| 568 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 13А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 02.07.2021 | 39,70 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 157,20 | 1 500,00 |  | не сформирован |
| 569 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Кедровая, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 15.07.2020 | 53,70 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 106,80 | 800,00 |  | не сформирован |
| 570 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 02.07.2021 | 41,10 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 164,80 | 2 244,00 | 86:07:0103019:1245 | сформирован под одним домом |
| 571 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 02.07.2021 | 93,80 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 93,80 | 1 464,00 |  | не сформирован |
| 572 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Ленина, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 02.07.2021 | 95,70 | 24 | 2 | 31.12.2028 | 95,70 | 2 748,00 | 86:07:0103019:583 | не сформирован |
| 573 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Совхозная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 02.07.2021 | 64,40 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 64,40 | 600,00 |  | не сформирован |
| 574 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Школьная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 02.07.2021 | 83,30 | 9 | 3 | 31.12.2030 | 110,60 | 1 608,00 |  | не сформирован |
| 575 | Кормужиханка | п. Кормужиханка, ул. Гагарина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.04.2020 | 74,50 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 150,50 | 355,00 |  | не сформирован |
| 576 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 27.09.2019 | 214,80 | 9 | 5 | 31.12.2026 | 250,00 | 1 743,00 | 86:07:0102004:2262 | сформирован под одним домом |
| 577 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 1 а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 17.05.2021 | 682,20 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 522,20 | 1 535,00 | 86:07:0102004:2328 | сформирован под одним домом |
| 578 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 15.12.2020 | 448,30 | 16 | 11 | 31.12.2027 | 360,90 | 2 079,00 | 86:07:0102004:11978 | сформирован под одним домом |
| 579 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 23.11.2020 | 420,60 | 16 | 10 | 31.12.2027 | 250,00 | 1 743,00 | 86:07:0102004:841 | сформирован под одним домом |
| 580 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 29.11.2021 | 459,60 | 20 | 11 | 31.12.2030 | 250,00 | 1 238,00 | 86:07:0102004:2318 | сформирован под одним домом |
| 581 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 29.11.2021 | 446,10 | 26 | 10 | 31.12.2030 | 312,80 | 503,50 | 86:07:0102004:844 | сформирован под одним домом |
| 582 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.01.2020 | 679,90 | 39 | 11 | 31.12.2026 | 450,00 | 1 396,00 | 86:07:0102004:2332 | сформирован под одним домом |
| 583 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 10.12.2021 | 618,40 | 22 | 10 | 31.12.2031 | 469,80 | 1 585,00 | 86:07:0102004:2335 | сформирован под одним домом |
| 584 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 9 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 08.07.2019 | 187,10 | 16 | 6 | 31.12.2026 | 200,00 | 841,00 | 86:07:0102004:1195 | сформирован под одним домом |
| 585 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 29.11.2021 | 672,30 | 28 | 11 | 31.12.2030 | 469,80 | 1 590,00 | 86:07:0102004:2331 | сформирован под одним домом |
| 586 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 07.09.2021 | 718,60 | 26 | 12 | 31.12.2028 | 460,00 | 1 300,00 | 86:07:0102004:2249 | сформирован под одним домом |
| 587 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 19.09.2018 | 90,20 | 5 | 3 | 31.12.2025 | 460,00 | 1 300,00 | 86:07:0102004:2248 | сформирован под одним домом |
| 588 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 14 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.04.2020 | 186,60 | 10 | 6 | 31.12.2026 | 436,80 | 832,00 | 86:07:0102004:1196 | сформирован под одним домом |
| 589 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 18.11.2019 | 256,20 | 13 | 4 | 31.12.2026 | 469,80 | 1 660,00 | 86:07:0102004:12093 | сформирован под одним домом |
| 590 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.11.2019 | 54,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 526,00 | 1 395,00 | 86:07:0102004:2329 | сформирован под одним домом |
| 591 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 07.09.2021 | 732,20 | 38 | 12 | 31.12.2028 | 526,00 | 1 444,00 | 86:07:0102004:2319 | сформирован под одним домом |
| 592 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.07.2018 | 192,30 | 7 | 5 | 31.12.2031 | 526,00 | 1 326,00 | 28:07:0102004:2347 | сформирован под одним домом |
| 593 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.11.2017 | 141,80 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 500,00 | 2 151,00 | 86:07:0102004:2345 | сформирован под одним домом |
| 594 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 07.09.2021 | 376,30 | 17 | 8 | 31.12.2029 | 312,00 | 1 375,00 | 86:07:0102004:2284 | сформирован под одним домом |
| 595 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 07.09.2021 | 340,80 | 16 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1 158,00 | 86:07:0102004:2289 | сформирован под одним домом |
| 596 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 23.10.2020 | 365,80 | 21 | 8 | 31.12.2027 | 200,00 | 1 349,00 | 86:07:0102004:4829 | сформирован под одним домом |
| 597 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.10.2021 | 318,10 | 13 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1 129,00 | 86:07:0102004:2296 | сформирован под одним домом |
| 598 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.01.2021 | 336,70 | 18 | 7 | 31.12.2027 | 236,60 | 881,00 | 86:07:0102004:2322 | сформирован под одним домом |
| 599 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.10.2021 | 315,80 | 10 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1 081,00 | 86:07:0102004:2288 | сформирован под одним домом |
| 600 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.10.2021 | 329,10 | 13 | 7 | 31.12.2029 | 236,60 | 1 042,00 | 86:07:0102004:2293 | сформирован под одним домом |
| 601 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.01.2021 | 494,80 | 23 | 12 | 31.12.2027 | 300,00 | 1 083,00 | 86:07:0102004:2292 | сформирован под одним домом |
| 602 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.10.2021 | 422,70 | 14 | 10 | 31.12.2029 | 300,00 | 1 310,00 | 86:07:0102004:2294 | сформирован под одним домом |
| 603 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 27.10.2021 | 291,60 | 9 | 4 | 31.12.2029 | 236,60 | 915,00 | 86:07:0102004:11980 | сформирован под одним домом |
| 604 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 29.11.2021 | 309,60 | 17 | 7 | 31.12.2030 | 236,60 | 1 172,00 | 86:07:0102004:2298 | сформирован под одним домом |
| 605 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 29.11.2021 | 363,70 | 22 | 8 | 31.12.2030 | 236,60 | 1 526,00 | 86:07:0102004:2285 | сформирован под одним домом |
| 606 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 07.09.2021 | 375,30 | 21 | 9 | 31.12.2029 | 312,90 | 1 576,00 | 86:07:0102004:2291 | сформирован под одним домом |
| 607 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 29.11.2021 | 448,80 | 18 | 11 | 31.12.2030 | 312,00 | 1 055,00 | 86:07:0102004:2297 | сформирован под одним домом |
| 608 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 29.11.2021 | 447,50 | 23 | 11 | 31.12.2030 | 312,00 | 1 143,00 | 86:07:0102004:2287 | сформирован под одним домом |
| 609 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 29.11.2021 | 322,70 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 236,60 | 953,00 | 86:07:0102004:2341 | сформирован под одним домом |
| 610 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 27.01.2021 | 390,60 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 236,60 | 952,00 | 86:07:0102004:2337 | сформирован под одним домом |
| 611 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 29.11.2021 | 290,80 | 12 | 4 | 31.12.2030 | 236,60 | 796,00 | 86:07:0102004:2290 | сформирован под одним домом |
| 612 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 10.12.2021 | 441,50 | 27 | 11 | 31.12.2031 | 236,60 | 1 394,00 | 86:07:0102004:2305 | сформирован под одним домом |
| 613 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 10.12.2021 | 377,40 | 17 | 8 | 31.12.2031 | 236,60 | 907,00 | 86:07:0102004:2995 | сформирован под одним домом |
| 614 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 10.12.2021 | 366,50 | 15 | 8 | 31.12.2031 | 236,60 | 1 041,00 | 86:07:0102004:2313 | сформирован под одним домом |
| 615 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 10.12.2021 | 272,40 | 7 | 4 | 31.12.2031 | 236,60 | 837,00 | 86:07:0102004:2327 | сформирован под одним домом |
| 616 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.01.2021 | 424,80 | 19 | 10 | 31.12.2028 | 312,00 | 1 452,00 | 86:07:0102004:2333 | сформирован под одним домом |
| 617 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 27.01.2021 | 325,40 | 18 | 7 | 31.12.2028 | 236,60 | 1 216,00 | 86:07:0102004:2312 | сформирован под одним домом |
| 618 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.01.2021 | 501,00 | 24 | 12 | 31.12.2028 | 236,60 | 1 483,00 | 86:07:0102004:2302 | сформирован под одним домом |
| 619 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 48 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 15.12.2020 | 734,10 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 459,00 | 1 758,00 | 86:07:0102004:2300 | сформирован под одним домом |
| 620 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Речников, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 24.04.2020 | 918,80 | 59 | 29 | 31.12.2026 | 450,00 | 1 756,00 | 86:07:0102004:62 | сформирован под одним домом |
| 621 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Севастопольская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.01.2021 | 188,90 | 11 | 4 | 31.12.2028 | 100,00 | 3 261,00 | 86:07:0102004:12090 | сформирован под одним домом |
| 622 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 12.10.2018 | 340,50 | 14 | 6 | 31.12.2027 | 340,00 | 1 651,00 | 86:07:0102004:2353 | сформирован под одним домом |
| 623 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.11.2020 | 718,50 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 450,00 | 1 640,00 | 86:07:0102004:11914 | сформирован под одним домом |
| 624 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.11.2020 | 889,50 | 22 | 16 | 31.12.2027 | 420,00 | 2 157,00 | 86:07:0102004:2308 | сформирован под одним домом |
| 625 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 07.09.2021 | 966,00 | 42 | 18 | 31.12.2028 | 450,00 | 1 528,00 | 86:07:0102004:2334 | сформирован под одним домом |
| 626 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 23.10.2020 | 723,60 | 34 | 12 | 31.12.2026 | 380,00 | 1 812,00 | 86:07:0102004:2244 | сформирован под одним домом |
| 627 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 10.12.2021 | 598,10 | 23 | 10 | 31.12.2031 | 250,00 | 1 500,00 | 86:07:0102004:2245 | сформирован под одним домом |
| 628 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 29.05.2017 | 122,30 | 3 | 2 | 01.01.2027 | 350,00 | 1 919,00 | 86:07:0102004:2259 | сформирован под одним домом |
| 629 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Строителей, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 03.09.2019 | 67,20 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 450,00 | 1 365,00 | 86:07:0102004:2253 | сформирован под одним домом |
| 630 | Приобье | пгт. Приобье, пер. Энергетиков, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 10.08.2020 | 115,10 | 10 | 3 | 31.12.2027 | 150,00 | 1 017,00 | 86:07:0102004:12088 | сформирован под одним домом |
| 631 | Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 11.08.2020 | 35,00 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 181,60 | 2 747,00 |  | не сформирован |
| 632 | Сергино | п. Сергино, ул. Железнодорожная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 11.08.2020 | 35,80 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 147,10 | 2 743,00 |  | не сформирован |
| 633 | Сергино | п. Сергино, ул. Набережная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 23.04.2019 | 77,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 153,20 | 4 540,00 |  | не сформирован |
| 634 | Сергино | п. Сергино, ул. Южная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 20.02.2020 | 58,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 117,70 | 2 743,00 |  | не сформирован |
| 635 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 14.06.2019 | 46,30 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 101,30 | 990,00 |  | не сформирован |
| 636 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 02.08.2019 | 46,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 91,90 | 776,00 |  | не сформирован |
| 637 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 14.06.2019 | 77,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 115,80 | 911,00 | 86:07:0101004:7368 | сформирован под одним домом |
| 638 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Железнодорожная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 22.06.2017 | 37,20 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 321,80 | 345,00 | 86:07:0101004:54 | сформирован под одним домом |
| 639 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Киевская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 18.08.2021 | 76,80 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 76,80 | 1 415,00 |  | не сформирован |
| 640 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 77,20 | 775,00 | 86:07:0101004:6914 | сформирован под одним домом |
| 641 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 01.06.2021 | 82,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 82,40 | 1 058,00 |  | не сформирован |
| 642 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Курчатова, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 03.09.2020 | 37,80 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 75,90 | 2 222,00 | 86:07;0101004:7023 | сформирован под одним домом |
| 643 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Молдавская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 18.08.2021 | 93,80 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 93,80 | 609,00 |  | не сформирован |
| 644 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Таежная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 18.08.2021 | 169,00 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 169,00 | 3 936,00 |  | не сформирован |
| 645 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 18.08.2021 | 136,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 136,30 | 1 149,00 |  | не сформирован |
| 646 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.04.2020 | 103,20 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 103,20 | 153,00 |  | не сформирован |
| 647 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.04.2020 | 74,30 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 148,60 | 283,00 |  | не сформирован |
| 648 | Большой Камень | с. Большой Камень, ул. Строительная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.04.2020 | 51,90 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 106,50 | 1 064,00 |  | не сформирован |
| 649 | Каменное | с. Каменное, ул. Лесная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 20.07.2018 | 88,80 | 7 | 1 | 31.12.2027 | 173,50 | 3 850,00 |  | не сформирован |
| 650 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Обская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 29.12.2021 | 108,10 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 108,10 | 1 240,00 |  | не сформирован |
| 651 | Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.10.2019 | 38,80 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 104,60 | 1 506,73 | 86:07:0101009:27 | сформирован под одним домом |
| 652 | Пальяново | с. Пальяново, ул. Набережная, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 11.10.2019 | 55,00 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 120,00 | 1 543,36 |  | не сформирован |
| 653 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 17.09.2021 | 519,80 | 28 | 10 | 31.12.2031 | 296,50 | 2 089,00 | 86:07:0103003:2015 | сформирован под одним домом |
| 654 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 24.09.2020 | 436,00 | 21 | 7 | 31.12.2027 | 454,80 | 1 635,00 | 86:07:0103003:2014 | сформирован под одним домом |
| 655 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. в | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 17.09.2021 | 734,00 | 25 | 12 | 31.12.2026 | 377,00 | 1 433,00 | 86:07:0103003:2018 | сформирован под одним домом |
| 656 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 24.09.2020 | 142,30 | 3 | 3 | 31.12.2028 | 244,10 | 1 532,00 | 86:07:0103003:2017 | сформирован под одним домом |
| 657 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 17.09.2021 | 373,70 | 19 | 9 | 31.12.2027 | 278,50 | 987,00 | 86:07:0103003:2000 | сформирован под одним домом |
| 658 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 17.09.2021 | 615,00 | 28 | 10 | 31.12.2027 | 376,70 | 520,00 |  | не сформирован |
| 659 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 15, лит. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 17.09.2021 | 667,30 | 23 | 16 | 31.12.2027 | 376,90 | 791,00 | 86:07:0103003:911 | сформирован под одним домом |
| 660 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Советская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 17.09.2021 | 418,00 | 17 | 10 | 31.12.2027 | 264,80 | 997,00 | 86:07:0103003:2031 | сформирован под одним домом |
| 661 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 17.09.2021 | 654,00 | 24 | 11 | 31.12.2028 | 370,00 | 1 597,00 | 86:07:0103003:412 | сформирован под одним домом |
| 662 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13, лит. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 17.09.2021 | 415,60 | 12 | 7 | 31.12.2027 | 246,00 | 1 019,00 | 86:07:0103003:413 | сформирован под одним домом |
| 663 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 13, лит. б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.09.2021 | 721,10 | 36 | 18 | 31.12.2027 | 395,50 | 834,00 | 86:07:0103003:918 | сформирован под одним домом |
| 664 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Спасенникова, д. 14, лит. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 17.09.2021 | 429,50 | 21 | 7 | 31.12.2027 | 253,20 | 562,00 | 86:07:0103003:917 | сформирован под одним домом |
| 665 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 17.09.2021 | 452,70 | 22 | 11 | 31.12.2027 | 258,70 | 380,00 |  | не сформирован |
| 666 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 17.09.2021 | 457,60 | 33 | 12 | 31.12.2027 | 232,95 | 380,00 |  | не сформирован |
| 667 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 17.09.2021 | 359,10 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 254,65 | 320,00 |  | не сформирован |
| 668 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 17.09.2021 | 735,40 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 377,70 | 1 440,00 | 86:07:0102006:1688 | сформирован под одним домом |
| 669 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 24.09.2020 | 436,90 | 17 | 12 | 31.12.2028 | 252,10 | 320,00 |  | не сформирован |
| 670 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 17.09.2021 | 600,40 | 21 | 10 | 31.12.2027 | 379,90 | 1 915,00 | 86:07:0103003:1033 | сформирован под одним домом |
| 671 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 17.09.2021 | 662,20 | 32 | 11 | 31.12.2027 | 374,80 | 1 948,00 | 86:07:0103003:2019 | сформирован под одним домом |
| 672 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.09.2020 | 545,10 | 19 | 9 | 31.12.2031 | 462,95 | 1 956,00 | 86:07:0103003:1029 | сформирован под одним домом |
| 673 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 17.09.2021 | 785,65 | 28 | 14 | 31.12.2027 | 455,00 | 846,00 | 86:07:0103003:914 | сформирован под одним домом |
| 674 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Таежная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 17.09.2021 | 718,40 | 26 | 12 | 31.12.2027 | 375,00 | 390,00 |  | не сформирован |
| 675 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 10.03.2021 | 47,60 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 141,90 | 2 210,00 | 86:07:0103005:340 | сформирован под одним домом |
| 676 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Береговая, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 28.10.2019 | 63,70 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 145,40 | 3 015,00 |  | не сформирован |
| 677 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 10.03.2021 | 113,60 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 113,60 | 1 956,00 |  | не сформирован |
| 678 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Гладышева, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 10.03.2021 | 162,10 | 10 | 3 | 31.12.2028 | 162,10 | 2 164,20 |  | не сформирован |
| 679 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 10.03.2021 | 60,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 120,50 | 1 370,00 | 86:07:0103005:364 | не сформирован |
| 680 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 13.11.2019 | 115,90 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 115,90 | 1 417,00 |  | не сформирован |
| 681 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.10.2019 | 52,80 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 122,40 | 3 105,00 |  | не сформирован |
| 682 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.10.2019 | 123,60 | 4 | 2 | 31.12.2025 | 123,60 | 2 104,00 |  | не сформирован |
| 683 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 05.08.2020 | 47,00 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 94,10 | 1 411,00 |  | не сформирован |
| 684 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 42а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1955 | 19.12.2019 | 59,80 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 128,00 | 1 270,00 |  | не сформирован |
| 685 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 24.04.2018 | 55,80 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 111,60 | 1 994,00 |  | не сформирован |
| 686 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Мира, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 24.04.2018 | 40,90 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 159,70 | 1 313,00 | 86:07:0103005:66 | не сформирован |
| 687 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 6 а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 06.09.2019 | 51,10 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 102,40 | 1 515,00 |  | не сформирован |
| 688 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Нестерова, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 10.03.2021 | 93,90 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 93,90 | 331,00 |  | не сформирован |
| 689 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 10.03.2021 | 181,20 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 181,20 | 1 861,00 |  | не сформирован |
| 690 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 10.03.2021 | 86,50 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 129,50 | 1 550,00 |  | не сформирован |
| 691 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Строителей, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 10.03.2021 | 109,60 | 4 | 3 | 31.12.2028 | 145,10 | 1 434,00 |  | не сформирован |
| 692 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Трудовая, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 13.11.2019 | 77,60 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 152,00 | 1 497,00 | 86:07:0103005:82 | не сформирован |
| 693 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 10.11.2020 | 944,50 | 18 | 18 | 31.12.2028 | 562,50 | 1 767,00 | 86:07:0101010:3564 | сформирован под одним домом |
| 694 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 30.10.2020 | 672,30 | 32 | 15 | 31.12.2026 | 481,30 | 1 237,00 | 86:07:0101010:2824 | сформирован под одним домом |
| 695 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 05.11.2020 | 771,10 | 16 | 16 | 31.12.2027 | 430,20 | 1 824,00 | 86:07:0101010:3558 | сформирован под одним домом |
| 696 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 09.11.2020 | 778,00 | 35 | 16 | 31.12.2028 | 442,50 | 1 483,00 | 86:07:0101010:3556 | сформирован под одним домом |
| 697 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 03.11.2020 | 736,10 | 15 | 15 | 31.12.2027 | 428,65 | 1 824,00 | 86:07:0101010:3552 | сформирован под одним домом |
| 698 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 22а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 24.11.2021 | 548,10 | 9 | 9 | 31.12.2026 | 422,20 | 675,00 | 86:07:0101010:411 | сформирован под одним домом |
| 699 | Талинка | пгт. Талинка, мкр 1-й, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 24.09.2021 | 752,10 | 12 | 12 | 31.12.2031 | 423,75 | 1 118,00 | 86:07:0101010:3557 | сформирован под одним домом |
| 700 | Талинка | пгт. Талинка, ул. Первостроителей, д. 12а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 16.11.2020 | 970,80 | 76 | 18 | 31.12.2029 | 581,85 | 1 021,00 | 86:07:0101010:406 | сформирован под одним домом |
| 701 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2004 | 06.11.2020 | 437,70 | 66 | 23 | 31.12.2027 | 443,60 | 934,00 | 86:07:0101010:4511 | сформирован под одним домом |
| 702 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 24.11.2021 | 640,90 | 65 | 33 | 31.12.2031 | 514,30 | 1 713,00 | 86:07:0101010:4411 | сформирован под одним домом |
| 703 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 29.03.2021 | 250,40 | 16 | 16 | 31.12.2030 | 431,80 | 1 126,00 | 86:07:0101010:3644 | сформирован под одним домом |
| 704 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 24.11.2021 | 598,40 | 65 | 32 | 31.12.2031 | 471,40 | 2 000,00 | 86:07:0101010:4413 | сформирован под одним домом |
| 705 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 13.11.2020 | 623,40 | 39 | 31 | 31.12.2029 | 451,15 | 946,00 | 86:07:0101010:4412 | сформирован под одним домом |
| 706 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 17.11.2020 | 559,30 | 52 | 30 | 31.12.2030 | 632,80 | 1 091,00 | 86:07:0101010:3648 | сформирован под одним домом |
| 707 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 02.11.2020 | 205,40 | 35 | 16 | 31.12.2026 | 416,50 | 1 029,00 | 86:07:0101010:3561 | сформирован под одним домом |
| 708 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.10.2020 | 879,70 | 44 | 17 | 31.12.2026 | 588,40 | 1 776,00 | 86:07:0101010:4406 | сформирован под одним домом |
| 709 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 12.11.2020 | 573,20 | 63 | 28 | 31.12.2029 | 505,85 | 1 629,00 | 86:07:0101010:4410 | сформирован под одним домом |
| 710 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 16.11.2020 | 579,00 | 68 | 30 | 31.12.2030 | 474,04 | 1 794,00 | 86:07:0101010:4414 | сформирован под одним домом |
| 711 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 46 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 09.11.2020 | 563,40 | 64 | 32 | 31.12.2028 | 479,85 | 687,00 | 86:07:0101010:412 | сформирован под одним домом |
| 712 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 02.11.2020 | 205,30 | 20 | 13 | 31.12.2026 | 316,20 | 1 400,00 | 86:07:0101010:4405 | сформирован под одним домом |
| 713 | Талинка | пгт. Талинка, мкр Центральный, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 581,70 | 44 | 31 | 31.12.2026 | 490,00 | 756,00 | 86:07:0101010:407 | сформирован под одним домом |
| Итого по Советскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 71 981,37 | 2827 | 1424 | X | 159 685,92 | 327 268,70 | X | X |
| 714 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 08.11.2019 | 150,30 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 464,00 | 464,00 | 86:09:0801001:423 | сформирован под одним домом |
| 715 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 08.11.2019 | 157,20 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 836,00 | 836,00 | 86:09:0801002:455 | сформирован под одним домом |
| 716 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.05.2020 | 152,60 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:449 | сформирован под одним домом |
| 717 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 08.11.2019 | 157,90 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 792,00 | 792,00 | 86:09:0801001:433 | сформирован под одним домом |
| 718 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 40 лет Победы, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 08.11.2019 | 152,50 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:448; 86:09:0801001:52 | сформирован под одним домом |
| 719 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.03.2020 | 80,90 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 1 080,00 | 1 080,00 | 86:09:0801001:604 | сформирован под одним домом |
| 720 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 10.06.2020 | 114,40 | 9 | 2 | 31.12.2029 | 764,00 | 764,00 | 86:09:0801002:35 | сформирован под одним домом |
| 721 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 100,30 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:607 | сформирован под одним домом |
| 722 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.12.2020 | 97,50 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 757,00 | 757,00 | 86:09:0801001:609 | сформирован под одним домом |
| 723 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 9а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 08.11.2019 | 140,80 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 1 656,00 | 1 656,00 | 86:09:0801002:248 | сформирован под одним домом |
| 724 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 29.12.2021 | 472,80 | 27 | 8 | 01.09.2031 | 3 026,00 | 3 026,00 | 86:09:0801001:195 | сформирован под одним домом |
| 725 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.11.2020 | 99,10 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 772,00 | 772,00 | 86:09:0801002:167 | сформирован под одним домом |
| 726 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 08.10.2020 | 148,90 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:417 | не сформирован |
| 727 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.11.2020 | 157,20 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 420,00 | 420,00 | 86:09:0801001:411 | сформирован под одним домом |
| 728 | Агириш | пгт. Агириш, ул. 8 Марта, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 28.12.2020 | 144,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 750,00 | 750,00 | 86:09:0801001:11 | сформирован под одним домом |
| 729 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.11.2020 | 80,30 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 625,00 | 625,00 | 86:09:0801001:595 | сформирован под одним домом |
| 730 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 80,50 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:591 | сформирован под одним домом |
| 731 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 77,10 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:589 | сформирован под одним домом |
| 732 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 17.03.2020 | 77,90 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 695,00 | 695,00 | 86:09:0801001:588 | сформирован под одним домом |
| 733 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.03.2020 | 99,50 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 942,00 | 942,00 | 86:09:0801001:575 | сформирован под одним домом |
| 734 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 78,40 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 780,00 | 780,00 | 86:09:0801001:586 | сформирован под одним домом |
| 735 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 116,90 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 851,00 | 851,00 | 86:09:0801001:577 | сформирован под одним домом |
| 736 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 13, к. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 08.11.2019 | 210,30 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 351,00 | 351,00 | 86:09:0801001:301 | сформирован под одним домом |
| 737 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Винницкая, д. 13, к. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 08.11.2019 | 264,00 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 444,00 | 596,00 | 86:09:0801001:303 | сформирован под одним домом |
| 738 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.06.2017 | 1 115,90 | 31 | 31 | 31.12.2026 | 999,00 | 999,00 | 86:09:0801001:192 | сформирован под одним домом |
| 739 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 10.06.2020 | 718,90 | 33 | 11 | 31.12.2029 | 701,00 | 701,00 | 86:09:0801001:654 | сформирован под одним домом |
| 740 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 3а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.05.2020 | 163,60 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 163,60 | 163,60 | 86:09:0801002:1182 | сформирован под одним домом |
| 741 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Вокзальная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 17.03.2020 | 490,00 | 22 | 8 | 31.12.2028 | 1 348,00 | 1 348,00 | 86:09:0801001:170 | сформирован под одним домом |
| 742 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 19.06.2020 | 81,30 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 393,00 | 393,00 | 86:09:0801002:12 | сформирован под одним домом |
| 743 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 08.10.2020 | 93,40 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 93,40 | 93,40 | 86:09:0801002:903 | не сформирован |
| 744 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 93,50 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:424 | сформирован под одним домом |
| 745 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 08.10.2020 | 96,20 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:432 | сформирован под одним домом |
| 746 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 93,70 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 560,00 | 560,00 | 86:09:0801002:421 | сформирован под одним домом |
| 747 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 116,10 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 690,00 | 690,00 | 86:09:0801002:2267 | сформирован под одним домом |
| 748 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 10.06.2021 | 79,40 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 732,00 | 732,00 | 86:09:0801001:597 | сформирован под одним домом |
| 749 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 19.06.2020 | 108,90 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 300,00 | 300,00 | 86:09:0801001:530 | сформирован под одним домом |
| 750 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 08.10.2020 | 151,60 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:529 | сформирован под одним домом |
| 751 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 08.11.2019 | 151,90 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 128,00 | 128,00 | 86:09:0801001:395 | сформирован под одним домом |
| 752 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 75,80 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 840,00 | 840,00 | 86:09:0801001:523; 86:09:0801001:524 | сформирован под одним домом |
| 753 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 26.09.2019 | 116,30 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 725,00 | 725,00 | 86:09:0801001:520 | сформирован под одним домом |
| 754 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 27.08.2020 | 92,80 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:519 | сформирован под одним домом |
| 755 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Гагарина, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 26.09.2019 | 80,50 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 561,80 | 561,80 | 86:09:0801001:62 | сформирован под одним домом |
| 756 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 26.09.2019 | 201,90 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 1 130,00 | 1 130,00 | 86:09:0801002:226 | сформирован под одним домом |
| 757 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.10.2020 | 138,20 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 495,10 | 495,10 | 86:09:0801002:53 | сформирован под одним домом |
| 758 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.03.2020 | 225,60 | 8 | 3 | 31.12.2028 | 226,00 | 226,00 | 86:09:0801001:208 | сформирован под одним домом |
| 759 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.11.2020 | 489,10 | 8 | 8 | 31.12.2030 | 484,00 | 484,00 | 86:09:0801001:174 | сформирован под одним домом |
| 760 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Дзержинского, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.11.2020 | 721,20 | 12 | 12 | 31.12.2030 | 1 228,00 | 1 228,00 | 86:09:0801001:173 | сформирован под одним домом |
| 761 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 08.11.2019 | 99,10 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 403,00 | 403,00 | 86:09:0801002:113 | сформирован под одним домом |
| 762 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 08.11.2019 | 92,40 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 131,00 | 131,00 | 86:09:0801002:136 | сформирован под одним домом |
| 763 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 08.11.2019 | 75,00 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 180,00 | 180,00 | 86:09:0801002:128 | сформирован под одним домом |
| 764 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 29.12.2017 | 101,00 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 128,10 | 128,10 | 86:09:0801002:986 | сформирован под одним домом |
| 765 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 08.11.2019 | 104,10 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 124,50 | 124,50 | 86:09:0801002:1195 | сформирован под одним домом |
| 766 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Железнодорожная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 16.07.2021 | 100,30 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 169,00 | 169,00 | 86:09:0801001:89 | сформирован под одним домом |
| 767 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 02.09.2021 | 36,40 | 3 | 1 | 01.09.2031 | 590,00 | 590,00 | 86:09:0801002:441 | не сформирован |
| 768 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 19.06.2020 | 142,20 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:306 | сформирован под одним домом |
| 769 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 09.11.2020 | 152,10 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 684,00 | 684,00 | 86:09:0801002:283 | не сформирован |
| 770 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 16.07.2021 | 104,80 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 544,00 | 544,00 | 86:09:0801001:326 | сформирован под одним домом |
| 771 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.03.2020 | 97,30 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 578,00 | 578,00 | 86:09:0801002:374 | сформирован под одним домом |
| 772 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.11.2019 | 208,30 | 9 | 4 | 01.09.2031 | 470,00 | 470,00 | 86:09:0801001:644 | сформирован под одним домом |
| 773 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 10.06.2021 | 78,90 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:24 | сформирован под одним домом |
| 774 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.11.2019 | 101,80 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 624,00 | 624,00 | 86:09:0801001:542 | сформирован под одним домом |
| 775 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.10.2021 | 78,30 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 260,00 | 260,00 | 86:09:0801001:515 | не сформирован |
| 776 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.11.2020 | 159,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:484 | сформирован под одним домом |
| 777 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 17.03.2020 | 162,60 | 8 | 2 | 31.12.2028 | 616,00 | 616,00 | 86:09:0801001:446 | сформирован под одним домом |
| 778 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 17.05.2021 | 98,30 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 480,00 | 480,00 | 86:09:0801002:427 | сформирован под одним домом |
| 779 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 19.09.2017 | 78,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801002:450 | сформирован под одним домом |
| 780 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.10.2020 | 95,40 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 784,00 | 784,00 | 86:09:0801002:51 | не сформирован |
| 781 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 76,20 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 864,00 | 864,00 | 86:09:0801002:430 | сформирован под одним домом |
| 782 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 75,80 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 729,00 | 729,00 | 86:09:0801002:280 | сформирован под одним домом |
| 783 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 10.06.2020 | 79,60 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 923,00 | 923,00 | 86:09:0801002:265 | сформирован под одним домом |
| 784 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 28.10.2021 | 91,90 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 312,00 | 312,00 | 86:09:0801001:515 | сформирован под одним домом |
| 785 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 96,50 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 840,00 | 840,00 | 86:09:0801002:54 | сформирован под одним домом |
| 786 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Лесозаготовителей, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 27.08.2020 | 145,30 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 766,00 | 766,00 | 86:09:0801002:296 | не сформирован |
| 787 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Молодежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 10.06.2020 | 503,50 | 18 | 8 | 31.12.2029 | 2 010,00 | 2 010,00 | 86:09:0801001:166 | сформирован под одним домом |
| 788 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.03.2020 | 93,80 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:322 | сформирован под одним домом |
| 789 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 28.10.2021 | 37,90 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 537,00 | 537,00 | 86:09:0801002:316 | сформирован под одним домом |
| 790 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 24.09.2021 | 129,00 | 8 | 2 | 01.09.2031 | 560,00 | 560,00 | 86:09:0801002:73 | сформирован под одним домом |
| 791 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 16.07.2021 | 79,80 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 622,00 | 622,00 | 86:09:0801002:86 | сформирован под одним домом |
| 792 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.03.2020 | 113,30 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 403,00 | 403,00 | 86:09:0801002:240 | сформирован под одним домом |
| 793 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.05.2020 | 118,10 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 559,00 | 559,00 | 86:09:0801002:247 | сформирован под одним домом |
| 794 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Пролетарская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 19.06.2020 | 137,90 | 5 | 4 | 31.12.2029 | 35,00 | 35,00 | 86:09:0801001:306 | сформирован под одним домом |
| 795 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 12.03.2020 | 77,40 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 482,00 | 482,00 | 86:09:0801002:495 | сформирован под одним домом |
| 796 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 116,80 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 1 008,00 | 1 008,00 | 86:09:0801002:517 | сформирован под одним домом |
| 797 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 10.06.2021 | 77,20 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 667,00 | 667,00 | 86:09:0801002:409 | сформирован под одним домом |
| 798 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.03.2020 | 76,50 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 704,00 | 704,00 | 86:09:0801002:515 | сформирован под одним домом |
| 799 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 17а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 02.09.2021 | 140,70 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 758,00 | 758,00 | 86:09:0801002:362 | не сформирован |
| 800 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 95,50 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 636,00 | 636,00 | 86:09:0801002:348 | сформирован под одним домом |
| 801 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 98,30 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 688,00 | 688,00 | 86:09:0801002:358 | сформирован под одним домом |
| 802 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 24.09.2021 | 81,50 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 740,00 | 740,00 | 86:09:0801002:31 | сформирован под одним домом |
| 803 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 85,40 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 792,00 | 792,00 | 86:09:0801002:356 | сформирован под одним домом |
| 804 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Садовая, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 115,80 | 9 | 2 | 31.12.2028 | 700,00 | 700,00 | 86:09:0801002:354 | сформирован под одним домом |
| 805 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 12.05.2020 | 147,60 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 737,10 | 737,10 | 86:09:0801001:56 | сформирован под одним домом |
| 806 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 28.12.2020 | 103,20 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 612,00 | 612,00 | 86:09:0801001:532 | сформирован под одним домом |
| 807 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 28.12.2020 | 117,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 777,00 | 777,00 | 86:09:0801001:556 | сформирован под одним домом |
| 808 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 19.06.2020 | 74,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 656,00 | 656,00 | 86:09:0801001:540 | сформирован под одним домом |
| 809 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 08.11.2019 | 480,00 | 13 | 8 | 31.12.2027 | 2 152,00 | 2 152,00 | 86:09:0801001:180 | сформирован под одним домом |
| 810 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.11.2020 | 493,00 | 16 | 8 | 31.12.2030 | 1 352,00 | 1 352,00 | 86:09:0801001:176 | сформирован под одним домом |
| 811 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 08.11.2019 | 485,60 | 20 | 8 | 31.12.2027 | 1 056,00 | 1 056,00 | 86:09:0801001:178 | сформирован под одним домом |
| 812 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 10.06.2020 | 476,00 | 21 | 8 | 31.12.2029 | 473,00 | 473,00 | 86:09:0801001:175 | сформирован под одним домом |
| 813 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Спортивная, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 12.05.2020 | 452,40 | 19 | 8 | 31.12.2028 | 1 662,00 | 1 662,00 | 86:09:0801001:184 | сформирован под одним домом |
| 814 | Агириш | пгт. Агириш, пер. Стадионный, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 28.12.2020 | 140,30 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 610,00 | 610,00 | 86:09:0801001:376 | сформирован под одним домом |
| 815 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 54,00 | 5 | 3 | 31.12.2027 | 441,00 | 441,00 | 86:09:0801002:417 | сформирован под одним домом |
| 816 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 28.12.2020 | 91,50 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 1 027,00 | 1 027,00 | 86:09:0801002:394 | сформирован под одним домом |
| 817 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 27.08.2020 | 76,60 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 848,00 | 848,00 | 86:09:0801002:415 | не сформирован |
| 818 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 24.09.2021 | 102,20 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 1 146,00 | 1 146,00 | 86:09:0801002:411 | сформирован под одним домом |
| 819 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 17.03.2020 | 78,80 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 583,00 | 583,00 | 86:09:0801002:254 | сформирован под одним домом |
| 820 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 29.12.2021 | 77,60 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 413,20 | 413,20 | 86:09:0801002:56 | не сформирован |
| 821 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Строительная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 27.11.2020 | 134,80 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801002:211 | сформирован под одним домом |
| 822 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 77,20 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 721,00 | 721,00 | 86:09:0801002:457 | сформирован под одним домом |
| 823 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.09.2018 | 81,00 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 638,00 | 638,00 | 86:09:0801002:483 | не сформирован |
| 824 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 08.11.2019 | 74,20 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 632,00 | 632,00 | 86:09:0801002:460 | сформирован под одним домом |
| 825 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.11.2019 | 80,00 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 576,00 | 576,00 | 86:09:0801002:477 | сформирован под одним домом |
| 826 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.11.2019 | 99,90 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 1 688,00 | 1 688,00 | 86:09:0801002:466 | сформирован под одним домом |
| 827 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.03.2020 | 121,80 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 648,00 | 648,00 | 86:09:0801002:314 | сформирован под одним домом |
| 828 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 28.12.2020 | 88,60 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 372,00 | 372,00 | 86:09:0801002:344 | сформирован под одним домом |
| 829 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 17.05.2021 | 90,50 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 719,00 | 719,00 | 86:09:0801002:323 | сформирован под одним домом |
| 830 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 12.03.2020 | 123,40 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 540,00 | 540,00 | 86:09:0801002:343 | сформирован под одним домом |
| 831 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.11.2019 | 78,20 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 712,00 | 712,00 | 86:09:0801002:337 | сформирован под одним домом |
| 832 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Таежная, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.11.2019 | 146,40 | 4 | 4 | 31.12.2027 | 561,00 | 561,00 | 86:09:0801002:335 | сформирован под одним домом |
| 833 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 26.09.2021 | 122,70 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 640,00 | 640,00 | 86:09:0801001:463 | сформирован под одним домом |
| 834 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 08.11.2019 | 173,60 | 11 | 4 | 31.12.2027 | 960,00 | 960,00 | 86:09:0801001:465 | сформирован под одним домом |
| 835 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 02.09.2021 | 129,70 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 784,00 | 784,00 | 86:09:0801001:468 | не сформирован |
| 836 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 02.09.2021 | 149,50 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 720,00 | 720,00 | 86:09:0801001:486 | не сформирован |
| 837 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 10.06.2020 | 143,60 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 1 012,00 | 1 012,00 | 86:09:0801001:270 | сформирован под одним домом |
| 838 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.05.2020 | 141,50 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:254 | сформирован под одним домом |
| 839 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.05.2020 | 152,50 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 672,00 | 672,00 | 86:09:0801001:256 | сформирован под одним домом |
| 840 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 29.12.2021 | 486,50 | 22 | 8 | 01.09.2031 | 501,00 | 501,00 | 86:09:0801001:168 | сформирован под одним домом |
| 841 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Юбилейная, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 28.12.2020 | 484,10 | 14 | 8 | 01.09.2031 | 1 232,00 | 1 232,00 | 86:09:0801001:169 | сформирован под одним домом |
| 842 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 28.06.2019 | 38,40 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 119,20 | 648,00 | 86:09:0601001:940 | сформирован под одним домом |
| 843 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Гагарина, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 31.12.2019 | 111,40 | 9 | 2 | 31.12.2028 | 122,30 | 740,00 | 86:09:0601001:932 | сформирован под одним домом |
| 844 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Добровольского, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 28.06.2019 | 18,70 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 142,90 | 240,00 | 86:09:0601001:578 | сформирован под одним домом |
| 845 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 01.03.2021 | 37,40 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 159,30 | 460,00 | 86:09:0601001:673 | сформирован под одним домом |
| 846 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.06.2019 | 38,00 | 6 | 1 | 31.12.2026 | 113,10 | 148,00 | 86:09:0601001:691 | не сформирован |
| 847 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.06.2019 | 39,90 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 111,00 | 763,00 | 86:09:0601001:215 | сформирован под одним домом |
| 848 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Молодежная, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.05.2021 | 62,90 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 143,60 | 691,00 | 86:09:0601001:929 | не сформирован |
| 849 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Новая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 28.06.2019 | 78,00 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 115,00 | 642,00 | 86:09:0601001:247 | сформирован под одним домом |
| 850 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Промышленная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 28.06.2019 | 80,90 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 99,60 | 350,00 | 86:09:0601001:845 | сформирован под одним домом |
| 851 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Садовая, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.06.2019 | 95,00 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 133,20 | 400,00 | 86:09:0601001:701 | сформирован под одним домом |
| 852 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Студенческая, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 12.07.2021 | 93,70 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 124,20 | 520,00 | 86:09:0601001:166 | сформирован под одним домом |
| 853 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Студенческая, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 05.12.2019 | 61,00 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 176,70 | 560,00 | 86:09:0601001:44 | сформирован под одним домом |
| 854 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Шевченко, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.06.2019 | 79,10 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 115,60 | 594,00 | 86:09:0601001:253 | сформирован под одним домом |
| 855 | Зеленоборск | пгт. Зеленоборск, ул. Южная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 14.09.2021 | 323,10 | 23 | 8 | 31.12.2029 | 372,70 | 272,00 | 86:09:0601001:1409 | сформирован под одним домом |
| 856 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Восточная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.10.2020 | 37,10 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 75,30 | 298,00 | 86:09:0701001:416 | не сформирован |
| 857 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Восточная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 30.09.2019 | 77,40 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 143,10 | 1 482,00 | 86:09:0701001:424 | не сформирован |
| 858 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Гагарина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 01.03.2019 | 73,20 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 73,20 | 1 384,00 | 86:09:0701001:294, 86:09:0701001:77 | сформирован под одним домом |
| 859 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Гагарина, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 01.03.2019 | 71,30 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 190,50 | 1 565,00 | 86:09:0701001:1984 | не сформирован |
| 860 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Дачный, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 20.05.2019 | 40,20 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 80,80 | 550,00 | 86:09:0701001:1196 | сформирован под одним домом |
| 861 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Дачный, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1999 | 21.08.2020 | 115,60 | 7 | 2 | 31.12.2029 | 114,60 | 823,30 | 86:09:0701001:29 | сформирован под одним домом |
| 862 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Железнодорожный, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 21.08.2020 | 150,20 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 355,40 | 616,00 | 86:0960701001:1051 | сформирован под одним домом |
| 863 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Зеленая, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2021 | 48,70 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 179,10 | 240,00 | 86:09:0701001:887 | не сформирован |
| 864 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 30.09.2019 | 64,90 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 127,20 | 1 192,00 | 86:09:0701001:404 | не сформирован |
| 865 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 29.01.2019 | 37,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 113,40 | 1 218,00 | 86:09:0701001:370, 86:09:0701001:371 | сформирован под одним домом |
| 866 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 26.08.2021 | 54,50 | 4 | 1 | 01.09.2031 | 130,10 | 3 500,00 | 86:09:0701001:1247 | не сформирован |
| 867 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 01.03.2019 | 43,60 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 132,80 | 1 266,00 | 86:09:0701001:399 | не сформирован |
| 868 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кирова, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 25.02.2021 | 93,80 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 188,00 | 924,00 | 86:09:0701001:392 | не сформирован |
| 869 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 30.09.2019 | 70,20 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 133,10 | 843,00 | 86:09:0701001:35 | сформирован под одним домом |
| 870 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.11.2019 | 144,50 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 144,50 | 838,00 | 86:09:0701001:927 | сформирован под одним домом |
| 871 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Кооперативная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 19.11.2021 | 101,30 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 103,00 | 936,00 | 86:09:0701001:915, 86:09:0701001:914 | сформирован под одним домом |
| 872 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Лазо, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 27.02.2020 | 97,90 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 97,91 | 990,00 | 86:09:0701001:326, 86:09:0701001:60 | сформирован под одним домом |
| 873 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.09.2019 | 94,80 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 114,40 | 557,24 | 86:09:0701001:684 | сформирован под одним домом |
| 874 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.09.2019 | 91,00 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 133,00 | 745,00 | 86:09:0701001:755 | сформирован под одним домом |
| 875 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 30.09.2019 | 571,30 | 19 | 7 | 31.12.2028 | 786,60 | 1 656,00 | 86:09:0701001:754 | сформирован под одним домом |
| 876 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 21.08.2020 | 100,80 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 100,80 | 704,00 | 86:09:0701001:752 | сформирован под одним домом |
| 877 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 13.05.2021 | 62,50 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 100,20 | 1 661,00 | 86:09:0701001:1945 | сформирован под одним домом |
| 878 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Ленина, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.09.2019 | 37,60 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 75,30 | 360,00 | 86:09:0000000:1869 | не сформирован |
| 879 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Лесная, д. 1, лит. б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 08.10.2020 | 61,00 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 152,10 | 830,00 | 86:09:0701001:503 | сформирован под одним домом |
| 880 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.05.2019 | 436,60 | 15 | 7 | 31.12.2027 | 729,20 | 702,00 | 86:09:0701001:811 | сформирован под одним домом |
| 881 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 30.09.2019 | 136,70 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 136,70 | 541,00 | 86:09:0701001:798 | сформирован под одним домом |
| 882 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Матросова, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 20.05.2019 | 89,60 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 150,30 | 603,00 | 86:09:0701001:628 | сформирован под одним домом |
| 883 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 21.08.2020 | 196,40 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 340,90 | 337,00 | 86:09:0701001:595 | сформирован под одним домом |
| 884 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 21.08.2020 | 172,80 | 13 | 6 | 31.12.2029 | 748,80 | 680,00 | 86:09:0701001:1137 | сформирован под одним домом |
| 885 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 1, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 21.08.2020 | 408,10 | 14 | 7 | 31.12.2030 | 526,50 | 465,00 | 86:09:0701001:1136 | сформирован под одним домом |
| 886 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 21.08.2020 | 333,20 | 10 | 8 | 31.12.2030 | 524,60 | 415,00 | 86:09:0701001:1058 | сформирован под одним домом |
| 887 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 01.03.2019 | 972,50 | 21 | 16 | 31.12.2026 | 1 476,30 | 665,00 | 86:09:0701001:825 | сформирован под одним домом |
| 888 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 21.08.2020 | 106,90 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 131,30 | 331,00 | 86:09:0701001:740 | сформирован под одним домом |
| 889 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Молодежная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 21.08.2020 | 64,10 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 156,80 | 729,00 | 86:09:0701001:164, 86:09:0701001:248 | сформирован под одним домом |
| 890 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Молодежная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 27.02.2020 | 102,70 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 157,40 | 118,00 | 86:09:0701001:287 | сформирован под одним домом |
| 891 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 01.03.2019 | 190,40 | 3 | 3 | 31.12.2027 | 259,10 | 1 766,00 | 86:09:0701001:1984 | не сформирован |
| 892 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 19.11.2021 | 539,80 | 28 | 9 | 01.09.2031 | 729,70 | 787,00 | 86:09:0701001:971 | сформирован под одним домом |
| 893 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 01.03.2019 | 78,40 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 326,30 | 285,00 | 86:09:0701001:1139 | сформирован под одним домом |
| 894 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 10.04.2019 | 95,70 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 196,90 | 1 539,00 | 86:09:0701001:117, 86:09:0701001:129 | сформирован под одним домом |
| 895 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 01.03.2019 | 508,50 | 16 | 9 | 31.12.2027 | 789,80 | 1 310,00 | 86:09:0701001:948 | сформирован под одним домом |
| 896 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.02.2021 | 680,20 | 27 | 11 | 01.09.2031 | 736,10 | 653,00 | 86:09:0701001:947 | сформирован под одним домом |
| 897 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Одесский, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 17.12.2020 | 111,80 | 7 | 2 | 31.12.2030 | 343,50 | 289,00 | 86:09:0701001:1134 | сформирован под одним домом |
| 898 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Одесский, д. 6, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 30.09.2019 | 214,80 | 9 | 3 | 31.12.2028 | 290,20 | 290,20 | 86:09:0701001:1785 | сформирован под одним домом |
| 899 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Полярная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 26.09.2019 | 37,30 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 74,70 | 539,00 | 86:09:0701001:788 | сформирован под одним домом |
| 900 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 10.04.2019 | 107,10 | 4 | 3 | 31.12.2027 | 314,70 | 282,00 | 86:09:0701001:1166 | сформирован под одним домом |
| 901 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 29.01.2019 | 80,10 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 339,60 | 280,00 | 86:09:0701001:1142 | сформирован под одним домом |
| 902 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Северная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.09.2019 | 134,10 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 134,10 | 350,00 | 86:09:0701001:46 | сформирован под одним домом |
| 903 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, пер. Студенческий, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 14.05.2021 | 58,20 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 116,70 | 116,70 | 86:09:0701001:1723 | сформирован под одним домом |
| 904 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 20.07.2021 | 119,80 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 119,80 | 720,00 | 86:09:0701001:230 | сформирован под одним домом |
| 905 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 27.02.2020 | 125,40 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 125,40 | 632,00 | 86:09:0701001:203 | сформирован под одним домом |
| 906 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Терешковой, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.11.2019 | 128,40 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 128,40 | 879,00 | 86:09:0701001:224 | сформирован под одним домом |
| 907 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Энергетиков, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 19.11.2021 | 87,00 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 87,00 | 819,00 | 86:09:0701001:454 | сформирован под одним домом |
| 908 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Южная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.05.2021 | 163,80 | 9 | 2 | 01.09.2031 | 163,80 | 320,00 | 86:09:0701001:1855 | сформирован под одним домом |
| 909 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Южная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 29.01.2019 | 54,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 137,70 | 1 073,00 | 86:09:0701001:1086 | сформирован под одним домом |
| 910 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Береговая, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 01.09.2020 | 99,40 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 99,40 | 844,00 | 86:09:0401001:109 | сформирован под одним домом |
| 911 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Железнодорожная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 31.08.2020 | 78,80 | 7 | 1 | 31.12.2029 | 118,70 | 949,00 | 86:09:0401002:230 | сформирован под одним домом |
| 912 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 30.12.2019 | 85,70 | 7 | 3 | 31.12.2028 | 85,70 | 1 023,00 | 86:09:0401002:188, 86:09:0401002:42 | сформирован под одним домом |
| 913 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 25.08.2021 | 123,30 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 123,30 | 1 602,00 | 86:09:0401002:180, 86:09:0401002:181 | сформирован под одним домом |
| 914 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 13.07.2021 | 77,50 | 3 | 2 | 01.09.2031 | 132,10 | 942,00 | 86:09:0401002:127, 86:09:0401002:128 | сформирован под одним домом |
| 915 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 21.10.2019 | 75,20 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 116,50 | 1 177,00 | 86:09:0401002:122, 86:09:0401002:51 | сформирован под одним домом |
| 916 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 16.07.2018 | 595,20 | 26 | 10 | 31.12.2026 | 815,23 | 676,00 | 86:09:04001:0466 | сформирован под одним домом |
| 917 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 16.07.2018 | 762,40 | 27 | 12 | 31.12.2027 | 844,43 | 784,00 | 86:09:0401001:485 | сформирован под одним домом |
| 918 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 29.11.2019 | 733,20 | 32 | 12 | 31.12.2028 | 826,50 | 710,00 | 86:09:0401001:476 | сформирован под одним домом |
| 919 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 13.07.2021 | 731,40 | 21 | 12 | 01.09.2031 | 747,40 | 734,00 | 86:09:0401001:484 | сформирован под одним домом |
| 920 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Ленина, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.07.2018 | 682,94 | 23 | 11 | 31.12.2027 | 822,61 | 710,00 | 86:09:0401001:467 | сформирован под одним домом |
| 921 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Парковая, д. 9, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 31.08.2020 | 119,40 | 11 | 2 | 31.12.2029 | 204,00 | 1 053,00 | 86:09:0401001:474 | сформирован под одним домом |
| 922 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Парковая, д. 11А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.11.2019 | 146,50 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 168,30 | 1 746,00 | 86:09:0401001:9, 86:09:0401001:10 | сформирован под одним домом |
| 923 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 27.05.2021 | 395,20 | 26 | 11 | 31.12.2030 | 436,10 | 470,00 | 86:09:0401001:488 | сформирован под одним домом |
| 924 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 27.05.2021 | 107,70 | 13 | 2 | 31.12.2030 | 107,70 | 1 147,00 | 86:09:0401002:102, 86:09:0401002:203 | сформирован под одним домом |
| 925 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Первомайская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 04.05.2018 | 154,40 | 5 | 5 | 31.12.2026 | 634,80 | 466,00 | 86:09:0401001:243 | сформирован под одним домом |
| 926 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Спортивная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 29.11.2019 | 319,80 | 14 | 5 | 31.12.2028 | 319,80 | 621,00 | 86:09:0401001:216 | сформирован под одним домом |
| 927 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Строителей, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 18.09.2019 | 39,70 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 79,70 | 1 240,00 | 86:09:0401002:13, 86:09:0401002:237 | сформирован под одним домом |
| 928 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 17.08.2020 | 576,30 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 576,30 | 442,00 | 86:09:0401002:220 | сформирован под одним домом |
| 929 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Терешковой, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 17.08.2020 | 572,40 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 572,40 | 465,00 | 86:09:0401002:221 | сформирован под одним домом |
| 930 | Малиновский | пгт. Малиновский, ул. Центральная, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 01.08.2017 | 634,60 | 23 | 17 | 31.12.2026 | 1 059,80 | 980,00 | 86:09:0401001:292 | сформирован под одним домом |
| 931 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 1, лит. А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 07.07.2020 | 155,20 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 162,70 | 661,00 | 86:09:0901002:586, 86:09:0901002:587 | не сформирован |
| 932 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 1б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 27.12.2021 | 138,10 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 149,90 | 912,00 | 86:09:0901002:591; 86:09:0901002:588 | сформирован под одним домом |
| 933 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.05.2021 | 131,70 | 10 | 2 | 31.12.2028 | 140,30 | 810,00 | 86:09:0901002:607, 86:09:0901002:606 | не сформирован |
| 934 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 27.12.2021 | 140,00 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 150,90 | 818,00 | 86:09:0901002:609; 86:09:0901002:608 | не сформирован |
| 935 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Гагарина, д. 2в | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 27.12.2021 | 136,70 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 172,70 | 1 088,00 | 86:09:0901002:592; 86:09:0901002:610 | не сформирован |
| 936 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 08.07.2020 | 38,70 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 125,50 | 1 193,00 | 86:09:0901001:188; 86:09:0901001:126 | сформирован под одним домом |
| 937 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 06.04.2020 | 100,20 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 140,10 | 828,00 | 86:09:0901001:116; 86:09:0901001:118 | сформирован под одним домом |
| 938 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Западная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.11.2021 | 75,30 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 110,20 | 750,00 | 86:09:0901001:111; 86:09:0901001:109 | сформирован под одним домом |
| 939 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комарова, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 11.06.2020 | 36,20 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 74,20 | 823,00 | 86:09:0901001:238 | сформирован под одним домом |
| 940 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 2а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 21.05.2021 | 95,20 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 132,70 | 348,00 | 86:09:0901002:517, 86:09:0901002:531 | сформирован под одним домом |
| 941 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Коммунистическая, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 07.12.2020 | 104,60 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 141,10 | 900,00 | 86:09:0901002:424; 86:09:0901002:419 | сформирован под одним домом |
| 942 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 15.04.2020 | 65,70 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 138,60 | 608,00 | 86:09:0901001:549, 86:09:0901001:40 | не сформирован |
| 943 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 10.04.2020 | 79,20 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 107,30 | 605,00 | 86:09:0901001:523, 86:09:0901001:526, 86:09:0901001:530 | не сформирован |
| 944 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Комсомольская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 05.10.2020 | 113,50 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 113,50 | 788,00 | 86:09:0901001:44, 86:09:0901001:498 | сформирован под одним домом |
| 945 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 05.10.2020 | 115,20 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 96,60 | 924,00 | 86:09:0901002:351, 86:09:0901002:350 | не сформирован |
| 946 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 07.08.2018 | 64,40 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 137,80 | 707,00 | 86:09:0901001:69, 86:09:0901001:9 | не сформирован |
| 947 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 05.10.2020 | 106,40 | 8 | 2 | 31.12.2028 | 121,90 | 749,00 | 86:09:0901001:465, 86:09:0901001:464 | не сформирован |
| 948 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 25.05.2021 | 108,70 | 6 | 3 | 31.12.2029 | 105,90 | 153,00 | 86:09:0901001:456, 86:09:0901001:457, 86:09:0901001:458 | не сформирован |
| 949 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.11.2021 | 38,00 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 76,30 | 557,00 | 86:09:0901001:469; 86:09:0901001:471 | сформирован под одним домом |
| 950 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 07.12.2020 | 129,50 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 129,50 | 2 400,00 | 86:09:0901002:110, 86:09:0901002:25 | не сформирован |
| 951 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 07.09.2021 | 60,90 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 122,80 | 350,00 | 86:09:0901002:314; 86:09:0901002:307 | сформирован под одним домом |
| 952 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новогодняя, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 07.09.2021 | 57,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 116,50 | 350,00 | 86:09:0901001:423; 86:09:0901001:26 | сформирован под одним домом |
| 953 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 05.10.2021 | 137,10 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 169,10 | 574,00 | 86:09:0901001:381; 86:09:0901001:382 | сформирован под одним домом |
| 954 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 09.03.2021 | 117,50 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 117,50 | 695,00 | 86:09:0901001:49, 86:09:0901001:99 | не сформирован |
| 955 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 22.11.2021 | 76,50 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 92,90 | 909,00 | 86:09:0901001:364; 86:09:0901001:4 | сформирован под одним домом |
| 956 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.11.2021 | 76,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 120,60 | 321,00 | 86:09:0901001:321; 86:09:0901001:320 | сформирован под одним домом |
| 957 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 09.07.2020 | 76,40 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 117,70 | 785,00 | 86:09:0901001:313, 86:09:0901001:319 | не сформирован |
| 958 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 05.10.2021 | 79,70 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 114,80 | 560,00 | 86:09:0901002:557; 86:09:0901002:52 | сформирован под одним домом |
| 959 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 27.12.2021 | 129,60 | 2 | 2 | 01.09.2031 | 155,30 | 454,00 | 86:09:0901002:571; 86:09:0901002:570 | сформирован под одним домом |
| 960 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Первомайская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 08.11.2017 | 62,90 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 104,90 | 861,00 | 86:09:0901001:563, 86:09:0901001:564 | не сформирован |
| 961 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Южная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 05.10.2021 | 151,60 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 151,60 | 790,00 | 86:09:0901002:529; 86:09:0901002:524 | не сформирован |
| 962 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Южная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 22.11.2021 | 150,30 | 3 | 2 | 31.12.2030 | 156,00 | 83,00 | 86:09:0901002:440; 86:09:0901002:469 | не сформирован |
| 963 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. В.А.Быковца, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.04.2021 | 157,30 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 156,61 | 899,00 | 86:09:0301001:439 | сформирован под одним домом |
| 964 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Восточная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 21.04.2021 | 106,70 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 106,70 | 855,00 | 86:09:0301003:378 | сформирован под одним домом |
| 965 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Восточная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 21.04.2021 | 47,60 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 91,80 | 1 214,00 | 86:09:0301004:150 | сформирован под одним домом |
| 966 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Железнодорожная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 30.04.2020 | 192,30 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 192,30 | 842,00 | 86609:0301002:142 | сформирован под одним домом |
| 967 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 21.04.2021 | 127,70 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 128,40 | 572,00 | 86:09:0301002:436 | сформирован под одним домом |
| 968 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 21.04.2021 | 103,50 | 9 | 2 | 31.12.2027 | 102,00 | 680,00 | 86:09:0301002:38 | сформирован под одним домом |
| 969 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 21.04.2021 | 52,80 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 105,90 | 806,00 | 86:09:0301002:443 | сформирован под одним домом |
| 970 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 21.04.2021 | 113,02 | 6 | 3 | 31.12.2027 | 98,50 | 1 306,90 | 86:09:0301002:22, 86:09:0301002:489 | сформирован под одним домом |
| 971 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Заречная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 21.04.2021 | 133,70 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 97,10 | 931,00 | 86:09:0301002:430 | сформирован под одним домом |
| 972 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Кирова, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 21.04.2021 | 111,30 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 111,30 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 973 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Кирова, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 13.11.2019 | 23,65 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 47,30 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 974 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 21.04.2021 | 253,40 | 15 | 4 | 31.12.2028 | 260,00 | 1 113,00 | 86:09:0301001:668, 86:09:0301001:685 | сформирован под одним домом |
| 975 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Комсомольская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 21.04.2021 | 127,40 | 6 | 4 | 31.12.2028 | 127,50 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 976 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Ленина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 21.04.2021 | 108,80 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 108,80 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 977 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 30.12.2021 | 120,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 120,40 | 829,00 | 86:09:0301003:215, 86:09:0301003:214 | сформирован под одним домом |
| 978 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 110,50 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 110,50 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 979 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Лесной, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 21.04.2021 | 95,00 | 3 | 3 | 31.12.2028 | 95,00 | 764,00 | 86:09:0301003:148 | сформирован под одним домом |
| 980 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Линейная, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 21.04.2021 | 63,00 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 126,00 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 981 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 21.04.2021 | 53,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 155,00 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 982 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 21.04.2021 | 38,40 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 99,70 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 983 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 04.06.2020 | 54,80 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 132,70 | 1 426,00 | 86:09:0301002:175, 86:09:0301002:174 | сформирован под одним домом |
| 984 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 16.11.2018 | 101,60 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 101,60 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 985 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 21.04.2021 | 132,50 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 83,90 | 798,00 | 86:09:0301002:191 | сформирован под одним домом |
| 986 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 30.12.2021 | 154,60 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 154,60 | 799,00 | 86:09:0301002:144, 86:09:0301002:145 | сформирован под одним домом |
| 987 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Одесская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.12.2021 | 100,10 | 5 | 2 | 31.12.2030 | 100,10 | 1 052,16 | 86:09:0301004:27, 86:09:0301004:187 | сформирован под одним домом |
| 988 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Октябрьская, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2021 | 142,40 | 6 | 2 | 01.09.2031 | 142,40 | 2 913,00 | 86:09:0301003:457, 86:09:0301003:456 | сформирован под одним домом |
| 989 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 29.12.2018 | 46,90 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 93,80 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 990 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. П.Морозова, д. 19а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 28.12.2021 | 92,10 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 93,00 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 991 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 21.04.2021 | 77,60 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 77,60 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 992 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 21.05.2021 | 77,80 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 99,00 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 993 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Советская, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 21.04.2021 | 139,60 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 139,60 | 850,00 | 86:09:0301001:694 | сформирован под одним домом |
| 994 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Теневая, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.12.2021 | 45,70 | 1 | 1 | 01.09.2031 | 87,40 | 1 102,00 | 86:09:0301004:201 | сформирован под одним домом |
| 995 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.04.2021 | 110,20 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 153,80 | 612,00 | 86:09:0301002:34 | сформирован под одним домом |
| 996 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 94,80 | 5 | 2 | 01.09.2031 | 94,80 | 989,00 | 86:09:0301004:162, 86:09:0301004:44 | сформирован под одним домом |
| 997 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Шевченко, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 153,10 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 134,60 | 479,00 | 86:09:030100:4:164 | сформирован под одним домом |
| 998 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Житомирская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 15.02.2019 | 54,80 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 109,60 | 1 445,00 | 86:09:0401003:81, 86:09:0401003:322 | сформирован под одним домом |
| 999 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Житомирская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 13.04.2020 | 102,50 | 2 | 2 | 31.12.2029 | 127,60 | 1 275,00 | 86:09:0401003:303, 86:09:0401003:312, 86:09:0401003:316 | сформирован под одним домом |
| 1000 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Космонавтов, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 31.08.2020 | 54,40 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 110,10 | 1 092,00 | 86:09:0401003:210, 86:09:0401003:212, 86:09:0401003:213 | сформирован под одним домом |
| 1001 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Новая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 09.07.2019 | 127,00 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 210,80 | 763,00 | 86:09:0401003:251 | сформирован под одним домом |
| 1002 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Новоселов, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2020 | 128,60 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 128,60 | 1 826,00 | 86:09:0401003:94, 86:09:0401003:95 | сформирован под одним домом |
| 1003 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Советская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 31.08.2020 | 266,90 | 15 | 5 | 31.12.2030 | 452,90 | 537,00 | 86:09:0401003:408 | сформирован под одним домом |
| 1004 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Советская, д. 5В | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 25.08.2021 | 170,40 | 7 | 2 | 01.09.2031 | 187,00 | 1 637,00 | 86:09:0401003:410 | сформирован под одним домом |
| 1005 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 09.07.2019 | 122,40 | 9 | 3 | 31.12.2028 | 195,00 | 426,00 | 86:09:0401003:11, 86:09:0401003:360 | сформирован под одним домом |
| 1006 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 31.08.2020 | 105,30 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 105,30 | 1 241,00 | 86:09:0401003:220, 86:09:0401003:221 | сформирован под одним домом |
| 1007 | Юбилейный | п. Юбилейный, ул. Энтузиастов, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 13.04.2020 | 48,10 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 170,20 | 1 842,00 | 86:09:0401003:118, 86:09:0401003:119 | сформирован под одним домом |
| 1008 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 21.10.2021 | 329,40 | 10 | 8 | 31.12.2027 | 331,10 | 300,00 | 86:09:0101013:150 | сформирован под одним домом |
| 1009 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 11.11.2020 | 340,40 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 367,60 | 300,00 | 86:09:0101013:148 | сформирован под одним домом |
| 1010 | Советский | г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 29.12.2021 | 329,60 | 9 | 8 | 31.12.2028 | 341,40 | 300,00 | 86:09:0101013:147 | сформирован под одним домом |
| 1011 | Советский | г. Советский, пер. Восточный, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 11.11.2020 | 73,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 123,40 | 799,00 | 86:09:0101004:558 | сформирован под одним домом |
| 1012 | Советский | г. Советский, ул. Гагарина, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 29.12.2021 | 130,80 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 134,80 | 1 492,00 | 86:09:0101007:604; 86:09:0101007:605 | сформирован под одним домом |
| 1013 | Советский | г. Советский, ул. Гагарина, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 25.11.2021 | 745,20 | 17 | 12 | 31.12.2028 | 766,70 | 673,00 | 86:09:0101003:191 | сформирован под одним домом |
| 1014 | Советский | г. Советский, ул. Гастелло, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 21.01.2021 | 988,10 | 28 | 24 | 31.12.2026 | 1 072,90 | 852,00 | 86:09:0101008:153 | сформирован под одним домом |
| 1015 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 09.10.2020 | 268,00 | 6 | 6 | 01.09.2025 | 297,60 | 309,00 | 86:09:0101011:385 | сформирован под одним домом |
| 1016 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 09.10.2020 | 47,40 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 320,30 | 248,00 | 86:09:0101011:308 | сформирован под одним домом |
| 1017 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 18.05.2021 | 313,60 | 6 | 6 | 31.12.2026 | 389,00 | 590,00 | 86:09:0101011:334 | сформирован под одним домом |
| 1018 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 25.11.2021 | 108,00 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 181,30 | 959,00 | 86:09:0101008:821, 86:09:0101008:369 | сформирован под одним домом |
| 1019 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 25.11.2021 | 138,60 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 143,00 | 1 605,00 | 86:09:0101008:785 | сформирован под одним домом |
| 1020 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 04.03.2020 | 145,00 | 5 | 5 | 01.09.2025 | 877,60 | 705,00 | 86:09:0101008:169 | сформирован под одним домом |
| 1021 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 14.05.2021 | 283,30 | 38 | 24 | 31.12.2026 | 501,20 | 389,00 | 86:09:0101008:1979 | сформирован под одним домом |
| 1022 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 25.09.2020 | 84,10 | 2 | 2 | 01.09.2025 | 997,80 | 857,00 | 86:09:0101008:151 | сформирован под одним домом |
| 1023 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 29.12.2021 | 515,40 | 18 | 12 | 31.12.2028 | 524,50 | 430,00 | 86:09:0101008:149 | сформирован под одним домом |
| 1024 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 14.12.2020 | 222,70 | 5 | 5 | 31.12.2026 | 289,00 | 265,00 | 86:09:0101007:173 | сформирован под одним домом |
| 1025 | Советский | г. Советский, ул. Кирова, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 25.09.2020 | 86,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 195,30 | 2 003,00 | 86:09:0101008:2452, 86:09:0101008:2451, 86:09:0101008:1990, | сформирован под одним домом |
| 1026 | Советский | г. Советский, ул. Кирова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 11.10.2021 | 289,80 | 7 | 7 | 31.12.2027 | 355,50 | 264,00 | 86:09:0101008:346 | сформирован под одним домом |
| 1027 | Советский | г. Советский, ул. Коммунистическая, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 23.06.2021 | 62,60 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 128,50 | 658,00 | 86:09:0101006:727, 86:09:0101006:729 | сформирован под одним домом |
| 1028 | Советский | г. Советский, ул. Короленко, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 19.08.2021 | 751,40 | 12 | 12 | 31.12.2027 | 759,00 | 659,00 | 86:09:0101004:511 | сформирован под одним домом |
| 1029 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 18.05.2021 | 239,20 | 5 | 4 | 31.12.2027 | 286,00 | 1 409,00 | 86:09:0101012:593 | сформирован под одним домом |
| 1030 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 20.08.2021 | 88,90 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 149,30 | 575,00 | 86:09:0101007:680 | сформирован под одним домом |
| 1031 | Советский | г. Советский, ул. Космодемьянской, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 12.07.2021 | 67,90 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 71,50 | 1 074,00 | 86:09:0101007:658 | сформирован под одним домом |
| 1032 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.12.2021 | 336,90 | 9 | 8 | 31.12.2028 | 342,00 | 278,00 | 86:09:0101013:182 | сформирован под одним домом |
| 1033 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 29.12.2021 | 334,10 | 12 | 8 | 31.12.2028 | 336,10 | 287,00 | 86:09:0101013:175 | сформирован под одним домом |
| 1034 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 23.06.2021 | 293,30 | 8 | 7 | 31.12.2027 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:354 | сформирован под одним домом |
| 1035 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 25.09.2020 | 117,00 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:349 | сформирован под одним домом |
| 1036 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.04.2021 | 331,70 | 14 | 8 | 31.12.2026 | 350,50 | 291,00 | 86:09:0101008:348 | сформирован под одним домом |
| 1037 | Советский | г. Советский, ул. Ленина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 25.11.2021 | 143,30 | 2 | 2 | 01.09.2025 | 145,00 | 1 997,00 | 86:09:0101008:406 | не сформирован |
| 1038 | Советский | г. Советский, ул. Ленина, д. 20Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.12.2020 | 493,40 | 20 | 12 | 31.12.2026 | 495,00 | 411,00 | 86:09:0101007:961 | сформирован под одним домом |
| 1039 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.04.2021 | 771,40 | 16 | 16 | 31.12.2026 | 1 177,20 | 1 156,00 | 86:09:0101004:395 | сформирован под одним домом |
| 1040 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 22.01.2021 | 395,90 | 8 | 8 | 31.12.2026 | 441,00 | 1 708,00 | 86:09:0101004:394 | сформирован под одним домом |
| 1041 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.05.2021 | 355,80 | 10 | 7 | 31.12.2027 | 399,30 | 1 553,00 | 86:09:0101004:392 | сформирован под одним домом |
| 1042 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 26.05.2021 | 387,40 | 8 | 8 | 31.12.2027 | 393,00 | 380,00 | 86:09:0101004:389 | сформирован под одним домом |
| 1043 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 40 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 11.10.2021 | 900,90 | 17 | 17 | 31.12.2028 | 981,00 | 1 110,00 | 86:09:0101004:342 | сформирован под одним домом |
| 1044 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 23.06.2021 | 502,50 | 35 | 12 | 31.12.2027 | 519,60 | 429,00 | 86:09:0101008:818 | сформирован под одним домом |
| 1045 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 4Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 19.08.2021 | 740,80 | 12 | 12 | 31.12.2027 | 750,80 | 2 218,00 | 86:09:0101008:161 | сформирован под одним домом |
| 1046 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 18.05.2021 | 960,40 | 40 | 31 | 31.12.2027 | 1 114,00 | 2 299,00 | 86:09:0101008:163 | сформирован под одним домом |
| 1047 | Советский | г. Советский, ул. Мичурина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 11.10.2021 | 723,00 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 729,00 | 2 145,00 | 86:09:0101008:156 | сформирован под одним домом |
| 1048 | Советский | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 3А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 25.09.2020 | 36,50 | 1 | 1 | 01.11.2025 | 620,00 | 590,00 | 86:09:0101005:529 | сформирован под одним домом |
| 1049 | Советский | г. Советский, ул. Орджоникидзе, д. 2А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 18.05.2021 | 499,60 | 18 | 14 | 31.12.2027 | 525,90 | 388,00 | 86:09:0101013:312 | сформирован под одним домом |
| 1050 | Советский | г. Советский, ул. Садовая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 11.10.2021 | 729,20 | 12 | 12 | 31.12.2027 | 734,00 | 732,00 | 86:09:0101004:515 | сформирован под одним домом |
| 1051 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 11.11.2020 | 333,90 | 14 | 8 | 31.12.2026 | 361,50 | 347,00 | 86:09:0101013:342 | сформирован под одним домом |
| 1052 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 09.10.2020 | 298,60 | 10 | 8 | 31.12.2026 | 361,50 | 341,00 | 86:09:0101013:340 | сформирован под одним домом |
| 1053 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 14.12.2020 | 300,30 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 361,50 | 339,00 | 86:09:0101013:149 | сформирован под одним домом |
| 1054 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 27.04.2021 | 339,10 | 10 | 8 | 31.12.2026 | 361,50 | 346,00 | 86:09:0101013:338 | сформирован под одним домом |
| 1055 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 18.05.2021 | 342,10 | 14 | 8 | 31.12.2026 | 361,50 | 345,00 | 86:09:0101013:337 | сформирован под одним домом |
| 1056 | Советский | г. Советский, ул. Строительная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 09.10.2020 | 41,20 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 121,10 | 1 029,00 | 86:09:0101008:190 | сформирован под одним домом |
| 1057 | Советский | г. Советский, ул. Титова, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 29.12.2021 | 85,00 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 145,70 | 1 469,00 | 86:09:0101007:555, 86:09:0101007:556 | сформирован под одним домом |
| 1058 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 50 лет Октября, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 01.11.2019 | 46,70 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 98,50 | 881,00 | 86:09:0501001:289; 86:09:0501001:291 | сформирован под одним домом |
| 1059 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 28.01.2019 | 90,90 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 92,00 | 362,00 | 86:09:0201016:254 | не сформирован |
| 1060 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.10.2021 | 85,00 | 11 | 2 | 31.12.2030 | 125,60 | 2 184,00 | 86:09:09:0501002:814; 86:09:0501002:812 | сформирован под одним домом |
| 1061 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 13 кв. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 01.01.2019 | 68,50 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 91,00 | 856,10 | 86:09:0501002:2; 86:09:0501002:102 | сформирован под одним домом |
| 1062 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 25.06.2019 | 111,30 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 73,40 | 1 519,00 | 86:09:0501002:820; 86:09:0501002:821 | сформирован под одним домом |
| 1063 | Таежный | пгт. Таежный, ул. 60 лет Октября, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 01.10.2020 | 77,28 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 99,88 | 942,00 | 86:09:0501002:828; 86:09:0501002:827 | сформирован под одним домом |
| 1064 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 11.03.2019 | 46,10 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 92,90 | 1 305,00 | 86:09:0501002:69; 86:09:0501002:579 | сформирован под одним домом |
| 1065 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 01.10.2020 | 90,20 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 100,00 | 1 467,00 | 86:09:0501002:581; 86:09:0501002:582 | сформирован под одним домом |
| 1066 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Березовый, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 20.04.2018 | 94,80 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 94,80 | 920,00 | 86:09:0501002:584 | сформирован под одним домом |
| 1067 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 11.04.2020 | 118,80 | 10 | 2 | 31.12.2028 | 120,00 | 320,00 | 86:09:0101015:34 | не сформирован |
| 1068 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 07.07.2021 | 118,00 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 120,00 | 866,00 | 86:09:0501002:755; 86:09:0501002:756 | сформирован под одним домом |
| 1069 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Гагарина, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 14.05.2021 | 106,40 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 107,00 | 1 341,00 | 86:09:0501002:771; 86:09:0501002:772 | сформирован под одним домом |
| 1070 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дорожная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 06.12.2018 | 106,40 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 107,00 | 301,00 | 86:09:0101104:35 | не сформирован |
| 1071 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дорожная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 01.10.2020 | 177,30 | 13 | 4 | 31.12.2029 | 178,00 | 1 066,00 | 86:09:0501001:43; 86:09:0501001:48 | сформирован под одним домом |
| 1072 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.01.2018 | 62,00 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 92,00 | 240,00 | 86:09:0101024:48 | не сформирован |
| 1073 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 01.10.2020 | 130,10 | 3 | 2 | 31.12.2029 | 131,00 | 1 370,00 | 86:09:0501001:60; 86:09:0501001:25 | сформирован под одним домом |
| 1074 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 31.03.2021 | 130,60 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 131,00 | 1 629,00 | 86:09:0501001:244; 86:09:0501001:245 | сформирован под одним домом |
| 1075 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Дружбы Народов, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 29.12.2021 | 130,20 | 4 | 2 | 31.12.2030 | 131,00 | 380,00 | 86:09:010:1004:74 | не сформирован |
| 1076 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 30.12.2020 | 38,00 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 77,00 | 906,00 | 86:09:0501002:739; 86:09:0501002:740 | сформирован под одним домом |
| 1077 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 11.03.2019 | 108,40 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 108,40 | 625,00 | 86:09:0501002:2848 | сформирован под одним домом |
| 1078 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Железнодорожная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 07.07.2021 | 121,90 | 11 | 2 | 31.12.2030 | 122,00 | 1 742,00 | 86:09:0501002:386; 86:09:0501002:387 | сформирован под одним домом |
| 1079 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 15.06.2018 | 91,50 | 10 | 3 | 31.12.2026 | 92,50 | 225,00 | 86:09:0501002:985 | сформирован под одним домом |
| 1080 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 11.04.2020 | 68,60 | 6 | 3 | 31.12.2028 | 70,00 | 568,00 | 86:09:0501002:653; 86:09:0501002:654 | сформирован под одним домом |
| 1081 | Таежный | пгт. Таежный, пер. Кедровый, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 22.08.2019 | 89,15 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 89,15 | 1 131,00 | 86:09:0501002:591; 86:09:0501002:987 | сформирован под одним домом |
| 1082 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Комсомольская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 28.01.2019 | 46,50 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 94,00 | 554,00 | 86:09:0101011:77 | не сформирован |
| 1083 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Космонавтов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 07.07.2021 | 38,30 | 3 | 1 | 31.12.2030 | 77,00 | 1 180,00 | 86:09:0501002:704; 86:09:0501002:707 | сформирован под одним домом |
| 1084 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Космонавтов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 01.11.2019 | 88,10 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 89,00 | 365,00 | 86:09:0101014:67 | не сформирован |
| 1085 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.08.2017 | 36,80 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 75,00 | 800,00 | 86:09:0501002:1121 | сформирован под одним домом |
| 1086 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 31.03.2021 | 36,70 | 5 | 1 | 31.12.2030 | 75,00 | 1 387,00 | 86:09:0501002:362; 86:09:0501002:373 | сформирован под одним домом |
| 1087 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 11.03.2020 | 38,40 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 77,00 | 1 315,00 | 86:09:0501002:364; 86:09:0501002:365 | сформирован под одним домом |
| 1088 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Ленина, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.12.2019 | 50,30 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 102,00 | 263,00 | 86:09:0501001:503 | не сформирован |
| 1089 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Ленина, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 11.04.2020 | 92,40 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 93,00 | 811,00 | 86:09:0501001:328; 86:09:0501001:20 | сформирован под одним домом |
| 1090 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 31.03.2021 | 112,50 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 113,00 | 2 399,00 | 86:09:0501002:2944; 86:09:0501002:622 | сформирован под одним домом |
| 1091 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2020 | 74,20 | 4 | 2 | 31.12.2029 | 75,00 | 587,00 | 86:09:0501002:575 | сформирован под одним домом |
| 1092 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 29.10.2021 | 140,10 | 10 | 2 | 31.12.2030 | 141,00 | 952,00 | 86:09:0501002:78; 86:09:0501002:404 | сформирован под одним домом |
| 1093 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 01.10.2020 | 61,00 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 124,10 | 1 344,00 | 86:09:0501002:397; 86:09:0501002:398 | сформирован под одним домом |
| 1094 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2020 | 716,80 | 25 | 12 | 31.12.2029 | 717,00 | 830,00 | 86:09:0501002:342 | сформирован под одним домом |
| 1095 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 11.04.2020 | 372,40 | 14 | 8 | 31.12.2028 | 372,00 | 350,00 | 86:09:050:1002:333 | сформирован под одним домом |
| 1096 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесная, д. 43а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 13.12.2019 | 331,30 | 21 | 8 | 31.12.2027 | 331,30 | 474,00 | 86:09:0501002:574 | сформирован под одним домом |
| 1097 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесозаготовителей, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 25.07.2019 | 127,73 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 128,00 | 806,00 | 86:09:0501002:56 | сформирован под одним домом |
| 1098 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Лесозаготовителей, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 07.07.2021 | 107,40 | 6 | 2 | 31.12.2030 | 108,00 | 1 554,00 | 86:09:0501002:356; 86:09:0501002:357 | сформирован под одним домом |
| 1099 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Мичурина, д. 9, к. б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 13.12.2019 | 92,40 | 2 | 2 | 31.12.2027 | 93,00 | 1 468,00 | 86:09:0501001:195; 86:09:0501001:186 | сформирован под одним домом |
| 1100 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Мичурина, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 17.04.2019 | 132,40 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 133,00 | 1 431,00 | 86:09:0501001:518; 86:09:0501001:393 | сформирован под одним домом |
| 1101 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 01.10.2020 | 112,10 | 5 | 2 | 31.12.2029 | 113,00 | 1 300,00 | 86:09:0501001:249; 86:09:0501001:252 | сформирован под одним домом |
| 1102 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 5 кв. 1, 2, 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 01.10.2020 | 117,90 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 117,90 | 928,00 | 86:09:0501001:374; 86:09:0501001:376 | сформирован под одним домом |
| 1103 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 14.05.2021 | 127,00 | 8 | 2 | 31.12.2030 | 127,00 | 2 259,00 | 86:09:0501002:236; 86:09:0501002:27 | сформирован под одним домом |
| 1104 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 14 кв. 2, 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 13.12.2019 | 48,90 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 147,00 | 1 511,00 | 86:09:0501001:168; 86:09:0501001:167 | сформирован под одним домом |
| 1105 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.12.2019 | 175,80 | 13 | 4 | 31.12.2028 | 176,00 | 258,00 | 86:09:0501001:160 | сформирован под одним домом |
| 1106 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Некрасова, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 13.12.2019 | 135,40 | 8 | 3 | 31.12.2028 | 180,00 | 483,00 | 86:09:0501001:206; 86:09:0501001:55 | сформирован под одним домом |
| 1107 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 07.02.2020 | 127,90 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 127,90 | 854,00 | 86:09:0501001:360 | сформирован под одним домом |
| 1108 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 29.12.2021 | 136,50 | 9 | 2 | 31.12.2030 | 136,50 | 1 152,00 | 86:09:0501001:364; 86:09:0501002:363 | сформирован под одним домом |
| 1109 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новоселов, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.08.2019 | 37,60 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 97,80 | 1 609,00 | 86:09:0501002:410; 86:09:0501002:409 | сформирован под одним домом |
| 1110 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 21.07.2018 | 94,10 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 94,10 | 1 120,00 | 86:09:0501002:314; 86:09:0501002:315 | сформирован под одним домом |
| 1111 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 17.04.2019 | 119,80 | 7 | 2 | 31.12.2027 | 119,80 | 554,00 | 86:09:0101016:44 | не сформирован |
| 1112 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Строителей, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 28.01.2019 | 46,90 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 93,00 | 563,00 | 86:09:0102014:99 | не сформирован |
| 1113 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Студенческая, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.04.2019 | 77,70 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 91,30 | 682,00 | 86:09:0501002:682; 86:09:0501002:684 | сформирован под одним домом |
| 1114 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Трудовая, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 13.12.2019 | 123,60 | 6 | 2 | 31.12.2028 | 123,60 | 1 334,00 | 86:09:0501002:532; 86:09:0501002:68 | сформирован под одним домом |
| 1115 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 25.06.2019 | 121,40 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 121,40 | 1 242,30 | 86:09:0501002:106 | сформирован под одним домом |
| 1116 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 11.03.2020 | 76,70 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 76,70 | 1 084,00 | 86:09:0501002:173; 86:09:0501002:174 | сформирован под одним домом |
| 1117 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 29.12.2021 | 92,60 | 10 | 2 | 01.09.2031 | 92,60 | 1 092,00 | 86:09:0501002:261; 86:09:0501002:262 | сформирован под одним домом |
| 1118 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.12.2020 | 38,30 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 77,40 | 987,00 | 86:09:0501002:266; 86:09:0501002:265 | сформирован под одним домом |
| 1119 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 29.12.2021 | 757,00 | 41 | 12 | 01.09.2031 | 757,00 | 700,00 | 86:09:0501002:178 | сформирован под одним домом |
| 1120 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Уральская, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 29.12.2021 | 738,50 | 32 | 12 | 01.09.2031 | 738,50 | 687,00 | 86:09:0501002:179 | сформирован под одним домом |
| 1121 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 31.07.2018 | 80,20 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 82,20 | 292,00 | 86:09:0501002:898 | сформирован под одним домом |
| 1122 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 22.08.2019 | 97,50 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 97,50 | 360,00 | 86:09:0501002:896 | не сформирован |
| 1123 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 13.12.2019 | 95,30 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 95,30 | 1 924,00 | 86:09:0501002:634; 86:09:0501002:635 | сформирован под одним домом |
| 1124 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 28.01.2019 | 47,50 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 94,90 | 1 218,00 | 86:09:0501002:648; 86:09:0501002:647 | сформирован под одним домом |
| 1125 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Школьная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.12.2020 | 123,10 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 123,10 | 1 310,00 | 86:09:0501002:553; 86:09:0501002:554 | сформирован под одним домом |
| Итого по Сургутскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 244 480,98 | 14600 | 5021 | X | 255 087,27 | 513 358,75 | X | X |
| 1126 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 26.11.2020 | 76,60 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 112,00 | 313,00 | 86:03:0051601:13 | сформирован под одним домом |
| 1127 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 1, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 150,50 | 20 | 3 | 31.12.2027 | 206,30 | 408,30 | 86:03:0051602:140 | сформирован под одним домом |
| 1128 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 66,40 | 3 | 2 | 31.12.2025 | 147,00 | 570,00 | 86:03:0051602:117 | сформирован под одним домом |
| 1129 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 152,70 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 102,00 | 294,00 | 86:03:0051602:147 | сформирован под одним домом |
| 1130 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 90,20 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 270,90 | 571,00 | 86:03:0051602:107 | сформирован под одним домом |
| 1131 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 73,00 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 206,50 | 824,00 | 86:03:0051606:80 | сформирован под одним домом |
| 1132 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 95,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 216,10 | 992,00 | 86:03:0051606:79 | сформирован под одним домом |
| 1133 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.06.2019 | 104,30 | 7 | 3 | 31.12.2027 | 223,60 | 601,90 | 86:03:0051606:115 | сформирован под одним домом |
| 1134 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 28.11.2019 | 185,00 | 19 | 4 | 31.12.2027 | 274,50 | 508,00 | 86:03:0051606:114 | сформирован под одним домом |
| 1135 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 27.02.2019 | 120,30 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 367,80 | 847,00 | 86:03:0051606:83 | сформирован под одним домом |
| 1136 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 14.10.2021 | 76,60 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 876,00 | 1 443,00 | 86:03:0051606:84 | сформирован под одним домом |
| 1137 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 14.10.2021 | 113,70 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 698,00 | 1 082,00 | 86:03:0051606:85 | сформирован под одним домом |
| 1138 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Апрельская, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 14.10.2021 | 420,10 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 988,00 | 1 793,00 | 86:03:0051606:87 | сформирован под одним домом |
| 1139 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 236,00 | 8 | 4 | 31.12.2029 | 805,00 | 1 940,00 | 86:03:0051606:52 | сформирован под одним домом |
| 1140 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Ветеранов, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 87,40 | 11 | 1 | 31.12.2026 | 402,00 | 655,00 | 86:03:0051606:117 | сформирован под одним домом |
| 1141 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 13.10.2020 | 391,20 | 21 | 7 | 31.12.2028 | 517,40 | 1 653,00 | 86:03:0051606:68 | сформирован под одним домом |
| 1142 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 10.07.2019 | 307,30 | 23 | 6 | 21.12.2027 | 539,00 | 1 602,00 | 86:03:0051606:69 | сформирован под одним домом |
| 1143 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.10.2021 | 63,10 | 4 | 1 | 31.12.2029 | 302,00 | 397,00 | 86:03:0051606:67 | сформирован под одним домом |
| 1144 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 3, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 331,00 | 22 | 6 | 31.12.2029 | 862,00 | 1 124,00 | 86:03:0051606:65 | сформирован под одним домом |
| 1145 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 11.03.2020 | 188,30 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 267,80 | 1 219,00 | 86:03:0051606:57 | сформирован под одним домом |
| 1146 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 06.11.2018 | 88,50 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 375,00 | 590,00 | 86:03:0051606:103 | сформирован под одним домом |
| 1147 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Восточная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 153,90 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 263,30 | 1 086,00 | 86:03:0051606:100 | сформирован под одним домом |
| 1148 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 1, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 26.11.2020 | 139,70 | 6 | 2 | 31.12.2029 | 152,30 | 581,00 | 86:03:0051602:72 | сформирован под одним домом |
| 1149 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Киевская, д. 8, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 63,40 | 7 | 1 | 31.12.2029 | 347,00 | 854,00 | 86:03:0051601:54 | сформирован под одним домом |
| 1150 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 1, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 28.11.2019 | 134,60 | 18 | 3 | 31.12.2027 | 263,90 | 568,60 | 86:03:0051603:205 | сформирован под одним домом |
| 1151 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 10.07.2019 | 22,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 230,70 | 281,30 | 86:03:0051603:84 | сформирован под одним домом |
| 1152 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 28.11.2019 | 132,40 | 4 | 3 | 31.12.2027 | 265,90 | 312,20 | 86:03:0051605:68 | сформирован под одним домом |
| 1153 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 168,30 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 183,00 | 1 040,00 | 86:03:0051605:136 | сформирован под одним домом |
| 1154 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 14.10.2021 | 162,10 | 13 | 4 | 31.12.2029 | 155,00 | 1 180,00 | 86:03:0051605:99 | сформирован под одним домом |
| 1155 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 16.09.2021 | 262,30 | 18 | 6 | 31.12.2029 | 413,00 | 1 091,00 | 86:03:0051605:135 | сформирован под одним домом |
| 1156 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 28.11.2019 | 76,90 | 8 | 2 | 31.12.2027 | 141,00 | 651,00 | 86:03:0051605:98 | сформирован под одним домом |
| 1157 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 22.11.2018 | 76,90 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 205,50 | 513,00 | 86:03:0051601:60 | сформирован под одним домом |
| 1158 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 109,90 | 14 | 3 | 31.12.2029 | 376,00 | 1 186,00 | 86:03:0051601:56 | сформирован под одним домом |
| 1159 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 03.10.2019 | 338,20 | 20 | 7 | 31.12.2027 | 608,00 | 1 565,00 | 86:03:0051601:62 | сформирован под одним домом |
| 1160 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 13.10.2020 | 87,60 | 11 | 2 | 31.12.2028 | 219,90 | 292,00 | 86:03:0051601:79 | сформирован под одним домом |
| 1161 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 28.11.2019 | 211,50 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 275,10 | 552,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001121840 | сформирован под одним домом |
| 1162 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 149,90 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 164,00 | 1 151,00 | 86:03:0051601:64 | сформирован под одним домом |
| 1163 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 23.06.2020 | 102,70 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 176,80 | 1 133,00 | 86:03:0051601:57 | сформирован под одним домом |
| 1164 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 14.10.2021 | 151,40 | 12 | 3 | 31.12.2029 | 151,00 | 505,00 | 86:03:0051606:73 | сформирован под одним домом |
| 1165 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 74,60 | 10 | 2 | 31.12.2029 | 189,00 | 698,00 | 86:03:0051606:74 | сформирован под одним домом |
| 1166 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 162,60 | 10 | 3 | 31.12.2029 | 162,00 | 746,00 | 86:03:0051606:75 | сформирован под одним домом |
| 1167 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 03.10.2019 | 112,40 | 6 | 2 | 31.12.2027 | 209,80 | 813,00 | 86:03:0051606:63 | сформирован под одним домом |
| 1168 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Лесная, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 28.11.2019 | 150,70 | 9 | 3 | 31.12.2027 | 202,30 | 847,00 | 86:03:0051606:76 | сформирован под одним домом |
| 1169 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 25.12.2018 | 97,30 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 254,50 | 1 223,00 | 86:03:0051603:136 | сформирован под одним домом |
| 1170 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 03.04.2018 | 36,60 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 253,00 | 877,00 | 86:03:0051603:88 | сформирован под одним домом |
| 1171 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 26.11.2018 | 108,10 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 183,20 | 279,00 | 86:03:0051604:149 | сформирован под одним домом |
| 1172 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 122,60 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 286,00 | 950,00 | 86:03:0051604:68 | сформирован под одним домом |
| 1173 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 14.10.2021 | 134,60 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 469,00 | 1 152,00 | 86:03:0051605:89 | сформирован под одним домом |
| 1174 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 134,58 | 6 | 4 | 31.12.2029 | 563,00 | 1 122,00 | 86:03:0051605:111 | сформирован под одним домом |
| 1175 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 137,20 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 251,50 | 336,00 | 86:03:0051604:148 | сформирован под одним домом |
| 1176 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 171,20 | 11 | 4 | 31.12.2029 | 129,00 | 809,00 | 86:03:0051605:3 | сформирован под одним домом |
| 1177 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 22.11.2018 | 130,40 | 16 | 3 | 31.12.2026 | 177,90 | 356,80 | 86:03:0051604:150 | сформирован под одним домом |
| 1178 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 28.11.2019 | 181,60 | 11 | 5 | 31.12.2027 | 256,40 | 635,00 | 86:03:0051605:114 | сформирован под одним домом |
| 1179 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 11.03.2020 | 130,13 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 156,20 | 340,00 | 86:03:0051604:153 | сформирован под одним домом |
| 1180 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 28а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 14.10.2021 | 75,00 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 672,00 | 1 486,00 | 86:03:0051604:78 | сформирован под одним домом |
| 1181 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 14.10.2021 | 124,40 | 12 | 4 | 31.12.2029 | 248,00 | 855,00 | 86:03:0051605:116 | сформирован под одним домом |
| 1182 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 20.05.2019 | 200,30 | 16 | 5 | 31.12.2027 | 292,60 | 945,00 | 86:03:0051604:131 | сформирован под одним домом |
| 1183 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 14.10.2021 | 166,70 | 7 | 3 | 31.12.2029 | 402,00 | 1 366,00 | 86:03:0051604:116 | сформирован под одним домом |
| 1184 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 13.10.2020 | 50,40 | 7 | 2 | 31.12.2028 | 251,70 | 1 028,00 | 86:03:0051605:95 | сформирован под одним домом |
| 1185 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 28.11.2019 | 186,90 | 10 | 4 | 31.12.2027 | 275,70 | 1 378,00 | 86:03:0051604:114 | сформирован под одним домом |
| 1186 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 22.03.2019 | 88,70 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 305,40 | 421,00 | 86:03:0051604:152 | сформирован под одним домом |
| 1187 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 158,40 | 8 | 3 | 31.12.2029 | 199,00 | 1 190,00 | 86:03:0051604:128 | сформирован под одним домом |
| 1188 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 20.05.2019 | 206,00 | 15 | 4 | 31.12.2027 | 312,40 | 1 400,00 | 86:03:0051604:118 | сформирован под одним домом |
| 1189 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 399,00 | 11 | 6 | 31.12.2027 | 669,20 | 1 370,00 | 86:03:0051604:80 | сформирован под одним домом |
| 1190 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 22.03.2019 | 52,70 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 258,50 | 639,00 | 86:03:0000000:3557 | сформирован под одним домом |
| 1191 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Мостостроителей, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 168,80 | 17 | 5 | 31.12.2029 | 156,00 | 1 084,00 | 86:03:0051605:52 | сформирован под одним домом |
| 1192 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 169,30 | 11 | 3 | 31.12.2029 | 152,00 | 492,00 | 86:03:0051605:102 | сформирован под одним домом |
| 1193 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 26.11.2020 | 167,50 | 19 | 5 | 31.12.2029 | 226,00 | 655,00 | 86:03:0051605:112 | сформирован под одним домом |
| 1194 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 100,60 | 9 | 3 | 01.01.2029 | 164,00 | 895,00 | 86:03:0051605:110 | сформирован под одним домом |
| 1195 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 25.12.2018 | 42,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 230,00 | 992,00 | 86:03:0051605:92 | сформирован под одним домом |
| 1196 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 28.01.2019 | 161,80 | 15 | 4 | 31.12.2026 | 236,50 | 500,00 | 86:03:0051605:12 | сформирован под одним домом |
| 1197 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 11.03.2020 | 348,00 | 28 | 9 | 31.12.2028 | 518,40 | 1 332,00 | 86:03:0051605:113 | сформирован под одним домом |
| 1198 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 275,20 | 12 | 6 | 31.12.2029 | 405,00 | 1 358,00 | 86:03:0051605:94 | сформирован под одним домом |
| 1199 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 25.12.2018 | 295,80 | 24 | 7 | 31.12.2026 | 475,50 | 1 791,00 | 86:03:0051604:119 | сформирован под одним домом |
| 1200 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 11.03.2020 | 279,20 | 25 | 7 | 31.12.2028 | 374,10 | 568,00 | 86:03:0051604:120 | сформирован под одним домом |
| 1201 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 25.12.2018 | 126,50 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 195,90 | 554,00 | 86:03:0051604:132 | сформирован под одним домом |
| 1202 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 14.06.2019 | 259,20 | 21 | 6 | 31.12.2027 | 407,10 | 719,00 | 86:03:0051604:123 | сформирован под одним домом |
| 1203 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 20.05.2019 | 240,90 | 27 | 7 | 31.12.2027 | 466,00 | 1 065,00 | 86:03:0051604:76 | сформирован под одним домом |
| 1204 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.05.2019 | 273,90 | 16 | 7 | 31.12.2027 | 426,80 | 1 004,00 | 86:03:0051604:94 | сформирован под одним домом |
| 1205 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 22.03.2019 | 116,00 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 248,40 | 942,00 | 86:03:0051604:95 | сформирован под одним домом |
| 1206 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.10.2021 | 137,10 | 15 | 3 | 31.12.2029 | 202,00 | 1 062,00 | 86:03:0051604:77 | сформирован под одним домом |
| 1207 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2018 | 498,40 | 33 | 14 | 31.12.2026 | 540,10 | 1 211,00 | 86:03:0051604:73 | сформирован под одним домом |
| 1208 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.05.2019 | 570,20 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 537,20 | 682,00 | 86:03:0051604:92 | сформирован под одним домом |
| 1209 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.06.2019 | 759,50 | 31 | 16 | 31.12.2027 | 601,90 | 1 964,00 | 86:03:0051604:84 | сформирован под одним домом |
| 1210 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 14.06.2019 | 803,80 | 61 | 17 | 31.12.2027 | 657,10 | 2 163,00 | 86:03:0051604:125 | сформирован под одним домом |
| 1211 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 962,40 | 72 | 20 | 31.12.2027 | 678,90 | 1 181,00 | 86:03:0051604:70 | сформирован под одним домом |
| 1212 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 22.03.2019 | 114,60 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 209,90 | 496,00 | 86:03:0051602:71 | сформирован под одним домом |
| 1213 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 28.11.2019 | 125,40 | 7 | 4 | 31.12.2027 | 228,50 | 506,00 | 86:03:0051606:56 | сформирован под одним домом |
| 1214 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Щемелева, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 14.10.2021 | 150,50 | 17 | 4 | 31.12.2029 | 153,00 | 426,00 | 86:03:0051606:125 | сформирован под одним домом |
| 1215 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, мкр 1-й, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 20.06.2019 | 74,20 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 335,00 | 702,00 | 86:03:00517007:196 | сформирован под одним домом |
| 1216 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 09.08.2019 | 761,40 | 38 | 12 | 31.12.2026 | 246,00 | 730,00 | 86:03:0051704:4 | сформирован под одним домом |
| 1217 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2021 | 748,20 | 13 | 12 | 31.12.2028 | 204,00 | 780,00 | 86:03:0051704:5 | сформирован под одним домом |
| 1218 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 01.11.2021 | 738,70 | 40 | 12 | 31.12.2028 | 212,00 | 700,00 | 86:03:0051704:6 | сформирован под одним домом |
| 1219 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 19.05.2020 | 774,30 | 43 | 12 | 31.12.2027 | 218,00 | 760,00 | 86:03:0051704:7 | сформирован под одним домом |
| 1220 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 750,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 264,00 | 780,00 | 86:03:0051704:8 | сформирован под одним домом |
| 1221 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 21.06.2019 | 57,20 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 516,00 | 810,00 | 86:03:0051704:9 | сформирован под одним домом |
| 1222 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 718,90 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 228,00 | 730,00 | 86:03:0051704:10 | сформирован под одним домом |
| 1223 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 685,70 | 15 | 15 | 31.12.2028 | 126,00 | 580,00 | 86:03:0051704:11 | сформирован под одним домом |
| 1224 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 738,50 | 12 | 12 | 31.12.2028 | 262,00 | 2 113,00 | 86:03:0051704:116 | сформирован под одним домом |
| 1225 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 06.03.2020 | 737,30 | 54 | 17 | 31.12.2027 | 214,00 | 710,00 | 86:03:0051704:21 | сформирован под одним домом |
| 1226 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,60 | 54 | 18 | 31.12.2026 | 202,00 | 870,00 | 86:03:0051704:20 | сформирован под одним домом |
| 1227 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 26.11.2020 | 758,40 | 47 | 12 | 31.12.2028 | 248,00 | 750,00 | 86:03:0051704:18 | сформирован под одним домом |
| 1228 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 18.10.2019 | 800,30 | 51 | 18 | 31.12.2026 | 226,00 | 750,00 | 86:03:0051704:38 | сформирован под одним домом |
| 1229 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 25.12.2020 | 727,60 | 46 | 12 | 31.12.2028 | 218,00 | 750,00 | 86:03:0051704:35 | сформирован под одним домом |
| 1230 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.01.2020 | 738,60 | 54 | 12 | 31.12.2027 | 229,00 | 850,00 | 86:03:0051704:31 | сформирован под одним домом |
| 1231 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 19.05.2020 | 743,60 | 52 | 24 | 31.12.2028 | 116,00 | 750,00 | 86:03:0051704:28 | сформирован под одним домом |
| 1232 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.06.2019 | 427,10 | 29 | 12 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | сформирован под одним домом |
| 1233 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.04.2019 | 54,90 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 168,00 | 810,00 | 86:03:0051707:70 | сформирован под одним домом |
| 1234 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 733,00 | 24 | 24 | 31.12.2028 | 185,00 | 750,00 | 86:03:0051704:50 | сформирован под одним домом |
| 1235 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 26А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 23.09.2020 | 919,80 | 68 | 16 | 31.12.2028 | 218,00 | 820,00 | 86:03:0051704:51 | сформирован под одним домом |
| 1236 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 26.11.2020 | 733,80 | 53 | 23 | 31.12.2028 | 137,00 | 790,00 | 86:03:0051704:49 | сформирован под одним домом |
| 1237 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 756,90 | 25 | 12 | 31.12.2028 | 147,00 | 710,00 | 86:03:0051704:44 | сформирован под одним домом |
| 1238 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 21.06.2019 | 746,60 | 37 | 12 | 31.12.2025 | 239,00 | 760,00 | 86:03:0051704:40 | сформирован под одним домом |
| 1239 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 756,10 | 60 | 12 | 31.12.2025 | 155,00 | 750,00 | 86:03:0051704:45 | сформирован под одним домом |
| 1240 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 18.10.2019 | 241,00 | 13 | 6 | 31.12.2026 | 146,00 | 690,00 | 86:03:0051704:33 | сформирован под одним домом |
| 1241 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 19.05.2020 | 819,70 | 69 | 20 | 31.12.2027 | 129,00 | 730,00 | 86:03:0051704:48 | сформирован под одним домом |
| 1242 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 25.12.2020 | 750,50 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 134,00 | 720,00 | 86:03:0051704:47 | сформирован под одним домом |
| 1243 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.10.2019 | 1 000,00 | 91 | 26 | 31.12.2026 | 296,60 | 1 000,00 | 86:03:0051707:140 | сформирован под одним домом |
| 1244 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 242,80 | 30 | 4 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | сформирован под одним домом |
| 1245 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 903,60 | 36 | 16 | 31.12.2029 | 267,00 | 850,00 | 86:03:0051707:138 | сформирован под одним домом |
| 1246 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 60 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 21.06.2019 | 646,80 | 36 | 11 | 31.12.2025 | 262,00 | 850,00 | 86:03:0051704:57 | сформирован под одним домом |
| 1247 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 18.10.2019 | 596,90 | 33 | 10 | 31.12.2026 | 216,00 | 830,00 | 86:03:0051704:72 | сформирован под одним домом |
| 1248 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 64 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 19.05.2020 | 1 032,50 | 76 | 28 | 31.12.2028 | 282,00 | 930,00 | 86:03:0051704:59 | сформирован под одним домом |
| 1249 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 70 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 660,30 | 27 | 12 | 31.12.2025 | 188,00 | 850,00 | 86:03:0051704:68 | сформирован под одним домом |
| 1250 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 73 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.04.2019 | 51,60 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 204,00 | 900,00 | 86:03:0051704:70 | сформирован под одним домом |
| 1251 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 74 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2021 | 1 070,10 | 43 | 22 | 31.12.2029 | 302,00 | 1 130,00 | 86:03:0051704:60 | сформирован под одним домом |
| 1252 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 78Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 24.12.2019 | 748,80 | 37 | 12 | 31.12.2027 | 227,00 | 780,00 | 86:03:0051704:64 | сформирован под одним домом |
| 1253 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 3Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 06.03.2020 | 1 221,45 | 72 | 36 | 31.12.2027 | 654,00 | 2 180,00 | 86:03:0051707:388 | сформирован под одним домом |
| 1254 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2021 | 506,50 | 27 | 16 | 31.12.2029 | 86,00 | 430,00 | 86:03:0051707:7 | сформирован под одним домом |
| 1255 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 4Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2021 | 284,10 | 14 | 4 | 31.12.2029 | 361,00 | 480,00 | 86:03:0051707:177 | сформирован под одним домом |
| 1256 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.12.2021 | 505,80 | 28 | 12 | 31.12.2029 | 82,00 | 400,00 | 86:03:0051706:45 | сформирован под одним домом |
| 1257 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 06.03.2020 | 510,60 | 30 | 12 | 31.12.2027 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:46 | сформирован под одним домом |
| 1258 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 1 100,90 | 46 | 32 | 31.12.2029 | 368,00 | 1 020,00 | 86:03:0051706:33 | сформирован под одним домом |
| 1259 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 24.12.2019 | 506,70 | 25 | 12 | 31.12.2027 | 97,00 | 410,00 | 86:03:0051706:30 | сформирован под одним домом |
| 1260 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 21.06.2019 | 31,70 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 318,00 | 430,00 | 86:03:0051706:32 | сформирован под одним домом |
| 1261 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 30.12.2021 | 506,70 | 20 | 12 | 31.12.2029 | 98,00 | 430,00 | 86:03:0051706:29 | сформирован под одним домом |
| 1262 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,20 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 99,00 | 410,00 | 86:03:0051706:15 | сформирован под одним домом |
| 1263 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 511,50 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 102,00 | 420,00 | 86:03:0051706:16 | сформирован под одним домом |
| 1264 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 495,20 | 17 | 12 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:17 | сформирован под одним домом |
| 1265 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 30.12.2021 | 506,40 | 19 | 12 | 31.12.2029 | 101,00 | 430,00 | 86:03:0051706:18 | сформирован под одним домом |
| 1266 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 26.11.2020 | 503,20 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 92,00 | 400,00 | 86:03:0051706:19 | сформирован под одним домом |
| 1267 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 17А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 04.08.2020 | 535,30 | 47 | 19 | 31.12.2028 | 237,00 | 720,00 | 86:03:0051706:49 | сформирован под одним домом |
| 1268 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 711,20 | 25 | 12 | 31.12.2029 | 202,00 | 700,00 | 86:03:0051706:21 | сформирован под одним домом |
| 1269 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.12.2019 | 401,70 | 15 | 7 | 31.12.2027 | 244,00 | 830,00 | 86:03:0051705:153 | сформирован под одним домом |
| 1270 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.10.2019 | 697,60 | 51 | 19 | 31.12.2026 | 216,00 | 820,00 | 86:03:0051705:65 | сформирован под одним домом |
| 1271 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 148,00 | 8 | 3 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | сформирован под одним домом |
| 1272 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 24.12.2019 | 537,80 | 65 | 28 | 31.12.2026 | 168,00 | 660,00 | 86:03:0051706:3 | сформирован под одним домом |
| 1273 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, пер. Манежный, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 769,90 | 23 | 20 | 31.12.2029 | 582,00 | 2 511,00 | 86:03:0051711:109 | сформирован под одним домом |
| 1274 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 09.08.2019 | 795,10 | 62 | 18 | 31.12.2026 | 197,00 | 670,00 | 86:03:0051705:24 | сформирован под одним домом |
| 1275 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.06.2019 | 707,00 | 61 | 16 | 31.12.2025 | 204,00 | 708,00 | 86:03:0051705:47 | сформирован под одним домом |
| 1276 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.06.2019 | 695,00 | 46 | 12 | 31.12.2025 | 210,00 | 780,00 | 86:03:0051705:26 | сформирован под одним домом |
| 1277 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 9А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 770,80 | 59 | 16 | 31.12.2027 | 201,00 | 720,00 | 86:03:0051705:157 | сформирован под одним домом |
| 1278 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 732,50 | 52 | 16 | 31.12.2028 | 199,00 | 800,00 | 86:03:0051705:27 | сформирован под одним домом |
| 1279 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 09.08.2019 | 746,70 | 43 | 13 | 31.12.2026 | 166,00 | 685,00 | 86:03:0051705:174 | сформирован под одним домом |
| 1280 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 21.06.2019 | 741,60 | 47 | 12 | 31.12.2025 | 231,00 | 800,00 | 86:03:0051705:13 | сформирован под одним домом |
| 1281 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 183,30 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 102,00 | 499,00 | 86:03:0051705:183 | сформирован под одним домом |
| 1282 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 548,00 | 47 | 10 | 31.12.2025 | 227,00 | 842,00 | 86:03:0051705:178 | сформирован под одним домом |
| 1283 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2019 | 739,70 | 58 | 12 | 31.12.2026 | 228,00 | 781,00 | 86:03:0051705:176 | сформирован под одним домом |
| 1284 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2019 | 729,70 | 52 | 12 | 31.12.2027 | 144,00 | 720,00 | 86:03:051705:4 | сформирован под одним домом |
| 1285 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2019 | 756,60 | 54 | 16 | 31.12.2027 | 176,00 | 768,00 | 86:03:0051705:191 | сформирован под одним домом |
| 1286 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 24.12.2019 | 506,40 | 29 | 12 | 31.12.2027 | 148,00 | 410,00 | 86:03:0051704:24 | сформирован под одним домом |
| 1287 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 24.12.2019 | 511,70 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 138,00 | 410,00 | 86:03:0051704:25 | сформирован под одним домом |
| 1288 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Некрасова, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 04.08.2020 | 513,20 | 48 | 12 | 31.12.2028 | 125,00 | 400,00 | 86:03:0051704:26 | сформирован под одним домом |
| 1289 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2021 | 783,10 | 48 | 20 | 31.12.2029 | 164,00 | 700,00 | 86:03:0051703:3 | сформирован под одним домом |
| 1290 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2021 | 1 066,80 | 66 | 25 | 31.12.2029 | 244,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:1 | сформирован под одним домом |
| 1291 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 19.05.2020 | 1 084,30 | 113 | 28 | 31.12.2028 | 242,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:4 | сформирован под одним домом |
| 1292 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2021 | 1 081,90 | 74 | 28 | 31.12.2029 | 250,00 | 1 030,00 | 86:03:0051703:7 | сформирован под одним домом |
| 1293 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 7А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2021 | 792,20 | 54 | 20 | 31.12.2029 | 176,00 | 750,00 | 86:03:0051703:9 | сформирован под одним домом |
| 1294 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 24.12.2019 | 756,30 | 32 | 12 | 31.12.2026 | 202,00 | 750,00 | 86:03:0051703:10 | сформирован под одним домом |
| 1295 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2021 | 742,40 | 36 | 12 | 31.12.2029 | 583,00 | 2 110,00 | 86:03:0051703:22 | сформирован под одним домом |
| 1296 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 674,20 | 41 | 12 | 31.12.2027 | 218,00 | 770,00 | 86:03:0051703:18 | сформирован под одним домом |
| 1297 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2021 | 734,10 | 37 | 18 | 31.12.2029 | 258,00 | 880,00 | 86:03:0051703:14 | сформирован под одним домом |
| 1298 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2020 | 574,00 | 43 | 11 | 31.12.2028 | 277,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:16 | сформирован под одним домом |
| 1299 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.10.2019 | 385,20 | 39 | 16 | 31.12.2026 | 286,00 | 1 000,00 | 86:03:0051705:160 | сформирован под одним домом |
| 1300 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 26.03.2020 | 536,00 | 72 | 25 | 31.12.2027 | 174,00 | 660,00 | 86:03:0051705:159 | сформирован под одним домом |
| 1301 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 18.10.2019 | 744,60 | 53 | 16 | 31.12.2026 | 139,00 | 780,00 | 86:03:0051705:63 | сформирован под одним домом |
| 1302 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 24.12.2019 | 717,50 | 50 | 16 | 31.12.2027 | 252,00 | 828,00 | 86:03:0051705:182 | сформирован под одним домом |
| 1303 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 649,70 | 33 | 12 | 31.12.2026 | 233,00 | 880,00 | 86:03:0051705:150 | сформирован под одним домом |
| 1304 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 09.08.2019 | 467,60 | 27 | 8 | 31.12.2026 | 238,00 | 820,00 | 86:03:0051705:151 | сформирован под одним домом |
| 1305 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.12.2019 | 611,80 | 40 | 11 | 31.12.2027 | 212,00 | 830,00 | 86:03:0051705:85 | сформирован под одним домом |
| 1306 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 06.03.2020 | 918,30 | 68 | 16 | 31.12.2027 | 215,00 | 850,00 | 86:03:0051705:93 | сформирован под одним домом |
| 1307 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 21.06.2019 | 857,70 | 36 | 15 | 31.12.2026 | 199,00 | 810,00 | 86:03:0051705:94 | сформирован под одним домом |
| 1308 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 19.05.2020 | 1 086,00 | 99 | 28 | 31.12.2027 | 311,00 | 1 020,00 | 86:03:0051705:89 | сформирован под одним домом |
| 1309 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.12.2021 | 945,30 | 42 | 17 | 31.12.2029 | 316,00 | 1 120,00 | 86:03:0051705:86 | сформирован под одним домом |
| 1310 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 09.08.2019 | 741,80 | 43 | 12 | 31.12.2026 | 233,00 | 740,00 | 86:03:0051705:152 | сформирован под одним домом |
| 1311 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 733,50 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 210,00 | 770,00 | 86:03:0051705:152 | сформирован под одним домом |
| 1312 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.03.2020 | 758,60 | 53 | 12 | 31.12.2027 | 202,00 | 710,00 | 86:03:0051705:51 | сформирован под одним домом |
| 1313 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 15.04.2019 | 369,90 | 26 | 6 | 31.12.2025 | 211,00 | 710,00 | 86:03:0051705:52 | сформирован под одним домом |
| 1314 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.08.2019 | 788,30 | 49 | 20 | 31.12.2026 | 191,00 | 740,00 | 86:03:0051705:44 | сформирован под одним домом |
| 1315 | Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 19.11.2018 | 495,50 | 28 | 8 | 31.12.2025 | 322,00 | 807,00 | 86:03:0051301:79 | сформирован под одним домом |
| 1316 | Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Школьная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 720,10 | 43 | 12 | 31.12.2029 | 449,00 | 1 110,00 | 86:03:0051301:173 | сформирован под одним домом |
| 1317 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 21.10.2019 | 986,20 | 58 | 18 | 31.12.2030 | 1 005,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:150 | сформирован под одним домом |
| 1318 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 29.11.2018 | 988,30 | 32 | 18 | 31.12.2026 | 1 014,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:152 | сформирован под одним домом |
| 1319 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 922,40 | 45 | 17 | 31.10.2030 | 1 022,00 | 2 324,00 | 86:03:0100118:157 | сформирован под одним домом |
| 1320 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 04.02.2019 | 981,00 | 45 | 18 | 31.12.2027 | 1 024,00 | 2 279,00 | 86:03:0100118:154 | сформирован под одним домом |
| 1321 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 29.11.2018 | 984,50 | 38 | 18 | 31.12.2027 | 1 045,00 | 2 278,00 | 86:03:0100118:138 | сформирован под одним домом |
| 1322 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 977,10 | 73 | 18 | 31.12.2030 | 1 022,00 | 2 245,00 | 86:03:0100118:142 | сформирован под одним домом |
| 1323 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.09.2021 | 482,70 | 18 | 9 | 31.12.2025 | 1 075,00 | 2 309,00 | 86:03:0100118:140 | сформирован под одним домом |
| 1324 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 31.10.2018 | 72,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 584,00 | 662,00 | 86:03:1000111:123 | сформирован под одним домом |
| 1325 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 24.12.2021 | 754,40 | 39 | 12 | 31.12.2031 | 654,00 | 1 686,00 | 63:03:100111:125 | сформирован под одним домом |
| 1326 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 04.05.2021 | 691,20 | 32 | 11 | 31.12.2031 | 604,00 | 1 714,00 | 86:03:0100111:122 | сформирован под одним домом |
| 1327 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 31.10.2018 | 426,20 | 23 | 7 | 31.12.2026 | 633,00 | 1 123,00 | 86:03:0100111:86 | сформирован под одним домом |
| 1328 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 04.05.2021 | 681,40 | 37 | 11 | 31.12.2031 | 608,00 | 1 787,00 | 86:03:0100107:265 | сформирован под одним домом |
| 1329 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 755,00 | 35 | 12 | 31.12.2031 | 642,00 | 1 787,00 | 86:03:100111:84 | сформирован под одним домом |
| 1330 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.02.2019 | 902,50 | 37 | 16 | 31.12.2027 | 967,00 | 2 116,00 | 86:03:0100111:87 | сформирован под одним домом |
| 1331 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 29.11.2018 | 751,70 | 28 | 12 | 31.12.2027 | 625,00 | 1 813,00 | 856:03:100111:93 | сформирован под одним домом |
| 1332 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 27.09.2021 | 293,30 | 14 | 4 | 31.12.2031 | 388,00 | 676,00 | 86:03:100111:89 | сформирован под одним домом |
| 1333 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 04.02.2019 | 737,90 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 708,00 | 1 821,00 | 86:03:100111:95 | сформирован под одним домом |
| 1334 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 70 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 24.07.2019 | 272,40 | 19 | 6 | 31.12.2030 | 188,00 | 652,00 | 86:03:100111:671 | сформирован под одним домом |
| 1335 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 81 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 606,60 | 29 | 10 | 31.12.2031 | 623,00 | 1 392,00 | 86:03:100111:127 | сформирован под одним домом |
| 1336 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 82а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 24.12.2021 | 393,90 | 40 | 15 | 31.12.2031 | 571,00 | 1 033,00 | 86:03:100111:67 | сформирован под одним домом |
| 1337 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 85 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.09.2021 | 481,00 | 46 | 11 | 31.12.2031 | 489,00 | 1 144,00 | 86:03:100111:69 | сформирован под одним домом |
| 1338 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 88 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.02.2019 | 680,10 | 24 | 11 | 31.12.2028 | 488,00 | 1 446,00 | 86:03:100111:75 | сформирован под одним домом |
| 1339 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 1-й, д. 89 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 28.02.2020 | 723,10 | 55 | 12 | 31.12.2030 | 502,00 | 1 707,00 | 86:03:100111:76 | сформирован под одним домом |
| 1340 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 727,80 | 47 | 16 | 31.12.2031 | 459,00 | 1 637,00 | 86:03:0100110:1092 | сформирован под одним домом |
| 1341 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 04.05.2021 | 744,90 | 44 | 12 | 31.12.2031 | 733,00 | 1 678,00 | 86:03:0100110:1093 | сформирован под одним домом |
| 1342 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.10.2019 | 810,10 | 54 | 15 | 31.12.2030 | 867,00 | 1 958,00 | 86:03:0100110:98 | сформирован под одним домом |
| 1343 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 24.07.2019 | 907,60 | 52 | 16 | 31.12.2029 | 1 107,00 | 2 167,00 | 86:03:0100110:102 | сформирован под одним домом |
| 1344 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.05.2021 | 807,70 | 46 | 15 | 31.12.2031 | 1 072,00 | 2 072,00 | 86:03:0100110:89 | сформирован под одним домом |
| 1345 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.11.2018 | 891,60 | 34 | 16 | 31.12.2027 | 1 080,00 | 2 091,00 | 86:03:0100110:91 | сформирован под одним домом |
| 1346 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 31.10.2018 | 886,70 | 39 | 16 | 31.12.2026 | 1 078,00 | 2 074,00 | 86:03:0100110:83 | сформирован под одним домом |
| 1347 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2019 | 463,80 | 23 | 8 | 31.12.2026 | 758,00 | 1 715,00 | 86:03:0100110:87 | сформирован под одним домом |
| 1348 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.11.2018 | 895,10 | 35 | 16 | 31.12.2027 | 795,00 | 1 820,00 | 86:03:0100110:85 | сформирован под одним домом |
| 1349 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 28.02.2020 | 879,50 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 983,00 | 2 044,00 | 86:03:0100110:86 | сформирован под одним домом |
| 1350 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.12.2018 | 893,10 | 30 | 16 | 31.12.2027 | 997,00 | 2 092,00 | 86:03:0100110:82 | сформирован под одним домом |
| 1351 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 818,40 | 42 | 14 | 31.12.2030 | 991,00 | 2 088,00 | 86:03:0100110:104 | сформирован под одним домом |
| 1352 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 770,60 | 38 | 14 | 31.12.2031 | 794,00 | 1 928,00 | 86:03:0100110:78 | сформирован под одним домом |
| 1353 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 16.04.2019 | 824,50 | 36 | 15 | 31.12.2028 | 1 057,00 | 2 104,00 | 86:03:0100110:75 | сформирован под одним домом |
| 1354 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 16.04.2019 | 887,50 | 32 | 16 | 31.12.2028 | 988,00 | 1 898,00 | 86:03:0100110:119 | сформирован под одним домом |
| 1355 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 04.02.2019 | 813,80 | 40 | 15 | 31.12.2027 | 1 002,00 | 2 075,00 | 86:03:0100110:118 | сформирован под одним домом |
| 1356 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 44 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 31.10.2018 | 849,80 | 44 | 15 | 31.12.2026 | 946,00 | 1 848,00 | 86:03:0100110:74 | сформирован под одним домом |
| 1357 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 46 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 437,90 | 27 | 11 | 31.12.2031 | 688,00 | 1 102,00 | 86:03:100110:76 | сформирован под одним домом |
| 1358 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 48 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.09.2020 | 494,40 | 45 | 12 | 31.12.2031 | 691,00 | 1 185,00 | 86:03:0100110:80 | сформирован под одним домом |
| 1359 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.02.2019 | 495,90 | 34 | 12 | 31.12.2027 | 703,00 | 1 192,00 | 86:03:0100110:79 | сформирован под одним домом |
| 1360 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 24.07.2019 | 299,60 | 10 | 4 | 31.12.2029 | 599,00 | 1 090,00 | 86:03:000000:0000:71:126:001:001373340 | сформирован под одним домом |
| 1361 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.05.2019 | 250,30 | 7 | 5 | 31.12.2028 | 249,00 | 601,00 | 86:03:0100110:1106 | сформирован под одним домом |
| 1362 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 04.05.2021 | 458,70 | 45 | 18 | 31.12.2025 | 1 116,00 | 2 336,00 | 86:03:100110:94 | сформирован под одним домом |
| 1363 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 64 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 21.10.2019 | 989,00 | 55 | 16 | 31.12.2030 | 1 419,00 | 3 750,00 | 86:03:100110:115 | сформирован под одним домом |
| 1364 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 27.09.2021 | 986,70 | 70 | 22 | 01.12.2026 | 879,00 | 2 048,00 | 86:03:100114:101 | сформирован под одним домом |
| 1365 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2021 | 968,80 | 67 | 29 | 31.12.2031 | 756,00 | 1 559,00 | 86:03:100114:52 | сформирован под одним домом |
| 1366 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 824,20 | 60 | 30 | 31.12.2031 | 1 485,00 | 2 397,00 | 86:03:100114:100 | сформирован под одним домом |
| 1367 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.10.2019 | 850,90 | 57 | 15 | 31.12.2030 | 736,00 | 1 452,00 | 86:03:0100114:113 | сформирован под одним домом |
| 1368 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 773,40 | 35 | 14 | 31.12.2029 | 916,00 | 1 886,00 | 86:03:0100114:114 | сформирован под одним домом |
| 1369 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 01.03.2019 | 827,40 | 34 | 15 | 31.12.2028 | 1 005,00 | 2 119,00 | 86:03:0100114:112 | сформирован под одним домом |
| 1370 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 903,20 | 74 | 16 | 31.12.2026 | 1 082,00 | 2 463,00 | 86:03:100114:55 | сформирован под одним домом |
| 1371 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 842,00 | 51 | 15 | 31.12.2026 | 744,00 | 1 320,00 | 86:03:0100114:116 | сформирован под одним домом |
| 1372 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.07.2019 | 217,80 | 15 | 4 | 31.12.2025 | 998,00 | 2 039,00 | 86:03:0100114:98 | сформирован под одним домом |
| 1373 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 11.06.2019 | 844,80 | 31 | 15 | 31.12.2029 | 1 089,00 | 2 233,00 | 86:03:0100114:95 | сформирован под одним домом |
| 1374 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 683,40 | 43 | 12 | 31.12.2031 | 1 102,00 | 2 148,00 | 86:03:0100114:93 | сформирован под одним домом |
| 1375 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 841,80 | 42 | 15 | 31.12.2029 | 873,00 | 1 651,00 | 86:03:0100114:96 | сформирован под одним домом |
| 1376 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.05.2019 | 904,10 | 29 | 16 | 31.12.2028 | 794,00 | 1 918,00 | 86:03:0100114:110 | сформирован под одним домом |
| 1377 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 511,10 | 41 | 10 | 31.12.2026 | 1 006,00 | 2 086,00 | 86:03:0100114:97 | сформирован под одним домом |
| 1378 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 691,30 | 40 | 12 | 31.12.2026 | 1 026,00 | 2 177,00 | 86:03:0100114:92 | сформирован под одним домом |
| 1379 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 24.07.2019 | 572,50 | 37 | 11 | 31.12.2029 | 1 089,00 | 2 126,00 | 86:03:0100114:72 | сформирован под одним домом |
| 1380 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.02.2020 | 940,30 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1 038,00 | 2 167,00 | 86:03:0100114:69 | сформирован под одним домом |
| 1381 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 11.06.2019 | 820,30 | 40 | 15 | 31.12.2029 | 864,00 | 1 916,00 | 86:03:0100114:70 | сформирован под одним домом |
| 1382 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 29.11.2018 | 908,70 | 36 | 16 | 31.12.2027 | 992,00 | 2 077,00 | 86:03:0100114:73 | сформирован под одним домом |
| 1383 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.05.2019 | 900,80 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 1 002,00 | 2 131,00 | 86:03:0100114:74 | сформирован под одним домом |
| 1384 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 853,60 | 47 | 15 | 31.12.2030 | 878,00 | 1 945,00 | 86:03:0100114:109 | сформирован под одним домом |
| 1385 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 17.12.2018 | 838,70 | 32 | 15 | 31.12.2027 | 1 054,00 | 2 122,00 | 86:03:0100114:66 | сформирован под одним домом |
| 1386 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 503,90 | 40 | 12 | 31.12.2030 | 1 101,00 | 1 216,00 | 86:03:0100114:62 | сформирован под одним домом |
| 1387 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 262,00 | 17 | 4 | 31.12.2030 | 298,00 | 645,00 | 86:03:100114:67 | сформирован под одним домом |
| 1388 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.02.2020 | 901,20 | 54 | 16 | 31.12.2030 | 867,00 | 1 647,00 | 86:03:0100114:120 | сформирован под одним домом |
| 1389 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 21.10.2019 | 842,80 | 56 | 15 | 31.12.2030 | 748,00 | 1 528,00 | 86:03:0100114:117 | сформирован под одним домом |
| 1390 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 928,20 | 61 | 16 | 31.12.2030 | 1 089,00 | 2 118,00 | 86:03:0100114:84 | сформирован под одним домом |
| 1391 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 17.12.2018 | 827,80 | 31 | 15 | 31.12.2027 | 982,00 | 2 077,00 | 86:03:0100114:81 | сформирован под одним домом |
| 1392 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 57 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.02.2019 | 801,60 | 49 | 14 | 31.12.2027 | 998,00 | 2 101,00 | 86:03:0100114:82 | сформирован под одним домом |
| 1393 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 58 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.02.2020 | 894,10 | 70 | 16 | 31.12.2031 | 995,00 | 2 100,00 | 86:03:0100114:83 | сформирован под одним домом |
| 1394 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 61 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.07.2019 | 891,70 | 55 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2 099,00 | 86:03:0100114:86 | сформирован под одним домом |
| 1395 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 63 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 840,50 | 28 | 14 | 31.12.2028 | 1 048,00 | 2 123,00 | 86:03:0100114:80 | сформирован под одним домом |
| 1396 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 3-й, д. 64 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 773,60 | 36 | 14 | 31.12.2028 | 1 052,00 | 2 138,00 | 86:03:0100114:87 | сформирован под одним домом |
| 1397 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 65 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 04.02.2019 | 623,90 | 25 | 11 | 31.12.2028 | 854,00 | 1 670,00 | 86:03:0100117:115 | сформирован под одним домом |
| 1398 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 75 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 29.11.2018 | 736,50 | 28 | 13 | 31.12.2027 | 997,00 | 2 091,00 | 86:03:0100117:141 | сформирован под одним домом |
| 1399 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 77 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 17.12.2018 | 777,00 | 36 | 14 | 31.12.2027 | 1 071,00 | 2 166,00 | 86:03:0100117:118 | сформирован под одним домом |
| 1400 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 80 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 21.09.2020 | 420,20 | 26 | 7 | 31.12.2031 | 1 077,00 | 2 153,00 | 86:03:0100117:142 | сформирован под одним домом |
| 1401 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 83 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.05.2019 | 867,80 | 29 | 24 | 31.12.2028 | 868,00 | 1 658,00 | 86:03:100117:83 | сформирован под одним домом |
| 1402 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6а, д. 95 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 11.06.2019 | 890,30 | 35 | 16 | 31.12.2029 | 992,00 | 2 165,00 | 86:03:100117:112 | сформирован под одним домом |
| 1403 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 817,30 | 60 | 15 | 31.12.2031 | 879,00 | 1 663,00 | 86:03:100174:94 | сформирован под одним домом |
| 1404 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 17.12.2018 | 834,80 | 30 | 15 | 31.12.2027 | 963,00 | 2 085,00 | 86:03:0100117:122 | сформирован под одним домом |
| 1405 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 6-й, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 04.02.2019 | 834,50 | 28 | 15 | 31.12.2028 | 961,00 | 2 082,00 | 86:03:0100117:79 | сформирован под одним домом |
| 1406 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 04.05.2021 | 693,80 | 34 | 13 | 31.12.2031 | 705,00 | 1 427,00 | 86:03:0100115:139 | сформирован под одним домом |
| 1407 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.09.2020 | 865,20 | 65 | 15 | 31.12.2031 | 1 089,00 | 2 137,00 | 86:03:0100115:35 | сформирован под одним домом |
| 1408 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.05.2019 | 882,50 | 38 | 15 | 31.12.2028 | 1 028,00 | 2 188,00 | 86:03:0100115:34 | сформирован под одним домом |
| 1409 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 21.09.2020 | 897,90 | 43 | 16 | 31.12.2031 | 1 109,00 | 2 169,00 | 86:03:0100115:66 | сформирован под одним домом |
| 1410 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 28.02.2020 | 902,80 | 61 | 16 | 31.12.2031 | 859,00 | 1 728,00 | 86:03:0100115:65 | сформирован под одним домом |
| 1411 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 743,60 | 42 | 13 | 31.12.2031 | 1 167,00 | 2 133,00 | 86:03:100115:37 | сформирован под одним домом |
| 1412 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.02.2020 | 830,80 | 37 | 15 | 31.12.2031 | 1 094,00 | 2 171,00 | 86:03:0100115:36 | сформирован под одним домом |
| 1413 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 871,50 | 48 | 15 | 31.12.2030 | 1 098,00 | 2 167,00 | 86:03:0100115:33 | сформирован под одним домом |
| 1414 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 24.12.2021 | 862,50 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 1 096,00 | 2 184,00 | 86:03:0100115:68 | сформирован под одним домом |
| 1415 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 21.10.2019 | 898,50 | 49 | 16 | 31.12.2030 | 982,00 | 2 017,00 | 86:03:0100115:30 | сформирован под одним домом |
| 1416 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2021 | 854,30 | 50 | 15 | 31.12.2031 | 962,00 | 2 024,00 | 86:03:0100115:831 | сформирован под одним домом |
| 1417 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 01.03.2019 | 897,40 | 33 | 16 | 31.12.2028 | 843,00 | 1 752,00 | 86:03:0100115:31 | сформирован под одним домом |
| 1418 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 24.07.2019 | 665,30 | 34 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1 685,00 | 86:03:0100115:74 | сформирован под одним домом |
| 1419 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 01.03.2019 | 866,10 | 39 | 15 | 31.12.2028 | 916,00 | 1 888,00 | 86:03:0100115:39 | сформирован под одним домом |
| 1420 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 04.02.2019 | 900,40 | 38 | 16 | 31.12.2027 | 844,00 | 1 305,80 | 86:03:0100115:80 | сформирован под одним домом |
| 1421 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 21.09.2020 | 679,00 | 42 | 11 | 31.12.2031 | 859,00 | 1 899,00 | 86:03:100115:52 | сформирован под одним домом |
| 1422 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 30.05.2019 | 640,30 | 20 | 12 | 31.12.2028 | 675,00 | 1 185,00 | 86:03:100115:44 | сформирован под одним домом |
| 1423 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 49 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 11.06.2019 | 442,70 | 24 | 11 | 31.12.2029 | 909,00 | 1 136,00 | 86:03:100115:58 | сформирован под одним домом |
| 1424 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.02.2020 | 522,20 | 37 | 14 | 31.12.2031 | 782,00 | 1 206,00 | 86:03:100115:47 | сформирован под одним домом |
| 1425 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 29.11.2018 | 657,20 | 24 | 12 | 31.12.2027 | 865,00 | 1 513,00 | 86:03:100115:82 | сформирован под одним домом |
| 1426 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 11.06.2019 | 655,30 | 22 | 12 | 31.12.2029 | 806,00 | 1 452,00 | 86:03:100:115:45 | сформирован под одним домом |
| 1427 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.07.2019 | 601,10 | 48 | 11 | 31.12.2029 | 881,00 | 1 415,00 | 86:03:100115:46 | сформирован под одним домом |
| 1428 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.04.2019 | 899,00 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1 279,00 | 2 156,00 | 86:03:0100115:83 | сформирован под одним домом |
| 1429 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 57 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 11.06.2019 | 700,10 | 25 | 8 | 31.12.2029 | 801,00 | 1 700,00 | 86:03:100115:54 | сформирован под одним домом |
| 1430 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 7-й, д. 64 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.10.2019 | 684,80 | 42 | 11 | 31.12.2030 | 853,00 | 1 755,00 | 86:03:0100115:73 | сформирован под одним домом |
| 1431 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Магистральная, д. 18в | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 17.12.2018 | 1 012,40 | 39 | 19 | 31.12.2027 | 1 285,00 | 2 139,00 | 86:03:0100108:103 | сформирован под одним домом |
| 1432 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Назаргалеева, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 30.05.2019 | 939,70 | 37 | 16 | 31.12.2028 | 1 346,00 | 2 234,00 | 86:03:0100112:82 | сформирован под одним домом |
| 1433 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 171,10 | 11 | 2 | 31.12.2031 | 317,20 | 1 038,00 | 86:03:0100109:38 | сформирован под одним домом |
| 1434 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 122,00 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 432,00 | 844,00 | 86:03:0100109:26 | сформирован под одним домом |
| 1435 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 174,50 | 2 | 2 | 31.12.2031 | 1 283,00 | 2 010,00 | 86:03:0100109:42 | сформирован под одним домом |
| 1436 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 163,70 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 497,00 | 881,00 | 86:03:0100109:79 | сформирован под одним домом |
| 1437 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 80,30 | 7 | 1 | 31.12.2031 | 468,00 | 819,00 | 86:03:0100109:80 | сформирован под одним домом |
| 1438 | Лянтор | г. Лянтор, п. Национальный, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 24.12.2021 | 161,10 | 3 | 2 | 31.12.2031 | 729,00 | 1 043,00 | 86:03:0100109:29 | сформирован под одним домом |
| 1439 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 426,40 | 61 | 22 | 31.12.2031 | 1 864,00 | 2 235,00 | 86:03:100108:102 | сформирован под одним домом |
| 1440 | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 06.05.2021 | 947,30 | 52 | 20 | 31.12.2026 | 1 085,00 | 1 085,00 | 86:03:0030502:4443 | сформирован под одним домом |
| 1441 | Солнечный | п. АСС ГПЗ, д. 38 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 06.05.2021 | 1 388,60 | 74 | 21 | 31.12.2025 | 763,30 | 1 050,00 | 86:03:0030502:4435 | сформирован под одним домом |
| 1442 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 23 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 14.11.2019 | 795,40 | 40 | 14 | 31.12.2027 | 650,80 | 866,00 | 86:03:0051512:74 | сформирован под одним домом |
| 1443 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 737,60 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 509,00 | 688,00 | 86:03:0051512:90 | сформирован под одним домом |
| 1444 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Зои Космодемьянской, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 14.11.2019 | 1 022,20 | 82 | 34 | 31.12.2027 | 784,30 | 1 010,00 | 86:03:0051512:82 | сформирован под одним домом |
| 1445 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.11.2018 | 852,00 | 88 | 29 | 31.12.2027 | 764,00 | 941,00 | 86:03:0051510:48 | сформирован под одним домом |
| 1446 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.12.2018 | 961,00 | 98 | 32 | 31.12.2026 | 761,00 | 1 053,00 | 86:03:0051510:57 | сформирован под одним домом |
| 1447 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 15.04.2019 | 1 028,20 | 80 | 34 | 31.12.2026 | 827,20 | 1 085,00 | 86:03:0051511:48 | сформирован под одним домом |
| 1448 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2018 | 698,00 | 50 | 12 | 31.12.2026 | 637,40 | 857,00 | 86:03:0051510:47 | сформирован под одним домом |
| 1449 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 17.07.2019 | 972,20 | 71 | 31 | 31.12.2027 | 761,70 | 1 070,00 | 86:03:0051511:60 | сформирован под одним домом |
| 1450 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 15.04.2019 | 1 023,60 | 106 | 33 | 31.12.2026 | 762,30 | 1 034,00 | 86:03:0051512:76 | сформирован под одним домом |
| 1451 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 21а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 672,00 | 37 | 11 | 31.12.2028 | 512,70 | 711,00 | 86:03:0051512:77 | сформирован под одним домом |
| 1452 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 452,40 | 25 | 9 | 31.12.2027 | 534,60 | 797,00 | 86:03:0051510:62 | сформирован под одним домом |
| 1453 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 619,40 | 38 | 12 | 31.12.2027 | 439,20 | 1 465,00 | 86:03:0051514:83 | сформирован под одним домом |
| 1454 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Космонавтов, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 657,30 | 21 | 11 | 31.12.2026 | 624,70 | 914,00 | 86:03:0051514:45 | сформирован под одним домом |
| 1455 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 684,50 | 32 | 11 | 31.12.2029 | 517,70 | 705,00 | 86:03:0051512:75 | сформирован под одним домом |
| 1456 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 2а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 505,20 | 34 | 8 | 31.12.2029 | 345,50 | 556,00 | 86:03:0051511:56 | сформирован под одним домом |
| 1457 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 794,30 | 50 | 15 | 31.12.2029 | 643,00 | 844,00 | 86:03:0051512:72 | сформирован под одним домом |
| 1458 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 29.12.2018 | 742,90 | 45 | 12 | 31.12.2026 | 541,70 | 652,00 | 86:03:0051511:57 | сформирован под одним домом |
| 1459 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 6а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 29.12.2018 | 494,70 | 28 | 9 | 31.12.2026 | 321,70 | 518,00 | 86:03:0051511:32 | сформирован под одним домом |
| 1460 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 686,70 | 31 | 11 | 31.12.2028 | 512,30 | 761,00 | 86:03:0051512:99 | сформирован под одним домом |
| 1461 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 847,40 | 43 | 14 | 31.12.2029 | 698,20 | 860,00 | 86:03:0051511:35 | сформирован под одним домом |
| 1462 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 512,00 | 31 | 8 | 31.12.2028 | 356,50 | 512,00 | 86:03:0051512:57 | сформирован под одним домом |
| 1463 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Сибирская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 14.11.2019 | 736,90 | 46 | 12 | 31.12.2027 | 518,60 | 747,00 | 86:03:0051511:31 | сформирован под одним домом |
| 1464 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 14.11.2019 | 677,40 | 27 | 12 | 31.12.2026 | 640,90 | 853,00 | 86:03:0051510:55 | сформирован под одним домом |
| 1465 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.11.2018 | 817,30 | 44 | 15 | 31.12.2025 | 659,90 | 864,00 | 86:03:0051510:61 | сформирован под одним домом |
| 1466 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.12.2018 | 1 009,30 | 91 | 33 | 31.12.2026 | 754,40 | 943,00 | 86:03:0051510:45 | сформирован под одним домом |
| 1467 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 16.05.2018 | 27,80 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 746,20 | 954,00 | 86:03:0051510:37 | сформирован под одним домом |
| 1468 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Советская, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 14.11.2019 | 974,00 | 68 | 31 | 31.12.2027 | 765,30 | 899,00 | 86:03:0051510:56 | сформирован под одним домом |
| 1469 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 752,60 | 39 | 12 | 31.12.2028 | 511,10 | 681,00 | 86:03:0051512:79 | сформирован под одним домом |
| 1470 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.12.2019 | 499,50 | 16 | 8 | 31.12.2029 | 347,80 | 508,00 | 86:03:0051513:66 | сформирован под одним домом |
| 1471 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 30.12.2019 | 779,70 | 35 | 12 | 31.12.2028 | 528,20 | 676,00 | 86:03:0051512:86 | сформирован под одним домом |
| 1472 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Спортивная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 753,60 | 45 | 12 | 31.12.2028 | 503,00 | 817,00 | 86:03:0051512:64 | сформирован под одним домом |
| 1473 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 15.04.2019 | 919,40 | 51 | 15 | 31.12.2026 | 693,80 | 824,00 | 86:03:0051513:62 | сформирован под одним домом |
| 1474 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 678,40 | 34 | 11 | 31.12.2025 | 526,70 | 840,00 | 86:03:0051513:67 | сформирован под одним домом |
| 1475 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 919,60 | 58 | 16 | 31.12.2029 | 628,30 | 875,00 | 86:03:0051513:73 | сформирован под одним домом |
| 1476 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 509,60 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 405,00 | 86:03:0051512:66 | сформирован под одним домом |
| 1477 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 506,30 | 34 | 12 | 31.12.2028 | 323,00 | 418,00 | 86:03:0051512:71 | сформирован под одним домом |
| 1478 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 492,30 | 38 | 11 | 31.12.2028 | 330,70 | 427,00 | 86:03:0051512:62 | сформирован под одним домом |
| 1479 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.12.2019 | 507,30 | 28 | 12 | 31.12.2028 | 330,60 | 413,00 | 86:03:0051512:59 | сформирован под одним домом |
| 1480 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2019 | 649,10 | 40 | 11 | 31.12.2029 | 501,70 | 766,00 | 86:03:0051512:73 | сформирован под одним домом |
| 1481 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2019 | 549,50 | 33 | 9 | 31.12.2029 | 504,50 | 787,00 | 86:03:0051512:65 | сформирован под одним домом |
| 1482 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 738,80 | 30 | 12 | 31.12.2029 | 509,90 | 713,00 | 86:03:0051512:85 | сформирован под одним домом |
| 1483 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 732,20 | 38 | 12 | 31.12.2029 | 465,30 | 741,00 | 86:03:0051512:97 | сформирован под одним домом |
| 1484 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 14.11.2019 | 934,10 | 57 | 16 | 31.12.2027 | 639,20 | 921,00 | 86:03:0051512:68 | сформирован под одним домом |
| 1485 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.12.2019 | 563,80 | 35 | 9 | 31.12.2029 | 508,60 | 721,00 | 86:03:0051512:78 | сформирован под одним домом |
| 1486 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.12.2019 | 506,80 | 30 | 8 | 31.12.2029 | 339,80 | 453,00 | 86:03:0051512:58 | сформирован под одним домом |
| 1487 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 30.12.2019 | 719,90 | 44 | 12 | 31.12.2029 | 508,60 | 762,00 | 86:03:0051512:63 | сформирован под одним домом |
| 1488 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.11.2018 | 880,51 | 57 | 15 | 31.12.2025 | 661,30 | 827,00 | 86:03:0051511:34 | сформирован под одним домом |
| 1489 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.12.2019 | 903,30 | 51 | 14 | 31.12.2029 | 656,70 | 821,00 | 86:03:0051511:54 | сформирован под одним домом |
| 1490 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 755,50 | 39 | 12 | 31.12.2029 | 532,50 | 753,00 | 86:03:0051511:45 | сформирован под одним домом |
| 1491 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.12.2018 | 917,80 | 58 | 17 | 31.12.2026 | 637,70 | 891,00 | 86:03:0051511:46 | сформирован под одним домом |
| 1492 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 14.11.2019 | 905,30 | 89 | 31 | 31.12.2028 | 755,60 | 961,00 | 86:03:0051511:63 | сформирован под одним домом |
| 1493 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 15.04.2019 | 852,00 | 46 | 15 | 31.12.2026 | 641,60 | 828,00 | 86:03:0051511:43 | сформирован под одним домом |
| 1494 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.12.2019 | 925,50 | 35 | 16 | 31.12.2028 | 608,30 | 904,00 | 86:03:0051511:61 | сформирован под одним домом |
| 1495 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 34 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 949,90 | 53 | 16 | 31.12.2025 | 646,40 | 830,00 | 86:03:0051511:47 | сформирован под одним домом |
| 1496 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Строителей, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 13.02.2019 | 899,20 | 50 | 15 | 31.12.2026 | 634,00 | 806,00 | 86:03:0051511:59 | сформирован под одним домом |
| 1497 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 17.07.2019 | 843,90 | 70 | 28 | 31.12.2027 | 759,50 | 918,00 | 86:03:0051511:39 | сформирован под одним домом |
| 1498 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 19.11.2018 | 853,10 | 35 | 15 | 31.12.2025 | 650,10 | 900,00 | 86:03:0051511:41 | сформирован под одним домом |
| 1499 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 13.02.2019 | 1 018,00 | 78 | 31 | 31.12.2026 | 788,20 | 915,00 | 86:03:0051511:65 | сформирован под одним домом |
| 1500 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 15.04.2019 | 736,70 | 43 | 12 | 31.12.2026 | 526,20 | 781,00 | 86:03:0051511:40 | сформирован под одним домом |
| 1501 | Солнечный | п. Солнечный, пер. Трассовый, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 30.12.2019 | 753,10 | 35 | 12 | 31.12.2029 | 525,00 | 763,00 | 86:03:0051511:49 | сформирован под одним домом |
| 1502 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 14.11.2019 | 769,80 | 37 | 12 | 31.12.2028 | 536,50 | 807,00 | 86:03:0051514:53 | сформирован под одним домом |
| 1503 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 14.11.2019 | 763,20 | 27 | 12 | 31.12.2028 | 540,30 | 803,00 | 86:03:0051514:48 | сформирован под одним домом |
| 1504 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 14.11.2019 | 764,10 | 41 | 12 | 31.12.2028 | 527,90 | 796,00 | 86:03:0051514:55 | сформирован под одним домом |
| 1505 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 19.11.2018 | 699,40 | 30 | 12 | 31.12.2025 | 528,00 | 809,00 | 86:03:0051514:56 | сформирован под одним домом |
| 1506 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2018 | 311,48 | 21 | 6 | 31.12.2025 | 483,80 | 832,00 | 86:03:0051514:54 | сформирован под одним домом |
| 1507 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 14.11.2019 | 728,40 | 35 | 11 | 31.12.2028 | 543,10 | 789,00 | 86:03:0051514:44 | сформирован под одним домом |
| 1508 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 798,70 | 62 | 26 | 31.12.2025 | 791,90 | 935,00 | 86:03:0051511:64 | сформирован под одним домом |
| 1509 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 19.11.2018 | 928,30 | 83 | 31 | 31.12.2025 | 762,30 | 998,00 | 86:03:0051511:62 | сформирован под одним домом |
| 1510 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Юности, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 19.11.2018 | 724,20 | 53 | 23 | 31.12.2025 | 762,00 | 982,00 | 86:03:0051511:38 | сформирован под одним домом |
| 1511 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 19.12.2019 | 54,10 | 7 | 1 | 31.12.2025 | 254,60 | 762,00 | 86:03:0020202:306 | сформирован под одним домом |
| 1512 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Лесная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1994 | 19.12.2019 | 61,70 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 362,50 | 488,00 | 86:03:0020202:538 | сформирован под одним домом |
| 1513 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 29.10.2020 | 55,10 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 572,00 | 732,00 | 86:03:0020202:1024 | сформирован под одним домом |
| 1514 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 19.12.2019 | 101,30 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 261,10 | 1 162,00 | 86:03:0020202:304 | сформирован под одним домом |
| 1515 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 19.12.2019 | 251,20 | 19 | 5 | 31.12.2025 | 350,40 | 363,00 | 86:03:0020202:458 | сформирован под одним домом |
| 1516 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 19.12.2019 | 42,10 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 308,00 |  |  | не сформирован |
| 1517 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 19.12.2019 | 97,00 | 12 | 2 | 31.12.2025 | 185,00 |  |  | не сформирован |
| 1518 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 19.12.2019 | 92,20 | 9 | 1 | 31.12.2025 | 347,90 | 374,00 | 86:03:0020202:459 | сформирован под одним домом |
| 1519 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Северная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 19.12.2019 | 84,30 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 196,20 |  |  | не сформирован |
| 1520 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Школьная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 19.12.2019 | 67,30 | 9 | 1 | 31.12.2025 | 682,40 | 392,00 | 86:03:00202:457 | сформирован под одним домом |
| 1521 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Энтузиастов, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 19.12.2019 | 61,90 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 121,00 |  |  | не сформирован |
| 1522 | Ульт-Ягун | п. Ульт-Ягун, ул. Энтузиастов, д. 18а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 19.12.2019 | 48,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 712,00 | 712,00 | 86:03:0020202:126 | сформирован под одним домом |
| 1523 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.07.2021 | 61,30 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 881,00 | 881,00 | 86:03:0052104:117 | сформирован под одним домом |
| 1524 | Локосово | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.02.2021 | 108,70 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 500,00 | 1 391,00 | 86:03:0052103:126 | сформирован под одним домом |
| 1525 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 17.12.2020 | 63,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 124,27 | 1 206,00 | 86:03:0052103:121 | сформирован под одним домом |
| 1526 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 53, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 06.07.2021 | 56,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 408,00 | 707,00 | 86:03:0052103:43 | сформирован под одним домом |
| 1527 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 55, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2020 | 112,00 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 788,00 | 1 446,00 | 86:03:0052103:127 | сформирован под одним домом |
| 1528 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 57, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2020 | 68,50 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 851,00 | 1 099,00 | 86:03:0052103:128 | сформирован под одним домом |
| 1529 | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 17.12.2020 | 44,40 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 2 873,00 | 3 485,00 | 86:03:0521107:40 | сформирован под одним домом |
| 1530 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Поперечная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.10.2021 | 100,50 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 99,30 | 2 480,00 | 86:03:0050103:75 | сформирован под одним домом |
| 1531 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 94 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1996 | 06.07.2021 | 65,60 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 881,00 | 1 001,00 | 86:03:0050102:1859 | сформирован под одним домом |
| 1532 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 96 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 06.07.2021 | 142,50 | 4 | 2 | 31.12.2027 | 742,00 | 1 082,00 | 86:03:0050102:623 | сформирован под одним домом |
| 1533 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 104 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 06.07.2021 | 68,00 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 3 671,00 | 4 067,00 | 86:03:0050102:541 | сформирован под одним домом |
| 1534 | Угут | с. Угут, ул. Молодежная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 26.05.2021 | 35,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 140,50 | 305,00 | 86:03:001503:524 | сформирован под одним домом |
| 1535 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 28.05.2019 | 85,00 | 7 | 2 | 31.12.2025 | 942,00 | 1 354,00 | 86:03:0030112:37 | сформирован под одним домом |
| 1536 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 09.11.2020 | 753,10 | 54 | 12 | 31.12.2025 | 761,00 | 841,00 | 86:03:0030113:51 | сформирован под одним домом |
| 1537 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 11а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 03.07.2019 | 283,84 | 16 | 7 | 31.12.2025 | 765,00 | 1 185,00 | 86:03:0030113:56 | сформирован под одним домом |
| 1538 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 313,70 | 34 | 6 | 31.12.2025 | 883,00 | 1 494,00 | 86:03:0030112:28 | сформирован под одним домом |
| 1539 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 239,80 | 15 | 5 | 31.12.2025 | 734,00 | 1 045,00 | 86:03:0030112:26 | сформирован под одним домом |
| 1540 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 360,20 | 18 | 8 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | сформирован под одним домом |
| 1541 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 433,90 | 31 | 8 | 31.12.2026 | 1 957,00 | 2 143,00 | 86:03:0030112:29 | сформирован под одним домом |
| 1542 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Моховая, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 10.02.2021 | 491,90 | 48 | 22 | 31.12.2026 | 1 107,00 | 1 973,00 | 86:03:0030123:13 | сформирован под одним домом |
| 1543 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 03.07.2019 | 611,70 | 68 | 19 | 31.12.2025 | 1 005,00 | 1 383,00 | 86:03:0030115:37 | сформирован под одним домом |
| 1544 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2020 | 783,01 | 73 | 25 | 31.12.2025 | 1 110,00 | 1 393,00 | 86:03:0030115:27 | сформирован под одним домом |
| 1545 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 553,80 | 80 | 29 | 31.12.2026 | 703,00 | 938,00 | 86:03:0030114:52 | сформирован под одним домом |
| 1546 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 332,80 | 22 | 9 | 31.12.2025 | 864,00 | 1 158,00 | 86:03:0030113:83 | сформирован под одним домом |
| 1547 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 569,40 | 41 | 11 | 31.12.2025 | 1 120,00 | 1 890,00 | 86:03:0030113:63 | сформирован под одним домом |
| 1548 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 53 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 03.07.2019 | 621,30 | 42 | 11 | 31.12.2025 | 994,00 | 1 109,00 | 86:03:0030113:81 | сформирован под одним домом |
| 1549 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 55 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 21.04.2020 | 767,00 | 48 | 14 | 31.12.2025 | 806,00 | 1 062,00 | 86:03:0030113:48 | сформирован под одним домом |
| 1550 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 63 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 08.04.2021 | 949,30 | 80 | 18 | 31.12.2026 | 691,60 | 1 513,00 | 86:03:0030112:38 | сформирован под одним домом |
| 1551 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 18.11.2019 | 183,20 | 15 | 3 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | сформирован под одним домом |
| 1552 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 4а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 09.11.2020 | 721,60 | 33 | 13 | 31.12.2025 | 1 006,00 | 1 429,00 | 86:03:0030114:47 | сформирован под одним домом |
| 1553 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.02.2020 | 884,60 | 49 | 16 | 31.12.2025 | 827,00 | 1 081,00 | 86:03:0030120:26 | сформирован под одним домом |
| 1554 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 9а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 09.11.2020 | 677,00 | 53 | 19 | 31.12.2025 | 1 759,00 | 2 038,00 | 86:03:0030120:24 | сформирован под одним домом |
| 1555 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2020 | 958,17 | 55 | 19 | 31.12.2025 | 834,00 | 1 076,00 | 86:03:0030120:27 | сформирован под одним домом |
| 1556 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 03.07.2019 | 558,70 | 38 | 11 | 31.12.2025 | 965,00 | 1 099,00 | 86:03:0030113:68 | сформирован под одним домом |
| 1557 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 288,70 | 10 | 6 | 31.12.2025 | 1 008,00 | 1 270,00 | 86:03:0030112:32 | сформирован под одним домом |
| 1558 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 16.08.2019 | 573,46 | 37 | 14 | 31.12.2025 | 1 752,00 | 2 247,00 | 86:03:0030113:82 | сформирован под одним домом |
| 1559 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 309,50 | 34 | 6 | 01.01.2025 | 1 267,00 | 1 719,00 | 86:03:0030113:58 | сформирован под одним домом |
| 1560 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 05.02.2019 | 163,90 | 12 | 3 | 31.12.2025 | 773,00 | 1 056,00 | 86:03:0030113:57 | сформирован под одним домом |
| 1561 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 8б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.08.2019 | 616,60 | 44 | 14 | 31.12.2025 | 996,00 | 1 359,00 | 86:03:0030113:52 | сформирован под одним домом |
| 1562 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 1/39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.02.2020 | 917,70 | 71 | 17 | 31.12.2025 | 1 016,00 | 1 335,00 | 86:03:0030113:50 | сформирован под одним домом |
| 1563 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 290,20 | 9 | 5 | 31.12.2025 | 1 011,00 | 1 234,00 | 86:03:0030113:65 | сформирован под одним домом |
| 1564 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 155,10 | 21 | 9 | 31.12.2025 | 1 643,00 | 2 053,85 | 86:03:0030113:20 | сформирован под одним домом |
| 1565 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 220,10 | 8 | 4 | 31.12.2025 | 1 653,00 | 1 733,00 | 86:03:0030113:70 | сформирован под одним домом |
| 1566 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 729,50 | 41 | 17 | 31.12.2026 | 1 121,00 | 1 402,00 | 86:03:0030113:53 | сформирован под одним домом |
| 1567 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 110,00 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 1 237,00 | 1 623,00 | 86:0360030113:77 | сформирован под одним домом |
| 1568 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 415,65 | 58 | 9 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | сформирован под одним домом |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 24 558,80 | 1008 | 454 | X | 17 230,25 | 103 006,70 | X | X |
| 1569 | Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.10.2021 | 44,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 88,00 | 1 916,00 | 86:02:1101001:517 | сформирован под одним домом |
| 1570 | Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 13.10.2021 | 38,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 76,20 | 1 138,00 | 86:02:1101001:515 | сформирован под одним домом |
| 1571 | Бобровский | п. Бобровский, ул. Кедровая, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 23.12.2021 | 73,40 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 146,80 | 2 216,00 | 86:02:1213001:855 | сформирован под одним домом |
| 1572 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Геологов, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 07.12.2020 | 1 083,20 | 48 | 20 | 31.12.2030 | 664,00 | 2 207,00 | 86:02:1211005:1452 | сформирован под одним домом |
| 1573 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 02.07.2021 | 278,40 | 15 | 6 | 31.12.2031 | 190,50 | 192,00 | 86:02:1211005:370 | сформирован под одним домом |
| 1574 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 15.11.2019 | 1 013,40 | 44 | 16 | 31.12.2028 | 668,00 | 1 602,00 | 86:02:1211004:615 | сформирован под одним домом |
| 1575 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 26.10.2020 | 748,30 | 25 | 12 | 31.12.2030 | 420,00 | 2 141,00 | 86:02:1211005:1438 | сформирован под одним домом |
| 1576 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.09.2020 | 723,70 | 21 | 12 | 31.12.2029 | 407,00 | 2 789,00 | 86:02:1211005:1459 | сформирован под одним домом |
| 1577 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 1 В | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 12.01.2020 | 743,80 | 24 | 12 | 31.12.2028 | 420,00 | 2 901,00 | 86:02:1211005:1464 | сформирован под одним домом |
| 1578 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 02.07.2021 | 707,40 | 34 | 12 | 31.12.2031 | 547,00 | 1 505,00 | 86:02:1211005:1474 | сформирован под одним домом |
| 1579 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Петелина, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 25.02.2020 | 731,40 | 23 | 12 | 31.12.2028 | 529,00 | 2 486,00 | 86:02:1211005:1443 | сформирован под одним домом |
| 1580 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.09.2020 | 899,10 | 48 | 19 | 31.12.2029 | 560,00 | 3 323,00 | 86:02:1211005:1451 | сформирован под одним домом |
| 1581 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 15.11.2019 | 899,10 | 36 | 18 | 31.12.2028 | 560,00 | 1 721,00 | 86:02:1211005:1442 | сформирован под одним домом |
| 1582 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.09.2020 | 920,60 | 44 | 18 | 31.12.2029 | 564,00 | 1 862,00 | 86:02:1211005:1447 | сформирован под одним домом |
| 1583 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 4А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 30.09.2020 | 1 121,80 | 45 | 21 | 31.12.2029 | 651,50 | 1 911,00 | 86:02:1211005:1449 | сформирован под одним домом |
| 1584 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Победы, д. 5 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 15.11.2019 | 1 062,10 | 41 | 21 | 31.12.2028 | 563,00 | 2 585,00 | 86:02:1211005:1448 | сформирован под одним домом |
| 1585 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 25.10.2021 | 749,20 | 37 | 12 | 31.12.2031 | 398,00 | 3 702,00 | 86:02:1211007:1154 | сформирован под одним домом |
| 1586 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 26.11.2020 | 743,80 | 34 | 12 | 31.12.2030 | 423,00 | 2 690,00 | 86:02:1211007:1152 | сформирован под одним домом |
| 1587 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 14.01.2021 | 1 151,30 | 41 | 21 | 31.12.2031 | 662,00 | 3 933,00 | 86:02:1211007:1163 | сформирован под одним домом |
| 1588 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.09.2020 | 1 062,30 | 43 | 20 | 31.12.2030 | 662,00 | 2 932,00 | 86:02:1211007:1159 | сформирован под одним домом |
| 1589 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.09.2020 | 1 119,60 | 39 | 22 | 31.12.2029 | 644,00 | 3 741,00 | 86:02:1211007:1168 | сформирован под одним домом |
| 1590 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 13.01.2020 | 697,00 | 33 | 11 | 31.12.2028 | 413,35 | 2 027,00 | 86:02:1211007:1166 | сформирован под одним домом |
| 1591 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 26.11.2020 | 680,40 | 25 | 11 | 31.12.2030 | 412,00 | 1 828,00 | 86:02:1211007:1206 | сформирован под одним домом |
| 1592 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 23.12.2021 | 720,70 | 30 | 12 | 31.12.2031 | 370,00 | 2 747,00 | 86:02:1211007:1164 | сформирован под одним домом |
| 1593 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 26.10.2020 | 734,40 | 24 | 12 | 31.12.2030 | 408,00 | 2 127,00 | 86:02:1211007:1165 | сформирован под одним домом |
| 1594 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 30.09.2020 | 731,10 | 36 | 12 | 31.12.2030 | 414,00 | 2 616,00 | 86:02:1211007:1158 | сформирован под одним домом |
| 1595 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 14.01.2021 | 695,40 | 24 | 11 | 31.12.2031 | 422,00 | 2 017,00 | 86:02:1211005:1455 | сформирован под одним домом |
| 1596 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 30.09.2021 | 748,60 | 27 | 12 | 31.12.2031 | 390,00 | 2 207,00 | 86:02:1211005:1454 | сформирован под одним домом |
| 1597 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 30.09.2020 | 754,70 | 26 | 12 | 31.12.2029 | 419,70 | 2 181,00 | 86:02:1211005:1458 | сформирован под одним домом |
| 1598 | Горноправдинск | п. Горноправдинск, ул. Таежная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 25.02.2020 | 894,20 | 55 | 29 | 31.12.2029 | 634,50 | 1 802,00 | 86:02:1211007:1193 | сформирован под одним домом |
| 1599 | Кедровый | п. Кедровый, ул. 60 лет Октября, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 15.10.2020 | 93,90 | 8 | 3 | 31.12.2025 | 204,10 | 2 027,00 | 86:02:0301001:411 | сформирован под одним домом |
| 1600 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Механизаторов, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 15.10.2020 | 42,20 | 1 | 1 | 31.12.2025 |  | 1 511,00 | 86:02:0301002:67 | не сформирован |
| 1601 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 15.10.2020 | 584,10 | 15 | 9 | 31.12.2030 | 460,00 | 4 271,00 | 86:02:0301002:367 | сформирован под одним домом |
| 1602 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 12.11.2019 | 172,80 | 4 | 4 | 01.12.2027 | 298,00 | 3 820,00 | 86:02:0301002:371 | сформирован под одним домом |
| 1603 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.10.2020 | 211,70 | 12 | 5 | 31.12.2028 | 200,00 | 1 827,00 | 86:02:0301002:373 | сформирован под одним домом |
| 1604 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.10.2020 | 138,80 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 196,00 | 2 091,00 | 86:02:0301002:372 | сформирован под одним домом |
| 1605 | Кирпичный | п. Кирпичный, ул. Строителей, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 16.10.2017 | 55,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 183,30 | 547,00 | 86:02:0501001:324; 86:02:0501001:323; 86:02:0501001:322 |  |
| 1606 | Красноленинский | п. Красноленинский, ул. Обская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1959 | 02.10.2017 | 44,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 141,40 | 319,00 | 86:02:0201001:222 | сформирован под одним домом |
| 1607 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 16.10.2017 | 40,50 | 2 | 1 | 02.06.2025 | 320,00 | 3 352,00 | 86:02:0704001:668 | сформирован под одним домом |
| 1608 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 09.10.2020 | 163,20 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 467,00 | 3 650,00 | 86:02:0704001:674 | сформирован под одним домом |
| 1609 | Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 09.10.2020 | 50,80 | 2 | 1 | 01.12.2026 | 290,00 | 3 060,00 | 86:02:0704002:718 | сформирован под одним домом |
| 1610 | Луговской | п. Луговской, ул. Рабочая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 06.09.2021 | 111,60 | 5 | 4 | 01.01.2025 | 111,60 | 899,00 | 86:02:0704001:450 | сформирован под одним домом |
| 1611 | Пырьях | п. Пырьях, ул. Лесная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 30.04.2021 | 63,70 | 8 | 2 | 31.12.2029 | 83,70 | 1 862,00 | 86:02:0401001:245 | сформирован под одним домом |
| 1612 | Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.05.2017 | 30,50 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 155,20 | 1 546,00 | 86:02:0801001:474 | сформирован под одним домом |
| 1613 | Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 24.05.2017 | 85,60 | 2 | 2 | 01.01.2030 | 171,30 | 2 002,00 | 86:02:0801001:487 | сформирован под одним домом |
| 1614 | Кышик | с. Кышик, ул. Центральная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 24.05.2017 | 31,10 | 3 | 1 | 01.12.2030 | 111,40 | 1 068,00 | 86:02:0801001:1192 | сформирован под одним домом |
| 1615 | Троица | с. Троица, ул. Центральная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 06.09.2021 | 68,80 | 6 | 1 | 01.12.2029 | 109,70 | 109,70 |  | не сформирован |
| расселение которых осуществляется без участия средств Фонда |  |  | X | X | X | X | X | 35 719,91 | 1907 | 795 | X | 158 542,89 | 373 273,40 | X | X |
| Итого по Белоярскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 2 149,70 | 100 | 45 | X | 8 326,00 | 30 590,37 | X | X |
| 1 | Белоярский | г. Белоярский, мкр 1, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 30.12.2019 | 193,40 | 9 | 3 | 01.08.2025 | 622,00 | 2 584,00 | 86:06:0020106:65 | сформирован под одним домом |
| 2 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 1/2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 162,90 | 12 | 5 | 01.08.2025 | 500,00 | 3 666,00 | 86:06:0020109:253 | сформирован под одним домом |
| 3 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 7/8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 30.12.2019 | 159,20 | 10 | 5 | 01.08.2025 | 499,00 | 3 666,00 | 86:06:0020109:244 | сформирован под одним домом |
| 4 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 9/10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.12.2019 | 123,90 | 6 | 4 | 01.08.2025 | 497,00 | 3 666,00 | 86:06:0020109:241 | сформирован под одним домом |
| 5 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.12.2019 | 160,70 | 8 | 3 | 01.08.2025 | 680,00 | 1 818,00 | 86:06:0020109:262 | сформирован под одним домом |
| 6 | Белоярский | г. Белоярский, мкр Мирный, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.12.2019 | 235,40 | 12 | 4 | 01.08.2025 | 684,00 | 1 179,00 | 86:06:0020109:245 | сформирован под одним домом |
| 7 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 30.12.2019 | 53,30 | 2 | 1 | 01.08.2025 | 630,00 | 1 314,10 | 86:06:0020106:95 | сформирован под одним домом |
| 8 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.12.2019 | 138,40 | 7 | 3 | 01.08.2025 | 625,00 | 1 313,30 | 86:06:0020106:87 | сформирован под одним домом |
| 9 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 216,50 | 7 | 4 | 01.08.2025 | 628,00 | 1 316,90 | 86:06:0020106:88 | сформирован под одним домом |
| 10 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 30.12.2019 | 305,40 | 12 | 6 | 01.08.2025 | 630,00 | 1 278,37 | 86:06:0020106:90 | сформирован под одним домом |
| 11 | Белоярский | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 30.12.2019 | 177,80 | 8 | 3 | 01.08.2025 | 629,00 | 1 313,70 | 86:06:0020106:93 | сформирован под одним домом |
| 12 | Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр 2-й, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 12.03.2020 | 67,30 | 1 | 1 | 31.08.2025 | 570,00 | 2 626,00 | 86:06:0020401:73 | сформирован под одним домом |
| 13 | Верхнеказымский | п. Верхнеказымский, мкр 2-й, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 12.03.2020 | 55,50 | 1 | 1 | 31.08.2025 | 584,00 | 2 503,00 | 86:06:0020401:72 | сформирован под одним домом |
| 14 | Сосновка | п. Сосновка, ул. Молодежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 30.03.2020 | 100,00 | 5 | 2 | 31.08.2025 | 548,00 | 2 346,00 | 86:06:0020303:278 | сформирован под одним домом |
| Итого по Березовскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 1 447,60 | 52 | 29 | X | 5 858,45 | 19 955,02 | X | X |
| 15 | Березово | пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 63 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 17.09.2019 | 67,60 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 747,15 | 2 537,00 | 86:05:0000000:7457 | сформирован под одним домом |
| 16 | Березово | пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 17.09.2019 | 47,70 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 162,90 | 2 235,00 | 86:05:0310032:7 | сформирован под одним домом |
| 17 | Березово | пгт. Березово, ул. Дуркина, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 17.04.2019 | 134,20 | 4 | 3 | 31.12.2026 | 359,80 | 3 560,00 | 86:05:0310042:12 | сформирован под одним домом |
| 18 | Березово | пгт. Березово, ул. Путилова, д. 62 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 17.09.2019 | 32,30 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 271,65 | 1 070,00 | 86:05:0310098:6 | сформирован под одним домом |
| 19 | Березово | пгт. Березово, ул. Северная, д. 13/7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1960 | 17.04.2019 | 30,50 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 366,75 | 1 485,00 | 86:05:0310020:11 | сформирован под одним домом |
| 20 | Березово | пгт. Березово, ул. Советская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 21.02.2018 | 83,70 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 131,25 | 148,76 | 86:05:0310064:6 | сформирован под одним домом |
| 21 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Кооперативная, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 10.10.2018 | 109,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 512,30 | 1 116,00 | 86:05:0324083:2 | сформирован под одним домом |
| 22 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Ленина, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 10.10.2018 | 101,80 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 265,85 | 665,00 | 86:05:0324052:8 | сформирован под одним домом |
| 23 | Игрим | пгт. Игрим, ул. Спортивная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 28.02.2019 | 162,20 | 10 | 3 | 31.12.2025 | 411,05 | 865,00 | 86:05:0324054:9 | сформирован под одним домом |
| 24 | Ванзетур | п. Ванзетур, ул. Таежная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.06.2021 | 14,00 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 1 386,00 | 2 168,00 | 86:05:0320005:15 | сформирован под одним домом |
| 25 | Приполярный | п. Приполярный, мкр 1-й, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 15.04.2019 | 354,20 | 7 | 6 | 31.12.2026 | 415,23 | 1 728,26 | 86:05:0204008:2 | не сформирован |
| 26 | Приполярный | п. Приполярный, мкр 1-й, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 15.04.2019 | 123,30 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 414,17 | 1 117,00 | 86:05:0204008:4 | сформирован под одним домом |
| 27 | Приполярный | п. Приполярный, ул. Уральская, д. 1а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 22.03.2018 | 154,90 | 7 | 3 | 31.12.2026 | 264,88 | 716,00 | 86:05:0204010:10 | сформирован под одним домом |
| 28 | Теги | с. Теги, пер. Центральный, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 17.04.2019 | 31,80 | 2 | 1 | 30.06.2027 | 149,47 | 544,00 | 86:05:0310013:14 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Когалым |  |  | X | X | X | X | X | 459,45 | 36 | 10 | X | 5 882,00 | 12 343,44 | X | X |
| 29 | Когалым | г. Когалым, ул. Рижская, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 26.02.2021 | 54,50 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 120,00 | 834,00 | 86:17:0010301:750 | сформирован под одним домом |
| 30 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.11.2017 | 158,50 | 16 | 3 | 31.12.2024 | 1 420,00 | 2 841,00 | 86:17:0010302:69 | сформирован под одним домом |
| 31 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1993 | 30.11.2021 | 101,95 | 10 | 2 | 31.12.2024 | 1 012,00 | 2 025,22 | 86:17:0010302:62 | сформирован под одним домом |
| 32 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 03.03.2020 | 54,30 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 1 120,00 | 2 222,92 | 86:17:0010302:49 | сформирован под одним домом |
| 33 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 02.09.2021 | 55,70 | 3 | 1 | 31.12.2024 | 1 574,00 | 3 148,30 | 86:17:0010302:48 | сформирован под одним домом |
| 34 | Когалым | г. Когалым, ул. Фестивальная, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 29.04.2020 | 34,50 | 3 | 2 | 31.12.2024 | 636,00 | 1 272,00 | 86:17:0010302:11 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Нефтеюганск |  |  | X | X | X | X | X | 42,50 | 1 | 1 | X | 316,60 | 370,00 | X | X |
| 35 | Нефтеюганск | г. Нефтеюганск, мкр 7-й, д. 24Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 28.07.2021 | 42,50 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 316,60 | 370,00 | 86:20:0000056:78 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Нижневартовск |  |  | X | X | X | X | X | 1 669,80 | 101 | 47 | X | 1 035,14 | 1 035,14 | X | X |
| 36 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 27.12.2021 | 833,70 | 56 | 24 | 01.09.2025 | 515,20 | 515,20 |  | не сформирован |
| 37 | Нижневартовск | г. Нижневартовск, ул. Таежная, д. 31а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 27.12.2021 | 836,10 | 45 | 23 | 01.09.2025 | 519,94 | 519,94 |  | не сформирован |
| Итого по городскому округу Нягань |  |  | X | X | X | X | X | 615,60 | 49 | 21 | X | 1 607,00 | 2 108,00 | X | X |
| 38 | Нягань | г. Нягань, ул. Железнодорожная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 17.12.2020 | 92,40 | 4 | 2 | 01.09.2031 | 108,00 | 108,00 |  | не сформирован |
| 39 | Нягань | г. Нягань, п. Западный, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 02.07.2020 | 301,30 | 24 | 12 | 31.12.2030 | 499,00 | 900,00 | 86:13:0101014:303 | сформирован под одним домом |
| 40 | Нягань | г. Нягань, ул. Пионерская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 30.12.2020 | 221,90 | 21 | 7 | 01.09.2031 | 1 000,00 | 1 100,00 | 86:13:0301001:0062 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Пыть-Ях |  |  | X | X | X | X | X | 1 366,92 | 75 | 30 | X | 9 114,35 | 18 019,10 | X | X |
| 41 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 17.07.2017 | 22,22 | 2 | 1 | 30.12.2025 | 578,89 | 973,30 | отсутствует | не сформирован |
| 42 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 10.12.2018 | 27,40 | 3 | 2 | 31.12.2027 | 334,28 | 577,60 | отсутствует | не сформирован |
| 43 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 10 Мамонтово, д. 45 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 02.10.2018 | 227,80 | 12 | 7 | 31.12.2026 | 582,90 | 1 039,00 | отсутствует | не сформирован |
| 44 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 11.04.2017 | 37,00 | 1 | 1 | 30.12.2025 | 438,05 | 916,00 | 86:15:0101015:735 | сформирован под одним домом |
| 45 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 2а Лесников, ул. Советская, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 22.05.2018 | 34,80 | 2 | 1 | 01.12.2025 | 461,00 | 949,00 | отсутствует | не сформирован |
| 46 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.12.2018 | 329,00 | 15 | 5 | 31.12.2027 | 593,54 | 1 093,00 | отсутствует | не сформирован |
| 47 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 25.10.2018 | 74,70 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 585,00 | 1 076,00 | 86:15:0101021:101 | сформирован под одним домом |
| 48 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 27.04.2021 | 67,10 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 536,76 | 880,00 | 86:15:0101021:2591 | сформирован под одним домом |
| 49 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 10.12.2018 | 71,80 | 7 | 1 | 31.12.2027 | 823,00 | 823,00 | 86:15:0101021:2588 | сформирован под одним домом |
| 50 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.06.2018 | 35,70 | 3 | 1 | 30.12.2025 | 600,95 | 828,00 | 86:15:0101021:108 | сформирован под одним домом |
| 51 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 12.03.2021 | 55,50 | 2 | 1 | 31.12.2030 | 479,97 | 611,00 | 86:15:0101021:2586 | сформирован под одним домом |
| 52 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.10.2021 | 70,30 | 5 | 1 | 01.09.2031 | 538,70 | 744,00 | 86:15:0101021:2599 | сформирован под одним домом |
| 53 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 3 Кедровый, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 12.03.2021 | 66,50 | 4 | 1 | 01.09.2031 | 536,04 | 716,00 | 86:15:0101021:2597 | сформирован под одним домом |
| 54 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 23.05.2017 | 34,80 | 6 | 2 | 30.12.2025 | 501,38 | 2 720,00 | 86:15:0101006:707 | сформирован под одним домом |
| 55 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 6 Пионерный, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 16.11.2018 | 17,30 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 507,27 | 1 007,00 | 86:15:0101006:21 | сформирован под одним домом |
| 56 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 17.07.2017 | 56,60 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 510,00 | 2 187,00 | отсутствует | не сформирован |
| 57 | Пыть-Ях | г. Пыть-Ях, мкр 7-й Газовиков, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 16.11.2018 | 138,40 | 2 | 2 | 31.12.2028 | 506,62 | 879,20 | отсутствует | не сформирован |
| Итого по городскому округу Радужный |  |  | X | X | X | X | X | 33,00 | 6 | 1 | X | 215,00 | 507,00 | X | X |
| 58 | Радужный | г. Радужный, мкр Южный, ул. Аэродромная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 30.09.2019 | 33,00 | 6 | 1 | 01.09.2025 | 215,00 | 507,00 | 86:18:0010521:15 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Сургут |  |  | X | X | X | X | X | 541,50 | 48 | 14 | X | 7 574,71 | 7 574,71 | X | X |
| 59 | Сургут | г. Сургут, ул. Гидромеханизаторов, д. 7/2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 27.10.2021 | 15,00 | 3 | 1 | 01.10.2024 | 581,80 | 581,80 |  | не сформирован |
| 60 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.10.2021 | 41,50 | 5 | 1 | 01.06.2025 | 372,30 | 372,30 |  | не сформирован |
| 61 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.10.2021 | 146,80 | 14 | 3 | 01.06.2025 | 717,90 | 717,90 |  | не сформирован |
| 62 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.10.2021 | 83,60 | 11 | 2 | 01.06.2025 | 706,40 | 706,40 |  | не сформирован |
| 63 | Сургут | г. Сургут, п. Дорожный, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 27.10.2021 | 63,00 | 3 | 1 | 01.06.2025 | 669,00 | 669,00 |  | не сформирован |
| 64 | Сургут | г. Сургут, пр-д Молодежный, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 11.05.2021 | 36,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 1 175,00 | 1 175,00 | 86:10:0101140:2003 | сформирован под одним домом |
| 65 | Сургут | г. Сургут, пр-д Молодежный, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 11.05.2021 | 36,40 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 1 349,00 | 1 349,00 | 86:10:0101140:2010 | сформирован под одним домом |
| 66 | Сургут | г. Сургут, ул. Озерная, д. 27 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 11.05.2021 | 45,60 | 2 | 2 | 31.12.2024 | 792,80 | 792,80 |  | не сформирован |
| 67 | Сургут | г. Сургут, ул. Сургутская, д. 8а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 27.10.2021 | 27,50 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 979,11 | 979,11 | 86:10:0101052:548 | сформирован под одним домом |
| 68 | Сургут | г. Сургут, ул. Сургутская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 27.10.2021 | 45,70 | 5 | 1 | 31.12.2024 | 231,40 | 231,40 |  | не сформирован |
| Итого по городскому округу Урай |  |  | X | X | X | X | X | 4 974,00 | 310 | 121 | X | 9 966,35 | 13 138,30 | X | X |
| 69 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 758,70 | 56 | 18 | 31.12.2026 | 612,80 | 676,00 | 86:14:0101008:162 | сформирован под одним домом |
| 70 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 30.06.2020 | 645,90 | 40 | 15 | 30.09.2026 | 623,39 | 654,00 | 86:14:0101008:163 | сформирован под одним домом |
| 71 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 52а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.10.2021 | 204,40 | 12 | 3 | 31.12.2027 | 490,21 | 648,00 | 86:14:0101008:152 | сформирован под одним домом |
| 72 | Урай | г. Урай, мкр 1Г, д. 54 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 20.11.2020 | 615,60 | 37 | 15 | 31.12.2026 | 618,42 | 786,00 | 86:14:0101008:153 | сформирован под одним домом |
| 73 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1967 | 20.11.2020 | 34,70 | 1 | 1 | 15.10.2026 | 313,40 | 393,00 | 86:14:0101008:183 | не сформирован |
| 74 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1981 | 27.10.2021 | 270,20 | 6 | 4 | 31.12.2027 | 738,60 | 738,60 | 86:14:0101008:166 | не сформирован |
| 75 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 112,50 | 8 | 4 | 01.09.2025 | 305,10 | 501,90 | 86:14:0101008:193 | не сформирован |
| 76 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 225,00 | 16 | 8 | 30.09.2026 | 310,53 | 514,30 | 86:14:0101008:194 | не сформирован |
| 77 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 20.11.2020 | 65,70 | 4 | 2 | 15.10.2026 | 324,87 | 499,60 | 86:14:0101008:195 | не сформирован |
| 78 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 19 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.11.2020 | 167,60 | 12 | 6 | 21.07.2025 | 308,81 | 511,70 | 86:14:0101008:196 | не сформирован |
| 79 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 82,90 | 5 | 2 | 31.12.2027 | 330,67 | 435,00 | 86:14:0101008:198 | сформирован под одним домом |
| 80 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 27.10.2021 | 191,50 | 12 | 4 | 31.12.2027 | 332,31 | 422,00 | 86:14:0101008:209 | сформирован под одним домом |
| 81 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 134,60 | 8 | 3 | 31.12.2027 | 351,67 | 437,00 | 86:14:0101008:216 | сформирован под одним домом |
| 82 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 117,80 | 4 | 3 | 31.12.2027 | 350,10 | 531,50 | 86:14:0101008:222 | сформирован под одним домом |
| 83 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 190,70 | 12 | 5 | 31.12.2027 | 509,80 | 509,80 | 86:14:0101008:221 | не сформирован |
| 84 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1965 | 20.11.2020 | 216,70 | 18 | 7 | 30.10.2026 | 624,37 | 998,10 | 86:14:0101008:186 | сформирован под одним домом |
| 85 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 20.11.2020 | 250,40 | 16 | 7 | 06.10.2026 | 629,18 | 991,20 | 86:14:0101008:187 | сформирован под одним домом |
| 86 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 36а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 27.10.2021 | 83,20 | 4 | 2 | 31.12.2028 | 474,62 | 579,00 | 86:14:0101008:185 | сформирован под одним домом |
| 87 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 20.11.2020 | 181,90 | 15 | 5 | 31.12.2026 | 633,87 | 753,00 | 86:14:0101008:189 | сформирован под одним домом |
| 88 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 50 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 05.04.2021 | 329,90 | 19 | 5 | 31.12.2026 | 480,77 | 740,50 | 86:14:0101007:473 | не сформирован |
| 89 | Урай | г. Урай, мкр 1Д, д. 67 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.08.2021 | 70,50 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 313,31 | 449,00 | 86:14:0101012:309 | сформирован под одним домом |
| 90 | Урай | г. Урай, мкр Аэропорт, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 29.11.2021 | 23,60 | 1 | 1 | 31.12.2029 | 289,55 | 369,10 | 86:14:0101011:390 | не сформирован |
| Итого по городскому округу Ханты-Мансийск |  |  | X | X | X | X | X | 3 501,20 | 170 | 76 | X | 9 168,24 | 26 600,09 | X | X |
| 91 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Березовская, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.08.2017 | 494,10 | 19 | 9 | 31.12.2024 | 760,32 | 1 558,00 | 86:12:0102019:17 | сформирован под одним домом |
| 92 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.04.2020 | 17,10 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 215,69 | 1 460,00 | 86:12:0103025:172 | сформирован под одним домом |
| 93 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 09.04.2020 | 114,40 | 11 | 3 | 31.12.2024 | 319,97 | 1 863,00 | 86:12:0103026:101 | сформирован под одним домом |
| 94 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Заречная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 01.09.2017 | 660,70 | 25 | 12 | 01.09.2025 | 2 124,00 | 2 124,00 | 86:12:0103016:8 | сформирован под одним домом |
| 95 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 01.09.2017 | 31,90 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 317,00 | 1 135,00 | 86:12:0101056:176 | сформирован под одним домом |
| 96 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 22.11.2019 | 130,10 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 758,54 | 1 672,09 | 86:12:0101073:63 | сформирован под одним домом |
| 97 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1951 | 09.03.2021 | 67,80 | 2 | 1 | 31.12.2024 | 286,70 | 1 909,00 | 86:12:0101075:51 | сформирован под одним домом |
| 98 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Механизаторов, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 28.05.2021 | 31,30 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 311,28 | 1 882,00 | 86:12:0101075:34 | сформирован под одним домом |
| 99 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 93 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 01.03.2018 | 130,60 | 3 | 3 | 31.12.2024 | 210,46 | 654,00 | 86:12:0101062:42 | сформирован под одним домом |
| 100 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 100 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 06.07.2017 | 354,30 | 8 | 8 | 31.12.2024 | 325,29 | 496,00 | 86:12:0101054:22 | сформирован под одним домом |
| 101 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Набережная, д. 91 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1932 | 18.02.2019 | 83,20 | 7 | 3 | 31.12.2024 | 158,40 | 748,00 | 86:12:0103039:201 | не сформирован |
| 102 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Пролетарская, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 13.06.2018 | 421,70 | 25 | 8 | 31.12.2025 | 632,62 | 1 579,00 | 86:12:0103017:25 | сформирован под одним домом |
| 103 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 36 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 17.10.2020 | 38,20 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 323,91 | 1 297,00 | 86:12:0101034:2 | сформирован под одним домом |
| 104 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1953 | 28.04.2020 | 62,00 | 2 | 2 | 01.09.2025 | 317,22 | 1 228,00 | 86:12:0102020:81 | сформирован под одним домом |
| 105 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Сургутская, д. 23А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1995 | 09.12.2020 | 54,40 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 315,44 | 1 180,00 | 86:12:0102014:909 | сформирован под одним домом |
| 106 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 79 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 28.04.2020 | 54,80 | 15 | 4 | 31.12.2024 | 350,00 | 1 480,00 | 86:12:0101073:73 | сформирован под одним домом |
| 107 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 30.12.2021 | 39,80 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 657,78 | 1 385,00 | 86:12:0101062:88 | сформирован под одним домом |
| 108 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Школьная, д. 2А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 24.12.2018 | 553,60 | 27 | 9 | 31.12.2024 | 480,20 | 1 589,00 | 86:12:0102013:15 | сформирован под одним домом |
| 109 | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Школьная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 28.04.2020 | 161,20 | 14 | 5 | 31.12.2024 | 303,42 | 1 361,00 | 86:12:0102010:133 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Югорск |  |  | X | X | X | X | X | 1 844,75 | 78 | 38 | X | 10 119,70 | 36 838,00 | X | X |
| 110 | Югорск | г. Югорск, ул. Калинина, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.12.2019 | 51,50 | 1 | 1 | 01.09.2026 | 306,00 | 1 524,00 | 86:22:0002002:250 | сформирован под одним домом |
| 111 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.12.2021 | 123,30 | 2 | 2 | 01.09.2025 | 528,80 | 2 059,00 | 86:22:0002001:216 | сформирован под одним домом |
| 112 | Югорск | г. Югорск, ул. Мира, д. 58 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.12.2021 | 53,80 | 1 | 1 | 01.09.2026 | 750,00 | 2 946,00 | 86:22:0002001:208 | сформирован под одним домом |
| 113 | Югорск | г. Югорск, ул. Монтажников, д. 3 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 16.05.2019 | 115,20 | 14 | 4 | 31.12.2026 | 751,00 | 2 300,00 | 86:22:0002001:226 | сформирован под одним домом |
| 114 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 10.06.2020 | 79,50 | 12 | 5 | 01.09.2025 | 280,20 | 974,00 | 86:22:0008002:403 | сформирован под одним домом |
| 115 | Югорск | г. Югорск, ул. Садовая, д. 78 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 24.07.2019 | 175,90 | 7 | 4 | 31.12.2026 | 588,00 | 1 925,00 | 86:22:0008002:445 | сформирован под одним домом |
| 116 | Югорск | г. Югорск, пер. Спортивный, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.03.2021 | 59,25 | 2 | 1 | 01.09.2027 | 1 052,00 | 1 585,00 | 86:22:0003002:1101 | сформирован под одним домом |
| 117 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 04.03.2021 | 35,80 | 1 | 1 | 01.09.2026 | 544,40 | 1 316,00 | 86:22:0002001:79 | сформирован под одним домом |
| 118 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 27.12.2021 | 49,60 | 1 | 1 | 01.09.2026 | 298,80 | 1 421,00 | 86:22:0002002:163 | сформирован под одним домом |
| 119 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 23.03.2020 | 64,00 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 483,50 | 2 280,00 | 86:22:0002001:307 | сформирован под одним домом |
| 120 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 16 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 27.12.2021 | 53,60 | 1 | 1 | 01.09.2026 | 1 122,00 | 3 135,00 | 86:22:0002001:311 | сформирован под одним домом |
| 121 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 17.09.2019 | 268,80 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 483,00 | 2 382,00 | 86:22:0002001:319 | сформирован под одним домом |
| 122 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2020 | 123,00 | 3 | 2 | 01.09.2025 | 470,80 | 2 489,00 | 86:22:0002001:318 | сформирован под одним домом |
| 123 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 22 Г | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.08.2020 | 68,00 | 2 | 1 | 01.09.2026 | 471,00 | 2 201,00 | 86:22:0002001:316 | сформирован под одним домом |
| 124 | Югорск | г. Югорск, ул. Таежная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 27.12.2021 | 239,40 | 7 | 4 | 01.09.2026 | 942,00 | 5 231,00 | 86:22:0002002:199 | сформирован под одним домом |
| 125 | Югорск | г. Югорск, ул. Энтузиастов, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 24.10.2019 | 284,10 | 11 | 5 | 01.09.2027 | 1 048,20 | 3 070,00 | 86:22:0002001:206 | сформирован под одним домом |
| Итого по Кондинскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 2 462,80 | 89 | 50 | X | 10 978,20 | 30 377,39 | X | X |
| 126 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 30.07.2021 | 44,10 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 910,00 | 1 000,00 | 86:01:0101001:53 | сформирован под одним домом |
| 127 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Гагарина, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 20.04.2021 | 51,90 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 1 127,00 | 2 139,43 | 86:01:0101001:1256 | сформирован под одним домом |
| 128 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Горького, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 01.12.2021 | 68,00 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 827,00 | 966,20 | 86:01:0101001:3587 | сформирован под одним домом |
| 129 | Кондинское | пгт. Кондинское, ул. Лесная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 12.03.2021 | 206,50 | 9 | 4 | 31.12.2025 | 1 500,00 | 1 132,00 | 86:01:0101001:5836 | сформирован под одним домом |
| 130 | Куминский | пгт. Куминский, ул. Школьная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 20.04.2021 | 47,30 | 5 | 1 | 31.12.2027 | 128,00 | 1 510,67 | 86:01:0201001:2354 | сформирован под одним домом |
| 131 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 10.08.2020 | 230,60 | 6 | 4 | 31.12.2026 | 500,00 | 808,00 | 86:01:0401002:2115 | сформирован под одним домом |
| 132 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Днепропетровская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 14.08.2019 | 51,80 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 798,00 | 942,00 | 86:01:0401006:1180 | сформирован под одним домом |
| 133 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 24.11.2020 | 73,10 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 1 500,00 | 5 075,00 | 86:01:0401002:643 | сформирован под одним домом |
| 134 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Ленина, д. 10а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1977 | 11.12.2020 | 316,00 | 13 | 5 | 31.12.2026 | 820,00 | 1 381,00 | 86:01:0401002:632 | сформирован под одним домом |
| 135 | Междуреченский | пгт. Междуреченский, ул. Набережная, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 27.02.2020 | 148,80 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 605,00 | 403,00 | 86:01:0401001:1658 | сформирован под одним домом |
| 136 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Ленина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 11.05.2021 | 197,90 | 8 | 5 | 31.12.2024 | 600,00 | 4 862,00 | 86:01:0501001:1584 | сформирован под одним домом |
| 137 | Мортка | пгт. Мортка, ул. Промышленная, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2008 | 11.05.2021 | 499,80 | 16 | 12 | 31.12.2025 | 820,00 | 985,00 | 86:01:0501001:4749 | сформирован под одним домом |
| 138 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Волгоградская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 20.04.2021 | 116,70 | 4 | 2 | 31.12.2024 | 195,90 | 842,00 | 86:01:1102001:2138 | сформирован под одним домом |
| 139 | Мулымья | п. Мулымья, ул. Гагарина, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1963 | 20.04.2021 | 19,50 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 92,30 | 474,00 | 86:01:1102001:65 | сформирован под одним домом |
| 140 | Половинка | п. Половинка, ул. Комсомольская, д. 28 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 27.02.2020 | 116,40 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 141,00 | 804,00 | 86:01:1001001:670 | сформирован под одним домом |
| 141 | Половинка | п. Половинка, ул. Курортная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 27.02.2020 | 136,40 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 161,00 | 1 270,00 | 86:01:1001001:733 | сформирован под одним домом |
| 142 | Болчары | с. Болчары, ул. Комсомольская, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 01.12.2021 | 108,80 | 4 | 2 | 31.12.2024 | 133,00 | 4 981,09 | 86:01:0701001:1257, 86:01:0701001:1258 | сформирован под одним домом |
| 143 | Чантырья | с. Чантырья, ул. Кооперативная, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 20.04.2021 | 29,20 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 120,00 | 802,00 | 86:01:1101001:734 | сформирован под одним домом |
| Итого по Нефтеюганскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 558,34 | 42 | 11 | X | 6 595,30 | 7 732,30 | X | X |
| 144 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Молодежная, д. 29 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 05.02.2018 | 54,70 | 1 | 1 | 01.09.2028 | 374,70 | 374,70 | 86:08:0020101:1474 | сформирован под одним домом |
| 145 | Каркатеевы | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 06.02.2018 | 49,80 | 4 | 1 | 01.09.2028 | 557,60 | 557,60 | 86:08:000000:0000:71:118:002:000006530 | сформирован под одним домом |
| 146 | Куть-Ях | п. Куть-Ях, ул. Школьная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 23.10.2020 | 65,40 | 4 | 1 | 01.09.2026 | 817,00 | 638,00 | 86:08:0030101:1156 | сформирован под одним домом |
| 147 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 73 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 22.06.2017 | 73,70 | 9 | 1 | 01.09.2025 | 768,00 | 768,00 | 86:08:0020302:449 | сформирован под одним домом |
| 148 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 1-й, д. 99 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 13.07.2017 | 32,70 | 4 | 1 | 01.09.2025 | 771,00 | 771,00 | 86:08:0020302:441 | сформирован под одним домом |
| 149 | Пойковский | пгт. Пойковский, мкр 3-й, д. 33 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 22.06.2017 | 54,20 | 5 | 1 | 01.01.2025 | 794,00 | 794,00 | 86:08:0020304:780 | сформирован под одним домом |
| 150 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 20.05.2019 | 50,94 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 492,60 | 894,00 | 86:08:0010201:733 | сформирован под одним домом |
| 151 | Салым | п. Салым, ул. 45 лет Победы, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 20.05.2019 | 77,10 | 5 | 2 | 01.09.2025 | 791,90 | 859,00 | 86:08:0010201:732 | сформирован под одним домом |
| 152 | Сингапай | п. Сингапай, ул. Центральная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.09.2017 | 50,30 | 3 | 1 | 01.09.2028 | 1 076,60 | 870,00 | 86:08:0020501:1222 | сформирован под одним домом |
| 153 | Юганская Обь | п. Юганская Обь, ул. Криворожская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 06.09.2017 | 49,50 | 5 | 1 | 01.09.2029 | 151,90 | 1 206,00 | 86:08:0020701:552 | сформирован под одним домом |
| Итого по Нижневартовскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 96,00 | 4 | 2 | X | 980,80 | 1 802,50 | X | X |
| 154 | Новоаганск | пгт. Новоаганск, ул. Мелик-Карамова, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 25.11.2019 | 55,40 | 3 | 1 | 01.10.2025 | 824,30 | 1 646,00 | 86:04:0000003:776 | сформирован под одним домом |
| 155 | Покур | с. Покур, ул. Новая, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 11.12.2018 | 40,60 | 1 | 1 | 31.12.2024 | 156,50 | 156,50 | 86:04:0000008:628 | не сформирован |
| Итого по Октябрьскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 2 193,30 | 106 | 43 | X | 7 296,65 | 41 122,50 | X | X |
| 156 | Андра | пгт. Андра, мкр Центральный, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 27.09.2019 | 53,50 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 1 201,40 | 1 026,00 | 86:07:0103007:2161 | сформирован под одним домом |
| 157 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 29.10.2019 | 24,80 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 209,85 | 719,00 | 86:07:0103008:5882 | не сформирован |
| 158 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Лесная, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.10.2019 | 39,60 | 2 | 1 | 31.12.2028 | 174,90 | 932,00 |  | не сформирован |
| 159 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Сенькина, д. 118 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.03.2017 | 110,20 | 3 | 2 | 31.12.2028 | 110,20 | 570,00 |  | не сформирован |
| 160 | Октябрьское | пгт. Октябрьское, ул. Шмигельского, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 29.10.2019 | 31,20 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 524,50 | 510,00 | 86:07:0103008:2687 | не сформирован |
| 161 | Большие Леуши | п. Большие Леуши, ул. Таежная, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 12.05.2020 | 50,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 96,50 | 1 950,00 |  | не сформирован |
| 162 | Карымкары | п. Карымкары, ул. Комсомольская, д. 13 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 02.07.2021 | 41,10 | 1 | 1 | 31.12.2030 | 164,80 | 2 244,00 | 86:07:0103019:1245 | сформирован под одним домом |
| 163 | п. Карымкары | п. Карымкары, пер. Парковый, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1964 | 02.07.2021 | 46,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 92,60 | 1 864,00 |  | не сформирован |
| 164 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 29.11.2021 | 50,50 | 4 | 1 | 31.12.2030 | 312,80 | 503,50 | 86:07:0102004:844 | сформирован под одним домом |
| 165 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 18.11.2019 | 408,00 | 10 | 7 | 31.12.2026 | 469,80 | 1 660,00 | 86:07:0102004:12093 | сформирован под одним домом |
| 166 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Газовиков, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.11.2019 | 252,20 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 526,00 | 1 395,00 | 86:07:0102004:2329 | сформирован под одним домом |
| 167 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 07.09.2021 | 53,00 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 236,60 | 1 158,00 | 86:07:0102004:2289 | сформирован под одним домом |
| 168 | Приобье | пгт. Приобье, ул. Крымская, д. 39 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 16.04.2018 | 36,40 | 4 | 1 | 01.01.2031 | 650,00 | 2 001,00 | 86:07:0102004:2330 | сформирован под одним домом |
| 169 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Речников, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.05.2018 | 26,80 | 2 | 1 | 01.01.2031 | 100,00 | 300,00 | 86:07:0102004:4525 | сформирован под одним домом |
| 170 | Приобье | пгт. Приобье, мкр Речников, д. 23 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 10.08.2020 | 36,60 | 1 | 1 | 31.12.2027 |  |  | 86:07:0102004:2996 |  |
| 171 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Гастелло, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 03.09.2020 | 46,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 92,60 | 686,00 |  | не сформирован |
| 172 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Кишиневская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 03.09.2020 | 38,60 | 7 | 1 | 31.12.2025 | 77,20 | 775,00 | 86:07:0101004:6914 | сформирован под одним домом |
| 173 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Ленина, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 03.09.2020 | 49,90 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 100,60 | 1 615,00 |  | не сформирован |
| 174 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Технологическая, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 18.08.2021 | 76,50 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 125,90 | 1 640,00 | 86:07:0101004:7186 | сформирован под одним домом |
| 175 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 03.09.2020 | 44,20 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 120,40 | 1 187,00 |  | не сформирован |
| 176 | Унъюган | п. Унъюган, ул. Юбилейная, д. 20а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 01.06.2021 | 45,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 90,20 | 1 018,00 |  | не сформирован |
| 177 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Горная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 29.12.2021 | 34,50 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 99,60 | 1 400,00 |  | не сформирован |
| 178 | Малый Атлым | с. Малый Атлым, ул. Московская, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 20.05.2019 | 120,20 | 8 | 2 | 01.09.2025 | 120,20 | 1 568,00 | 86:07:0103015:1159 | сформирован под одним домом |
| 179 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Лесная, д. 2, лит. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 17.09.2021 | 73,10 | 3 | 1 | 31.12.2031 | 296,50 | 2 089,00 | 86:07:0103003:2015 | сформирован под одним домом |
| 180 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 15 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 17.09.2021 | 71,00 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 379,90 | 1 915,00 | 86:07:0103003:1033 | сформирован под одним домом |
| 181 | Перегребное | с. Перегребное, ул. Строителей, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 54,90 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 452,40 | 520,00 |  | не сформирован |
| 182 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 06.09.2019 | 60,70 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 117,50 | 1 850,00 |  | не сформирован |
| 183 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 12 а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 28.10.2019 | 69,60 | 3 | 1 | 31.12.2027 | 122,40 | 3 105,00 |  | не сформирован |
| 184 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Лесная, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 05.08.2020 | 118,30 | 5 | 3 | 31.12.2028 | 118,30 | 2 532,00 |  | не сформирован |
| 185 | Шеркалы | с. Шеркалы, ул. Набережная, д. 17 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1961 | 24.04.2018 | 30,30 | 7 | 1 | 31.12.2028 | 113,00 | 2 390,00 |  | не сформирован |
| Итого по Советскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 2 033,30 | 67 | 44 | X | 9 281,90 | 14 707,00 | X | X |
| 186 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Восточная, д. 51 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 31.03.2017 | 39,40 | 1 | 1 | 01.09.2025 | 600,00 | 600,00 | 86:09:0801001:421 | сформирован под одним домом |
| 187 | Агириш | пгт. Агириш, ул. Ленина, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 02.09.2021 | 37,00 | 3 | 1 | 01.09.2031 | 590,00 | 590,00 | 86:09:0801002:441 | не сформирован |
| 188 | Коммунистический | пгт. Коммунистический, ул. Мира, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 01.03.2019 | 68,40 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 1 476,30 | 665,00 | 86:09:0701001:825 | сформирован под одним домом |
| 189 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Молодежная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 07.08.2018 | 58,00 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 137,80 | 707,00 | 86:09:0901001:69, 86:09:0901001:9 | не сформирован |
| 190 | Алябьевский | п. Алябьевский, ул. Новоселов, д. 47 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 05.03.2020 | 133,00 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 157,30 | 965,00 | 86:09:0901001:310, 86:09:0901001:311 | не сформирован |
| 191 | Пионерский | пгт. Пионерский, ул. Мира, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1968 | 04.06.2020 | 70,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 132,70 | 1 426,00 | 86:09:0301002:175, 86:09:0301002:174 | сформирован под одним домом |
| 192 | Пионерский | пгт. Пионерский, пер. Новый, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 21.04.2021 | 41,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 142,20 | 0,00 | отсутствует | не сформирован |
| 193 | Советский | г. Советский, ул. Геологов, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 11.06.2020 | 96,50 | 2 | 1 | 01.09.2025 | 134,90 | 151,00 | 86:09:0101005:363 | сформирован под одним домом |
| 194 | Советский | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 42 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1979 | 09.10.2020 | 161,00 | 5 | 3 | 01.09.2025 | 320,30 | 248,00 | 86:09:0101011:308 | сформирован под одним домом |
| 195 | Советский | г. Советский, ул. Калинина, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1974 | 04.03.2020 | 113,70 | 5 | 4 | 01.09.2025 | 877,60 | 705,00 | 86:09:0101008:169 | сформирован под одним домом |
| 196 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 25.09.2020 | 436,90 | 11 | 10 | 01.09.2025 | 997,80 | 857,00 | 86:09:0101008:151 | сформирован под одним домом |
| 197 | Советский | г. Советский, ул. Киевская, д. 43 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 14.12.2020 | 64,90 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 289,00 | 265,00 | 86:09:0101007:173 | сформирован под одним домом |
| 198 | Советский | г. Советский, ул. Кошевого, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 25.09.2020 | 89,50 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 334,00 | 284,00 | 86:09:0101008:349 | сформирован под одним домом |
| 199 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 26 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 15.10.2019 | 38,40 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 436,80 | 380,00 | 86:09:0101004:393 | сформирован под одним домом |
| 200 | Советский | г. Советский, ул. Макаренко, д. 32 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.03.2020 | 144,70 | 3 | 3 | 31.12.2026 | 431,30 | 1 509,00 | 86:09:0101004:390 | сформирован под одним домом |
| 201 | Советский | г. Советский, ул. Новая, д. 1А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 21.01.2020 | 12,80 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 713,70 | 864,00 | 86:09:0101007:270 | сформирован под одним домом |
| 202 | Советский | г. Советский, ул. Октябрьская, д. 3А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1998 | 25.09.2020 | 125,90 | 4 | 4 | 01.11.2025 | 620,00 | 590,00 | 86:09:0101005:529 | сформирован под одним домом |
| 203 | Советский | г. Советский, ул. Советская, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1966 | 09.10.2020 | 38,20 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 361,50 | 341,00 | 86:09:0101013:340 | сформирован под одним домом |
| 204 | Советский | г. Советский, ул. Строительная, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 09.10.2020 | 58,80 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 121,10 | 1 029,00 | 86:09:0101008:190 | сформирован под одним домом |
| 205 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Курченко, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 08.08.2017 | 37,80 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 75,00 | 800,00 | 86:09:0501002:1121 | сформирован под одним домом |
| 206 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новая, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 17.04.2019 | 69,40 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 138,80 | 560,00 | 86:09:0501001:31 | сформирован под одним домом |
| 207 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Новоселов, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 08.08.2017 | 51,40 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 102,50 | 489,00 | 86:09:0501002:70 | сформирован под одним домом |
| 208 | Таежный | пгт. Таежный, ул. Студенческая, д. 8 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1972 | 17.04.2019 | 46,10 | 1 | 1 | 31.12.2027 | 91,30 | 682,00 | 86:09:0501002:682; 86:09:0501002:684 | сформирован под одним домом |
| Итого по Сургутскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 8 130,35 | 501 | 182 | X | 51 169,60 | 75 750,65 | X | X |
| 209 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Кубанская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 16.09.2021 | 67,20 | 2 | 1 | 31.12.2029 | 413,00 | 1 091,00 | 86:03:0051605:135 | сформирован под одним домом |
| 210 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 14.10.2021 | 27,30 | 3 | 1 | 31.12.2029 | 563,00 | 1 122,00 | 86:03:0051605:111 | сформирован под одним домом |
| 211 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.11.2019 | 49,40 | 2 | 1 | 31.12.2027 | 251,50 | 336,00 | 86:03:0051604:148 | сформирован под одним домом |
| 212 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Майская, д. 46 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 14.10.2021 | 155,40 | 5 | 2 | 31.12.2025 | 1 012,00 | 1 174,00 | 86:03:0051604:379 | сформирован под одним домом |
| 213 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Обская, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1973 | 25.12.2018 | 72,80 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 230,00 | 992,00 | 86:03:0051605:92 | сформирован под одним домом |
| 214 | Барсово | пгт. Барсово, ул. Сосновый Бор, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 2001 | 14.10.2021 | 1 217,10 | 57 | 24 | 31.12.2026 | 1 394,00 | 1 692,00 | 86:03:0051604:126 | сформирован под одним домом |
| 215 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Горького, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 21.06.2019 | 56,50 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 516,00 | 810,00 | 86:03:0051704:9 | сформирован под одним домом |
| 216 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 21.06.2019 | 53,20 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 162,00 | 550,00 | 86:03:0051707:72 | сформирован под одним домом |
| 217 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Есенина, д. 24Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 15.04.2019 | 74,10 | 8 | 1 | 31.12.2025 | 168,00 | 810,00 | 86:03:0051707:70 | сформирован под одним домом |
| 218 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Кушникова, д. 56 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 21.06.2019 | 240,50 | 17 | 4 | 31.12.2025 | 298,00 | 820,00 | 86:03:0051707:77 | сформирован под одним домом |
| 219 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 31.12.2021 | 481,90 | 21 | 11 | 31.12.2029 | 96,00 | 400,00 | 86:03:0051706:47 | сформирован под одним домом |
| 220 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 21.06.2019 | 41,80 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 318,00 | 430,00 | 86:03:0051706:32 | сформирован под одним домом |
| 221 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 21А | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 09.08.2019 | 52,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 188,00 | 710,00 | 86:03:0051705:56 | сформирован под одним домом |
| 222 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Лесная, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 24.12.2019 | 24,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 168,00 | 660,00 | 86:03:0051706:3 | сформирован под одним домом |
| 223 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 24Б | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 18.10.2019 | 55,80 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 558,00 | 704,00 | 86:03:0051705:331 | сформирован под одним домом |
| 224 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 19.05.2020 | 54,40 | 3 | 1 | 31.12.2028 | 232,00 | 880,00 | 86:03:0051703:20 | сформирован под одним домом |
| 225 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Островского, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2020 | 53,60 | 4 | 1 | 31.12.2028 | 277,00 | 1 000,00 | 86:03:0051703:16 | сформирован под одним домом |
| 226 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Симонова, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 18.10.2019 | 38,20 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 286,00 | 1 000,00 | 86:03:0051705:160 | сформирован под одним домом |
| 227 | Белый Яр | пгт. Белый Яр, ул. Фадеева, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 25.12.2020 | 55,10 | 8 | 1 | 31.12.2025 | 695,00 | 710,00 | 86:03:0051705:148 | сформирован под одним домом |
| 228 | Сайгатина | д. Сайгатина, ул. Совхозная, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 19.11.2018 | 67,80 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 322,00 | 807,00 | 86:03:0051301:79 | сформирован под одним домом |
| 229 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 10-й, д. 31 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 27.09.2021 | 388,40 | 21 | 7 | 31.12.2025 | 1 075,00 | 2 309,00 | 86:03:0100118:140 | сформирован под одним домом |
| 230 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 24 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 11.06.2019 | 205,50 | 9 | 4 | 31.12.2026 | 758,00 | 1 715,00 | 86:03:0100110:87 | сформирован под одним домом |
| 231 | Лянтор | г. Лянтор, мкр 2-й, д. 60 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1983 | 04.05.2021 | 222,70 | 34 | 13 | 31.12.2025 | 1 116,00 | 2 336,00 | 86:03:100110:94 | сформирован под одним домом |
| 232 | Лянтор | г. Лянтор, ул. Эстонских Дорожников, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.05.2021 | 20,40 | 6 | 1 | 31.12.2031 | 1 864,00 | 2 235,00 | 86:03:100108:102 | сформирован под одним домом |
| 233 | Солнечный | п. Солнечный, ул. Энтузиастов, д. 10 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 25.12.2018 | 28,10 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 483,80 | 832,00 | 86:03:0051514:54 | сформирован под одним домом |
| 234 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 5 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1958 | 17.12.2020 | 43,70 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 315,00 | 768,80 | 86:03:0052103:109 | сформирован под одним домом |
| 235 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 12 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1984 | 06.07.2021 | 64,70 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 881,00 | 881,00 | 86:03:0052104:117 | сформирован под одним домом |
| 236 | Локосово | с. Локосово, ул. Балуева, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1970 | 26.05.2021 | 40,10 | 3 | 1 | 31.12.2025 | 205,80 | 296,00 | 86:03:0052104:192 | сформирован под одним домом |
| 237 | Локосово | с. Локосово, ул. Советская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.02.2021 | 317,70 | 5 | 5 | 31.12.2025 | 500,00 | 1 391,00 | 86:03:0052103:126 | сформирован под одним домом |
| 238 | Локосово | с. Локосово, ул. Центральная, д. 57, к. а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1962 | 17.12.2020 | 55,70 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 851,00 | 1 099,00 | 86:03:0052103:128 | сформирован под одним домом |
| 239 | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 06.07.2021 | 69,70 | 2 | 2 | 31.12.2025 | 1 854,00 | 1 854,00 | 86:03:0052107:145 | сформирован под одним домом |
| 240 | Локосово | с. Локосово, ул. Южная, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1976 | 17.12.2020 | 42,80 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 2 873,00 | 3 485,00 | 86:03:0521107:40 | сформирован под одним домом |
| 241 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Заводская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1975 | 06.07.2021 | 25,60 | 1 | 1 | 31.12.2023 |  | 1 027,00 | 86:03:0050102:480 | сформирован под одним домом |
| 242 | Сытомино | с. Сытомино, ул. Центральная, д. 104 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 06.07.2021 | 66,00 | 4 | 1 | 31.12.2027 | 3 671,00 | 4 067,00 | 86:03:0050102:541 | сформирован под одним домом |
| 243 | Угут | с. Угут, ул. Молодежная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 26.05.2021 | 35,10 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 140,50 | 305,00 | 86:03:001503:524 | сформирован под одним домом |
| 244 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1982 | 28.05.2019 | 247,30 | 12 | 5 | 31.12.2025 | 942,00 | 1 354,00 | 86:03:0030112:37 | сформирован под одним домом |
| 245 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 302,90 | 18 | 6 | 31.12.2025 | 734,00 | 1 045,00 | 86:03:0030112:26 | сформирован под одним домом |
| 246 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 55,70 | 5 | 1 | 31.12.2025 | 664,00 | 909,00 | 86:03:0030112:27 | сформирован под одним домом |
| 247 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Московская, д. 18 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1991 | 28.05.2019 | 211,80 | 8 | 4 | 31.12.2026 | 1 957,00 | 2 143,00 | 86:03:0030112:29 | сформирован под одним домом |
| 248 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Моховая, д. 20 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 10.02.2021 | 10,40 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 1 107,00 | 1 973,00 | 86:03:0030123:13 | сформирован под одним домом |
| 249 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 03.07.2019 | 129,00 | 10 | 4 | 31.12.2025 | 1 005,00 | 1 383,00 | 86:03:0030115:37 | сформирован под одним домом |
| 250 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 11а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 25.12.2020 | 126,00 | 17 | 4 | 31.12.2025 | 1 110,00 | 1 393,00 | 86:03:0030115:27 | сформирован под одним домом |
| 251 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 25 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 09.04.2021 | 20,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 703,00 | 938,00 | 86:03:0030114:52 | сформирован под одним домом |
| 252 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 35а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 259,00 | 15 | 5 | 31.12.2025 | 864,00 | 1 158,00 | 86:03:0030113:83 | сформирован под одним домом |
| 253 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 37а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 28.05.2019 | 34,00 | 1 | 1 | 31.12.2025 | 1 120,00 | 1 890,00 | 86:03:0030113:63 | сформирован под одним домом |
| 254 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 2 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 18.11.2019 | 148,50 | 9 | 2 | 31.12.2025 | 775,00 | 924,00 | 86:03:0030114:60 | сформирован под одним домом |
| 255 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 4а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 09.11.2020 | 109,70 | 8 | 2 | 31.12.2025 | 1 006,00 | 1 429,00 | 86:03:0030114:47 | сформирован под одним домом |
| 256 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 7 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 19.02.2020 | 54,70 | 4 | 1 | 31.12.2025 | 827,00 | 1 081,00 | 86:03:0030120:26 | сформирован под одним домом |
| 257 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 9а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1986 | 09.11.2020 | 101,80 | 10 | 3 | 31.12.2025 | 1 759,00 | 2 038,00 | 86:03:0030120:24 | сформирован под одним домом |
| 258 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 30 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 03.07.2019 | 34,30 | 6 | 1 | 31.12.2025 | 965,00 | 1 099,00 | 86:03:0030113:68 | сформирован под одним домом |
| 259 | Федоровский | пгт. Федоровский, ул. Строителей, д. 40а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1989 | 28.05.2019 | 34,10 | 2 | 1 | 31.12.2025 | 1 008,00 | 1 270,00 | 86:03:0030112:32 | сформирован под одним домом |
| 260 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1988 | 16.08.2019 | 104,20 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 1 752,00 | 2 247,00 | 86:03:0030113:82 | сформирован под одним домом |
| 261 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 3а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 162,30 | 11 | 3 | 01.01.2025 | 1 267,00 | 1 719,00 | 86:03:0030113:58 | сформирован под одним домом |
| 262 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Тюменский, д. 6 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 05.02.2019 | 421,10 | 32 | 8 | 31.12.2025 | 773,00 | 1 056,00 | 86:03:0030113:57 | сформирован под одним домом |
| 263 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 2/41 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 28.05.2019 | 105,80 | 10 | 2 | 31.12.2025 | 1 011,00 | 1 234,00 | 86:03:0030113:65 | сформирован под одним домом |
| 264 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 206,50 | 22 | 12 | 31.12.2025 | 1 643,00 | 2 053,85 | 86:03:0030113:20 | сформирован под одним домом |
| 265 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 4а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 376,60 | 20 | 8 | 31.12.2025 | 1 653,00 | 1 733,00 | 86:03:0030113:70 | сформирован под одним домом |
| 266 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 6а | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1987 | 04.04.2019 | 233,50 | 18 | 4 | 31.12.2025 | 1 237,00 | 1 623,00 | 86:0360030113:77 | сформирован под одним домом |
| 267 | Федоровский | пгт. Федоровский, пер. Центральный, д. 11 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1990 | 28.05.2019 | 76,25 | 6 | 2 | 31.12.2025 | 552,00 | 759,00 | 86:03:0030113:168 | сформирован под одним домом |
| Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району |  |  | X | X | X | X | X | 1 599,80 | 72 | 30 | X | 3 056,90 | 32 701,89 | X | X |
| 268 | Согом | д. Согом, ул. Лесная, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1985 | 13.10.2021 | 87,50 | 13 | 2 | 31.12.2031 | 87,50 | 1 371,00 | 86:02:1101001:549 | сформирован под одним домом |
| 269 | Согом | д. Согом, ул. Центральная, д. 9 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 13.10.2021 | 37,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 75,60 | 2 226,00 | 86:02:1101001:511 | сформирован под одним домом |
| 270 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 14 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 15.10.2020 | 128,00 | 2 | 2 | 31.12.2030 | 460,00 | 4 271,00 | 86:02:0301002:367 | сформирован под одним домом |
| 271 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 16 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 12.11.2019 | 86,40 | 5 | 2 | 01.12.2027 | 298,00 | 3 820,00 | 86:02:0301002:371 | сформирован под одним домом |
| 272 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 35 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.10.2020 | 76,80 | 5 | 2 | 31.12.2028 | 200,00 | 1 827,00 | 86:02:0301002:373 | сформирован под одним домом |
| 273 | Кедровый | п. Кедровый, ул. Старая Набережная, д. 37 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1969 | 15.10.2020 | 39,00 | 1 | 1 | 31.12.2028 | 196,00 | 2 091,00 | 86:02:0301002:372 | сформирован под одним домом |
| 274 | Луговской | п. Луговской, ул. Гагарина, д. 22 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1956 | 16.10.2017 | 136,60 | 5 | 2 | 02.06.2025 | 315,60 | 3 327,89 | 86:02:0704001:1505 | сформирован под одним домом |
| 275 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 1 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 16.10.2017 | 70,80 | 3 | 2 | 02.06.2025 | 320,00 | 3 352,00 | 86:02:0704001:668 | сформирован под одним домом |
| 276 | Луговской | п. Луговской, ул. Комсомольская, д. 4 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1978 | 09.10.2020 | 567,90 | 27 | 9 | 31.12.2026 | 467,00 | 3 650,00 | 86:02:0704001:674 | сформирован под одним домом |
| 277 | Луговской | п. Луговской, ул. Ленина, д. 81 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1971 | 09.10.2020 | 157,90 | 5 | 4 | 01.12.2026 | 290,00 | 3 060,00 | 86:02:0704002:718 | сформирован под одним домом |
| 278 | Кышик | с. Кышик, ул. Болотная, д. 3 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1980 | 24.05.2017 | 46,70 | 1 | 1 | 01.01.2030 | 155,20 | 1 546,00 | 86:02:0801001:474 | сформирован под одним домом |
| 279 | Троица | с. Троица, ул. Центральная, д. 21 | многоквартирный дом | аварийный | нет | 1992 | 07.11.2019 | 164,70 | 4 | 2 | 01.12.2029 | 192,00 | 2 160,00 | 86:02:0703001:75 | сформирован под одним домом |

## Приложение 2

к программе

ПЛАН

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о комплексном развитии территорий |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение или оплату расходов по договорам о комплексном развитии территорий | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 636 663,92 | 80 474 465 106,46 | 106 199,53 | 105 394,93 | 7 363 078 411,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 0,00 | 530 464,39 | 682 509,19 | 73 111 386 694,65 | 0,00 | 0,00 | 120 559,40 | 12 811 261 266,24 | 549 725,09 | 59 186 475 428,66 | 12 224,70 | 1 113 649 999,77 | 0,00 | 169 456,97 | 0,00 | 0,00 | 513052,22 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 70 360,47 | 8 014 494 392,52 | 14 206,95 | 13 402,35 | 912 761 196,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 0,00 | 56 153,52 | 71 850,58 | 7 101 733 195,61 | 0,00 | 0,00 | 5 101,98 | 544 253 330,50 | 66 563,30 | 6 543 678 651,11 | 185,30 | 13 801 214,00 | 0,00 | 25 766,20 | 0,00 | 0,00 | 46 084,38 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 1 087,30 | 134 712 094,50 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 1 013,30 | 1 715,30 | 134 712 094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 715,30 | 134 712 094,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301,30 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 2 720,80 | 396 433 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,80 | 4 070,80 | 396 433 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070,80 | 396 433 000,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649,50 | 0,00 | 0,00 | 2 421,30 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 8 033,40 | 982 153 548,39 | 328,90 | 140,30 | 5 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,60 | 0,00 | 7 704,50 | 9 978,60 | 976 703 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,60 | 976 703 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 980,30 | 0,00 | 0,00 | 4 998,30 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 4 679,20 | 819 912 582,00 | 96,60 | 96,60 | 8 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 582,60 | 6 860,88 | 811 470 582,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005,88 | 355 520 457,00 | 3 855,00 | 455 950 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 285,50 | 0,00 | 0,00 | 4 575,38 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 3 834,30 | 402 750 487,00 | 321,20 | 321,20 | 13 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 513,10 | 4 047,50 | 389 582 487,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153,70 | 111 049 393,50 | 2 893,80 | 278 533 093,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,70 | 0,00 | 0,00 | 3 226,80 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 11 908,60 | 1 222 274 977,00 | 3 988,50 | 3 641,70 | 245 081 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,80 | 0,00 | 7 920,10 | 9 773,40 | 977 193 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 773,40 | 977 193 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831,90 | 0,00 | 0,00 | 5 941,50 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1 925,80 | 156 009 144,00 | 356,80 | 161,60 | 4 609 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 0,00 | 1 569,00 | 1 867,80 | 151 400 144,00 | 0,00 | 0,00 | 942,40 | 77 683 480,00 | 740,10 | 59 915 450,00 | 185,30 | 13 801 214,00 | 0,00 | 1 454,00 | 0,00 | 0,00 | 413,80 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 989,18 | 137 280 359,43 | 791,10 | 791,10 | 20 122 582,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 198,08 | 1 450,70 | 117 157 776,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,70 | 117 157 776,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 979,50 | 0,00 | 0,00 | 471,20 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 34 181,89 | 3 762 968 200,01 | 8 249,85 | 8 249,85 | 615 888 036,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 932,04 | 32 085,60 | 3 147 080 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 085,60 | 3 147 080 163,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350,80 | 0,00 | 0,00 | 22 734,80 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 128 771,17 | 13 060 577 712,54 | 43 279,84 | 43 279,84 | 2 793 002 691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 491,33 | 106 022,95 | 10 267 575 020,70 | 0,00 | 0,00 | 31 505,25 | 3 117 924 767,70 | 72 867,40 | 7 028 214 811,89 | 1 650,30 | 121 435 441,11 | 0,00 | 21 469,10 | 0,00 | 0,00 | 84553,85 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 5 644,90 | 329 027 528,56 | 4 643,30 | 4 643,30 | 208 665 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,60 | 1 150,10 | 120 362 428,56 | 0,00 | 0,00 | 375,50 | 47 206 800,00 | 297,10 | 41 356 560,13 | 477,50 | 31 799 068,43 | 0,00 | 887,80 | 0,00 | 0,00 | 262,30 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 8 383,82 | 911 660 955,88 | 682,20 | 682,20 | 33 100 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 701,62 | 9 534,00 | 878 560 754,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 534,00 | 878 560 754,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 258,70 | 0,00 | 0,00 | 7 275,30 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 3 918,20 | 408 833 284,42 | 3 169,70 | 3 169,70 | 314 882 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,50 | 933,80 | 93 950 318,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,80 | 93 950 318,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,40 | 0,00 | 0,00 | 133,40 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 14 002,10 | 1 603 663 473,70 | 372,60 | 372,60 | 13 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 629,50 | 15 845,90 | 1 589 879 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 845,90 | 1 589 879 473,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 966,80 | 0,00 | 0,00 | 11 879,10 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 959,40 | 63 685 000,00 | 959,40 | 959,40 | 63 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 1 688,00 | 126 234 961,00 | 941,50 | 941,50 | 41 409 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,50 | 931,30 | 84 824 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,30 | 84 824 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,30 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 1 220,90 | 112 070 000,00 | 1 220,90 | 1 220,90 | 112 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 9 764,20 | 1 103 696 069,50 | 2 294,10 | 2 294,10 | 112 577 585,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 470,10 | 10 296,80 | 991 118 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296,80 | 991 118 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858,90 | 0,00 | 0,00 | 8 437,90 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 5 142,40 | 479 421 535,50 | 289,40 | 289,40 | 7 607 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 853,00 | 5 437,80 | 471 813 693,50 | 0,00 | 0,00 | 2 855,30 | 246 476 836,50 | 2 474,50 | 217 796 857,00 | 108,00 | 7 540 000,00 | 0,00 | 1 624,30 | 0,00 | 0,00 | 3 813,50 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 19 822,90 | 1 877 486 740,08 | 11 290,00 | 11 290,00 | 811 017 919,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 532,90 | 10 394,80 | 1 066 468 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 394,80 | 1 066 468 820,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136,80 | 0,00 | 0,00 | 7 258,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 10 254,45 | 773 359 447,79 | 5 268,40 | 5 268,40 | 152 678 989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 986,05 | 5 909,10 | 620 680 458,54 | 0,00 | 0,00 | 3 289,90 | 389 954 139,00 | 1 554,40 | 148 629 946,86 | 1 064,80 | 82 096 372,68 | 0,00 | 3 242,70 | 0,00 | 0,00 | 2 666,40 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 13 246,98 | 1 502 822 592,33 | 518,93 | 518,93 | 20 940 440,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 728,05 | 16 589,90 | 1 481 882 152,00 | 0,00 | 0,00 | 3 621,20 | 319 515 400,00 | 12 968,70 | 1 162 366 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 866,90 | 0,00 | 0,00 | 15 723,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 34 324,72 | 3 717 613 123,78 | 11 574,71 | 11 574,71 | 898 453 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750,01 | 28 492,25 | 2 819 159 464,70 | 0,00 | 0,00 | 21 202,35 | 2 099 716 592,20 | 7 289,90 | 719 442 872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,80 | 0,00 | 0,00 | 26 126,45 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальному району | 398,20 | 51 003 000,00 | 54,70 | 54,70 | 2 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 | 507,20 | 48 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 15 055 000,00 | 346,20 | 33 819 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 120 914,75 | 15 198 272 175,91 | 16 824,46 | 16 824,46 | 1 210 301 340,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 090,29 | 129 445,84 | 13 987 970 835,25 | 0,00 | 0,00 | 26 548,14 | 2 785 509 282,95 | 101 882,60 | 11 108 294 936,53 | 1 015,10 | 94 166 615,79 | 0,00 | 34 434,36 | 0,00 | 0,00 | 95 011,48 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 4 255,38 | 506 616 464,66 | 2 127,08 | 2 127,08 | 138 781 408,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128,30 | 2 651,10 | 367 835 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547,00 | 353 395 056,00 | 104,10 | 14 440 000,00 | 0,00 | 2 651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 588,10 | 29 319 665,15 | 472,30 | 472,30 | 19 076 337,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,80 | 110,80 | 10 243 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,80 | 10 243 327,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 8 570,70 | 954 653 361,71 | 3 931,80 | 3 931,80 | 389 487 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 638,90 | 6 030,57 | 565 166 091,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 030,57 | 565 166 091,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566,20 | 0,00 | 0,00 | 3 464,37 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 12 792,40 | 1 786 599 569,91 | 446,65 | 446,65 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 345,75 | 16 049,48 | 1 756 599 569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 049,48 | 1 756 599 569,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767,00 | 0,00 | 0,00 | 13 282,48 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 2 554,75 | 373 548 791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,75 | 3 506,15 | 373 548 791,22 | 0,00 | 0,00 | 3 506,15 | 373 548 791,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510,15 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 4 329,07 | 463 061 894,74 | 1 001,73 | 1 001,73 | 68 672 103,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,34 | 4 009,98 | 394 389 791,00 | 0,00 | 0,00 | 4 009,98 | 394 389 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,02 | 0,00 | 0,00 | 3 378,96 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 2 756,80 | 377 276 001,04 | 979,60 | 979,60 | 102 095 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,20 | 2 425,40 | 275 180 801,04 | 0,00 | 0,00 | 2 425,40 | 275 180 801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203,80 | 0,00 | 0,00 | 1 221,60 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 1 144,45 | 365 558 658,73 | 764,43 | 764,43 | 63 660 617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,02 | 722,04 | 301 898 041,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,04 | 301 898 041,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,04 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 3 535,00 | 374 459 175,26 | 553,60 | 553,60 | 19 929 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 981,40 | 3 001,80 | 354 529 575,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 001,80 | 354 529 575,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 803,40 | 0,00 | 0,00 | 198,40 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 6 679,10 | 866 423 370,80 | 1 398,00 | 1 398,00 | 107 584 436,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 281,10 | 7 105,30 | 758 838 934,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 105,30 | 758 838 934,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 348,10 | 0,00 | 0,00 | 5 757,20 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 7 607,45 | 1 170 334 315,79 | 1 377,70 | 1 377,70 | 35 297 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 229,75 | 9 531,00 | 1 135 036 615,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 620,00 | 1 055 310 000,00 | 911,00 | 79 726 615,79 | 0,00 | 2 310,69 | 0,00 | 0,00 | 7 220,31 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 16 889,53 | 1 780 638 229,68 | 986,40 | 986,40 | 38 248 329,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 903,13 | 16 606,61 | 1 742 389 899,67 | 0,00 | 0,00 | 16 606,61 | 1 742 389 899,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 704,61 | 0,00 | 0,00 | 11 902,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 48 799,22 | 6 114 017 396,32 | 2 621,17 | 2 621,17 | 192 238 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 178,05 | 57 359,61 | 5 921 779 389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 359,61 | 5 921 779 389,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 223,64 | 0,00 | 0,00 | 45 135,97 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальному району | 412,80 | 35 765 280,90 | 164,00 | 164,00 | 5 230 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,80 | 336,00 | 30 534 950,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,00 | 30 534 950,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 181,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 110 078,47 | 13 896 261 180,82 | 7 569,04 | 7 569,04 | 604 432 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 509,43 | 127 187,22 | 13 291 828 680,82 | 0,00 | 0,00 | 8 692,28 | 850 924 180,36 | 114 985,94 | 12 133 858 971,59 | 3 509,00 | 307 045 528,87 | 0,00 | 26 412,11 | 0,00 | 0,00 | 100 775,11 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 437,80 | 256 214 343,44 | 100,20 | 100,20 | 11 523 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,60 | 1 788,38 | 244 690 743,44 | 0,00 | 0,00 | 1 788,38 | 244 690 743,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,38 | 0,00 | 0,00 | 1 548,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 437,20 | 537 978 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,20 | 870,70 | 537 978 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,70 | 537 978 988,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,70 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 11 949,00 | 1 768 517 311,84 | 500,00 | 500,00 | 22 977 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 449,00 | 16 561,10 | 1 745 540 011,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 561,10 | 1 745 540 011,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949,10 | 0,00 | 0,00 | 11 612,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 1 712,42 | 454 583 626,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,42 | 4 161,90 | 454 583 626,39 | 0,00 | 0,00 | 4 161,90 | 454 583 626,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,90 | 0,00 | 0,00 | 3 166,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 3 474,20 | 615 382 842,12 | 173,20 | 173,20 | 8 629 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 301,00 | 5 128,70 | 606 753 642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 128,70 | 606 753 642,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,64 | 0,00 | 0,00 | 4 048,06 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 1 700,00 | 170 117 628,87 | 778,90 | 778,90 | 28 040 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 921,10 | 1 518,00 | 142 077 228,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 278,00 | 119 614 500,00 | 240,00 | 22 462 728,87 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 6 559,60 | 1 204 116 853,94 | 1 200,00 | 1 200,00 | 224 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,60 | 8 208,94 | 980 116 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 208,94 | 980 116 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668,94 | 0,00 | 0,00 | 6 540,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 13 602,50 | 976 416 210,53 | 1 355,40 | 1 355,40 | 40 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 247,10 | 12 749,00 | 935 754 210,53 | 0,00 | 0,00 | 2 742,00 | 151 649 810,53 | 6 738,00 | 499 521 600,00 | 3 269,00 | 284 582 800,00 | 0,00 | 3 085,00 | 0,00 | 0,00 | 9 664,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 14 382,18 | 1 558 026 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 382,18 | 17 920,50 | 1 558 026 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 920,50 | 1 558 026 210,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,00 | 0,00 | 0,00 | 14 113,50 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 50 009,47 | 5 651 031 771,11 | 3 461,34 | 3 461,34 | 268 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 548,13 | 50 890,00 | 5 382 431 771,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 890,00 | 5 382 431 771,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 068,15 | 0,00 | 0,00 | 41 821,85 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальному району | 5 814,10 | 703 875 393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814,10 | 7 390,00 | 703 875 393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 390,00 | 703 875 393,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 91 705,21 | 13 450 495 044,67 | 6 943,43 | 6 943,43 | 516 379 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 761,78 | 112 909,60 | 12 934 115 294,67 | 0,00 | 0,00 | 11 908,75 | 1 665 374 204,73 | 99 135,85 | 11 077 796 289,94 | 1 865,00 | 190 944 800,00 | 0,00 | 27 438,69 | 0,00 | 0,00 | 85 470,91 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 3 072,10 | 525 451 010,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072,10 | 4 023,00 | 525 451 010,11 | 0,00 | 0,00 | 4 023,00 | 525 451 010,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 673,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 336,20 | 397 900 224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,20 | 638,40 | 397 900 224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 | 397 900 224,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,40 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 12 394,13 | 1 772 367 311,83 | 500,00 | 500,00 | 23 919 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 894,13 | 15 935,40 | 1 748 448 011,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 935,40 | 1 748 448 011,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 095,00 | 0,00 | 0,00 | 8 840,40 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 2 958,80 | 453 674 945,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958,80 | 3 990,00 | 453 674 945,06 | 0,00 | 0,00 | 3 990,00 | 453 674 945,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 235,80 | 0,00 | 0,00 | 2 754,20 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 6 518,50 | 846 241 157,90 | 330,00 | 330,00 | 17 115 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 188,50 | 8 045,05 | 829 125 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 045,05 | 829 125 707,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672,44 | 0,00 | 0,00 | 6 372,61 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 3 574,00 | 663 465 617,98 | 1 400,00 | 1 400,00 | 133 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 174,00 | 2 276,75 | 530 465 617,98 | 0,00 | 0,00 | 2 276,75 | 530 465 617,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,45 | 0,00 | 0,00 | 1 527,30 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 7 535,40 | 947 336 631,58 | 1 575,30 | 1 575,30 | 47 259 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 960,10 | 9 490,00 | 900 077 631,58 | 0,00 | 0,00 | 1 619,00 | 155 782 631,58 | 6 006,00 | 553 350 200,00 | 1 865,00 | 190 944 800,00 | 0,00 | 2 620,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 8 469,00 | 1 067 970 842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 469,00 | 11 800,00 | 1 067 970 842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 | 1 067 970 842,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 8 940,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 40 151,68 | 5 930 320 674,16 | 3 138,13 | 3 138,13 | 295 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 013,55 | 48 181,00 | 5 635 234 674,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 181,00 | 5 635 234 674,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 966,00 | 0,00 | 0,00 | 39 215,00 |
| 10 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальному району | 6 695,40 | 845 766 629,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695,40 | 8 530,00 | 845 766 629,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530,00 | 845 766 629,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 7 640,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 56 920,90 | 8 435 807 500,00 | 5 500,05 | 5 500,05 | 405 359 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 420,85 | 71 403,00 | 8 030 447 567,60 | 0,00 | 0,00 | 18 823,00 | 2 006 077 300,00 | 50 880,00 | 5 863 992 267,60 | 1 700,00 | 160 378 000,00 | 0,00 | 19 046,81 | 0,00 | 0,00 | 52 356,19 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 2 192,18 | 304 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,18 | 2 800,00 | 304 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 304 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 13 517,57 | 1 979 204 200,00 | 500,00 | 500,00 | 24 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 017,57 | 17 110,00 | 1 954 304 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 110,00 | 1 954 304 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 132,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 3 529,80 | 556 315 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | 4 700,00 | 556 315 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 556 315 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559,10 | 0,00 | 0,00 | 3 140,90 |
| 4 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 132,20 | 290 397 700,00 | 489,50 | 489,50 | 34 265 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,70 | 2 180,00 | 256 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 180,00 | 256 132 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 5 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 7 225,65 | 829 891 800,00 | 1 298,90 | 1 298,90 | 40 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 926,75 | 8 370,00 | 789 625 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690,00 | 253 774 600,00 | 3 980,00 | 375 473 300,00 | 1 700,00 | 160 378 000,00 | 0,00 | 3 446,10 | 0,00 | 0,00 | 4 923,90 |
| 6 | Итого по Советскому муниципальному району | 8 098,40 | 1 038 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098,40 | 11 020,00 | 1 038 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020,00 | 1 038 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 |
| 7 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 15 068,90 | 2 545 739 700,00 | 3 211,65 | 3 211,65 | 305 928 932,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 857,25 | 16 590,00 | 2 239 810 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 590,00 | 2 239 810 767,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 15 906,30 |
| 8 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 6 156,20 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,20 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 633,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040,91 | 0,00 | 0,00 | 7 592,09 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 57 912,95 | 8 418 557 100,00 | 11 875,76 | 11 875,76 | 920 841 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 037,19 | 63 690,00 | 7 497 716 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 980,00 | 1 841 198 200,00 | 43 410,00 | 5 430 639 500,00 | 2 300,00 | 225 878 400,00 | 0,00 | 14 889,70 | 0,00 | 0,00 | 48 800,30 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 12 735,35 | 1 916 478 700,00 | 500,00 | 500,00 | 25 920 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,35 | 15 900,00 | 1 890 557 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 900,00 | 1 890 557 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263,00 | 0,00 | 0,00 | 10 637,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 2 236,80 | 379 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,80 | 3 080,00 | 379 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080,00 | 379 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,70 | 0,00 | 0,00 | 2 680,30 |
| 3 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 7 007,50 | 947 332 200,00 | 1 281,40 | 1 281,40 | 33 997 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 726,10 | 9 300,00 | 913 334 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 225 878 400,00 | 4 700,00 | 461 577 700,00 | 2 300,00 | 225 878 400,00 | 0,00 | 2 961,00 | 0,00 | 0,00 | 6 339,00 |
| 4 | Итого по Советскому муниципальному району | 8 906,10 | 1 235 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,10 | 12 600,00 | 1 235 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 1 235 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950,00 | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 |
| 5 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 21 945,10 | 3 219 517 900,00 | 10 094,36 | 10 094,36 | 860 922 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 850,74 | 16 110,00 | 2 358 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 110,00 | 2 358 595 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 13 074,00 |
| 6 | Итого по Ханты-Мансийский муниципальному району | 5 082,10 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082,10 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 700,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 6 420,00 |

## Приложение 3

к программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 35 293 | 13 597 | 10 358 | 3 239 | 636 663,92 | 498 015,65 | 138 648,27 | 80 474 465 106,46 | 13 817 957 614,28 | 59 679 227 236,34 | 6 977 280 255,84 | 89 118 627,60 | 0,00 | 89 118 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 4 462 | 1 614 | 1 120 | 494 | 70 360,47 | 49 768,35 | 20 592,12 | 8 014 494 392,52 | 607 024 837,24 | 6 608 512 779,51 | 798 956 775,77 | 89 118 627,60 | 0,00 | 89 118 627,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 79 | 41 | 32 | 9 | 1 087,30 | 854,20 | 233,10 | 134 712 094,50 | 46 031 603,00 | 79 250 644,79 | 9 429 846,71 | 7 290 450,00 | 0,00 | 7 290 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 215 | 79 | 48 | 31 | 2 720,80 | 1 567,00 | 1 153,80 | 396 433 000,19 | 140 694 071,29 | 220 059 958,34 | 35 678 970,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 551 | 209 | 103 | 106 | 8 033,40 | 4 618,30 | 3 415,10 | 982 153 548,39 | 0,00 | 913 402 800,00 | 68 750 748,39 | 20 265 102,00 | 0,00 | 20 265 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 203 | 120 | 85 | 35 | 4 679,20 | 3 217,80 | 1 461,40 | 819 912 582,00 | 0,00 | 729 722 197,70 | 90 190 384,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 133 | 78 | 63 | 15 | 3 834,30 | 3 167,40 | 666,90 | 402 750 487,00 | 0,00 | 374 557 952,74 | 28 192 534,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 794 | 256 | 186 | 70 | 11 908,60 | 8 788,30 | 3 120,30 | 1 222 274 977,00 | 0,00 | 1 087 443 500,00 | 134 831 477,00 | 41 384 141,60 | 0,00 | 41 384 141,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 107 | 40 | 11 | 29 | 1 925,80 | 589,70 | 1 336,10 | 156 009 144,00 | 0,00 | 145 088 503,92 | 10 920 640,08 | 20 178 934,00 | 0,00 | 20 178 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 54 | 44 | 35 | 9 | 1 989,18 | 1 572,47 | 416,71 | 137 280 359,43 | 6 749 903,16 | 123 666 368,27 | 6 864 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 326 | 747 | 557 | 190 | 34 181,89 | 25 393,18 | 8 788,71 | 3 762 968 200,01 | 413 549 259,79 | 2 935 320 853,75 | 414 098 086,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 7 098 | 2 822 | 2 296 | 526 | 128 771,17 | 105 833,30 | 22 937,87 | 13 060 577 712,54 | 1 030 826 139,14 | 10 961 359 911,85 | 1 068 391 661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 224 | 126 | 107 | 19 | 5 644,90 | 4 812,50 | 832,40 | 329 027 528,56 | 29 273 300,00 | 289 883 402,69 | 9 870 825,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 502 | 221 | 177 | 44 | 8 383,82 | 6 553,60 | 1 830,22 | 911 660 955,88 | 0,00 | 847 844 688,65 | 63 816 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 280 | 91 | 79 | 12 | 3 918,20 | 3 276,20 | 642,00 | 408 833 284,42 | 24 752 639,14 | 347 285 649,58 | 36 794 995,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 806 | 296 | 207 | 89 | 14 002,10 | 10 671,20 | 3 330,90 | 1 603 663 473,70 | 122 449 700,00 | 1 401 030 600,00 | 80 183 173,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 49 | 17 | 17 | 0 | 959,40 | 959,40 | 0,00 | 63 685 000,00 | 4 586 500,00 | 54 640 550,00 | 4 457 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 89 | 38 | 36 | 2 | 1 688,00 | 1 602,00 | 86,00 | 126 234 961,00 | 18 581 800,00 | 101 341 412,94 | 6 311 748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 48 | 29 | 29 | 0 | 1 220,90 | 1 220,90 | 0,00 | 112 070 000,00 | 0,00 | 99 546 800,00 | 12 523 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 350 | 200 | 170 | 30 | 9 764,20 | 8 228,60 | 1 535,60 | 1 103 696 069,50 | 53 836 900,00 | 972 600 444,20 | 77 258 725,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 217 | 118 | 84 | 34 | 5 142,40 | 3 676,70 | 1 465,70 | 479 421 535,50 | 46 029 800,00 | 419 009 089,27 | 14 382 646,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 229 | 438 | 378 | 60 | 19 822,90 | 17 140,40 | 2 682,50 | 1 877 486 740,08 | 140 497 400,00 | 1 530 319 657,12 | 206 669 682,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 500 | 210 | 152 | 58 | 10 254,45 | 7 777,40 | 2 477,05 | 773 359 447,79 | 78 068 000,00 | 641 156 286,43 | 54 135 161,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 510 | 302 | 242 | 60 | 13 246,98 | 10 464,88 | 2 782,10 | 1 502 822 592,33 | 137 313 000,00 | 1 290 368 462,68 | 75 141 129,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 274 | 726 | 616 | 110 | 34 324,72 | 29 367,32 | 4 957,40 | 3 717 613 123,78 | 369 358 800,00 | 2 927 018 498,29 | 421 235 825,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 20 | 10 | 2 | 8 | 398,20 | 82,20 | 316,00 | 51 003 000,00 | 6 078 300,00 | 39 314 370,00 | 5 610 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 6 715 | 2 606 | 1 991 | 615 | 120 914,75 | 93 434,42 | 27 480,33 | 15 198 272 175,91 | 1 982 828 461,62 | 11 932 515 644,98 | 1 282 928 069,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 174 | 101 | 74 | 27 | 4 255,38 | 3 116,88 | 1 138,50 | 506 616 464,66 | 0,00 | 501 550 300,00 | 5 066 164,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 32 | 15 | 13 | 2 | 588,10 | 529,30 | 58,80 | 29 319 665,15 | 3 132 670,53 | 24 134 618,05 | 2 052 376,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 632 | 213 | 166 | 47 | 8 570,70 | 6 596,70 | 1 974,00 | 954 653 361,71 | 211 737 192,93 | 646 595 630,78 | 96 320 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 801 | 257 | 180 | 77 | 12 792,40 | 9 195,20 | 3 597,20 | 1 786 599 569,91 | 313 983 900,00 | 1 347 553 700,00 | 125 061 969,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 186 | 65 | 40 | 25 | 2 554,75 | 1 788,60 | 766,15 | 373 548 791,22 | 44 068 600,00 | 295 860 800,00 | 33 619 391,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 245 | 97 | 87 | 10 | 4 329,07 | 3 843,67 | 485,40 | 463 061 894,74 | 65 110 700,00 | 374 798 100,00 | 23 153 094,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 177 | 106 | 86 | 20 | 2 756,80 | 2 184,50 | 572,30 | 377 276 001,04 | 0,00 | 335 775 640,91 | 41 500 360,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 31 | 24 | 24 | 0 | 1 144,45 | 1 144,45 | 0,00 | 365 558 658,73 | 0,00 | 339 969 552,57 | 25 589 106,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 104 | 67 | 14 | 53 | 3 535,00 | 732,00 | 2 803,00 | 374 459 175,26 | 58 456 100,00 | 304 769 300,00 | 11 233 775,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 401 | 138 | 118 | 20 | 6 679,10 | 5 642,10 | 1 037,00 | 866 423 370,80 | 114 065 800,00 | 657 051 000,00 | 95 306 570,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 371 | 154 | 117 | 37 | 7 607,45 | 5 830,00 | 1 777,45 | 1 170 334 315,79 | 191 628 600,00 | 920 189 000,00 | 58 516 715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 616 | 344 | 260 | 84 | 16 889,53 | 13 270,60 | 3 618,93 | 1 780 638 229,68 | 261 445 249,09 | 1 430 161 069,09 | 89 031 911,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 929 | 1 018 | 809 | 209 | 48 799,22 | 39 396,42 | 9 402,80 | 6 114 017 396,32 | 719 199 649,07 | 4 722 275 833,58 | 672 541 913,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 16 | 7 | 3 | 4 | 412,80 | 164,00 | 248,80 | 35 765 280,90 | 0,00 | 31 831 100,00 | 3 934 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 5 676 | 2 325 | 1 754 | 571 | 110 078,47 | 86 083,84 | 23 994,63 | 13 896 261 180,82 | 1 874 172 276,28 | 10 801 552 900,00 | 1 220 536 004,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 28 | 10 | 6 | 4 | 437,80 | 266,10 | 171,70 | 256 214 343,44 | 38 201 000,00 | 215 451 200,00 | 2 562 143,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 28 | 10 | 10 | 0 | 437,20 | 437,20 | 0,00 | 537 978 988,78 | 61 312 000,00 | 417 489 300,00 | 59 177 688,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 781 | 267 | 170 | 97 | 11 949,00 | 8 340,90 | 3 608,10 | 1 768 517 311,84 | 230 611 300,00 | 1 414 109 800,00 | 123 796 211,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 96 | 33 | 22 | 11 | 1 712,42 | 1 102,30 | 610,12 | 454 583 626,39 | 55 765 400,00 | 357 905 700,00 | 40 912 526,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 151 | 67 | 54 | 13 | 3 474,20 | 2 803,30 | 670,90 | 615 382 842,12 | 85 135 600,00 | 499 478 100,00 | 30 769 142,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 63 | 37 | 17 | 20 | 1 700,00 | 799,90 | 900,10 | 170 117 628,87 | 38 944 700,00 | 126 069 400,00 | 5 103 528,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 408 | 140 | 116 | 24 | 6 559,60 | 5 367,50 | 1 192,10 | 1 204 116 853,94 | 176 883 200,00 | 894 780 800,00 | 132 452 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 687 | 357 | 219 | 138 | 13 602,50 | 9 591,90 | 4 010,60 | 976 416 210,53 | 170 846 000,00 | 756 749 400,00 | 48 820 810,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 569 | 276 | 220 | 56 | 14 382,18 | 11 518,90 | 2 863,28 | 1 558 026 210,53 | 240 116 200,00 | 1 240 008 700,00 | 77 901 310,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 640 | 1 023 | 828 | 195 | 50 009,47 | 40 672,84 | 9 336,63 | 5 651 031 771,11 | 677 328 176,28 | 4 352 090 100,00 | 621 613 494,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 225 | 105 | 92 | 13 | 5 814,10 | 5 183,00 | 631,10 | 703 875 393,27 | 99 028 700,00 | 527 420 400,00 | 77 426 293,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 4 848 | 1 884 | 1 399 | 485 | 91 705,21 | 70 777,91 | 20 927,30 | 13 450 495 044,67 | 3 542 375 200,00 | 8 732 771 600,00 | 1 175 348 244,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 148 | 54 | 36 | 18 | 3 072,10 | 2 071,80 | 1 000,30 | 525 451 010,11 | 133 247 700,00 | 386 948 800,00 | 5 254 510,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 24 | 9 | 9 | 0 | 336,20 | 336,20 | 0,00 | 397 900 224,72 | 86 227 000,00 | 267 904 200,00 | 43 769 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 832 | 296 | 151 | 145 | 12 394,13 | 7 283,13 | 5 111,00 | 1 772 367 311,83 | 439 964 300,00 | 1 208 337 300,00 | 124 065 711,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 224 | 59 | 41 | 18 | 2 958,80 | 1 962,00 | 996,80 | 453 674 945,06 | 105 828 400,00 | 307 015 800,00 | 40 830 745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 323 | 125 | 97 | 28 | 6 518,50 | 5 282,70 | 1 235,80 | 846 241 157,90 | 224 792 300,00 | 579 136 800,00 | 42 312 057,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 152 | 69 | 57 | 12 | 3 574,00 | 2 997,50 | 576,50 | 663 465 617,98 | 190 393 300,00 | 400 091 100,00 | 72 981 217,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 355 | 180 | 128 | 52 | 7 535,40 | 5 407,10 | 2 128,30 | 947 336 631,58 | 314 026 500,00 | 585 943 300,00 | 47 366 831,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 374 | 158 | 116 | 42 | 8 469,00 | 6 412,70 | 2 056,30 | 1 067 970 842,11 | 313 188 500,00 | 701 383 800,00 | 53 398 542,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 122 | 795 | 644 | 151 | 40 151,68 | 33 044,58 | 7 107,10 | 5 930 320 674,16 | 1 508 269 900,00 | 3 769 715 500,00 | 652 335 274,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 294 | 139 | 120 | 19 | 6 695,40 | 5 980,20 | 715,20 | 845 766 629,22 | 226 437 300,00 | 526 295 000,00 | 93 034 329,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 3 307 | 1 183 | 870 | 313 | 56 920,90 | 44 197,58 | 12 723,32 | 8 435 807 500,00 | 2 312 618 600,00 | 5 413 330 000,00 | 709 858 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 76 | 48 | 36 | 12 | 2 192,18 | 1 684,18 | 508,00 | 304 914 500,00 | 80 561 300,00 | 215 205 700,00 | 9 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 969 | 332 | 186 | 146 | 13 517,57 | 8 238,50 | 5 279,07 | 1 979 204 200,00 | 502 187 000,00 | 1 338 472 900,00 | 138 544 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 276 | 72 | 53 | 19 | 3 529,80 | 2 587,40 | 942,40 | 556 315 700,00 | 133 198 300,00 | 373 048 900,00 | 50 068 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 70 | 20 | 4 | 16 | 1 132,20 | 274,00 | 858,20 | 290 397 700,00 | 79 654 400,00 | 178 799 500,00 | 31 943 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 404 | 192 | 128 | 64 | 7 225,65 | 5 161,20 | 2 064,45 | 829 891 800,00 | 284 515 800,00 | 487 283 500,00 | 58 092 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Советскому муниципальному району | 330 | 145 | 110 | 35 | 8 098,40 | 6 184,40 | 1 914,00 | 1 038 271 400,00 | 311 532 100,00 | 674 825 700,00 | 51 913 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 940 | 268 | 256 | 12 | 15 068,90 | 14 385,20 | 683,70 | 2 545 739 700,00 | 676 288 400,00 | 1 597 320 600,00 | 272 130 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 242 | 106 | 97 | 9 | 6 156,20 | 5 682,70 | 473,50 | 891 072 500,00 | 244 681 300,00 | 548 373 200,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 3 187 | 1 163 | 928 | 235 | 57 912,95 | 47 920,25 | 9 992,70 | 8 418 557 100,00 | 2 468 112 100,00 | 5 229 184 400,00 | 721 260 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 745 | 263 | 169 | 94 | 12 735,35 | 8 627,15 | 4 108,20 | 1 916 478 700,00 | 487 951 300,00 | 1 294 373 800,00 | 134 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 130 | 37 | 32 | 5 | 2 236,80 | 1 980,70 | 256,10 | 379 511 600,00 | 90 804 800,00 | 254 550 700,00 | 34 156 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 358 | 177 | 115 | 62 | 7 007,50 | 5 083,50 | 1 924,00 | 947 332 200,00 | 322 380 700,00 | 558 638 200,00 | 66 313 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Советскому муниципальному району | 374 | 155 | 121 | 34 | 8 906,10 | 6 999,60 | 1 906,50 | 1 235 808 200,00 | 371 803 800,00 | 802 213 900,00 | 61 790 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 1 369 | 444 | 406 | 38 | 21 945,10 | 20 235,70 | 1 709,40 | 3 219 517 900,00 | 996 010 000,00 | 1 877 850 800,00 | 345 657 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 211 | 87 | 85 | 2 | 5 082,10 | 4 993,60 | 88,50 | 719 908 500,00 | 199 161 500,00 | 441 557 000,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3.1

к программе

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА БЕЗ УЧАСТИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств автономного округа и местных бюджетов, в т.ч.: | 207 | 109 | 72 | 37 | 4563,50 | 3113,90 | 1449,60 | 360 977 098,90 | 0,00 | 342 522 793,80 | 18 454 305,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 115 | 64 | 55 | 9 | 3032,00 | 2579,90 | 452,10 | 169 674 037,78 | 0,00 | 163 950 792,86 | 5 723 244,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 30 | 17 | 17 | 0 | 806,80 | 806,80 | 0,00 | 31 651 199,00 |  | 30 068 639,03 | 1 582 559,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 85 | 47 | 38 | 9 | 2225,20 | 1773,10 | 452,10 | 138 022 838,78 |  | 133 882 153,83 | 4 140 684,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 29 | 16 | 11 | 5 | 624,20 | 363,90 | 260,30 | 64 969 355,85 | 0,00 | 60 421 500,94 | 4 547 854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 29 | 16 | 11 | 5 | 624,20 | 363,90 | 260,30 | 64 969 355,85 |  | 60 421 500,94 | 4 547 854,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 14 | 8 | 6 | 2 | 291,70 | 170,10 | 121,60 | 33 012 105,27 | 0,00 | 31 361 500,00 | 1 650 605,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 14 | 8 | 6 | 2 | 291,70 | 170,10 | 121,60 | 33 012 105,27 |  | 31 361 500,00 | 1 650 605,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 24 | 12 | 0 | 12 | 301,30 | 0,00 | 301,30 | 44 739 000,00 | 0,00 | 41 607 200,00 | 3 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 24 | 12 | 0 | 12 | 301,30 | 0,00 | 301,30 | 44 739 000 |  | 41 607 200,00 | 3 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 25 | 9 | 0 | 9 | 314,30 | 0,00 | 314,30 | 48 582 600,00 | 0,00 | 45 181 800,00 | 3 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 25 | 9 | 0 | 9 | 314,30 | 0,00 | 314,30 | 48 582 600,00 |  | 45 181 800,00 | 3 400 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 3.2

к программе

ПЛАН

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ИСТОЧНИКАМ

Утратил силу с 22 марта 2025 года. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2025 N 101-п.

## Приложение 3.2

к программе

ПЛАН

ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ИСТОЧНИКАМ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого по программе с учетом подлежащих зачету и восстановлению | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Всего с учетом, подлежащих зачету <*> | Всего с учетом, подлежащих восстановлению <*> | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств Фонда, подлежащих зачету <*> | за счет средств Фонда, подлежащих восстановлению <*> | за счет средств бюджета автономного округа | за счет средств бюджета автономного округа, подлежащих зачету <*> | за счет средств местного бюджета | за счет средств местного бюджета, подлежащих зачету <*> | за счет средств местного бюджета, подлежащих восстановлению <*> |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 80 474 465 106,46 | 79 291 407 406,56 | 1 157 897 749,84 | 25 159 950,06 | 13 443 695 168,49 | 352 008 990,00 | 22 253 455,79 | 58 975 296 426,37 | 703 930 809,97 | 6 872 415 811,70 | 101 957 949,87 | 2 906 494,27 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 8 014 494 392,52 | 7 436 421 416,14 | 552 913 026,32 | 25 159 950,06 | 391 295 804,00 | 193 475 577,45 | 22 253 455,79 | 6 295 272 614,52 | 313 240 164,99 | 749 852 997,62 | 46 197 283,88 | 2 906 494,27 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 134 712 094,50 | 0,00 | 134 712 094,50 | 0,00 | 0,00 | 46 031 603,00 | 0,00 | 0,00 | 79 250 644,79 | 0,00 | 9 429 846,71 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 396 433 000,19 | 0,00 | 396 433 000,19 | 0,00 | 0,00 | 140 694 071,29 | 0,00 | 0,00 | 220 059 958,34 | 0,00 | 35 678 970,56 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 982 153 548,39 | 982 153 548,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 402 800,00 | 0,00 | 68 750 748,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 819 912 582,00 | 819 912 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 722 197,70 | 0,00 | 90 190 384,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 402 750 487,00 | 402 750 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 557 952,74 | 0,00 | 28 192 534,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 222 274 977,00 | 1 222 274 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 443 500,00 | 0,00 | 134 831 477,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 156 009 144,00 | 156 009 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 088 503,92 | 0,00 | 10 920 640,08 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 137 280 359,43 | 115 512 427,80 | 21 767 931,63 | 0,00 | 0,00 | 6 749 903,16 | 0,00 | 109 736 806,41 | 13 929 561,86 | 5 775 621,39 | 1 088 466,61 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 3 762 968 200,01 | 3 737 808 249,95 | 0,00 | 25 159 950,06 | 391 295 804,00 | 0,00 | 22 253 455,79 | 2 935 320 853,75 | 0,00 | 411 191 592,20 | 0,00 | 2 906 494,27 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 13 060 577 712,54 | 13 060 577 712,54 | 0,00 | 0,00 | 1 030 826 139,14 | 0,00 | 0,00 | 10 961 359 911,85 | 0,00 | 1 068 391 661,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 329 027 528,56 | 329 027 528,56 | 0,00 | 0,00 | 29 273 300,00 | 0,00 | 0,00 | 289 883 402,69 | 0,00 | 9 870 825,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 911 660 955,88 | 911 660 955,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847 844 688,65 | 0,00 | 63 816 267,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 408 833 284,42 | 408 833 284,42 | 0,00 | 0,00 | 24 752 639,14 | 0,00 | 0,00 | 347 285 649,58 | 0,00 | 36 794 995,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 1 603 663 473,70 | 1 603 663 473,70 | 0,00 | 0,00 | 122 449 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 030 600,00 | 0,00 | 80 183 173,70 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 63 685 000,00 | 63 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 586 500,00 | 0,00 | 0,00 | 54 640 550,00 | 0,00 | 4 457 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 126 234 961,00 | 126 234 961,00 | 0,00 | 0,00 | 18 581 800,00 | 0,00 | 0,00 | 101 341 412,94 | 0,00 | 6 311 748,06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 112 070 000,00 | 112 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 546 800,00 | 0,00 | 12 523 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 1 103 696 069,50 | 1 103 696 069,50 | 0,00 | 0,00 | 53 836 900,00 | 0,00 | 0,00 | 972 600 444,20 | 0,00 | 77 258 725,30 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 479 421 535,50 | 479 421 535,50 | 0,00 | 0,00 | 46 029 800,00 | 0,00 | 0,00 | 419 009 089,27 | 0,00 | 14 382 646,23 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 877 486 740,08 | 1 877 486 740,08 | 0,00 | 0,00 | 140 497 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 530 319 657,12 | 0,00 | 206 669 682,96 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 773 359 447,79 | 773 359 447,79 | 0,00 | 0,00 | 78 068 000,00 | 0,00 | 0,00 | 641 156 286,43 | 0,00 | 54 135 161,36 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 502 822 592,33 | 1 502 822 592,33 | 0,00 | 0,00 | 137 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 368 462,68 | 0,00 | 75 141 129,65 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 3 717 613 123,78 | 3 717 613 123,78 | 0,00 | 0,00 | 369 358 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 018 498,29 | 0,00 | 421 235 825,49 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 51 003 000,00 | 51 003 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 078 300,00 | 0,00 | 0,00 | 39 314 370,00 | 0,00 | 5 610 330,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 15 198 272 175,91 | 14 593 287 452,39 | 604 984 723,52 | 0,00 | 1 824 295 049,07 | 158 533 412,55 | 0,00 | 11 541 825 000,00 | 390 690 644,98 | 1 227 167 403,32 | 55 760 665,99 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 506 616 464,66 | 506 616 464,66 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 550 300,00 | 0,00 | 5 066 164,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 29 319 665,15 | 20 682 580,65 | 8 637 084,50 | 0,00 | 0,00 | 3 132 670,53 | 0,00 | 19 234 800,00 | 4 899 818,05 | 1 447 780,65 | 604 595,92 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 954 653 361,71 | 520 086 741,59 | 434 566 620,12 | 0,00 | 57 509 500,00 | 154 227 692,93 | 0,00 | 405 367 700,00 | 241 227 930,78 | 57 209 541,59 | 39 110 996,41 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 1 786 599 569,91 | 1 786 599 569,91 |  | 0,00 | 313 983 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 553 700,00 | 0,00 | 125 061 969,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 373 548 791,22 | 373 548 791,22 |  | 0,00 | 44 068 600,00 | 0,00 | 0,00 | 295 860 800,00 | 0,00 | 33 619 391,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 463 061 894,74 | 463 061 894,74 |  | 0,00 | 65 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 374 798 100,00 | 0,00 | 23 153 094,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 377 276 001,04 | 306 985 168,54 | 70 290 832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 216 800,00 | 62 558 840,91 | 33 768 368,54 | 7 731 991,59 | 0,00 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 365 558 658,73 | 326 536 881,73 | 39 021 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 679 300,00 | 36 290 252,57 | 22 857 581,73 | 2 731 524,43 | 0,00 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 374 459 175,26 | 374 459 175,26 |  | 0,00 | 58 456 100,00 | 0,00 | 0,00 | 304 769 300,00 | 0,00 | 11 233 775,26 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 866 423 370,80 | 866 423 370,80 |  | 0,00 | 114 065 800,00 | 0,00 | 0,00 | 657 051 000,00 | 0,00 | 95 306 570,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 1 170 334 315,79 | 1 170 334 315,79 |  | 0,00 | 191 628 600,00 | 0,00 | 0,00 | 920 189 000,00 | 0,00 | 58 516 715,79 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 780 638 229,68 | 1 777 472 105,28 | 3 166 124,40 | 0,00 | 260 272 200,00 | 1 173 049,09 | 0,00 | 1 428 326 300,00 | 1 834 769,09 | 88 873 605,28 | 158 306,22 | 0,00 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 6 114 017 396,32 | 6 064 715 111,32 | 49 302 285,00 | 0,00 | 719 199 649,07 | 0,00 | 0,00 | 4 678 396 800,00 | 43 879 033,58 | 667 118 662,25 | 5 423 251,42 | 0,00 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 35 765 280,90 | 35 765 280,90 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 831 100,00 | 0,00 | 3 934 180,90 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 13 896 261 180,82 | 13 896 261 180,82 | 0,00 | 0,00 | 1 874 172 276,28 | 0,00 | 0,00 | 10 801 552 900,00 | 0,00 | 1 220 536 004,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 256 214 343,44 | 256 214 343,44 | 0,00 | 0,00 | 38 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 451 200,00 | 0,00 | 2 562 143,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 537 978 988,78 | 537 978 988,78 | 0,00 | 0,00 | 61 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 417 489 300,00 | 0,00 | 59 177 688,78 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 1 768 517 311,84 | 1 768 517 311,84 | 0,00 | 0,00 | 230 611 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 109 800,00 | 0,00 | 123 796 211,84 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 454 583 626,39 | 454 583 626,39 | 0,00 | 0,00 | 55 765 400,00 | 0,00 | 0,00 | 357 905 700,00 | 0,00 | 40 912 526,39 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 615 382 842,12 | 615 382 842,12 | 0,00 | 0,00 | 85 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 499 478 100,00 | 0,00 | 30 769 142,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 170 117 628,87 | 170 117 628,87 | 0,00 | 0,00 | 38 944 700,00 | 0,00 | 0,00 | 126 069 400,00 | 0,00 | 5 103 528,87 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 1 204 116 853,94 | 1 204 116 853,94 | 0,00 | 0,00 | 176 883 200,00 | 0,00 | 0,00 | 894 780 800,00 | 0,00 | 132 452 853,94 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 976 416 210,53 | 976 416 210,53 | 0,00 | 0,00 | 170 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 756 749 400,00 | 0,00 | 48 820 810,53 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 558 026 210,53 | 1 558 026 210,53 | 0,00 | 0,00 | 240 116 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 008 700,00 | 0,00 | 77 901 310,53 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5 651 031 771,11 | 5 651 031 771,11 | 0,00 | 0,00 | 677 328 176,28 | 0,00 | 0,00 | 4 352 090 100,00 | 0,00 | 621 613 494,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 703 875 393,27 | 703 875 393,27 | 0,00 | 0,00 | 99 028 700,00 | 0,00 | 0,00 | 527 420 400,00 | 0,00 | 77 426 293,27 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 13 450 495 044,67 | 13 450 495 044,67 | 0,00 | 0,00 | 3 542 375 200,00 | 0,00 | 0,00 | 8 732 771 600,00 | 0,00 | 1 175 348 244,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 525 451 010,11 | 525 451 010,11 | 0,00 | 0,00 | 133 247 700,00 | 0,00 | 0,00 | 386 948 800,00 | 0,00 | 5 254 510,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 397 900 224,72 | 397 900 224,72 | 0,00 | 0,00 | 86 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 267 904 200,00 | 0,00 | 43 769 024,72 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 1 772 367 311,83 | 1 772 367 311,83 | 0,00 | 0,00 | 439 964 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 337 300,00 | 0,00 | 124 065 711,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 453 674 945,06 | 453 674 945,06 | 0,00 | 0,00 | 105 828 400,00 | 0,00 | 0,00 | 307 015 800,00 | 0,00 | 40 830 745,06 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 846 241 157,90 | 846 241 157,90 | 0,00 | 0,00 | 224 792 300,00 | 0,00 | 0,00 | 579 136 800,00 | 0,00 | 42 312 057,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 663 465 617,98 | 663 465 617,98 | 0,00 | 0,00 | 190 393 300,00 | 0,00 | 0,00 | 400 091 100,00 | 0,00 | 72 981 217,98 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 947 336 631,58 | 947 336 631,58 | 0,00 | 0,00 | 314 026 500,00 | 0,00 | 0,00 | 585 943 300,00 | 0,00 | 47 366 831,58 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 067 970 842,11 | 1 067 970 842,11 | 0,00 | 0,00 | 313 188 500,00 | 0,00 | 0,00 | 701 383 800,00 | 0,00 | 53 398 542,11 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 5 930 320 674,16 | 5 930 320 674,16 | 0,00 | 0,00 | 1 508 269 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 769 715 500,00 | 0,00 | 652 335 274,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 845 766 629,22 | 845 766 629,22 | 0,00 | 0,00 | 226 437 300,00 | 0,00 | 0,00 | 526 295 000,00 | 0,00 | 93 034 329,22 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 8 435 807 500,00 | 8 435 807 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 618 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 413 330 000,00 | 0,00 | 709 858 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 304 914 500,00 | 304 914 500,00 | 0,00 | 0,00 | 80 561 300,00 | 0,00 | 0,00 | 215 205 700,00 | 0,00 | 9 147 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 1 979 204 200,00 | 1 979 204 200,00 | 0,00 | 0,00 | 502 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 472 900,00 | 0,00 | 138 544 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 556 315 700,00 | 556 315 700,00 | 0,00 | 0,00 | 133 198 300,00 | 0,00 | 0,00 | 373 048 900,00 | 0,00 | 50 068 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 290 397 700,00 | 290 397 700,00 | 0,00 | 0,00 | 79 654 400,00 | 0,00 | 0,00 | 178 799 500,00 | 0,00 | 31 943 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 829 891 800,00 | 829 891 800,00 | 0,00 | 0,00 | 284 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 487 283 500,00 | 0,00 | 58 092 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 038 271 400,00 | 1 038 271 400,00 | 0,00 | 0,00 | 311 532 100,00 | 0,00 | 0,00 | 674 825 700,00 | 0,00 | 51 913 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 2 545 739 700,00 | 2 545 739 700,00 | 0,00 | 0,00 | 676 288 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 320 600,00 | 0,00 | 272 130 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 891 072 500,00 | 891 072 500,00 | 0,00 | 0,00 | 244 681 300,00 | 0,00 | 0,00 | 548 373 200,00 | 0,00 | 98 018 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 8 418 557 100,00 | 8 418 557 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 468 112 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229 184 400,00 | 0,00 | 721 260 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 1 916 478 700,00 | 1 916 478 700,00 | 0,00 | 0,00 | 487 951 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 373 800,00 | 0,00 | 134 153 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 379 511 600,00 | 379 511 600,00 | 0,00 | 0,00 | 90 804 800,00 | 0,00 | 0,00 | 254 550 700,00 | 0,00 | 34 156 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 947 332 200,00 | 947 332 200,00 | 0,00 | 0,00 | 322 380 700,00 | 0,00 | 0,00 | 558 638 200,00 | 0,00 | 66 313 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по Советскому муниципальному району | 1 235 808 200,00 | 1 235 808 200,00 | 0,00 | 0,00 | 371 803 800,00 | 0,00 | 0,00 | 802 213 900,00 | 0,00 | 61 790 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 3 219 517 900,00 | 3 219 517 900,00 | 0,00 | 0,00 | 996 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 877 850 800,00 | 0,00 | 345 657 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 719 908 500,00 | 719 908 500,00 | 0,00 | 0,00 | 199 161 500,00 | 0,00 | 0,00 | 441 557 000,00 | 0,00 | 79 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> за счет субсидии, предоставленной в рамках постановления Правительства автономного округа от 1 апреля 2019 года N 104-п "Об адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", и программы.

## Приложение 4

к программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 20.03.2026 N 73-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Всего по программе переселения, в т.ч.: | 31 210,19 | 122 857,10 | 79 315,66 | 121 767,75 | 110 078,47 | 92 006,51 | 57 235,20 | 57 912,95 | 672 383,83 | 1 779 | 7 049 | 4 509 | 6 796 | 5 676 | 4 872 | 3 332 | 3 187 | 37 200 |
|  | в части, предусматривающей финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 22 557,39 | 108 396,12 | 68 178,13 | 120 914,75 | 110 078,47 | 91 705 | 56 921 | 57 913 | 636 663,92 | 1 355 | 6 292 | 3 913 | 6 715 | 5 676 | 4 848 | 3 307 | 3 187 | 35 293 |
|  | Всего по этапу 2024 года | 22 557,39 | 47 803,08 | x | x | x | x | x | x | 70 360,47 | 1 355 | 3 107 | x | x | x | x | x | x | 4 462 |
| 1 | Итого по городскому округу Мегион | 151,60 | 935,70 | x | x | x | x | x | x | 1 087,30 | 15 | 64 | x | x | x | x | x | x | 79 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 2 720,80 | x | x | x | x | x | x | 2 720,80 | 0 | 215 | x | x | x | x | x | x | 215 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 3 002,40 | 5 031,00 | x | x | x | x | x | x | 8 033,40 | 242 | 309 | x | x | x | x | x | x | 551 |
| 4 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 317,40 | 4 361,80 | x | x | x | x | x | x | 4 679,20 | 17 | 186 | x | x | x | x | x | x | 203 |
| 5 | Итого по городскому округу Югорск | 1 154,00 | 2 680,30 | x | x | x | x | x | x | 3 834,30 | 43 | 90 | x | x | x | x | x | x | 133 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 7 843,10 | 4 065,50 | x | x | x | x | x | x | 11 908,60 | 503 | 291 | x | x | x | x | x | x | 794 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 480,90 | 1 444,90 | x | x | x | x | x | x | 1 925,80 | 19 | 88 | x | x | x | x | x | x | 107 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 963,10 | 1 026,08 | x | x | x | x | x | x | 1 989,18 | 20 | 34 | x | x | x | x | x | x | 54 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 8 644,89 | 25 537,00 | x | x | x | x | x | x | 34 181,89 | 496 | 1 830 | x | x | x | x | x | x | 2 326 |
|  | Всего по этапу 2025 года | 0,00 | 60 593,04 | 68 178,13 | x | x | x | x | x | 128 771,17 | 0 | 3 185 | 3 913 | x | x | x | x | x | 7 098 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 5 470,00 | 174,90 | x | x | x | x | x | 5 644,90 | 0 | 210 | 14 | x | x | x | x | x | 224 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 0,00 | 7 285,17 | 1 098,65 | x | x | x | x | x | 8 383,82 | 0 | 423 | 79 | x | x | x | x | x | 502 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 3 704,60 | 213,60 | x | x | x | x | x | 3 918,20 | 0 | 257 | 23 | x | x | x | x | x | 280 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 4 795,90 | 9 206,20 | x | x | x | x | x | 14 002,10 | 0 | 286 | 520 | x | x | x | x | x | 806 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 959,40 | 0,00 | x | x | x | x | x | 959,40 | 0 | 49 | 0 | x | x | x | x | x | 49 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 81,30 | 1 606,70 | x | x | x | x | x | 1 688,00 | 0 | 2 | 87 | x | x | x | x | x | 89 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 0,00 | 1 182,20 | 38,70 | x | x | x | x | x | 1 220,90 | 0 | 44 | 4 | x | x | x | x | x | 48 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 0,00 | 7 012,40 | 2 751,80 | x | x | x | x | x | 9 764,20 | 0 | 253 | 97 | x | x | x | x | x | 350 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 2 485,00 | 2 657,40 | x | x | x | x | x | 5 142,40 | 0 | 112 | 105 | x | x | x | x | x | 217 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 18 147,20 | 1 675,70 | x | x | x | x | x | 19 822,90 | 0 | 1 114 | 115 | x | x | x | x | x | 1 229 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 7 063,10 | 3 191,35 | x | x | x | x | x | 10 254,45 | 0 | 333 | 167 | x | x | x | x | x | 500 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 1 602,30 | 11 644,68 | x | x | x | x | x | 13 246,98 | 0 | 49 | 461 | x | x | x | x | x | 510 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 749,77 | 33 574,95 | x | x | x | x | x | 34 324,72 | 0 | 52 | 2 222 | x | x | x | x | x | 2 274 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 54,70 | 343,50 | x | x | x | x | x | 398,20 | 0 | 1 | 19 | x | x | x | x | x | 20 |
|  | Всего по этапу 2026 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 914,75 | x | x | x | x | 120 914,75 | 0 | 0 | 0 | 6 715 | x | x | x | x | 6 715 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255,38 | x | x | x | x | 4 255,38 | 0 | 0 | 0 | 174 | x | x | x | x | 174 |
| 2 | Итого по городскому округу Мегион | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,10 | x | x | x | x | 588,10 | 0 | 0 | 0 | 32 | x | x | x | x | 32 |
| 3 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 570,70 | x | x | x | x | 8 570,70 | 0 | 0 | 0 | 632 | x | x | x | x | 632 |
| 4 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792,40 | x | x | x | x | 12 792,40 | 0 | 0 | 0 | 801 | x | x | x | x | 801 |
| 5 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 554,75 | x | x | x | x | 2 554,75 | 0 | 0 | 0 | 186 | x | x | x | x | 186 |
| 6 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329,07 | x | x | x | x | 4 329,07 | 0 | 0 | 0 | 245 | x | x | x | x | 245 |
| 7 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 756,80 | x | x | x | x | 2 756,80 | 0 | 0 | 0 | 177 | x | x | x | x | 177 |
| 8 | Итого по городскому округу Югорск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144,45 | x | x | x | x | 1 144,45 | 0 | 0 | 0 | 31 | x | x | x | x | 31 |
| 9 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 535,00 | x | x | x | x | 3 535,00 | 0 | 0 | 0 | 104 | x | x | x | x | 104 |
| 10 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679,10 | x | x | x | x | 6 679,10 | 0 | 0 | 0 | 401 | x | x | x | x | 401 |
| 11 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 607,45 | x | x | x | x | 7 607,45 | 0 | 0 | 0 | 371 | x | x | x | x | 371 |
| 12 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 889,53 | x | x | x | x | 16 889,53 | 0 | 0 | 0 | 616 | x | x | x | x | 616 |
| 13 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 799,22 | x | x | x | x | 48 799,22 | 0 | 0 | 0 | 2 929 | x | x | x | x | 2 929 |
| 14 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,80 | x | x | x | x | 412,80 | 0 | 0 | 0 | 16 | x | x | x | x | 16 |
|  | Всего по этапу 2027 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 078,47 | x | x | x | 110 078,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 676 | x | x | x | 5 676 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,80 | x | x | x | 437,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | x | x | x | 28 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,20 | x | x | x | 437,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | x | x | x | 28 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 949,00 | x | x | x | 11 949,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | x | x | x | 781 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712,42 | x | x | x | 1 712,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | x | x | x | 96 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 474,20 | x | x | x | 3 474,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | x | x | x | 151 |
| 6 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | x | x | x | 1 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | x | x | x | 63 |
| 7 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559,60 | x | x | x | 6 559,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | x | x | x | 408 |
| 8 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 602,50 | x | x | x | 13 602,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | x | x | x | 687 |
| 9 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 382,18 | x | x | x | 14 382,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | x | x | x | 569 |
| 10 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 009,47 | x | x | x | 50 009,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 | x | x | x | 2 640 |
| 11 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814,10 | x | x | x | 5 814,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | x | x | x | 225 |
|  | Всего по этапу 2028 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 705,21 | x | x | 91 705,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 848,00 | x | x | 4 848 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072,10 | x | x | 3 072,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | x | x | 148 |
| 2 | Итого по городскому округу Нефтеюганск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,20 | x | x | 336,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | x | x | 24 |
| 3 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 394,13 | x | x | 12 394,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | x | x | 832 |
| 4 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 958,80 | x | x | 2 958,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | x | x | 224 |
| 5 | Итого по городскому округу Урай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 518,50 | x | x | 6 518,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | x | x | 323 |
| 6 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 574,00 | x | x | 3 574,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | x | x | 152 |
| 7 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 535,40 | x | x | 7 535,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | x | x | 355 |
| 8 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 469,00 | x | x | 8 469,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | x | x | 374 |
| 9 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 151,68 | x | x | 40 151,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 122 | x | x | 2 122 |
| 10 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 695,40 | x | x | 6 695,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | x | x | 294 |
|  | Всего по этапу 2029 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 920,90 | x | 56 920,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 307,00 | x | 3 307 |
| 1 | Итого по Березовскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192,18 | x | 2 192,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | x | 76 |
| 2 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 517,57 | x | 13 517,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | x | 969 |
| 3 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 529,80 | x | 3 529,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | x | 276 |
| 4 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132,20 | x | 1 132,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | x | 70 |
| 5 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 225,65 | x | 7 225,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | x | 404 |
| 6 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 098,40 | x | 8 098,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | x | 330 |
| 7 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 068,90 | x | 15 068,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | x | 940 |
| 8 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 156,20 | x | 6 156,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | x | 242 |
|  | Всего по этапу 2030 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 912,95 | 57 912,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 187,00 | 3 187 |
| 1 | Итого по городскому округу Нягань | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 735,35 | 12 735,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 | 745 |
| 2 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,80 | 2 236,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 3 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 007,50 | 7 007,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 358 |
| 4 | Итого по Советскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 906,10 | 8 906,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 374 |
| 5 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 945,10 | 21 945,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 369 | 1 369 |
| 6 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 082,10 | 5 082,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 211 |
|  | в части, предусматривающей реализацию по иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.: | 8 652,80 | 14 460,98 | 11 137,53 | 853,00 | 0,00 | 301,30 | 314,30 | 0,00 | 35 719,91 | 424,00 | 757,00 | 596,00 | 81,00 | 0,00 | 24,00 | 25,00 | 0,00 | 1 907,00 |
| 1 | Итого по Белоярскому муниципальному району | 1 612,10 | 537,60 |  |  |  |  |  |  | 2 149,70 | 70 | 30 |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2 | Итого по Березовскому муниципальному району | 817,10 | 577,00 | 53,50 |  |  |  |  |  | 1 447,60 | 29 | 22 | 1 |  |  |  |  |  | 52 |
| 3 | Итого по городскому округу Когалым | 158,50 | 194,90 | 106,05 |  |  |  |  |  | 459,45 | 16 | 13 | 7 |  |  |  |  |  | 36 |
| 4 | Итого по городскому округу Нижневартовск |  | 918,40 | 751,40 |  |  |  |  |  | 1 669,80 |  |  | 59 | 42 |  |  |  |  | 101 |
| 5 | Итого по городскому округу Нягань |  |  |  |  |  | 301,30 | 314,30 |  | 615,60 |  |  |  |  |  | 24 | 25 |  | 49 |
| 6 | Итого по городскому округу Пыть-Ях | 524,90 | 626,52 | 215,50 |  |  |  |  |  | 1 366,92 | 26 | 39 | 10 |  |  |  |  |  | 75 |
| 7 | Итого по городскому округу Радужный | 33,00 |  |  |  |  |  |  |  | 33,00 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 8 | Итого по городскому округу Сургут | 151,20 | 171,90 | 218,40 |  |  |  |  |  | 541,50 | 13 | 19 | 16 |  |  |  |  |  | 48 |
| 9 | Итого по городскому округу Урай | 208,60 | 2 577,90 | 2 187,50 |  |  |  |  |  | 4 974,00 | 17 | 158 | 135 |  |  |  |  |  | 310 |
| 10 | Итого по городскому округу Ханты-Мансийск | 1 070,50 | 1 011,80 | 1 418,90 |  |  |  |  |  | 3 501,20 | 51 | 61 | 58 |  |  |  |  |  | 170 |
| 11 | Итого по городскому округу Югорск | 444,40 | 1 132,97 | 267,38 |  |  |  |  |  | 1 844,75 | 27 | 43 | 8 |  |  |  |  |  | 78 |
| 12 | Итого по городскому округу Нефтеюганск |  | 42,50 |  |  |  |  |  |  | 42,50 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 13 | Итого по Кондинскому муниципальному району | 715,20 | 1 481,10 | 266,50 |  |  |  |  |  | 2 462,80 | 27 | 47 | 15 |  |  |  |  |  | 89 |
| 14 | Итого по Нефтеюганскому муниципальному району | 164,00 | 344,04 | 50,30 |  |  |  |  |  | 558,34 | 14 | 25 | 3 |  |  |  |  |  | 42 |
| 15 | Итого по Нижневартовскому муниципальному району | 40,60 |  | 55,40 |  |  |  |  |  | 96,00 | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |
| 16 | Итого по Октябрьскому муниципальному району | 744,70 | 559,00 | 36,60 | 853,00 |  |  |  |  | 2 193,30 | 34 | 32 | 1 | 39 |  |  |  |  | 106 |
| 17 | Итого по Советскому муниципальному району | 423,50 | 182,40 | 1 427,40 |  |  |  |  |  | 2 033,30 | 18 | 5 | 44 |  |  |  |  |  | 67 |
| 18 | Итого по Сургутскому муниципальному району | 1 102,10 | 3 266,45 | 3 761,80 |  |  |  |  |  | 8 130,35 | 56 | 227 | 218 |  |  |  |  |  | 501 |
| 19 | Итого по Ханты-Мансийскому муниципальному району | 442,40 | 836,50 | 320,90 |  |  |  |  |  | 1 599,80 | 19 | 35 | 18 |  |  |  |  |  | 72 |

## Приложение 5

к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ) И ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМ

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п, от 25.08.2025 N 337-п) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектная документация на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы процесс строительства и эксплуатации был безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. Проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями: Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1034/пр; СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2022 года N 361/пр; СП 55.13330.2016 "Дома жилые одноквартирные", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 октября 2016 года N 725/пр; СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 года N 904/пр; СП 14.13330.2018 "Строительство в сейсмических районах", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 мая 2018 года N 309/пр; СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 года N 970/пр; СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2020 года N 151; СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 года N 288; СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр; СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 декабря 2016 года N 891/пр; СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года N 127/пр; СП 50.13330.2024 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2024 года N 327/пр; СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции", утвержденного приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 декабря 2012 года N 109/ГС; СП 230.1325800.2015 "Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 года N 261/пр; СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр; СП 260.1325800.2023 "Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. Правила проектирования", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 декабря 2023 года N 1015/пр; СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 Деревянные конструкции", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2017 года N 129/пр; СП 352.1325800.2017 "Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом. Правила проектирования и строительства", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года N 1660/пр; СП 382.1325800.2017 "Конструкции деревянные клееные на вклеенных стержнях. Методы расчета", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года N 1688/пр; СП 452.1325800.2019 "Здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций. Правила проектирования", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 октября 2019 года N 651/пр; СП 516.1325800.2022 "Здания из деревянных срубных конструкций. Правила проектирования и строительства", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 апреля 2022 года N 270/пр; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2; ГОСТ Р 21.101-2020 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июня 2020 года N 282-ст; методики расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 октября 2017 года N 1484/пр. Рекомендуется обеспечивать соответствие планируемых к строительству (строящихся) многоквартирных домов, а также подлежащих приобретению жилых помещений положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3. В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения экспертизы в соответствии с требованиями, установленными законодательством о градостроительной деятельности, с учетом типовых условий договора о предоставлении и использовании финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
| (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 25.08.2025 N 337-п) |  |  |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах рекомендуется обеспечивать наличие: несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций; в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций. Допускается применение комплектов домов высокой степени заводской готовности на основе деревянного каркаса, массивных деревянных панелей и (или) клееных конструкций для возведения многоквартирных жилых зданий при наличии заключения экспертизы проектной документации, предусмотренного статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для возведения надземной части здания на монолитном железобетонном и (или) свайном фундаменте допускается применение легких стальных тонкостенных конструкций при условии соблюдения требований раздела 1 приложения 2 к методическим рекомендациям по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года N 817/пр. подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям; санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину; внутридомовых инженерных систем, включая системы: а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); б) холодного водоснабжения; в) водоотведения (канализации); г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); е) горячего водоснабжения; ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); при наличии экономической целесообразности - локальных систем энергоснабжения; принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). Лифты рекомендуется оснащать: а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; б) оборудованием для связи с диспетчером; в) аварийным освещением кабины лифта; г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком; отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; организованного водостока; благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений многоквартирного дома | Для целей переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и: оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; б) холодного водоснабжения; в) горячего водоснабжения (централизованной или автономной); г) водоотведения (канализации); д) отопления (централизованного или автономного); е) вентиляции; ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; г) вентиляционные решетки; д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); мойку со смесителем и сифоном; умывальник со смесителем и сифоном; унитаз с сиденьем и сливным бачком; ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; одно-, двухклавишные электровыключатели; электророзетки; выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); радиаторы (отопительные приборы или иные теплопотребляющие элементы внутридомовой системы теплоснабжения) отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе (в случае приобретения жилых помещений без участия средств Фонда допускаются напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе (кроме кладовых, балкона (лоджии))); з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях (в случае приобретения жилых помещений без участия средств Фонда допускается отделка стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых может производиться керамической плиткой); обоями и (или) водоэмульсионной, иной краской, и (или) финишной штукатуркой в остальных помещениях); и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| (в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.10.2024 N 359-п) |  |  |
| 4. | Конструктивные, объемно-планировочные и иные решения индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки | Характеристики индивидуальных жилых домов, в том числе входящих в состав блокированной застройки, определяются в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 августа 2022 года N 633/пр "Об утверждении методики отбора проектов индивидуальных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда" |
| 5. | Материалы и оборудование | Проектом строительства дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, технологического и инженерного оборудования. Строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. Работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 6. | Энергоэффективность дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже B согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр. Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; в многоквартирных домах производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; проводить освещение придомовой территории многоквартирных домов с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации; выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. Рекомендуется обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр. |
| 7. | Эксплуатационная документация дома | Рекомендуется иметь в наличии паспорта и инструкции по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачей энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующие документы (копии документов), предусмотренные пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, составленную в соответствии с частью 10 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Требования к безопасной эксплуатации зданий), и СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения", утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 года N 590/пр (в соответствии с проектной документацией). Инструкции по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования, комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования рекомендуется передать заказчику |