| Ханты-Мансийский Муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА ул. Гагарина, 214, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская обл.), 628002 тел.: (3467) 35-28-00 факс: (3467) 35-28-09 E-mail:office@hmrn.ru http:www.hmrn.ru |  |
| --- | --- |

Пояснительная записка

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района

«Об информации о ходе реализации муниципальной программы  
Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года»

Проект решения Думы Ханты-Мансийского района «Об информации о ходе реализации муниципальной программы  Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года» (далее – Проект решения) подготовлен в целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615.

Муниципальная программа «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1190.

Целью Программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.

Исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2025 года (далее – отчётный период) составило 7 268,6 тыс. рублей или 98,1 % от плана.

На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1218,7 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 1185,9 тыс. руб.  или 97,3 % от плана, которые были направлены на:

приобретение жестких дисков для сервера;

приобретение планшетов и чехлов-клавиатур к ним;

приобретение моноблоков;

продление на один год лицензии видеоконференцсвязи Контур Толк;

запасных частей и комплектующих для компьютерного и периферийного оборудования

На реализацию мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 61 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 60,9 тыс. руб.  или 99,9 % от плана, которые были направлены на:

продление технической поддержки внутреннего портала Администрации Ханты-Мансийского района;

приобретение лицензии для обновления платформы официального сайта Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 6 132 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 6 021,7 тыс. руб.  или 98,2 % от плана, которые были направлены на:

продление лицензий на использование средств защиты информации;

приобретение программно-аппаратного комплекса  ViPNet Coordinator HW1000 4.x

приобретение Kaspersky Security для почтовых серверов

приобретение Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций и серверов на 320 ПК

выполнение работ по контролю эффективности защиты информации в отделе специальных мероприятий;

проведение спецпроверки и спец исследования оборудования отдела специальных мероприятий

выполнение технических условий на рабочих местах при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных Администрации Ханты-Мансийского района и МКУ Управление технического обеспечения, обработки документов для служебного пользования.

Информация о достижении показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы, отражена в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2025 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Ожидаемое исполнения за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62,7 | 100 | 62,7 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >85 | 100 | 100 | 100 |

| Глава Ханты-Мансийского района |  | К.Р.Минулин |
| --- | --- | --- |

Исполнитель:

начальник управления

по информационным технологиям

Новицкий Вадим Олегович

тел: (3467) 35-28-88