ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28.04.2026                                                                                              № 82-р

г. Ханты-Мансийск

О подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса,

жилищного фонда и социальной сферы

населенных пунктов Ханты-Мансийского

района к работе в осенне-зимний

период 2026 – 2027 годов

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса 
и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов, руководствуясь статьей 32 Устава 
Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить:

1.1. План работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. План мероприятий по подготовке образовательных организаций Ханты-Мансийского района к осенне-зимнему периоду 2026 – 2027 годов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Создать рабочую группу по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 
2026 – 2027 годов в составе согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Ханты-Мансийского района организовать мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и социальной сферы населенных пунктов 
Ханты-Мансийского района 2026 – 2027 годов.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Ханты-Мансийского района, директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района Речапова Р.Ш.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.04.2026 № 82-р

План работы по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Контроль | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ на 2026 – 2027 годы | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | до 19.04.2026 |
| 2. | Утверждение постановления Администрации Ханты-Мансийского района о начале и окончании отопительного периода 2026 – 2027 годов | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | до 19.04.2026 |
| 3. | Назначение лиц, ответственных за подготовку к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов: |  | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог |  |
| 3.1. | Жилищно-коммунального комплекса | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; директор муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | до 22.04.2026 |
| 3.2. | Жилищного фонда | департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (в части муниципального жилищного фонда в собственности Ханты-Мансийского района); сельские поселения Ханты-Мансийского района | директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 22.04.2026 |
| 3.3. | Объектов социальной сферы подведомственных Администрации Ханты-Мансийского района | комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; управление по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию) | председатель комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; начальник управления по культуре, спорту и социальной политике Администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию) | до 22.04.2026 |
| 3.4. | Объектов социальной сферы подведомственных Администрациям сельских поселений Ханты-Мансийского района | сельские поселения Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района |  |
| 4. | Разработка и утверждение локальных актов, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду, определение объемов работ и утверждение планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов (в том числе подлежащих проверке в соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки готовности, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду») в отношении объектов: |  |  |  |
| 4.1. | Жилищно-коммунального комплекса | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; директор муниципального предприятия Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» | до 01.06.2026 |
| 4.2. | Жилищного фонда | департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (в части муниципального жилищного фонда в собственности Ханты-Мансийского района); сельские поселения Ханты-Мансийского района | директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 01.06.2026 |
| 4.3. | Социальной сферы | комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; сельские поселения Ханты-Мансийского района | председатель комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 01.06.2026 |
| 5. | Образование комиссии по проверке теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; Представитель Ростехнадзора (по согласованию) | до 01.06.2026 |
| 6. | Утверждение программы проведения проверок готовности к отопительному периоду | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | до 01.06.2026 |
| 7. | Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026 – 2027 годов в отношении объектов: |  |  |  |
| 7.1. | Жилищно-коммунального комплекса | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; директор муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | до 15.09.2026 |
| 7.2. | Жилищного фонда | департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района (в части муниципального жилищного фонда в собственности Ханты-Мансийского района); сельские поселения Ханты-Мансийского района | директор департамента имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 01.09.2026 |
| 7.3. | Социальной сферы | комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; сельские поселения Ханты-Мансийского района | председатель комитета по образованию Администрации Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района | до 01.09.2026 |
| 8. | Проведение оценки готовности к отопительному периоду: |  |  |  |
| 8.1. | Потребителей тепловой энергии | сельские поселения Ханты-Мансийского района; муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | директор муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района; главы сельских поселений Ханты-Мансийского района; Представитель Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию) | до 01.09.2026 |
| 8.2. | Теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог; Представитель Ростехнадзора (по согласованию) | до 15.09.2026 |
| 9. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду муниципальным образованием Ханты-Мансийский район | управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района | заместитель Главы Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района; заместитель директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог | до 15.11.2026 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.04.2026 № 82-р

План мероприятий по подготовке образовательных организаций

Ханты-Мансийского района к осенне-зимнему периоду 2026 – 2027 годов

| № п/п | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение своевременного заключения договоров на поставку тепловой, электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, вывоз ТБО и ЖБО | до 28.07.2026 | руководители образовательных организации; комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района |
| 2. | Проведение работ по промывке оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок в образовательных учреждениях | до 28.07.2026 | специализированные организации; руководители образовательных организации; комитет по образования Администрации Ханты-Мансийского района |
| 3. | Контроль за состоянием тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | в течение года | руководители образовательных организации |
| 4. | Контроль за состоянием утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | в течение года | руководители образовательных организации |
| 5. | Контроль за состоянием трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | в течение года | руководители образовательных организации |
| 6. | Работы по обслуживанию теплопотребляющих установок собственными и (или) привлеченными ремонтными бригадами и обеспеченность их материально-техническими ресурсами | в течение года | руководители образовательных организации |
| 7. | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | до 28.07.2026 | специализированные организации; руководители образовательных организации |
| 8. | Обеспечение своевременной оплаты платежей по договорам теплоснабжения, поставки электроэнергии, водоснабжения и водоотведения | в течение года | руководители образовательных организации |
| 9. | Осуществление контроля за работой приборов учета | в течение года | руководители образовательных организации |
| 10. | Проведение работ по утеплению окон и дверей в кабинетах, групповых комнатах в рамках текущего ремонта | до 28.07.2026 | руководители образовательных организации; комитет по образованию Администрации Ханты-Мансийского района |

Приложение 3

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 28.04.2026 № 82-р

Состав

рабочей группы по проведению оценки обеспечения готовности

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный

период 2026 – 2027 годов

Председатель рабочей группы – заместитель Главы 
Ханты-Мансийского района, директор Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района

Заместитель председателя рабочей группы – заместитель директора Департамента, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района (на время отсутствия заместителя директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района – лицо, замещающее данную должность по приказу)

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района (на время отсутствия заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорог – лицо, замещающее данную должность по приказу)

Консультант сектора развития жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройства Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района (на время отсутствия консультанта сектора развития жилищно-коммунального комплекса 
и благоустройства Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района – лицо, замещающее данную должность по приказу)

Представитель комитета по образованию Администрации 
Ханты-Мансийского района

Представитель Северо-Уральского управления Федеральной службы 
по технологическому, экологическому и атомному надзору 
(по согласованию)

Представитель Службы жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по согласованию)

Представитель муниципального предприятия «ЖЭК-3» 
Ханты-Мансийского района, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии (по согласованию)

Представители администраций сельских поселений 
Ханты-Мансийского района (по согласованию)

Представитель общественного совета по вопросам ЖКХ 
при Администрации Ханты-Мансийского района (по согласованию).