ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № _____

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Комплексное

развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского

района» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                                           	Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от      №

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории

Ханты-Мансийского района» за 2025 год (далее – информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178.

Цели Программы: повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района; обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района.

Общий объем финансирования Программы на 2025 год составляет 252 738,6 тыс. рублей, в том числе 75 581,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 177 157,6 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 2025 год составило 211 098,4 тыс. рублей за счет бюджета района или 83,5 % от общего плана.

Для достижения поставленных целей в 2025 году предусмотрена реализация муниципального проекта и 2-х комплексов процессных мероприятий.

- В рамках муниципального проекта «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» предусмотрено исполнение мероприятия «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)». Плановый объем финансирования за счет средств бюджета района составляет 26 203,9 тыс. руб., исполнение составляет 23 387,8 тыс. руб. (89,3 % от планового объема). Ответственным исполнителем является МКУ УКСиР. Завершение работ планируется в 2026 году.

2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры» объем финансирования составил 218 929,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 75 581,0 тыс. руб., за счет средств бюджета района 143 348,0 тыс. руб. Исполнение составило 180 459,7 тыс. руб., 82,4 % от планового объема. Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 567,3 тыс. руб., исполнение составляет 3 353,8 тыс. руб. (94 % от планового объема). Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям 11 сельских поселений. Произведены расходы по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

- «Содержание автомобильных дорог местного значения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 6 859,5 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям 3-х сельских поселений.

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша» с объемом финансирования 84 380,5 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 75 581,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 8 799,5 тыс. руб. Выполнены работы на сумму 83 978,9 тыс. рублей, по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения в д. Шапша и д. Ярки протяженностью 1,78 км.

- «Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 5 208,6 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме, отсыпан участок дороги протяженностью 300 м.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения в сельском поселении Луговской» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 3 299,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено в полном объеме, отремонтирован участок дороги по ул. Дурицына.

- «Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 3 868,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Мероприятие исполнено в полном объеме.

- «Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 3 951,2 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Мероприятие исполнено в полном объеме, произведена поставка дорожных железобетонных плит в количестве 71 штука.

- «Ремонт дорог сельского поселения Выкатной» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» в размере 5 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Мероприятие исполнено в полном объеме, произведена укладка дорожных плит.

- «Ремонт дорог сельского поселения Сибирский» с объемом финансирования за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» в размере 5 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Мероприятие исполнено на 4 688,1 тыс. руб., произведена поставка дорожных железобетонных плит в количестве 90 штук, укладка будет произведена в 2026 году.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (п. Кедровый)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 41 300,0 тыс. руб. Мероприятие исполнено на 41 268,8 тыс. руб., произведен ремонт внутрипоселковых дорог в п. Кедровый по ул. 60 лет Октября, ул. Лесная, ул. Старая Набережная, ул. Энтузиастов, остаток средств возвращен в нефтяную компанию.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 10 800,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 2026 году.

- «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (с. Троица)» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 25 700,0 тыс. руб. Реализация мероприятия запланирована в 2026 году.

- «Работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 3, этап 4» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 15 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Мероприятие исполнено на 14 993,3 тыс. руб.

- «Работы по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой, и ул. Лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в размере 4 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Мероприятие исполнено на 3 990,5 тыс. руб.

- «Нераспределенные средства дорожного фонда» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 394,9 тыс. руб.

- «Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 600,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 26.12.2025 № 67 с ИП Тимеряевым Р.У. Реализация мероприятия запланирована в 2026 году.

3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта» объем финансирования составил за счет средств бюджета района 7 605,7 тыс. руб. Исполнение составило 7 250,9 тыс. руб., 95,3 % от планового объема. Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- «Субсидия из местного бюджета на оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)» с объемом финансирования 3 244,9 тыс. руб., исполнение составляет 3 020,5 тыс. руб. (93 % от планового объема). Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидий на перевозку пассажиров водным (речным) транспортом. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

- «Субсидия из местного бюджета на оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)» с объемом финансирования 4 360,8 тыс. руб., исполнение составляет 4 230,3 тыс. руб. (97 % от планового объема). Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидий на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Оплата производится на основании предоставленных счетов по фактическому осуществлению перевозок.

Исполнение Программы за 2025 год в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год предоставлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

Исполнение Программы за 2025 год

| Наименование мероприятия муниципальной программы | Исполнитель | Источник финансирования | Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб. | Фактически исполнено, тыс. руб. | % исполнения от плана | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: |  | Всего | 252 738,6 | 211 098,4 | 83,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 581,0 | 75 581,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 177 157,6 | 135 517,4 | 76,5 |  |
| Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» |  | Всего | 26 203,9 | 23 387,8 | 89,3 |  |
|  |  | бюджет района | 26 203,9 | 23 387,8 | 89,3 |  |
| Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР) | УКСиР | Всего | 26 203,9 | 23 387,8 | 89,3 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется освоить в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 26 203,9 | 23 387,8 | 89,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры» |  | Всего | 218 929,0 | 180 459,7 | 82,4 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 581,0 | 75 581,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 143 348,0 | 104 878,7 | 73,2 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Нялинское | АСП Нялинское | Всего | 379,8 | 231,4 | 60,9 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 379,8 | 231,4 | 60,9 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 379,8 | 379,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 379,8 | 379,8 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кедровый | АСП Кедровый | Всего | 379,8 | 379,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 379,8 | 379,8 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Красноленинский | АСП Красноленинский | Всего | 189,9 | 124,9 | 65,8 | Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок. |
|  |  | бюджет района | 189,9 | 124,9 | 65,8 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кышик | АСП Кышик | Всего | 189,9 | 189,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 189,9 | 189,9 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Луговской | АСП Луговской | Всего | 759,6 | 759,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 759,6 | 759,6 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Селиярово | АСП Селиярово | Всего | 189,9 | 189,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 189,9 | 189,9 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Сибирский | АСП Сибирский | Всего | 379,8 | 379,8 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 379,8 | 379,8 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Согом | АСП Согом | Всего | 338,9 | 338,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 338,9 | 338,9 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Цингалы | АСП Цингалы | Всего | 189,9 | 189,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 189,9 | 189,9 | 100,0 |  |
| Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Шапша | АСП Шапша | Всего | 189,9 | 189,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 189,9 | 189,9 | 100,0 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к п. Выкатной» | АСП Выкатной | Всего | 3 198,2 | 3 198,2 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 198,2 | 3 198,2 | 100,0 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд до с. Реполово» | АСП Сибирский | Всего | 558,9 | 558,9 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 558,9 | 558,9 | 100,0 |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к д. Ярки» | АСП Шапша | Всего | 3 102,5 | 3 102,5 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 102,5 | 3 102,5 | 100,0 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Шапша | УКСиР | Всего | 84 380,5 | 83 978,9 | 99,5 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет автономного округа | 75 581,0 | 75 581,0 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 8 799,5 | 8 397,9 | 95,4 |  |
| Ремонт автомобильной дороги в с. Елизарово | УКСиР | Всего | 5 208,6 | 5 208,6 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 208,6 | 5 208,6 | 100,0 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской | УКСиР | Всего | 3 299,0 | 3 299,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 299,0 | 3 299,0 | 100,0 |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги микрорайона новой застройки ул. Молодежная - ул. Набережная с. Селиярово Ханты-Мансийского района (6-7 этапы) | АСП Селиярово | Всего | 3 868,0 | 3 868,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 868,0 | 3 868,0 | 100,0 |  |
| Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Надежд п. Выкатной Ханты-Мансийского района | АСП Выкатной | Всего | 3 951,2 | 3 951,2 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 3 951,2 | 3 951,2 | 100,0 |  |
| Ремонт дорог сельского поселения Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 5 000,0 | 100,0 |  |
| Ремонт дорог сельского поселения Сибирский | АСП Сибирский | Всего | 5 000,0 | 4 688,1 | 93,8 | Работы выполнены. Остаток финансовых средств планируется освоить в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 5 000,0 | 4 688,1 | 93,8 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (п. Кедровый) | УКСиР | Всего | 41 300,0 | 41 268,8 | 99,9 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 41 300,0 | 41 268,8 | 99,9 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (п. Горноправдинск) | УКСиР | Всего | 10 800,0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 10 800,0 |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Луговской (с. Троица) | УКСиР | Всего | 25 700,0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 25 700,0 |  |  |  |
| Работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 3, этап 4 | АСП Селиярово | Всего | 15 000,0 | 14 993,3 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 14 993,3 | 100,0 |  |
| Работы по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой, и ул. Лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района | АСП Селиярово | Всего | 4 000,0 | 3 990,5 | 99,8 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 4 000,0 | 3 990,5 | 99,8 |  |
| Нераспределенные средства дорожного фонда | ДСАиЖКХ | Всего | 394,9 |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 394,9 |  |  |  |
| Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Ханты-Мансийского района | УКСиР | Всего | 600,0 |  |  | Реализация мероприятия запланирована в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 600,0 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение повышение качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта" |  | Всего | 7 605,7 | 7 250,8 | 95,3 |  |
|  |  | бюджет района | 7 605,7 | 7 250,8 | 95,3 |  |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом) | ДСАиЖКХ | Всего | 3 244,9 | 3 020,5 | 93,1 | Субсидия предоставлена. |
|  |  | бюджет района | 3 244,9 | 3 020,5 | 93,1 |  |
| Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом) | ДСАиЖКХ | Всего | 4 360,8 | 4 230,3 | 97,0 | Субсидия предоставлена. |
|  |  | бюджет района | 4 360,8 | 4 230,3 | 97,0 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Комплексное развитие транспортной системы

на территории Ханты-Мансийского района»

за 2025 год

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год

| № п/п | Результаты муниципальной программы | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение по состоянию на 31.12.2025 | % исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 213,4 | 213,4 | 100 |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 67,8 | 67,8 | 100 |  |
| 3 | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог, км. | 1,78 | 1,78 | 100 |  |
| 5 | Количество рейсов водного транспорта, рейс. | 320 | 337 | 105,3 |  |
| 6 | Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс. | 871 | 846 | 97,1 |  |