Информация о результатах экспертизы

проекта постановления Администрации Ханты-Мансийского района 
«О внесении изменений в постановление Администрации
 Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1188 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»

(далее – Проект программы)

Проектом программы предлагается внесение изменений общего объема финансирования на весь период (2025-2031 годы) увеличив на 38 332,0 тыс. рублей (с 7 876 141,7 тыс. рублей до 7 914 473,7 тыс. рублей) за счет дополнительных ассигнований в 2026 году (27 743,1 тыс. рублей) и перераспределения средств с 2026 на 2027 год (10 588,9 тыс. рублей, не влияющего на общий объем).

В 2026 году общий объем ассигнований увеличивается на 27 743,1 тыс. рублей (с 1 265 045,3 тыс. рублей до 1 292 788,4 тыс. рублей). Увеличение связано с добавлением новых объектов и корректировкой ранее запланированных мероприятий за счет средств местного бюджета.

В 2027 году общий объем ассигнований увеличивается на 10 588,9 тыс. рублей (с 1 321 597,6 тыс. рублей до 1 332 186,5 тыс. рублей). Данное увеличение не является дополнительным финансированием, а носит перераспределительный характер и обусловлено переносом бюджетных ассигнований с 2026 года на 2027 год по объекту «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях» (10 588,9 тыс. рублей).

Также в соответствии с Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2025 № 548-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» (далее – Госпрограмма) в Проект программы внесены изменения:

показатель «Доля введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства от запланированных к вводу в эксплуатацию 
в соответствующем году» заменен на показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг 
(в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) нарастающим итогом 
с 2025 года»;

показатель «Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» приведен в соответствие с Госпрограммой.

Показатель «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда 
Ханты-Мансийского района» приведен в соответствие с Решением Думы Ханты-Мансийского района от 13.03.2026 № 726 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского района до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года».

В связи с внесенными изменениями откорректирован раздел 3 «Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году».

Проект Программы размещен на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в разделе «Общественные обсуждения», замечания и предложения от физических и юридических лиц не поступали.

Контрольно-счетная палата обращает внимание, что на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района, в разделе «Перечень муниципальных программ» при выборе в столбце «Название муниципальной программы» – «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности
в Ханты-Мансийском районе) открывается постановление с изменениями от 12.08.2025 № 466). Также в столбце «Постановление о внесении изменений в Программу (номер, дата)» отсутствует размещение изменений от 06.02.2026 №76.

По результатам проведения финансово-экономической экспертизы иные замечания и (или) предложения к Проекту программы отсутствуют.

https://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/perechen-munitsipalnykh-programm.php?clear_cache=Y

https://hmrn.ru/raion/ekonomika/ser/socio_economic_programm/programms/3.%20Актуальная%20на%20%2025.07.2025.docx