ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                        № ____

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие и модернизация

жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						     Е.А. Данилова

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от     №

Информация

об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1188.

Целями Программы являются повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Общий объем финансирования Программы на 2025 год составляет 1 115 653,5 тыс. рублей, в том числе 489 902,4 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – бюджет автономного округа), 625 751,1 тыс. рублей из бюджета Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района). Фактическое освоение финансовых средств за 2025 год составило 1 087 113,4 тыс. рублей или 97,4 % от плана.

Для достижения поставленных целей в 2025 году предусмотрена реализация муниципального проекта и 6 комплексов процессных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов.

В рамках муниципального проекта «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» запланировано мероприятие «Строительство (кольцевание) сети водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша» выполнены работы на 5 439,1 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполняются следующие мероприятия:

- «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется с участием средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заключено соглашение от 11.02.2025 № 23-ОЗП-2025 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в бюджет Ханты-Мансийского района на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. Заключено соглашение от 07.04.2025 о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2025 году, составляет 289 021,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 109 831,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 179 190,4 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме на сумму 289 021,5 тыс. рублей.

В целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Полевая, ул. Кедровая с. Нялинское;

- капитальный ремонт напорного коллектора от КНС «Геологов» до КОС общей протяженностью 550 м.п. в двухтрубном исполнении»;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Строителей, ул. Комсомольская п. Кирпичный;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Молодежная, ул. Северная, ул. Строителей д. Шапша;

- капитальный ремонт котельной в д. Шапша (замена котельного оборудования, ремонт здания;

- капитальный ремонт сетей водоснабжения (замена водозаборных колонок) п. Селиярово;

- капитальный ремонт ВОС п. Луговской;

- капитальный ремонт ДЭС ВОС с. Троица;

- капитальный ремонт ДЭС котельной п. Красноленинский;

- капитальный ремонт ВОС п. Горноправдинск;

- ремонт станции водоподготовки с. Батово;

- капитальный ремонт приемного колодца КНС «Таежная» п. Горноправдинск;

- капитальный ремонт скважины в д. Ягурьях;

- капитальный ремонт ВОС д. Белогорье;

- капитальный ремонт ВОС с. Троица;

- капитальный ремонт (замена) воздуховки КНС «Комплекса очистных сооружений в п. Горноправдинск;

- выполнение работ по замене газопровода на ГРПШ в п. Луговской;

- выполнение работ по замене газопровода на ГРПШ в п. Горноправдинск;

- капитальный ремонт дымовой трубы, котельной детского сада п. Урманный;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Школьная от ТК до ввода в СОШ п. Красноленинский;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Гагарина 142;

- капитальный ремонт ВОС с. Селиярово;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Гагарина 214 г. Ханты-Мансийск;

- капитальный ремонт ВОС с. Тюли;

- капитальный ремонт котельной «Клубная» (монтаж золоуловителя) с. Нялинское;

- капитальный ремонт ВОС п. Бобровский;

- капитальный ремонт ВОС п. Цингалы;

- выполнение работ по ремонту КНС, сетей водоотведения по ул. Лесная д. Ярки;

- капитальный ремонт КОС с. Нялинское;

- капитальный ремонт котельной «Клубная» с. Нялинское;

- капитальный ремонт котельной п. Луговской;

- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Таежная, п. Горноправдинск.

- «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 2 739,2 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 739,1 тыс. рублей на приобретение центробежных насосов в количестве 14 шт., стальных труб, отводов. Работы выполнены.

- «Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга)» в 2025 году за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на обеспечение обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) на приобретение спецтехники в размере 38 993,3 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме. В рамках мероприятия за период 2022-2023 годов получено 30 единиц спецтехники. В том числе:

- машина коммунальная на базе трактора «Беларус» - 4 шт.;

- автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей ГАЗ - 1 шт.;

- трактор гусеничный промышленный - 2 шт.;

- автоцистерна вакуумная КАМАЗ - 4 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый - 4 шт.;

- самосвал КАМАЗ - 2 шт.;

- экскаватор универсальный колесный одноковшовый 2 шт.;

- трактор гусеничный сельскохозяйственный - 2 шт.;

- автомобиль УАЗ «Патриот» - 8 шт.;

- автомобиль LADA NIVA TRAVEL - 1 ед.

- «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 3 744,2 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме проложен трубопровод протяженностью 221 м.

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» с объемом финансирования 17 864,1 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Мероприятие исполнено в полном объеме, выполнены работы по прокладке трубопровода протяженностью 2 680 м.

- «Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 23,3 тыс. рублей. Контракт планируется расторгнуть в 2026 году.

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения в д. Шапша» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 5 053,6 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме, выполнены работы по прокладке трубопровода протяженностью 235 м.

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 543,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме, выполнены работы по прокладке трубопровода протяженностью 1 100 м.

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 123,0 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 1 123,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2023 году на сумму 41 604,3 тыс. рублей, в 2024 году предоставлен аванс в размере 30 % - 12 481,3 тыс. рублей для приобретения оборудования. В 2025 году выполнен монтаж котельной, произведены пуско-наладочные работы. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Мероприятие планируется к исполнению в 2026 году.

- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 18 500,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2025 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта) для приобретения оборудования и строительных материалов. В 2024 году заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» на сумму 61 737,6 тыс. рублей. Подрядной организацией проводится корректировка проектно-сметной документации. Мероприятие планируется к исполнению в 2026 году.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация следующих мероприятии:

- «Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа для бытовых нужд» с объемом финансирования 17 547,0 тыс. рублей. Мероприятие реализовано в полном объеме за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, утвержденным постановлением Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 29.12.2020 № 643-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство». Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на возмещение недополученных доходов по реализации населению сжиженного газа на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки, д. Чембакчино, СОНТ Байбалак, п. Пырьях. Объем реализованного населению сжиженного газа за 2025 год составил 24 530 кг.

- «Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района, по социально ориентированным тарифам». Объем запланированных финансовых средств составил 316 863,7 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 2025 год составил 8 549 640,72 кВт/час.

- «Субсидии на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 71 101,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета автономного округа 45 660,6 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 2025 год составил 2 380 462,0 кВт/час.

- «Субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 169 864,8 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме, предоставлена субсидия на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы – 23 011,1 тыс. рублей, на оплату обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы) – 146 853,7 тыс. рублей.

- «Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 13 441,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на содержание площадок временного накопления ТКО в населенных пунктах: с. Цингалы, п. Сибирский, с. Тюли, п. Выкатной, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, п. Пырьях, д. Согом, с. Селиярово.

- «Субсидии на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 5 138,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100%. Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение расходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов в населенных пунктах: п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, п. Кирпичный, с. Троица, с. Цингалы, п. Красноленинский, с. Нялинское, п. Пырьях, с. Кышик, п. Кедровый, с. Елизарово, п. Сибирский, д. Шапша, д. Ярки, с. Селиярово. Объем вывезенных ЖБО за 2026 год составил 22 410,4 м3.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация мероприятия «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 15 535,5 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме. Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг за 2025 год составило 7 615 помывок.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» осуществляются расходы на содержание Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 52 092,8 тыс. рублей, исполнение составило 48 908,0 тыс. рублей.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», осуществляются расходы на содержание учреждения, объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 61 990,6 тыс. рублей, исполнение составило 60 375,6 тыс. рублей.

Исполнение Программы за 2025 год в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год предоставлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | сумма, тыс. рублей |  |  | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой в 2025 году | фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство (кольцевание) сети водоснабжения по ул. Северная, пер. Восточный (с установкой пожарных гидрантов) в д. Шапша | Всего | 9 473,2 | 5 439,1 | 57,4 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 9 473,2 | 5 439,1 | 57,4 |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района | Всего | 289 021,5 | 289 021,5 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 109 831,1 | 109 831,1 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 179 190,4 | 179 190,4 | 100,0 |  |  |
| 2.2. | Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района | Всего | 2 739,2 | 2 739,1 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 2 739,2 | 2 739,1 | 100,0 |  |  |
| 2.3. | Приобретение спецтехники на условиях финансовой аренды (лизинга) | Всего | 38 993,3 | 38 933,6 | 99,8 | За период 2022-2023 годов на условиях лизинга приобретено 30 единиц техники. В том числе в 2022 году - 19 единиц, в 2023 году - 11 единиц. |  |
|  |  | бюджет района | 38 993,3 | 38 933,6 | 99,8 |  |  |
| 2.4. | Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый (ул. Старая Набережная) (ПИР, СМР) | Всего | 3 744,2 | 3 744,2 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 3 744,2 | 3 744,2 | 100,0 |  |  |
| 2.5. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в п. Кедровый» | Всего | 17 864,1 | 17 864,1 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 17 864,1 | 17 864,1 | 100,0 |  |  |
| 2.6. | Пуско-наладочные работы ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки | Всего | 23,3 | 0,0 | 0,0 | Заключен муниципальный контракт на поставку услуг электроснабжения. |  |
|  |  | бюджет района | 23,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство (кольцевание) сетей водоснабжения в д. Шапша» | Всего | 5 053,6 | 5 053,6 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 5 053,6 | 5 053,6 | 100,0 |  |  |
| 2.8. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово» | Всего | 543,5 | 543,5 | 100,0 | Работы выполнены. |  |
|  |  | бюджет района | 543,5 | 543,5 | 100,0 |  |  |
| 2.9. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района» | Всего | 1 123,0 | 0,0 | 0,0 | Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии в размере 29 123,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2023 году на сумму 41 604,3 тыс. рублей, в 2024 году предоставлен аванс в размере 30 % - 12 481,3 тыс. Оплата будет произведена после предоставленной исполнительной документации. |  |
|  |  | бюджет района | 1 123,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.10. | Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово» | Всего | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 | Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2025 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). Оплата будет произведена после предоставленной исполнительной документации. |  |
|  |  | бюджет района | 18 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа для бытовых нужд | Всего | 17 547,0 | 17 547,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на возмещение недополученных доходов по реализации населению сжиженного газа на основании фактически реализованных объемов. |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 17 547,0 | 17 547,0 | 100,0 |  |  |
| 3.2. | Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района, по социально ориентированным тарифам | Всего | 316 863,7 | 316 863,7 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за реализацию электрической энергии населению. |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 316 863,7 | 316 863,7 | 100,0 |  |  |
| 3.3. | Субсидия на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения | Всего | 76 101,0 | 76 101,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за реализацию электрической энергии предприятиям. |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 45 660,6 | 45 660,6 | 100,0 |  |  |
|  |  | бюджет района | 30 440,4 | 30 440,4 | 100,0 |  |  |
| 3.4. | Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | Всего | 169 864,8 | 169 864,8 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на оказание финансовой помощи. |  |
|  |  | бюджет района | 169 864,8 | 169 864,8 | 100,0 |  |  |
| 3.5. | Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | Всего | 13 441,2 | 13 441,2 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение затрат на содержание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов. |  |
|  |  | бюджет района | 13 441,2 | 13 441,2 | 100,0 |  |  |
| 3.6. | Субсидия на возмещение недополученных доходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, установленным с учетом уровня платы населения | Всего | 5 138,0 | 5 138,0 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение недополученных доходов за услуги по вывозу жидких бытовых отходов. |  |
|  |  | бюджет района | 5 138,0 | 5 138,0 | 100,0 |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань | Всего | 15 535,5 | 15 535,5 | 100,0 | Предоставлена субсидия МП «ЖЭК-3» на возмещение затрат на издержки бань. |  |
|  |  | бюджет района | 15 535,5 | 15 535,5 | 100,0 |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Выполнение полномочий и функций Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ | Всего | 52 092,8 | 48 908,0 | 93,9 |  |  |
|  |  | бюджет района | 52 092,8 | 48 908,0 | 93,9 |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района "Управление капитального строительства и ремонта» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение деятельности МКУ УКСиР | Всего | 61 990,6 | 60 375,6 | 97,4 |  |  |
|  |  | бюджет района | 61 990,6 | 60 375,6 | 97,4 |  |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Развитие

и модернизация жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности

в Ханты-Мансийском районе»

за 2025 год

Информация

о достижении целевых показателей муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 2025 год

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя за отчетный год | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | % | 2,9 | 2,9 | 100 |  |
| 2. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района | % | 23,9 | 23,9 | 100 |  |
| 3. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | <15 | 8,79 | 100 |  |
| 4. | Количество предоставленных банных услуг | единиц | 10 000 | 7 615 | 76,2 | Количество жителей Ханты-Мансийского района, воспользовавшихся банными услугами, сложилось в меньшем объеме чем планировалось. |
| 5. | Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | человек | 5 | 5 | 100 |  |