Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

_________________                                                                                              № _____

Об информации о ходе

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-

Мансийского района»

за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района                                                                    Е.А. Данилова

«___»___________________

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от «___»_______2026 № ___

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий

жителей Ханты-Мансийского района» за 2025 год

(далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района 
от 28.12.2024 № 1185.

Ответственным исполнителем Программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района.

Целью Программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также состоящих в администрациях сельских поселениях 
Ханты-Мансийского района на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Программой предусмотрено достижение следующих целевых показателей:

Показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия.

Плановое значение показателя Программы 40 семей.

В соответствии с Программой и сетевым графиком исполнения показателей, прокси показателей Программы достижение показателя по итогам 2025 года составило 75 семей или 187,5% к плановому значению.

Показатель 2: Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда.

За 2025 год исполнение показателя составляет 1,9 тыс. кв.м., что 
в 2,4 раза превышает плановое значение, установленное на 2025 год (0,8 тыс. кв.м.).

Показатель 3: Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда.

За 2025 год из аварийного жилья расселено 89 граждан, что в 2,8 раза превышает плановое значение показателя, установленного на 2025 год 
(32 гражданина).

Показатель 4: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя.

В соответствии с Программой и сетевым графиком исполнения показателей, прокси показателей Программы показатель достигнут на уровне 25,0 кв.м, что  составляет 100,8% к плановому значению 2025 года (24,8 кв.м).

Показатель 5: Доля населения, получившего жилые помещения 
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

Достижение показателя по итогам 2025 года составляет 19,7%, что в 2,5 раза превышает запланированное значение на 2025 год.

Для достижения целей и показателей Программы осуществляются мероприятия по приобретению жилых помещений в строящихся и введенных 
в эксплуатацию жилых домах, а также предоставлению гражданам субсидий 
на приобретение (строительство) жилья.

Так в 2025 году на территории района введено в эксплуатацию 5 жилых домов, в том числе: один дом в д. Белогорье, один дом в п. Выкатной, один дом 
в п. Луговской, один дом в с. Тюли, один дом в п.Кедровый. Начато строительство 4 блокированных жилых домов в п. Кедровый.

Для реализации программных мероприятий в 2025 году объем финансирования Программы составил 223 527,4 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 6 173,8 тыс. рублей, бюджет автономного округа – 178 369,7 тыс. рублей, бюджет района – 38 983,89 тыс. рублей.

Информация об итогах реализации Программы в разрезе программных мероприятий за 2025 год:

Направление (подпрограмма) «Содействие развитию жилищного строительства»

- В рамках Регионального проекта «Жилье» осуществляются мероприятия по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы, утверждённой постановлением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.09.2024 № 325-п.

В целях реализации мероприятия доведены бюджетные ассигнования 
в размере 51 003,0 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 6 078,3 тыс. рублей, бюджета автономного округа - 39 314,4 тыс. рублей, бюджета района в размере 5 607,99 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия заключены муниципальные контракты на приобретение в муниципальную собственность 9 жилых помещений 
в следующих населенных пунктах: п. Луговской - 3 жилых помещения, 
п. Кедровый - 4 жилых помещения, д. Ярки – 2 жилых помещения. Заключено 
1 соглашение об изъятии недвижимого имущества, в рамках которого гражданам выплачено возмещение за изымаемое жилое помещение.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 51 003,0 тыс. рублей – 100%.

- На реализацию Муниципального проекта «Стимулирование жилищного строительства» доведено финансирование в размере 84 383,9 тыс. рублей, в том числе: из бюджета автономного округа в размере 61 096,6 тыс. рублей, 
из бюджета района в размере 23 287,3 тыс. рублей.

С целью реализации мероприятия заключены муниципальные контракты 
на приобретение в муниципальную собственность 15 жилых помещений 
в населенных пунктах района: д. Белогорье - 2 жилых помещения, с. Тюли - 2 жилых помещения, п. Луговской - 3 жилых помещения, п. Кедровый - 4 жилых помещения, д. Согом - 2 жилых помещения, п. Горноправдинск – 2 жилых помещения.

Кассовое исполнение по мероприятию составляет 81 440,0 тыс. рублей – 96,5 %.

- На реализацию Комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства» из бюджета района доведено финансирование в размере 558,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100% от плана на год.

В рамках реализации мероприятия заключен муниципальный контракт 
на выполнение работ по освобождению земельного участка, планируемого для жилищного строительства в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района. Работы выполнены в полном объеме.

В результате проведенных работ подготовлены два земельных участка для предоставления льготным категориям граждан.

- Направление (подпрограмма) «Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан».

В рамках Регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
на условиях софинансирования из федерального, окружного и местного бюджетов» доведено финансирование в размере 1 703,0 тыс. рублей. Одной молодой семье предоставлена субсидия в размере 1 703,0 тыс. рублей 
на приобретение жилого помещения.

Кассовое исполнение по мероприятию составило 100 %.

- Комплекс процессных мероприятий «Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан».

На реализацию структурного элемента Программы: Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции, членов их семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, доведено финансирование в размере 85 863,8 тыс. рублей, в том числе: денежные средства из бюджета автономного округа 
в размере 76 418,8 тыс. рублей, денежные средства из бюджета района в размере 9 445,0 тыс. рублей.

15-ти участникам специальной военной операции и членам их семей предоставлены субсидии на приобретение жилых помещений. Свои жилищные условия улучшили 52 человека.

Кассовое исполнение по мероприятию составляет 85 863,8 тыс. рублей – 100%.

6. На реализацию структурного элемента Программы: «Реализация полномочий, указанных в подпунктах 3.1, 3.2 пункта 3 статьи 2 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» финансовые средства в размере 17,6 тыс. рублей направлены на заработную плату специалиста, осуществляющего постановку на учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Кассовое исполнение по мероприятию составило 17,6 тыс. рублей или 100% от плана.

7. На реализацию структурного элемента Программы: «Предоставление субсидий отдельным категориям граждан, установленным федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», утвержденной постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п, из федерального бюджета доведено финансирование в размере 2 200 тыс. рублей. В связи с отсутствием участников мероприятия, в 2025 году субсидии не предоставлялись, средства возвращены 
в федеральный бюджет в декабре 2025 года.

8. На реализацию структурного элемента Программы: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 
Ханты-Мансийского района» в текущем году финансирование не предусмотрено.

За 2025 год исполнение Программы составило 220 583,4 тыс. рублей или 98,7 % от запланированного объема финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6 173,8 тыс. рублей или 100% от плана, за счет бюджета автономного округа – 177 828,7 тыс. рублей или 99,7%, за счет бюджета района – 36 580,99 тыс. рублей или 93,8%.

Информация об итогах реализации Программы в разрезе мероприятий 
за                 2025 год приведена в приложении 1 к настоящей информации.

Информация о достижении целевых показателей Программы 
и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2025 год приведена в приложении 2 
к настоящей информации.

Приложение 1

к информации об итогах

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского

района» за 2025 год

Информация об итогах реализации Программы за 2025 год

| № п/п | Задачи структурных элементов Программы (мероприятия Программы) | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено утвержденной муниципальной программой | фактически исполнено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Направление (подпрограмма) "Содействие развитию жилищного строительства" |  |  |  |  |
| 1.1. | Региональный проект "Жилье" |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 51 007,7 | 51 000,7 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 078,3 | 6 078,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 39 314,4 | 39 314,4 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 5 607,99 | 5 607,99 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.2. | Муниципальный проект "Стимулирование жилищного строительства" |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Улучшение жилищных условий жителей Ханты-Мансийского района, проживающих в аварийном жилищном фонде, а также состоящих в администрациях сельских поселениях Ханты-Мансийского района на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | всего | 84 383,9 | 81 440,0 | 96,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 61 096,6 | 60 555,6 | 99,1 |
|  |  | бюджет района | 23 287,3 | 20 884,4 | 89,7 |
|  |  | привлеченные средства | - | - |  |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства" |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Создание условий для жилищного строительства | всего | 558,4 | 558,4 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | - | - | - |
|  |  | бюджет района | 558,4 | 558,4 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.4. | Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан" |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Улучшение жилищных условий молодых семей | всего | 1703,0 | 1 703,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 95,5 | 95,5 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 522,3 | 1 522,3 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 85,2 | 85,2 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.5. | Комплекс процессных мероприятий "Предоставление государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан" |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции, членов их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | всего | 85 863,8 | 85 863,8 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 76 418,8 | 76 418,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | 9 445,0 | 9 445,0 | 100,0 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| 1.5.2. | Реализация полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством» (за счет средств бюджета автономного округа) | всего | 17,6 | 17,6 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет автономного округа | 17,6 | 17,6 | 100,0 |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |
| Всего по программе: |  | всего | 223 527,4 | 220 583,4 | 98,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 173,8 | 6 173,8 | 100,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 178 369,7 | 177 828,7 | 99,7 |
|  |  | бюджет района | 38 983,89 | 36 580,99 | 93,8 |
|  |  | привлеченные средства | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений района | - | - | - |

Приложение 2

к информации об итогах

реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского

района «Улучшение жилищных

условий жителей Ханты-Мансийского

района» за 2025 год

Информация о достижении целевых показателей Программы

и показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы за 2025 год

| № № п/п | Наименование показателей результатов | 2025 год (план) | 2025 год (факт) | % достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 40 | 75 | 187,5% |
| 2. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 0,8 | 1,9 | 237,5% |
| 3. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 32 | 89 | 278,1% |
| 4. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | 24,8 | 25,0 | 100,8% |
| 5. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | 7,9 | 19,7 | 249,4% |