Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

__.__.2025											№ ___

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы                                    Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы                              Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества                   Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению                         к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района 							Е.А. Данилова

__.__.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от __.__.2025 № ___

Информация

о ходе реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 
№ 1190 (далее – Программа), в бюджете Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) предусмотрены финансовые средства в общем объеме                         7 411,7 тыс. рублей.

Целью Программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных                                                            и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.

Исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2025 года (далее – отчетный период) составило 7 268,6 тыс. рублей или 98,1 % от плана.

На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1218,7 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 1185,9 тыс. рублей или 97,3 % от плана, которые были направлены на:

приобретение жестких дисков для сервера;

приобретение планшетов и чехлов-клавиатур к ним;

приобретение моноблоков;

продление на один год лицензии видеоконференцсвязи Контур Толк;

запасных частей и комплектующих для компьютерного и периферийного оборудования.

На реализацию мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 61 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 60,9 тыс. рублей  или 99,9 % от плана, которые были направлены на:

продление технической поддержки внутреннего портала Администрации Ханты-Мансийского района;

приобретение лицензии для обновления платформы официального сайта Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности информации                     в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района»                     в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 6 132 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 6 021,7 тыс. рублей или 98,2 % от плана, которые были направлены на:

продление лицензий на использование средств защиты информации;

приобретение программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW1000 4.x;

приобретение Kaspersky Security для почтовых серверов;

приобретение Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций и серверов на 320 ПК;

выполнение работ по контролю эффективности защиты информации                           в отделе специальных мероприятий;

проведение спецпроверки и спец исследования оборудования отдела специальных мероприятий;

выполнение технических условий на рабочих местах при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных Администрации Ханты-Мансийского района и МКУ Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения», обработки документов                     для служебного пользования.

Информация о достижении показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы, отражена                           в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измере ний | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за 9 месяцев 2025 | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Ожидаемое исполнения за 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62,7 | 100 | 62,7 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | % | >85 | 100 | 100 | 100 |