ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № ___
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Комплексное
развитие транспортной системы
на территории Ханты-Мансийского 
района» за 9 месяцев 2026 года
	
В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,


Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.




Председатель Думы                                                                           	Е.А. Данилова
Ханты-Мансийского района





Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
                                                                                                                  от      № 


Информация
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Комплексное развитие транспортной системы на территории
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года (далее – информация)

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1178.
Цели Программы: повышение уровня безопасности и качества транспортной инфраструктуры Ханты-Мансийского района; обеспечение доступности и повышение безопасности услуг транспортного комплекса для населения и организаций Ханты-Мансийского района.
Общий объем финансирования Программы на 2026 год составляет 169 143,0 тыс. рублей, в том числе 64 571,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 104 571,4 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2026 года составило 103 945,2 тыс. рублей или 61,5 % от общего плана.
Для достижения поставленных целей в 2026 году предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:
1. В рамках муниципального проекта «Проектирование, строительство
(реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок» предусмотрено исполнение мероприятия «Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)» с объемом финансирования 2 816,1 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 46 655,3 тыс. рублей. Окончательная оплата после завершения работ.
2. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры» запланировано 157 223,3 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 64 571,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 92 651,7 тыс. рублей. Исполнение составило 99 161,7 тыс. рублей или 63,1% от плана. В том числе по мероприятиям:
- Мероприятие «Содержание и эксплуатация вертолетных площадок» с объемом финансирования за счет местного бюджета 4 156,4 тыс. рублей. Исполнение составило 1 585,6 тыс. рублей. Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений. Расходы осуществляются по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.
- Мероприятие «Содержание автомобильных дорог местного значения» с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 11 223,1 тыс. рублей. Исполнение составило 4 562,3 тыс. рублей. Расходы направлены на содержание участков автодорог до населенных пунктов с. Реполово, д. Ярки, п. Выкатной. Заключены соглашения о передаче Администрацией Ханты-Мансийского района осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения администрациям сельских поселений. Оплата выполненных работ производится согласно предоставленной отчетной документации.  
- Мероприятие «Устройство слоев износа улично-дорожной сети Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 35 804,6 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 29 577,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета 6 572,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 35 804,6 тыс. рублей на выполнение работ по устройству слоев износа ул. Строителей, д. Шапша, устройству слоев износа ул. Молодежная, ул. Брусничная, ул. Березовая, ул. Малиновая д. Ярки. Работы выполнены.
- Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый» с объемом финансирования 18 996,1 тыс. рублей, в том числе за счет окружного бюджета 16 672,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета 2 323,3 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 18 996,1 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (ул. Ленина, этап 1, п. Кедровый, ул. Ленина, этап 2, п. Кедровый). Работы выполнены.
- Мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск» с объемом финансирования 20 357,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 18 321,1 тыс. рублей, за счет местного бюджета 2 035,9 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 20 357,0 тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (ул. Геологов этап 1, 2, 3 п. Горноправдинск). Работы выполнены. 
- Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск» с объемом финансирования 10 800,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Заключен муниципальный контракт на сумму 10 800,0 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 10 389,8 тыс. рублей.
- Мероприятие «Ремонт вертолетных площадок Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 7 497,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту вертолетной площадки д. Согом на сумму 7 497,0 тыс. рублей. Исполнение составило 7 166,3 тыс. рублей.
- Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения СП Луговской (с. Троица)» с объемом финансирования 25 700,0 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз». Заключен муниципальный контракт на сумму 22 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены.
- Мероприятие «Ремонт автомобильных дорог местного значения п.  Сибирский» с объемом финансирования 6 872,8 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 6 560,9 тыс. руб., за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос» 311,9 тыс. рублей.  Администрацией сельского поселения Сибирский заключены муниципальные контракты на общую сумму 5 987,2 тыс. рублей. Выполняются работы по ремонту подъездной дороги к вертолетной площадке и полигону ТКО п. Сибирский. 
- Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 600,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на сумму 180,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения ул. Геологов, п. Горноправдинск. Заключены муниципальные контракты от на сумму 120,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, проверке достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения ул. Ленина этап 1, п. Кедровый. Работы выполнены. 
- Мероприятие «Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории (работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 3, этап 4)» с объемом финансирования 6,7 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» (остаток средств 2025 года). Средства не были востребованы и планируются к возврату ООО «РН-Юганскнефтегаз».
- Мероприятие (результат) «Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории (работы по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой и ул. лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района)» с объемом финансирования 9,5 тыс. рублей за счет средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» (остаток средств 2025 года). Средства не были востребованы и планируются к возврату ООО «РН-Юганскнефтегаз».
- Мероприятие «Ремонт дороги в п. Выкатной» с объемом финансирования 10 200,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Выкатной заключен муниципальный контракт на сумму 9 951,2 тыс. рублей. Окончание работ по контракту 20.10.2026.
- Мероприятие «Ремонт дорог в с. Реполово» с объемом финансирования 5 000,0 тыс. рублей за счет средств ООО «Газпромнефть-Хантос». Администрацией сельского поселения Сибирский размещен муниципальный заказ на сумму 1 819,3 тыс. рублей, окончание подачи заявок 16.10.2026.
3. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта» объем финансирования составил за счет средств местного бюджета в размере 8 763,6 тыс. рублей. Исполнение составило 4 714,7 тыс. рублей или 53,8 % от плана. В том числе по мероприятиям:
- Мероприятие «Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)» с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 3 502,8 тыс. рублей. Заключены соглашения о предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского района субсидии на оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на сумму 3 235,5 тыс. рублей по маршрутам: Горноправдинск-Лугофилинская-Горноправдинск, Горноправдинск-Цингалы-Горноправдинск. Исполнение составило 1 240,6 тыс. рублей. Оплата производится в соответствии с фактически предоставленными услугами. 
- Мероприятие «Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 5 260,8 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам с предоставлением субсидии на возмещение части затрат при осуществлении перевозок на сумму 4 783,8 тыс. рублей по маршрутам п. Горноправдинск – п. Бобровский – п. Горноправдинск, Горноправдинск – д. Лугофилинская – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – с. Цингалы – п. Горноправдинск, п. Горноправдинск – д. Чембакчина – с. Цингалы – п. Горноправдинск. Исполнение составило 3 474,2 тыс. рублей. Оплата выполненных работ производится после предоставления отчетной документации.
4. По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» объем финансирования составил 340,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Исполнение составило 68,8 тыс. рублей или 20,2% от планового объема. В том числе:
- Мероприятие «Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 200,0 тыс. рублей. В октябре 2026 года Комитет по образованию Ханты-Мансийского района планирует заключение муниципального контракта на закупку инвентаря для реализации деятельности юных инспекторов дорожного движения.
- Мероприятие «Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 140,0 тыс. рублей. Исполнение составило 68,8 тыс. рублей. Комитетом по образованию Ханты-Мансийского района приобретены памятные призы для награждения победителей и призеров конкурса «Безопасное колесо».
 За 3 квартал 2026 года по Программе достигнуты следующие значения показателей:
- показатель «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» 217,0 км; 
- показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» 67,8%;
- показатель «Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних» 0 единиц.
По показателю «Количество рейсов водного транспорта» при плане 44 рейсов выполнено 44 рейса (100%). Количество выполняемых рейсов зависит от периода речной навигации. 
По показателю «Количество рейсов автомобильного транспорта» при плане 198 рейсов выполнено 198 рейсов (100%). Количество выполняемых рейсов зависит от периода функционирования зимних автомобильных дорог. 
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Приложение 1 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие транспортной системы
 на территории Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года



	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение Программы за 9 месяцев 2026 года

	
	
	
	
	
	
	

	Наименование мероприятия муниципальной программы
	Исполнитель
	Источник финансирования
	Предусмотрено Программой на 2026 год, тыс. руб.
	Фактически исполнено, тыс. руб.
	% исполнения от плана
	Краткий результат реализации мероприятия

	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной системы на территории Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе:
	 
	Всего
	169 143,0
	103 945,2
	61,5
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	64 571,6
	64 571,6
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	104 571,4
	39 373,6
	37,7
	

	Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог местного значения и вертолетных площадок»
	 
	Всего
	2 816,1
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	2 816,1
	0,0
	0,0
	

	Строительство объездной дороги в п. Горноправдинск (ПИР, СМР)
	МКУ УКСиР
	Всего
	2 816,1
	0,0
	0,0
	Оплата производится за фактически выполненные работы согласно предоставленной исполнительной документации

	
	
	бюджет района 
	2 816,1
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования транспортной инфраструктуры»
	 
	Всего
	157 223,3
	99 161,6
	63,1
	 

	
	
	бюджет автономного округа
	64 571,6
	64 571,6
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	92 651,7
	34 590,0
	37,3
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок
	ДСАиЖКХ 
	Всего
	399,9
	0,0
	0,0
	 

	
	
	бюджет района 
	399,9
	0,0
	0,0
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	400,0
	188,4
	47,1
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	400,0
	188,4
	47,1
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Красноленинский
	АСП Красноленинский
	Всего
	200,0
	67,0
	33,5
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	67,0
	33,5
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кедровый
	АСП Кедровый
	Всего
	400,0
	139,0
	34,8
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	400,0
	139,0
	34,8
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Кышик
	АСП Кышик
	Всего
	200,0
	129,4
	64,7
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	129,4
	64,7
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Луговской
	АСП Луговской
	Всего
	799,9
	394,6
	49,3
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	799,9
	394,6
	49,3
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Нялинское
	АСП Нялинское
	Всего
	400,0
	80,0
	20,0
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	400,0
	80,0
	20,0
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Селиярово
	АСП Селиярово
	Всего
	200,0
	100,0
	50,0
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	100,0
	50,0
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	400,0
	119,5
	29,9
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	400,0
	119,5
	29,9
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Согом
	АСП Согом
	Всего
	356,8
	218,8
	61,3
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	356,8
	218,8
	61,3
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Цингалы
	АСП Цингалы
	Всего
	200,0
	37,2
	18,6
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	37,2
	18,6
	

	Содержание и эксплуатация вертолетных площадок СП Шапша
	АСП Шапша
	Всего
	200,0
	111,7
	55,8
	Расходы производятся по мере необходимости, возникающей при эксплуатации вертолетных площадок.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	111,7
	55,8
	

	Содержание автомобильных дорог местного значения
	ДСАиЖКХ 
	Всего
	4 000,1
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 3 971,4 тыс.  рублей на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения («Подъезд к д. Ярки»)

	
	
	бюджет района 
	4 000,1
	0,0
	0,0
	

	Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к п. Выкатной»
	АСП Выкатной
	Всего
	3 367,7
	2 154,0
	64,0
	Ссодержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта п. Выкатной протяженностью 6,4 км. Договоры на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно.

	
	
	бюджет района 
	3 367,7
	2 154,0
	64,0
	

	Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд до с. Реполово»
	АСП Сибирский
	Всего
	588,5
	392,3
	66,7
	Содержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта с. Реполово протяженностью 1,1 км. Договоры на выполнение работ по содержанию дороги заключаются ежемесячно.

	
	
	бюджет района 
	588,5
	392,3
	66,7
	

	Содержание автомобильных дорог местного значения «Подъезд к д. Ярки»
	АСП Шапша
	Всего
	3 266,9
	2 015,9
	61,7
	 Ссодержание участка (подъезда) дороги до населенного пункта д. Ярки протяженностью 3,3 км. 

	
	
	бюджет района 
	3 266,9
	2 015,9
	61,7
	

	Устройство слоев износа улично-дорожной сети Ханты-Мансийского района
	МКУ УКСиР
	Всего
	35 804,6
	35 804,6
	100,0
	Заключен МК на сумму 35 804,6 тыс. руб. на выполнение работ по устройству слоев износа ул. Строителей, д. Шапша, устройству слоев износа ул. Молодежная, ул. Брусничная, ул. Березовая, ул. Малиновая д. Ярки. Работы выполнены. 

	
	
	бюджет автономного округа
	29 577,7
	29 577,7
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	6 226,9
	6 226,9
	100,0
	

	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый
	МКУ УКСиР
	Всего
	18 996,1
	18 996,1
	100,0
	Заключен МК на сумму 18 996,1 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения сельского поселения Кедровый (ул. Ленина, этап 1, п. Кедровый, ул. Ленина, этап 2, п. Кедровый). Работы выполнены. 

	
	
	бюджет автономного округа
	16 672,8
	16 672,8
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	2 323,3
	2 323,3
	100,0
	

	Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск
	МКУ УКСиР
	Всего
	20 357,0
	20 357,0
	100,0
	Заключен МК на сумму 20 357,0 тыс. рублей на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск (ул. Геологов этап 1, п. Горноправдинск, ул. Геологов этап 2, п. Горноправдинск, ул. Геологов этап 3, п. Горноправдинск. Работы выполнены. 

	
	
	бюджет автономного округа
	18 321,1
	18 321,1
	100,0
	

	
	
	бюджет района 
	2 035,9
	2 035,9
	100,0
	

	Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Горноправдинск
	МКУ УКСиР
	Всего
	10 800,0
	10 389,8
	96,2
	Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2025 год. Заключен МК на сумму 10 800,0 тыс. рублей. 

	
	
	бюджет района 
	10 800,0
	10 389,8
	96,2
	

	Ремонт вертолетных площадок Ханты-Мансийского района
	МКУ УКСиР
	Всего
	7 497,0
	7 166,3
	95,6
	Заключен МК на выполнение работ по объекту: «Ремонт вертолетных площадок Ханты-Мансийского района (д. Согом)» на сумму 7 496 986,33 руб. Работы выполнены на сумму 7 166,3 тыс. рублей, окончание всех работ до конца года.

	
	
	бюджет района 
	7 497,0
	7 166,3
	95,6
	

	Ремонт автомобильных дорог местного значения п. Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	6 560,9
	0,0
	0,0
	
Заключены МК   на сумму 3 352 948,87 руб. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, СП направлено уведомление о расторжении муниципального контракта.
Заключен МК  на сумму 2 634 319,34 рублей, срок исполнения конец октября 2026 года.

	
	
	бюджет района 
	6 560,9
	0,0
	0,0
	

	Ремонт дорог сельского поселения Сибирский
	АСП Сибирский
	Всего
	311,9
	0,0
	0,0
	Средства ООО «Газпромнефть-Хантос» 2025г. Администрацией сельского поселения Сибирский
планирует размещение муниципального заказа в октябре 2026 года.

	
	
	бюджет района 
	311,9
	0,0
	0,0
	

	Ремонт автомобильных дорог местного значения СП Луговской (с. Троица)
	МКУ УКСиР
	Всего
	25 700,0
	0,0
	0,0
	Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2025 год.
Заключен МК на сумму 22 500,0 тыс. рублей Работы выполнены. 

	
	
	бюджет района 
	25 700,0
	0,0
	0,0
	

	Разработка проектно-сметной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Ханты-Мансийского района
	МКУ УКСиР
	Всего
	600,0
	300,0
	50,0
	Заключен МК на сумму 180,0 тыс. рублей  (ул. Геологов, п. Горноправдинск). Работы выполнены.
Заключены МК на сумму 120,0 тыс. рублей (ул. Ленина этап 1, п.Кедровый). Работы выполнены. 

	
	
	бюджет района 
	600,0
	300,0
	50,0
	

	Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории (работы по капитальному ремонту автодороги микрорайона новой застройки с. Селиярово Ханты-Мансийского района, ул. Набережная этап 3, этап 4)
	АСП Селиярово
	Всего
	6,7
	0,0
	0,0
	Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2025 год. Средства не востребованы, планируются к возврату нефтяной компании.

	
	
	бюджет района 
	6,7
	0,0
	0,0
	

	Ремонт (в т.ч. капитальный) систем инженерной инфраструктуры и объектов жилищно-коммунального комплекса, благоустройство территории (работы по покрытию щебнем дорожного полотна по ул. Новая, пер. Связи, пер. Солнечный, подъезды к пожарным гидрантам по ул. Новой и ул. лесной в с. Селиярово Ханты-Мансийского района)
	АСП Селиярово
	Всего
	9,5
	0,0
	0,0
	Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2025 год. Средства не востребованы, планируются к возврату нефтяной компании.

	
	
	бюджет района 
	9,5
	0,0
	0,0
	

	Ремонт дороги в п. Выкатной
	АСП Выкатной
	Всего
	10 200,0
	0,0
	0,0
	Заключен МК на сумму 9 951,2 тыс.  рублей, окончание работ по контракту 20.10.2026 года.

	
	
	бюджет района 
	10 200,0
	0,0
	0,0
	

	Ремонт дорог в с. Реполово
	АСП Сибирский
	Всего
	5 000,0
	0,0
	0,0
	Размещен муниципальный заказ на сумму 1 819,3 тыс. рублей, окончание подачи заявок 16.10.2026 года.

	
	
	бюджет района 
	5 000,0
	0,0
	0,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение повышение качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием водного, воздушного и автомобильного транспорта» 
	 
	Всего
	8 763,6
	4 714,8
	53,8
	 

	
	
	бюджет района 
	8 763,6
	4 714,8
	53,8
	

	Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа водным (речным) транспортом)
	ДСАиЖКХ
	Всего
	3 502,8
	1 240,6
	35,4
	Заключены соглашения о предоставлении  субсидии на оказание транспортных услуг водным (речным) транспортом населению Ханты-Мансийского района на 2026 год.

	
	
	бюджет района 
	3 502,8
	1 240,6
	35,4
	

	Субсидия из местного бюджета за оказание транспортных услуг населению Ханты-Мансийского района (перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом)
	ДСАиЖКХ
	Всего
	5 260,8
	3 474,2
	66,0
	Заключены МК на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.

	
	
	бюджет района 
	5 260,8
	3 474,2
	66,0
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
	 
	Всего
	340,0
	68,8
	20,2
	 

	
	
	бюджет района 
	340,0
	68,8
	20,2
	

	Популяризация деятельности школьных отрядов юных инспекторов дорожного движения
	Комитет по образованию
	Всего
	200,0
	0,0
	0,0
	Планируемое заключение муниципального контракта в октябре 2026 г.

	
	
	бюджет района 
	200,0
	0,0
	0,0
	

	Участие в районных, региональных слетах, конкурсах юных инспекторов дорожного движения
	Комитет по образованию
	Всего
	140,0
	68,8
	49,1
	Расходы на приобретение памятных призов и подарков для награждения победителей и призеров.

	
	
	бюджет района 
	140,0
	68,8
	49,1
	



















Приложение 2 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района 
«Комплексное развитие транспортной системы
 на территории Ханты-Мансийского района» 
за 9 месяцев 2026 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 года

	№ п/п
	Результаты муниципальной программы
	Значение показателя по годам на 2026 год
	Исполнение по состоянию на 01.10.2026
	% исполнения
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	

	1
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
	213,5
	217,0
	101,7
	

	2
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	67,8
	67,8
	100
	

	3
	Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, единиц
	0
	0
	0
	

	4
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, устройства слоев износа автомобильных дорог местного значения, км
	3,34
	3,34
	100

	

	5
	Количество рейсов водного транспорта, рейс.
	336
	161
	47,9
	

	6
	Количество рейсов автомобильного транспорта, рейс.
	1071
	785
	73,3
	



