ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № _____

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической

безопасности Ханты-Мансийского

района» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы                                                                                  Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от __.__.2025 №___

Информация

Об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

за 2025 год (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1189.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

Общий объем финансирования Программы на 2025 год составляет 548 842,1 тыс. рублей, из них 87,0 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 548 755,1 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 2025 год составило 130 407,4 тыс. рублей или 23,7% от плана на 2025 год.

Для достижения поставленной цели в 2025 году предусмотрена реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

1. «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления».

В целях реализации данного комплекса Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Обеспечена реализация отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами». Субвенция на администрирование. Мероприятие исполнено в полном объеме.

- «Ликвидированы несанкционированные свалки». По мероприятию выполнены работы на сумму 89 570,6 тыс. рублей.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». По мероприятию Администрацией сельского поселения Луговской выполнены работы в полном объеме на сумму 10 000,0 тыс. рублей.

- «Ликвидация несанкционированных свалок». По мероприятию Администрацией сельского поселения Кедровый выполнены работы в полном объеме на сумму 9 900,0 тыс. рублей.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». По мероприятию заключен муниципальный контракт на сумму 12 500,0 тыс. рублей на разработку проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний.

- «Устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе». По мероприятию выполнены работы в полном объеме на сумму 2 002,2 тыс. рублей.

- «Разработка проекта санитарно-защитных зон для полигонов твердых коммунальных отходов в с. Елизарово и п. Луговской». Размещение заказа планируется после согласования Плана природоохранных мероприятий Природнадзором Югры.

2. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду».

В целях реализации данного комплекса Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования». По мероприятию выполнены следующие работы на сумму 18 847,6 тыс. рублей:

- устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный;

- обустройство детской площадки с озеленением прилегающей территории в с. Елизарово;

- благоустройство мест общего пользования (Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района).

Исполнение Программы за 2025 год в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей Информации.

Достижение целевых показателей Программы за 2025 год представлено в приложении 2 к настоящей Информации.

Приложение 1

об информации об итогах реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2025 год

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  |  | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 87,0 | 87,0 | 100 | Субвенция на администрирование. |
|  |  | бюджет автономного округа | 87,0 | 87,0 | 100 |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 306 033,2 | 89 570,6 | 29,2 | 1) Заключены муниципальные контракты на общую сумму 83 405,3 рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок/мусора с. Троица, д.Ярки, с.Селиярово, п.Выкатной, п.Кирпичный, с.Батово, п. Урманный, с.Зенково, п. Луговской, межселенная территория Ханты-Мансийского района. 2) Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок/отходов, расположенных в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, п. Урманный, п.Выкатной, с. Зенково, п. Кедровый, межселенная территория Ханты-Мансийского района. |
|  |  | бюджет района | 306 033,2 | 89 570,6 | 29,2 |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок (СП Луговской). | Всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 | Заключен муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок/отходов, расположенных в п. Луговской, с. Троица. Мероприятие исполнено в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 |  |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок (СП Кедровый). | Всего | 9 900,0 | 9 900,0 | 100 | Заключен муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в поселке Кедровый. Мероприятие исполнено в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 9 900,0 | 9 900,0 | 100 |  |
| 1.5. | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. | Всего | 15 000,0 | 0 | 0 | Разработка проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Документы приняты. Подрядной организацией ведутся работы по устранению замечаний. |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе. | Всего | 2 002,2 | 2 002,2 | 100 | Выполнены работы по устройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе (п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Выкатной). Мероприятие исполнено в полном объеме. |
|  |  | бюджет района | 2 000,2 | 2 002,2 | 100 |  |
| 1.7. | Разработка проекта санитарно-защитных зон для полигонов твердых коммунальных отходов в с. Елизарово и п. Луговской. | Всего | 5 820,0 | 0,0 | 0 | Размещение заказа планируется после согласования Плана природоохранных мероприятий Природнадзором Югры. |
|  |  | бюджет района | 5 820,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду». |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования. | Всего | 200 000,0 | 18 847,6 | 9,4 | Заключены контракты на общую сумму 22 212,8 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: - устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный; - обустройство детской площадки с озеленением прилегающей территории в с. Елизарово; - благоустройство мест общего пользования (Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района). |
|  |  | бюджет района | 200 000,0 | 18 847,6 | 9,4 |  |
|  | Всего по программе | Всего | 548 842,1 | 130 407,4 | 18,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 87,0 | 87,0 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 548 755,1 | 130 320,4 | 23,7 |  |

Приложение 2

к информации об итогах реализации муниципальной

программы «Обеспечение экологической безопасности

Ханты-Мансийского района» за 2025 год

Достижение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района

«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 2025 год

| № п/п | Результаты реализации программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 72 | 100 |
| 2 | Площадь озелененной территории | кв.м. | 1000 | 2492 | 249,2 |