ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 677

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Благоустройство

и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы								Е.А. Данилова

Ханты-Мансийского района

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 677

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 год (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1180.

Цели Программы: приведение градостроительной документации Ханты-Мансийского района в соответствие с законодательством РФ для развития жилищного строительства; формирование комфортной городской среды и повышение качества жизни населения.

Объем финансирования Программы на 2025 год составляет 83 329,8 тыс. рублей, из них 1 576,2 тыс. рублей – из федерального бюджета, 7 035,7 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 74 717,9 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение составило 20 339,5 тыс. рублей или 24,4 % от плана.

В 2025 году для достижения целей Программы выполняются следующие мероприятия:

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» на сумму 5 013,5 тыс. руб., в том числе:

Мероприятие «Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2 881,5 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 2 512,5 тыс. руб., за счет местного бюджета 369,0 тыс. руб.:

- выполнены работы по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» с. Нялинское, д. Нялина, п. Пырьях на сумму 1 725,0 тыс. руб. (муниципальный контракт от 30.09.2024 № 0187300008424000288 с ООО «Первая кадастровая компания»);

- заключен муниципальный контракт от 27.06.2025 № 0187300008425000163 с ООО «Архитектурная мастерская «Городское планирование» на сумму 1 098,0 тыс. руб. на выполнение работ по разработке документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района (внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территории и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий» п. Кедровый, с. Елизарово), со сроком исполнения 15.12.2025.

Мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 1 490,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 1 326,1 тыс. руб., за счет местного бюджета 163,9 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 18.03.2025 № 0187300008425000018 с ООО «Компания Земпроект» на сумму 1 490,0 тыс. руб. на выполнение работ по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки СП Ханты-Мансийского района (СП Горноправдинск (п. Горноправдинск, п. Бобровский, д. Лугофилинская), СП Выкатной (п. Выкатной, с. Тюли), СП Шапша (д. Шапша, д. Ярки, с. Зенково), со сроком исполнения 01.12.2025.

Мероприятие «Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости» с объемом финансирования 169,0 тыс. руб., в том числе за счет окружного бюджета 150,4 тыс. руб., за счет местного бюджета 18,6 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 24.10.2024 № 0187300008424000337 с ИП Лаврищевым С.С. на сумму 169,0 тыс. руб. на выполнение работ по подготовке описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости, со сроком исполнения 15.12.2025.

Мероприятию «Корректировка документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры» с объемом финансирования за счет местного бюджета составляет 473,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт от 04.07.2025 № 0187300008425000165 с ООО «АСП-СТРУКТУРА» на сумму 473,0 тыс. руб. на выполнение работ по корректировке документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры, со сроком исполнения 15.12.2025.

- В рамках регионального проекта «Формирование комфортной

городской среды» с объемом финансирования 3 322,9 тыс. руб., исполнение составило 3 278,7 тыс. руб. (98,7 % от планового объема). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на поддержку муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной городской среды от 06.02.2025 № 71829000-1-2025-006 с объемом финансирования 3 278,7 тыс. руб. По мероприятию «Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск», выполнены работы по покрытию пешеходной зоны тротуарной плиткой (1 этап) на сумму 3 278,7 тыс. руб. (муниципальный контракт от 24.02.2025 № 01873000025250000010001 с ООО «Стройгрупп»), за счет федерального бюджета 1 022,9 тыс. руб., за счет окружного бюджета 1 600,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 655,8 тыс. руб.

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Благоустройство

территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» плановый объем финансирования за счет местного бюджета 50 466,61 тыс. руб., исполнение на 01.10.2025 составило 4 682,05 тыс. руб. (9,3 % от планового объема). В том числе:

Мероприятие «Обустройство территории Workout в п. Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по установке ограждения и МАФов (карусель, качели).

Мероприятие «Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 903,4 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по установке МАФов, устройству основания и покрытия зоны отдыха.

Мероприятие «Обустройство парка Победы в п. Выкатной», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 778,65 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по изготовлению надгробного сооружения и установке мемориального комплекса.

Мероприятие «Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли», с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 000,0 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение составило 100 %. Проведены работы по устройству тротуара в с. Тюли по ул. Мира от д. № 1 до д. № 11 протяженностью 242 м.

Мероприятие «Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая» с объемом финансирования 255,98 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Выполнены работы по монтажу систем видеонаблюдения спортивной площадки по адресу: Ханты-Мансийский район, в. Сибирский, ул. Полевая на сумму 255,98 тыс. руб. Оплата будет произведена в октябре 2025 года.

Мероприятие «Обустройство территории лыжероллерной трассы «Спорт – это здоровье» в п. Горноправдинск» с объемом финансирования 4 223,92 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Горноправдинск:

- выполнены работы по обустройству территории лыжероллерной трассы (военно-спортивная полоса препятствий, качели) на сумму 1 977, 77 тыс. руб., исполнительная документация находится в стадии оформления (муниципальный контракт от 09.06.2025 № 01873000025250000030001 с ООО «Рекламные конструкции»);

- заключен муниципальный контракт от 26.08.2025 01873000025250000050001 с ООО «Комфортная среда» на сумму 2 468,46 тыс. руб. на выполнение работ по обустройству территории лыжероллерной трассы «Спорт - это здоровье» в п. Горноправдинск (гимнастический игровой комплекс) Исполнение планируется в октябре 2025 года.

Мероприятие «Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли» с объемом финансирования 5 400,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Заключен муниципальный контракт от 25.08.2025 № 0187300005125000005 с ИП Захаровым С.П. на сумму 5 400,00 тыс. руб. на выполнение работ по устройству детско-спортивной площадки в село Тюли. Исполнение планируется в октябре 2025 года.

Мероприятие «Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной» с объемом финансирования 1 150,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Заключен договор от 30.09.2025 № 6 с ИП Холиковым К.М. на сумму 590,00 тыс. руб. Планируемое размещение муниципального заказа на сумму 560,00 тыс. руб. в октябре 2025 года. Исполнение мероприятия планируется в октябре 2025 года.

Мероприятие «Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной» с объемом финансирования 1 750,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025.

Мероприятие «Обустройство парков Победы» с объемом финансирования 1 700,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года, со сроком исполнения до конца 2025 года.

Мероприятие «Укрепление берега р. Конда» с объемом финансирования 2000,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025.

Мероприятие «Обустройство пожарного водоема открытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово» с объемом финансирования 4 600,00 тыс. руб. Средства ООО «Газпромнефть-Хантос». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, торги признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Приобретение, установка многовозврастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово» с объемом финансирования 7 000,00 тыс. руб. Средства ООО «Газпромнефть-Хантос». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Неоднократно размещалась конкурсная документация на сайте, торги признаны не состоявшимися, не подано ни одной заявки на участие в закупке. Реализация мероприятия планируется в 2026 году.

Мероприятие «Устройство тротуаров в с. Реполово» с объемом финансирования 2 000,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Сибирский. Заключены следующие муниципальные контракты на устройство тротуаров:

- муниципальный контракт от 09.09.2025 № 1 с ИП Гиюшевым Л.А. на сумму 1 738,96 тыс. руб. со сроком исполнения 31.10.2025;

- муниципальный контракт от 08.09.2025 № 3 с ИП Мирзоевым Н.Б. на сумму 328,47 тыс. руб.  со сроком исполнения 31.10.2025.

Мероприятие «Выполнение работ по водоотведению в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района; выполнение работ по установке двух опор освещения со светильниками и обустройству щитка и шкафа управления наружным освещением в парке отдыха, расположенного по ул. Новая, 4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2000,00 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Заключены договоры с ИП Казанжи В.И. на общую сумму 2 000,00 тыс. руб. со сроком выполнения работ 20.10.2025.

Мероприятие «Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная» с объемом финансирования 3000,00 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово:

- заключен муниципальный контракт от 29.09.2025 № 0187300017225000007 с ООО «Альфа» на сумму 1348,91 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Новая, ул. Набережная, с. Селиярово, Ханты-Мансийский район со сроком исполнения 15.11.2025;

- размещен муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту тротуара по пер. Таежный, с. Селиярово, Ханты-Мансийский район на сумму 998,48 тыс. руб., торги состоялись на сумму 711,73 тыс. руб., срок заключения контракта 03.10.2025.

Мероприятие «Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых» с объемом финансирования 2 000,00 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Войнам» по ул. Братьев Фирсовых» с объемом финансирования 1 000,00 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Селиярово. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года.

Мероприятие «Обустройство парка и благоустройство территории д. Шапша» с объемом финансирования 5 000,00 тыс. руб. Средства ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года.

Мероприятие «Благоустройство территории сельского поселения Шапша в д. Ярки» с объемом финансирования 2 704,66 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является МКУ УКСиР. Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года.

- По комплексу процессных мероприятий «Реализация инициативных

проектов в Ханты-Мансийском районе» с объемом финансирования за счет местного бюджета 20 636,19 тыс. руб., исполнение на 01.10.2025 составило 6 763,1 тыс. руб. (32,8% от планового объема). В том числе:

Мероприятие «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в д. Шапша, д. Ярки» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 1 375,42 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. Приобретены и установлены дорожные знаки, дорожное зеркало, искусственные неровности, выполнены работы по нанесению дорожных разметок «Пешеходный переход».

Мероприятие «Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования за счет средств бюджета района 2 897,68 тыс. руб. Исполнение составило 100 %. Устройство пожарного водоема на 54 м3 по ул. Новая у дома № 8.

Мероприятие «Обустройство и реконструкция площадок для сбора ТКО в д. Шапша, д. Ярки Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 2 044,51 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Шапша. Заключен муниципальный контракт от 16.05.2025 № 3/2025 с ООО «Альфа» на сумму 2 044,51 тыс. руб. Выполнены работы по установке 2 металлических площадок накопления твердых коммунальных отходов с бетонным основанием и ограждением в д. Шапша по ул. Строителей район дома № 27 и районе кладбища. Оплата работ будет произведена в октябре 2025 года.

Мероприятие «Строительство пожарных водоемов в с. Тюли Ханты-Мансийского района» с объемом финансирования 5 000,0 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Выкатной. Исполнение на 01.10.2025 составило 2 490,0 тыс. руб. (50% от планового объема). Приобретены и доставлены 2 резервуара для хранения технической воды объемом 55 куб.м.

Заключены следующие контракты:

- муниципальный контракт от 16.06.2025 № 0187300005125000001 с ИП

Пузиным И.А. на сумму 810,9 тыс. руб. на выполнение работ по устройству пожарного водоема на 55 м3 по адресу переулок Северный в районе дома № 12 с. Тюли, со сроком исполнения 20.10.2025;

- муниципальный контракт от 16.06.2025 № 0187300005125000002 с

ООО «Югра Строй Сервис» на сумму 1 089,3 тыс. руб. на выполнение работ по устройству пожарного водоема на 55 м3 по адресу переулок Дружбы напротив дома № 2А с. Тюли, со сроком исполнения 20.10.2025.

- муниципальный контракт от 30.09.2025 № 0187300005125000006 с

ООО «Югра Строй Сервис» на сумму 755,59 тыс. руб. на выполнение работ по устройству пож. водоема на 55 м3 улица Мира в районе дома № 60 с. Тюли со сроком исполнения 20.10.2025.

Мероприятие «Устройство контейнерных площадок п. Красноленинский» с объемом финансирования 2 486,7 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Красноленинский. Заключены муниципальные контракты с ИП Воробьевой А.А. на общую сумму 2 486,7 тыс. руб. Исполнение мероприятие планируется в октябре 2025 года.

Мероприятие «Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Луговской» с объемом финансирования 3 415,94 тыс. руб.  Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Луговской. Заключен муниципальный контракт от 19.05.2025 № ЭА 01-2025 с ИП Волковым Е.С. на сумму 3 415,94 тыс. руб. на поставку и установку остановочного комплекса, состоящего из двух модулей: открытого предназначенного для ожидания пассажиров под навесом, закрытого помещения для обогрева пассажиров в холодный период года. Исполнение планируется в октябре 2025 года.

Мероприятие «Теплый остановочный комплекс в п. Кедровый» плановый объем финансирования 3 415,94 тыс. руб. Ответственным исполнителем мероприятия является администрация сельского поселения Кедровый. Выполнены работы в полном объеме по изготовлению и установке теплого остановочного павильона с умной остановкой, состоящего из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Кедровый. Оплата будет произведена в октябре 2025 года.

- В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение

комплексного развития сельских территорий» с объемом финансирования 3 890,6 тыс. руб., исполнение составило 3 890,6 тыс. руб. (100 % от планового объема). Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 28.05.2025 № 71829000-1-2025-008 с объемом финансирования 3 890,6 тыс. руб.:

По мероприятию «Обустройство детской многофункциональной площадки по ул. Таёжная, п. Горноправдинск», работы выполнены в полном объеме на сумму 3 890,6 тыс. руб. в том числе за счет федерального бюджета 553,31 тыс. руб., за счет окружного бюджета 1 446,68 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 890,59 тыс. руб. Исполнен муниципальный контракт от 09.06.2025 № 01873000025250000040001 с ИП Боковели Э.Э. на сумму 4 011,6 тыс. руб.

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года предоставлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года

| Наименование мероприятия Программы | Исполнитель | Источник финансирования | Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб. | Фактически исполнено тыс. руб. | % исполнения от плана | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство и градостроительная деятельность Ханты-Мансийского района» (всего), в том числе: |  | Всего | 83 329,80 | 20 339,50 | 24,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 576,20 | 1 576,20 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 7 035,70 | 4 581,90 | 65,1 |  |
|  |  | бюджет района | 74 717,90 | 14 181,40 | 19,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства», всего |  | Всего | 5 013,50 | 1 725,00 | 34,4 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 3 989,00 | 1 535,20 | 38,5 |  |
|  |  | бюджет района | 1 024,50 | 189,80 | 18,5 |  |
| Разработка документации по планировке и межеванию территории населенных пунктов Ханты-Мансийского района | ДСАиЖКХ | Всего | 2 881,50 | 1 725,00 | 59,9 | Работы будут выполнены в декабре 2025 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 2 512,50 | 1 535,20 | 61,1 |  |
|  |  | бюджет района | 369,00 | 189,80 | 51,4 |  |
| Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Ханты-Мансийского района | ДСАиЖКХ | Всего | 1 490,00 |  |  | Работы будут выполнены в декабре 2025 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 326,10 |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 163,90 |  |  |  |
| Подготовка описания территориальных зон для внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости | ДСАиЖКХ | Всего | 169,00 |  |  | Работы будут выполнены в декабре 2025 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 150,40 |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 18,60 |  |  |  |
| Корректировка документов градостроительного зонирования в ГИСОГД Югры | ДСАиЖКХ | Всего | 473,00 |  |  | Работы будут выполнены в декабре 2025 года. |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 |  |  |  |
|  |  | бюджет района | 473,00 |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | Всего | 3 322,90 | 3 278,70 | 98,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 1 022,90 | 1 022,90 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 700,00 | 655,80 | 93,7 |  |
| Благоустройство общественной территории «Музей геологов под открытым небом имени Салманова Ф.К.» в п. Горноправдинск 1 этап | АСП Горноправдинск | Всего | 3 322,90 | 3 278,70 | 98,7 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 1 022,90 | 1 022,90 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 700,00 | 655,80 | 93,7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий в населенных пунктах Ханты-Мансийского района» |  | Всего | 50 466,70 | 4 682,10 | 9,3 |  |
|  |  | бюджет района | 50 466,70 | 4 682,10 | 9,3 |  |
| Обустройство территории Workout в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |  |
| Обустройство зоны отдыха с. Тюли сельское поселение Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 903,40 | 903,40 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 903,40 | 903,40 | 100,0 |  |
| Закупка и установка уличного освещения и видеонаблюдения на спортивной площадке в п. Сибирский, р-н улицы Полевая | АСП Сибирский | Всего | 256,00 |  |  | Работы выполнены в полном объеме. Оплата будет произведена в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 256,00 |  |  |  |
| Обустройство территории лыжероллерной трассы «Спорт - это здоровье» в п. Горноправдинск | АСП Горноправдинск | Всего | 4 223,90 |  |  | Выполнение работ планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 4 223,90 |  |  |  |
| Обустройство парка Победы в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 778,70 | 1 778,70 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 778,70 | 1 778,70 | 100,0 |  |
| Обустройство спортивно-игровой площадки с. Тюли | АСП Выкатной | Всего | 5 400,00 |  |  | Выполнение работ по заключенному муниципальному контракту планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 5 400,00 |  |  |  |
| Ремонт бетонных тротуаров в с. Тюли | АСП Выкатной | Всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |  |
| Ремонт бетонных тротуаров в п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 150,00 |  |  | Выполнение работ по мероприятию планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 1 150,00 |  |  |  |
| Обустройство детских спортивно-игровых площадок п. Выкатной | АСП Выкатной | Всего | 1 750,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 1 750,00 |  |  |  |
| Обустройство парков Победы | АСП Выкатной | Всего | 1 700,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года, со сроком исполнения до конца 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 1 700,00 |  |  |  |
| Укрепление берега р. Конда | АСП Выкатной | Всего | 2 000,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 000,00 |  |  |  |
| Обустройство пожарного водоема открытого типа с элементами благоустройства в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 4 600,00 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 4 600,00 |  |  |  |
| Приобретение, установка многовозврастной спортивной площадки с ограждением в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 7 000,00 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 7 000,00 |  |  |  |
| Устройство тротуаров в с. Реполово | АСП Сибирский | Всего | 2 000,00 |  |  | Выполнение работ по заключенным муниципальным контрактам планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 000,00 |  |  |  |
| Выполнение работ по водоотведению в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района; выполнение работ по установке двух опор освещения со светильниками и обустройству щитка и шкафа управления наружным освещением в парке отдыха, расположенного по ул. Новая,4 д. Ярки, Ханты-Мансийского района | АСП Шапша | Всего | 2 000,00 |  |  | Выполнение работ по договорам планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 000,00 |  |  |  |
| Ремонт тротуаров на территории села по ул. Новая, пер. Таежный, ул. Набережная | АСП Селиярово | Всего | 3 000,00 |  |  | Выполнение работ по мероприятию планируется в ноябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 3 000,00 |  |  |  |
| Благоустройство причала в районе дебаркадера на ул. Братьев Фирсовых | АСП Селиярово | Всего | 2 000,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 000,00 |  |  |  |
| Проведение ремонтных работ на мемориале «Павшим Войнам» по ул. Братьев Фирсовых | АСП Селиярово | Всего | 1 000,00 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 1 000,00 |  |  |  |
| Обустройство парка и благоустройство территории д. Шапша | АСП Шапша | Всего | 5 000,00 |  |  | Реализация мероприятия планируется в 2026 году. |
|  |  | бюджет района | 5 000,00 |  |  |  |
| Благоустройство территории сельского поселения Шапша в д. Ярки | МКУ УКСиР | Всего | 2 704,70 |  |  | Планируемое размещение муниципального заказа в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 704,70 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация инициативных проектов в Ханты-Мансийском районе» |  | Всего | 20 636,10 | 6 763,10 | 32,8 |  |
|  |  | бюджет района | 20 636,10 | 6 763,10 | 32,8 |  |
| Обустройство и реконструкция площадок для сбора ТКО в д. Шапша, д. Ярки Ханты-Мансийского района | АСП Шапша | Всего | 2 044,50 |  |  | Работы выполнены. Оплата будет произведена в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 044,50 |  |  |  |
| Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования в д. Шапша, д. Ярки | АСП Шапша | Всего | 1 375,40 | 1 375,40 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 1 375,40 | 1 375,40 | 100,0 |  |
| Строительство пожарных водоемов в с. Тюли Ханты-Мансийского района | АСП Выкатной | Всего | 5 000,00 | 2 490,00 | 49,8 | Выполнение работ по мероприятию планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 5 000,00 | 2 490,00 | 49,8 |  |
| Строительство пожарного водоема в с. Кышик Ханты-Мансийского района | АСП Кышик | Всего | 2 897,70 | 2 897,70 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | бюджет района | 2 897,70 | 2 897,70 | 100,0 |  |
| Устройство контейнерных площадок п. Красноленинский | АСП Красноленинский | Всего | 2 486,70 |  |  | Исполнение мероприятие планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 2 486,70 |  |  |  |
| Теплый остановочный павильон с умной остановкой, состоящий из открытой остановочной части и теплого остановочного блока в п. Луговской | АСП Луговской | Всего | 3 415,90 |  |  | Исполнение мероприятие планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 3 415,90 |  |  |  |
| Теплый остановочный комплекс в п. Кедровый | АСП Кедровый | Всего | 3 415,90 |  |  | Работы выполнены. Оплата будет произведена в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 3 415,90 |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» |  | Всего | 3 890,60 | 3 890,60 | 100,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 553,30 | 553,30 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 446,70 | 1 446,70 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 890,60 | 1 890,60 | 100,0 |  |
| Обустройство детской многофункциональной площадки по ул. Таёжная, п. Горноправдинск | АСП Горноправдинск | Всего | 3 890,60 | 3 890,60 | 100,0 | Работы выполнены. |
|  |  | федеральный бюджет | 553,30 | 553,30 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 1 446,70 | 1 446,70 | 100,0 |  |
|  |  | бюджет района | 1 890,60 | 1 890,60 | 100,0 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района

«Благоустройство и градостроительная деятельность

Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты Программы | Значение показателя по годам на 2025 год | Исполнение по состоянию на 01.10.2025 | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем жилищного строительства, ежегодно, млн. кв. метров | 0,009 | 0,013 | 144,4 |
| 2. | Количество общественных территорий, подлежащих благоустройству, единиц | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Количество объектов благоустройства, единиц | 5 | 4 | 80 |
| 4. | Количество инициативных проектов, единиц | 7 | 2 | 29 |
| 5. | Количество проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 1 | 1 | 100 |