Приложение 2

к приказу Депимущества района

от 25.04.2025 № 260-п

Договор о комплексном развитии незастроенной территории в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района

"_____" _____________ 20__ г.                                                                                                 №_____________

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района, в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и ____________________________________, являющееся (победителем торгов, единственным участником торгов, участником торгов, сделавшим предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, лицом, подавшим единственную заявку) на право заключить договор о комплексном развитии незастроенной территории в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района (далее - торгов на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории), в лице _________________________________, действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» , на основании постановления Администрации Ханты-Мансийского района от 23.04.2025 №278 « О проведении торгов в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района» и протокола о результатах торгов от ___________ №___, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является деятельность Застройщика в установленный Договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц по комплексному развитию незастроенной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, центральная часть, ограниченная улицами: Геологов, Победы, Центральный проезд и переулком Школьный, площадью 1,87 га, отнесенной к категории земель – земли населенных пунктов (далее – Территория).

В границу развития незастроенной территории входят:

- земельный участок с кадастровым номером 86:02:1211005:862 с видом разрешенного использования «Для обслуживания здания больницы»;

- земельный участок с кадастровым номером 86:02:1211005:650 с видом разрешенного использования «поликлиника»;

- территория ориентировочной площадью 0,32 га (кадастровый квартал 86:02:1211005), расположенная по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, центральная часть, ограниченная улицами: Геологов, Победы, Центральный проезд и переулком Школьный.

Сведения о местоположении, площади и границах Территории с перечнем координат характерных точек границ в системе координат, перечень расположенных в границах территории земельных участков с описанием состояния территории, а также расположенных на них объектах капитального строительства, линейных сооружений и иных объектов движимого и недвижимого имущества, основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при комплексном развитии незастроенной территории в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района, представлена в Приложении №1 и Приложении №2 к Договору.

Освобождение земельных участков от объектов движимого (недвижимого) имущества, расположенного в границах Территории, в том числе посредством сноса (демонтажа) осуществляется силами и за счет Застройщика.

Мероприятия по сносу, демонтажу и реконструкции инженерных сетей и отдельных объектов таких систем, расположенных в границах Территории, (при необходимости) осуществляется силами и за счет Застройщика.

Расположение указанных сооружений в границах Территории должно быть учтено при подготовке документации по планировке территории, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства.

1.2. Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения Горноправдинск, утвержденными постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 12.01.2023 №3, Территория расположена в границах территориальной зоны: зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

В границах Территории комплексного развития незастроенной территории утвержденная документация по планировке территории отсутствует.

1.3. В границах территории жилой застройки расположены объекты капитального строительства, линейные объекты, перечень, которых определен в приложении №2 к настоящему Договору;

1.4 Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству, сведения о соотношении общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, подлежащих строительству, а также условия о размещении на первых этажах указанных домов нежилых помещений представлены в приложении №3 к Договору. Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения представлен в приложении № 4 к Договору.

1.5. На момент заключения Договора:

- территория не обременена и свободна от прав третьих лиц, за исключением указанных в приложении 2 к настоящему договору объектов;

- строительство объектов коммунальной, транспортной социальной инфраструктур за счет средств федерального, окружного, местного бюджетов, средств организаций коммунального комплекса, субъектов естественных монополий в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексного развития социальной инфраструктуры на земельных участках в границах Территории комплексного развития и на прилегающих к ней территориях не запланировано, не осуществляется.

2. Цена права на заключение Договора

2.1. Ценой договора является цена права на заключение договора в соответствии с пунктом 2.2 Договора.

2.2. Цена права на заключение Договора установлена по результатам торгов на право заключения договора в соответствии с протоколом о результатах торгов от ____________________ №_____________ и составляет ___________________________ (_______________) рублей _________ копейки.

2.3. Оплата цены договора с учетом задатка, внесенного Застройщиком в размере ___________________ (_______________) рублей _________копейки, производится Застройщиком в течение 20 календарных дней с момента подписания Договора, но не позднее 30-го дня со дня размещения протокола о результатах торгов от _____________________ №__________ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (https://torgi.gov.ru) по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (Департамент имущественных и земельных отношений)   ИНН 8601026093,  КПП 860101001

Банк получателя: РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре г. Ханты-Мансийск, БИК 007162163 казначейский счет 03100643000000018700, расчетный счет 40102810245370000007, (л/сч 04873033340), КБК  070 117 05050 05 0000 180  ОКТМО - 71829000 .

Назначение платежа: оплата цены права заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района

2.4. Днем исполнения обязательств Застройщика по оплате цены Договора считается дата зачисления денежных средств в размере, указанном в пункте 2.2 договора, на счет Уполномоченного органа указанный в пункте 2.3 Договора.

2.5. В случае неисполнения Застройщиком обязательства по оплате цены, указанной в пункте 2.2 Договора, по истечении указанного срока, договор считается незаключенным, а задаток Застройщику не возвращается.

3. Права и обязанности сторон

3.1. В рамках реализации Договора Застройщик обязуется:

3.1.1. Подготовить и представить на утверждение в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района документацию по планировке территории комплексного развития (далее - ДПТ) в составе проекта планировки территории (далее - ППТ) и проекта межевания территории (далее - ПМТ) в соответствии с Генеральным планом, Правилами землепользования и застройки, местными нормативами градостроительного проектирования сельского поселения Горноправдинск, а также иными требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, в части, составляющей предмет Договора в редакции, действующей на момент разработки документации в течение 2 (двух) месяцев с даты вступления настоящего договора в силу.

В случае, если в соответствии с нормативными правовыми актами по результатам проверки представленной на утверждение документации по планировке территории будет принято решение об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку, представить доработанную документацию в течение 1 месяца с даты направления документации на доработку. Обязательство считается исполненным Застройщиком со дня предоставления в установленном порядке на утверждение в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района доработанной редакции документации по планировке территории, подготовленной после устранения Застройщиком итоговых замечаний.

3.1.2 Выполнить мероприятия по освобождению Территории от объектов движимого (недвижимого) имущества, расположенного в границах Территории, в том числе посредством сноса (демонтажа) согласно приложении №2

3.1.3. Выполнить мероприятия, связанные с архитектурно-строительным проектированием, со строительством объектов капитального строительства на Территории, в отношении которой принято Решение в соответствии с утвержденной ДПТ, определенных на основании этой документации этапов и максимальных сроков осуществления строительства, а также иные необходимые мероприятия в соответствии с этапами реализации Решения, в том числе:

3.1.3.1. Обеспечить проведение кадастровых работ и осуществление действий по образованию в соответствии с ПМТ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства в соответствии с ППТ, их кадастровый учет в соответствии с требованиями законодательства. Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 30 рабочих дней с момента утверждения ДПТ. Обязательство считается исполненным с момента постановки на государственный кадастровый учет земельных участков с присвоенными в установленном порядке адресами и характеристиками в соответствии с ДПТ.

3.1.3.2. Направить в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района архитектурную концепцию развития территории (3D модель), в срок до 01.09.2025.

3.1.3.3. Обратиться в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района с заявлением о предоставлении земельных участков, указанных в пункте 3.1.3.1 Договора, в аренду без торгов в целях реализации договора о комплексном развитии незастроенной территории в соответствии с земельным законодательством. Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 5 рабочих дней с даты постановки земельных участков на государственный кадастровый учет с присвоенными в установленном порядке адресами и характеристиками в соответствии с ДПТ.

3.1.3.4. Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию всех объектов, предусмотренных ДПТ и Планом - графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ. Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 2 лет 5 месяцев со дня заключения Договора.

3.1.4. Обеспечить в период действия Договора содержание Территории комплексного развития и осуществление мероприятий по ее благоустройству в соответствии с законодательством Российской Федерации, ДПТ, Перечнем выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения, являющимся приложением №4 к Договору. Максимальный срок исполнения обязательства - не позднее 2 лет 5 месяцев со дня заключения Договора.

3.1.5. Передать безвозмездно в собственность Ханты-Мансийского муниципального района объекты коммунальной и транспортной инфраструктур, предназначенные для обеспечения территории, построенные во время исполнения Договора.

Стороны вправе предусмотреть дополнительным соглашением к настоящему Договору дополнительный перечень объектов, подлежащих по окончании строительства передаче в собственность Ханты-Мансийского муниципального района, условия и сроки такой передачи.

Максимальный срок исполнения обязательства по передаче безвозмездно в собственность Ханты-Мансийского муниципального района не позднее 2 (двух) месяцев с момента ввода объектов в эксплуатацию.

Обязательства по Договору считаются исполненными с момента подписания сторонами акта приема-передачи указанных объектов.

3.1.6. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом представлять в Уполномоченный орган сведения о ходе реализации Договора, а также уведомлять Уполномоченный орган о завершении каждого этапа реализации Договора согласно Приложению №6.

3.2. В рамках реализации Договора Уполномоченный орган, совместно с Департаментом строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района, обязуется:

3.2.1. В случае необходимости, провести публичные слушания или общественные обсуждения по представленному Застройщиком на утверждение проекту ДПТ. Максимальный срок исполнения обязательства - согласно соответствующему административному регламенту со дня представления Застройщиком на утверждение проекта ДПТ (в лице Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района).

3.2.2. Утвердить подготовленную Застройщиком ДПТ в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления от Застройщика доработанной с учетом результатов публичных слушаний или общественных обсуждений проекта ДПТ (в лице Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района).

В случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений и утверждения ППТ и ПМ уполномоченным органом в срок, превышающий 2 (два) месяца с момента предоставления документации застройщиком, срок исполнения обязательств застройщиком, предусмотренных пунктом 3.1.3.4. договора, продлевает на период времени, равный просрочки исполнения указанного обязательства уполномоченным органом.

3.2.3. Обеспечить выдачу градостроительных планов земельных участков. Максимальный срок исполнения обязательства - согласно соответствующему административному регламенту со дня поступления соответствующего заявления от Застройщика (в лице Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района);

3.3. Уполномоченный орган вправе:

3.3.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Застройщиком обязательств по Договору в соответствии с условиями выполнения обязательств, предусмотренными согласованными Сторонами Планом графиком исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ (Приложение №5 к Договору), Перечнем выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения (Приложение №3, 4 к Договору).

3.3.2. Требовать от Застройщика устранения выявленных нарушений и отклонений от условий Договора.

4. Срок действия Договора. Сроки исполнения обязательств

4.1. Настоящий Договор подлежит регистрации в Уполномоченном органе.

4.2. Срок действия Договора - 2 года 5 месяцев с даты заключения Договора. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

4.3. Для обеспечения надлежащей организации исполнения обязательств и контроля за ходом их исполнения Застройщик в течение 3 месяцев с момента утверждения ДПТ разрабатывает и представляет на согласование в Уполномоченный орган План-график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ, Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения (приложение № 5 к Договору), разработанные в соответствии с положением об очередности планируемого развития территории, предусмотренной утвержденным ППТ.

План-график исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ, устанавливается в соответствии с дополнительным соглашением, подписанным Сторонами и вступает в силу с момента их регистрации в качестве неотъемлемой части Договора.

4.4. Все действия, необходимые для обеспечения комплексного развития Территории в соответствии с утвержденной ДПТ, в том числе: разработка необходимой документации; образование и кадастровый учет земельных участков для нового строительства; изменение видов разрешенного использования земельных участков, присвоение им адресов; получение градостроительных планов земельных участков; разработка проектной документации; экспертиза проектно-сметной документации; получение разрешения на строительство; осуществление строительства и ввод в эксплуатацию вновь построенных объектов, должны осуществляться с учетом предельных (максимальных) сроков выполнения обязательств и в соответствии со сроками, определенными сторонами в Плане-графике исполнения обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию объектов, предусмотренных ППТ.

4.5. Лицо, являющееся должником в соответствующем обязательстве, вправе исполнить обязательство до истечения указанного в нем предельного (максимального) срока исполнения. Если это не противоречит условиям 9 Договора, Стороны обязуются принимать все необходимые меры и действия для досрочного исполнения обязательств должником, включая принятие досрочно исполненного, при условиях: соблюдение законности действий, обеспечение надлежащего качества их результата, отсутствие дополнительных обременений для принимающей Стороны.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Застройщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 3.1.1, 3.1.3.1, 3.1.3.3, 3.1.4-3.1.6, 4.4 Договора, более чем на 1 (один) год, Уполномоченный орган вправе предъявить, а Застройщик обязан уплатить неустойку в размере 0,01% от Цены права по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, в отношении каждого нарушенного обязательства за каждый день просрочки.

5.3. Застройщик освобождается от ответственности в случае, если просрочка исполнения обязательств возникла не по его вине, в том числе по обстоятельствам, за которые он не отвечает.

6. Прочие условия

6.1. На момент заключения Договора льготы и меры государственной поддержки отсутствуют.

6.2. Застройщик, заключивший Договор не вправе уступать принадлежащее ему право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для целей комплексного развития Территории.

6.3. Застройщик не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные Договором, иному лицу.

6.4. Застройщик вправе привлечь к исполнению Договора иное лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполнением Договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) Застройщик отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

6.5. Застройщик вправе передать предоставленный ему для целей комплексного развития территории земельный участок или его часть (как индивидуально определенную вещь) в субаренду привлеченному к исполнению Договора в соответствии пунктом 6.4 Договора лицу или лицам 10 с согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превышающий срок его аренды.

6.6. Прекращение Договора влечет прекращение права аренды земельных участков, предоставленных им для целей комплексного развития территории, а также прекращение субаренды земельных участков в случае предоставления их или их части в субаренду в соответствии с п. 6.5 Договора.

6.7. Решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с земельным законодательством не требуется.

7. Форс-мажор

7.1. Ни одна из Сторон Договора не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (далее - Непреодолимая сила), включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой силы.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия Непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8. Изменение Договора и разрешение споров

8.1. Изменение Договора осуществляется посредством заключения сторонами дополнительных соглашений к Договору, оговоренным в настоящем Договоре.

8.2. Изменения Договора вступают в силу с момента учетной регистрации Уполномоченным органом дополнительного соглашения к Договору, предусматривающего эти изменения.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

8.4. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия разрешаются в судебном порядке.

8.5. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора, влекущий в силу части 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) расторжение Договора.

8.5.1. Уполномоченный орган в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Застройщиком обязательств, предусмотренных п. 3.1.1, 3.1.3.3, 3.1.5 Договора при условии нарушения обязательств застройщиком более чем на 1 (один) год.

8.5.2. Застройщик в случае неисполнения Уполномоченным органом обязательств, предусмотренных подпунктами 3.2.2, 3.2.3. Договора.

8.6. Односторонний отказ может быть обжалован в судебном порядке. 8.7. Договор считается расторгнутым по истечении 30-ти дневного срока с момента официального уведомления другой Стороны, в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении, о принятии соответствующей Стороной одностороннего отказа от исполнения Договора, если до истечения этого срока не будет направлено в суд исковое заявление об оспаривании этого одностороннего отказа.

8.8. Застройщик вправе потребовать возмещения ему убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Уполномоченным органом их обязанностей по Договору.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах.

9.2. При изменении реквизитов Стороны обязаны уведомлять друг друга в письменном виде заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении в течение 10 дней со дня внесения изменений. В случае если реквизиты Стороны изменились, и эта Сторона не уведомила об этом другие Стороны или одну из Сторон в порядке, установленном Договором, то Сторона, нарушившая требование, установленное первым абзацем пункта Договора, будет считаться уведомленной надлежащим образом, если при направлении корреспонденции в адрес указанной Стороне другая Сторона или другие Стороны использовали устаревшие реквизиты, указанные в разделе 10 Договора.

10. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора

10.1. Неотъемлемой частью Договора являются упомянутые в тексте Договора приложения, в том числе: 1) приложение №1 к Договору от ________________ №_______. Сведения о местоположении, площади и границах Территории;

2) приложение №2 к Договору от ________________ №_______. Перечень объектов капитального строительства и объектов инженерного обеспечения, расположенных в кадастровом квартале 86:02:1211005 в границах территории, подлежащей комплексному развитию;

3) приложение №3 к Договору от ________________ №_______. Перечень объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству;

4) приложение №4 к Договору от ________________ №_______. Перечень выполняемых Застройщиком видов работ по благоустройству территории, срок их выполнения;

5) приложение №5 к Договору от ________________ №_______. График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории;

6) приложение №6 к Договору от ________________ №_______. Форма отчетности застройщика о выполнении мероприятий по комплексному развитию территории.

10.2. Все документы, уточняющие условия исполнения обязательств и подтверждающие их исполнение, становятся неотъемлемой частью Договора с момента их учетной регистрации Уполномоченным органом.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН: Департамент имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района.

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре г. Ханты-Мансийск, расчетный счет 40102810245370000007, номер казначейского счета 03231643718290008700, БИК 007162163, (л/сч 070.01.001.1) ИНН 8601026093, КПП 860101001, ОГРН 1058600090196.

АДРЕС: 628002, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 214, тел.: 8(3467) 35-28-10, факс: 8(3467) 35-28-11.

(подпись)				(фамилия, имя, отчество Арендодателя либо его представителя)

ЗАСТРОЙЩИК:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Представитель

по доверенности                                                             ___________________

Приложение 1 к Договору

от ______________ №_______

Сведения о местоположении, площади и границах территории,

подлежащей комплексному развитию незастроенной территории

в микрорайоне «Центральный» поселка Горноправдинск

Ханты-Мансийского района

- Граница КРТ

В границу развития незастроенной территории входят:

- земельный участок с кадастровым номером 86:02:1211005:862;

- земельный участок с кадастровым номером 86:02:1211005:650.

Документы градостроительного регулирования:

В соответствии с генеральным планом сельского поселения Горноправдинск, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Горноправдинск от 30.04.2021 №111, территория расположена в границах функциональной зоны: жилая зона.

Правилами землепользования и застройки территории сельского поселения Горноправдинск, утвержденными постановлением администрации сельского поселения Горноправдинск от 12.01.2023 №3 (с изменениями от 18.11.2024 постановление № 196), территория расположена в границах территориальной зоны: зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Градостроительными регламентами предусмотрены следующие основные виды разрешенного использования земельных участков:

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка; «Блокированная жилая застройка»; «Для индивидуального жилищного строительства»; «Дошкольное, начальное и среднее общее образование»; «Магазины»; «Бытовое обслуживание»; «Хранение автотранспорта»; «Коммунальное обслуживание»; «Земельные участки (территории) общего пользования»; «Площадки для занятий спортом».

Координаты

характерных точек границ территории, подлежащей комплексному развитию незастроенной территории микрорайона «Центральный»  поселка Горноправдинск Ханты-Мансийского района
 в кадастровом квартале 86:02:1211005.

| Обозначение характерных точек границ | Координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | Х | Y |
| 1 | 856107,03 | 2715824,94 |
| 2 | 856112,46 | 2715825,76 |
| 3 | 856117,4 | 2715811,68 |
| 4 | 856112,63 | 2715809,78 |
| 5 | 856104,63 | 2715806,58 |
| 6 | 856106,01 | 2715801,85 |
| 7 | 856108,99 | 2715792,43 |
| 8 | 856111,64 | 2715783,66 |
| 9 | 856116,68 | 2715766,05 |
| 10 | 856159,33 | 2715779,61 |
| 11 | 856178,35 | 2715770,39 |
| 12 | 856185,5 | 2715772,85 |
| 13 | 856190,3 | 2715757,09 |
| 14 | 856232,84 | 2715770,97 |
| 15 | 856227,41 | 2715786,13 |
| 16 | 856220,37 | 2715788,49 |
| 17 | 856218,86 | 2715791,4 |
| 18 | 856224,39 | 2715798,39 |
| 19 | 856224,16 | 2715799,92 |
| 20 | 856220,89 | 2715821,85 |
| 21 | 856218,3 | 2715830,13 |
| 22 | 856216,67 | 2715846,52 |
| 23 | 856198,25 | 2715944,43 |
| 24 | 856192,2 | 2715943,53 |
| 25 | 856172,99 | 2715938,7 |
| 26 | 856172,29 | 2715940,6 |
| 27 | 856171,94 | 2715941,54 |
| 28 | 856169,79 | 2715940,85 |
| 29 | 856144,32 | 2715932,03 |
| 30 | 856139,86 | 2715930,45 |
| 31 | 856129,91 | 2715923,89 |
| 32 | 856114,34 | 2715928,13 |
| 33 | 856091,43 | 2715915,97 |
| 34 | 856093,08 | 2715909,1 |
| 35 | 856080,48 | 2715900,49 |
| 36 | 856083,3 | 2715891,44 |
| 37 | 856088,79 | 2715873,69 |
| 38 | 856090,75 | 2715868,79 |
| 39 | 856092,52 | 2715864,2 |
| 40 | 856094,1 | 2715859,41 |
| 41 | 856096,02 | 2715854,41 |
| 42 | 856097,86 | 2715849,41 |
| 43 | 856099,72 | 2715844,39 |
| 44 | 856101,73 | 2715839,07 |
| 45 | 856103,49 | 2715834,33 |
| 46 | 856105,19 | 2715829,85 |

Приложение 2 к Договору

от ______________ №_______

Перечень

объектов капитального строительства и объектов инженерного обеспечения, расположенных в кадастровом квартале 86:02:1211005 
в границах территории, подлежащей комплексному развитию

- Объекты капитального строительства, подлежащие сносу

| № п/п | Кадастровый номер | Назначение | Собственник/владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86:02:1211005:1848 | здание прачечной, морга | муниципальное образование Ханты-Мансийский муниципальный район/казна |
| 2. | 86:02:1211005:2030 | детское отделение |  |
| 3. | 86:02:1211005:1583 | больница |  |
| 4. | 86:02:1211005:1584 | гараж |  |
| 5. | 86:02:1211005:2123 | здание лаборатории |  |
| 6. | 86:02:1211005:2029 | ренгенкабинеты, ренген-корпус |  |
| 7. | 86:02:1211005:2028 | склад для медикаментов |  |
| 8. | 86:02:1211005:1768 | поликлиника |  |

- Объекты инженерного обеспечения

| № п/п | Кадастровый номер | Назначение | Собственник/владелец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 86:02:0000000:4627 | сети горячего водоснабжения | муниципальное образование Ханты-Мансийский муниципальный район/Муниципальное предприятие Ханты-Мансийского района «ЖЭК-3» (хозяйственное ведение) |
| 2. | 86:02:1211005:1691 | внутрипоселковые тепловые сети |  |
| 3. | 86:02:1211005:1502 | внутрипоселковый водопровод |  |

Приложение 3 к Договору

от ______________ №_______

Перечень

объектов капитального строительства, линейных объектов, подлежащих строительству

| № п/п | Функциональное назначение объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой дом №1, 2, 3… | Строительство жилых и нежилых помещений общей площадью не менее 9 700 кв.м., включая не менее 190 жилых помещений, а также – помещение на первом этаже многоквартирного дома, площадью не менее 275 кв.м для размещения молодежного центра (деятельность по организации отдыха и развлечений) |
| 2 | Объекты коммунальной инфраструктуры, в т.ч.: наружные сети электроснабжения наружные сети уличного освещения наружные сети водоснабжения наружные сети теплоснабжения наружные сети бытовой канализации наружные сети ливневой канализации | - |

Приложение 4 к Договору

от ______________ №_______

Перечень

выполняемых застройщиком видов работ по благоустройству территории,

срок их выполнения

| № п/п | Виды работ по благоустройству территории | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание озелененных территорий: посадка деревьев и кустарников в границах Территории | максимальный срок выполнения работ до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке |  |
| 2 | Устройство покрытий поверхности (в том числе с использованием тротуарной плитки), проездов, дорожек, автостоянок, площадок, установка малых архитектурных форм в границах Территории | максимальный срок выполнения работ до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке |  |
| 3 | Устройство и оборудование детских игровых, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха граждан в границах земельных участков многоквартирных жилых домов | максимальный срок выполнения работ - до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке |  |
| 4 | Освещение придомовой территории | максимальный срок выполнения работ в границах участка - до ввода в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, расположенного на земельном участке |  |

В решении фасадов объектов капитального строительства жилого и общественного назначения применить передовые технологии архитектурно-планировочного проектирования с использованием облицовочных материалов, позволяющих создать характерную пластику и высокохудожественный образ жилых домов

Приложение 5 к Договору

от ______________ №_______

График реализации этапов и мероприятий комплексного развития территории

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта документации по планировке территории | 2 (два) месяца с даты вступления настоящего договора в силу |
| 2 | Заключение договоров аренды земельных участков | 1 (один) месяц с даты постановки на государственный кадастровый учет образованных ЗУ |
| 3 | Снос объектов КС и подготовка площадки | 3 (три) месяца с даты вступления настоящего договора в силу |
| 4 | Проектирование |  |
| 5 | Разрешение на строительство |  |
| 6 | Направить в Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района архитектурную концепцию развития территории (3D модель) | до 01.09.2025 |
| 7 | Строительство многоквартирного жилого дома № 1, 2, 3… (в соответствии с утвержденным ППТ): |  |

СОГЛАСОВАНО:

Дата ___________________

Уполномоченный орган ___________________

Застройщик___________________

Приложение 6 к Договору

от ______________ №_______

Форма отчетности застройщик о ходе реализации договора (ежеквартальный/завершения отдельного мероприятия)

| № | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия в соответствии с Договором | Фактический срок реализации мероприятия | Обоснование причины отклонения от предусмотренного договором срока (при наличии просрочки) | Мероприятия, планируемые к реализации в следующем отчетном периоде (квартал) | Возникающие проблемы (при наличии) и предложения по устранению проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |