ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026											№ 000

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района
«Развитие цифрового общества 
Ханты-Мансийского района»
 за 9 месяцев 2026 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы 
Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53 – 55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы 
Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению 
к настоящему решению.


Председатель Думы
Ханты-Мансийского района 							      Е.А.Данилова
00.00.2026








Приложение
 к решению Думы
 Ханты-Мансийского района
от 00.00.2026 № 000

Информация
о ходе реализации муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 
№ 1190 (далее – Программа), в бюджете Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) предусмотрены финансовые средства в общем объеме 
7 411,6 тыс. рублей. 
Целью Программы является формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан.
Исполнение мероприятий Программы за 9 месяцев 2026 года (далее – отчетный период) составило 4 640,7 тыс. рублей или 62,6 % от плана.
На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» в 2026 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 3 629,3 тыс. рублей.
[bookmark: _Hlk181343591]За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 2 579,8 тыс. рублей или 71,0 % от плана, которые были направлены на:
приобретение сервера;
приобретение системных блоков, мониторов и комплектующих периферийных устройств (мышей, клавиатур);
продление на один год лицензии видеоконференцсвязи Контур Толк;
приобретение простой (неисключительной) лицензия на право;
использования Ред Виртуализация.
На реализацию мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в 2026 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 865 тыс. рублей.
За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 461,6 тыс. рублей или 53,3 % от плана, которые были направлены на:
продление технической поддержки внутреннего портала Администрации Ханты-Мансийского района;
приобретение лицензии для обновления платформы официального сайта Администрации Ханты-Мансийского района;
на оказание услуг по техническому сопровождению и поддержке сайта Администрации Ханты-Мансийского района, внутреннего портала, 
а также обновлению дизайна сайта.

На реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности информации 
в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района» 
в 2026 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 2 917,3 тыс. рублей.
За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 1 599,1 тыс. рублей или 54,8 % от плана, которые были направлены на:
на оказание услуг по техническому сопровождению системы защиты информации объектов информатизации, передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения, ключей (сертификатов) активации сервиса технической поддержки и обновления баз решающих правил средств защиты;
выполнению работ в области защиты государственной тайны в отделе специальных мероприятий управления специальных мероприятий 
и организации профилактики правонарушений в части технической защиты информации;
приобретение права использования программы для ЭВМ «Система удаленного мониторинга и управления «Ассистент» в редакции «Корпорация +».
Информация о достижении показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы, отражена в таблице.

Таблица
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. измере
ний
	Плановое значение показателя
в 2026 году
	Фактическое значение показателя
за 9 месяцев 2026
	Исполнение
за отчетный период
от плана на год, %
	Ожидаемое исполнения
за 2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых 
в электронном виде, 
от общего числа государственных 
и муниципальных услуг
	%
	>66
	66
	100
	66

	2.
	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации 
Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения
	%
	>90
	85
	[bookmark: _GoBack]94,4
	90
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