Проект

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

00.00.2026											№ 000

Об информации об итогах реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Развитие

цифрового общества Ханты-

Мансийского района» за 2025 год

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2025 год, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района					Е.А. Данилова

00.00.2026

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 00.00.2026 № 000

Информация

об итогах реализации муниципальной программы

Ханты-Мансийского района «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района» за 2025 год

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие цифрового общества Ханты-Мансийского района», утвержденной постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 
№ 1190 (далее – Программа), в бюджете Ханты-Мансийского района (далее – бюджет района) предусмотрены финансовые средства в общем объеме 
7 411,7 тыс. рублей.

Целью Программы является формирование информационного пространства на основе использования цифровых технологий для повышения качества жизни граждан и обеспечения условий для реализации эффективной системы муниципального управления в Ханты-Мансийском районе.

Исполнение мероприятий Программы в 2025 году (далее – отчётный период) составило – 7 410,8 тыс. рублей или 99,9% от плана.

На реализацию мероприятия «Развитие и сопровождение инфраструктуры цифрового муниципалитета и информационных систем» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 1 272,2 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 1 272,2 тыс. руб. или 99 % от плана, которые были направлены на:

приобретение годовой подписки программного обеспечения Контур Толк;

приобретение моноблоков;
приобретение планшетов и чехлов-клавиатур к ним;

приобретение жестких дисков для сервера;

приобретение запасных частей и комплектующих для компьютерного и периферийного оборудования

приобретение Простой (неисключительной) лицензии на право использования операционной системы РЕД ОС без ограничения срока действия. Конфигурация Рабочая станция.

На реализацию мероприятия «Развитие технической и технологической основ становления информационного общества и электронного муниципалитета для перехода к цифровой экономике» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 60,9 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 60,9 тыс. руб. или 100 % от плана, которые были направлены на:

продление технической поддержки внутреннего портала Администрации Ханты-Мансийского района;

приобретение лицензии для обновления платформы официального сайта Администрации Ханты-Мансийского района.

На реализацию мероприятия «Обеспечение безопасности информации в корпоративной сети органов Администрации Ханты-Мансийского района» в 2025 году предусмотрены средства бюджета района в объеме 6 077,7 тыс. рублей.

За отчетный период финансовое исполнение по данному мероприятию составило 6 077,7 тыс. руб. или 100 % от плана, которые были направлены на:

продление лицензий на использование средств защиты информации;

приобретение, установку, настройку нового программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW1000 4.x;

приобретение антиспама Kaspersky Security для почтовых серверов;

приобретение антивируса Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций и серверов на 320 ПК;

приобретение Kaspersky Certified media Pack Customized Russian Edition. media Pack - Установочный комплект;

выполнение работ по контролю эффективности защиты информации 
в отделе специальных мероприятий управления специальных мероприятий 
и организации профилактики правонарушений Администрации Ханты-Мансийского района (далее – отдел специальных мероприятий);

выполнение спецпроверка и спец исследования оборудования отдела специальных мероприятий;

выполнение технических условий в соответствии с требованиями законодательства при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных Администрации Ханты-Мансийского района 
и муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление технического обеспечения», обработки документов для служебного пользования;

приобретение серверных лицензий РЕД ОС без ограничения срока действия;

выполнение работ по техническому обслуживанию, поддержке 
и обеспечению безопасности функционирования веб-сайта Администрации Ханты-Мансийского района.

Информация о достижении показателей, характеризующих эффективность структурного элемента (основного мероприятия) Программы, отражена в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за 2025 год | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, от общего числа государственных и муниципальных услуг | % | >60 | 62,7 | 100 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами Администрации Ханты-Мансийского района отечественного программного обеспечения | единиц | >85 | 100 | 100 |