ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.11.2025											№ 678

Об информации о ходе реализации

муниципальной программы Ханты-

Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-

Мансийского района» за 9 месяцев

2025 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2025 года согласно приложению к настоящему решению.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района							Е.А. Данилова

21.11.2025

Приложение

к решению Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.11.2025 № 678

Информация

о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года (далее – информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1189.

Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия.

Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Программы на 2025 год составляет 481 067,7 тыс. рублей, из них 85,6 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 480 982,1 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2025 года составило 89 171,6 тыс. рублей или 18,5% от плана на 2025 год.

Для достижения поставленной цели в 2025 году предусмотрена реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

1. «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления».

В целях реализации данного комплекса Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Обеспечена реализация отдельных государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», объем финансирования субвенции на администрирование за счет средств окружного бюджета составил 85,6 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

- «Ликвидированы несанкционированные свалки», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 238 159,9 тыс. рублей. Исполнение составило 69 570,6 тыс. рублей, (29,2% от планового объема). По мероприятию заключены контракты на общую сумму 83 405,3 тыс. рублей. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в населенных пунктах: д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, п. Урманный, с. Зенково. Продолжаются работы по ликвидации несанкционированных свалок в с. Троица, д. Ярки, с. Селиярово, п. Выкатной, п. Кирпичный, с. Батово.

- «Ликвидация несанкционированных свалок», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 10 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Шишкин Д.В. № ЭА 02-2025 от 02.06.2025 на сумму 10 101,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок/отходов, расположенных в п. Луговской, с. Троица. Работы выполнены. Оплата планируется в октябре 2025 года. Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Луговской.

- «Ликвидация несанкционированных свалок», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 10 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Югра-Рециклинг» № ЭА 02-2025 от 08.09.2025 на сумму 10 000,0 тыс. рублей на ликвидацию свалок в п. Кедровый. Работы выполнены. Оплата планируется в октябре 2025 года. Ответственный исполнитель Администрация сельского поселения Кедровый.

- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 15 000,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Камэкопроект» № 0187300008424000435 от 09.01.2025 на сумму 12 500,0 тыс. рублей по разработке проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Срок выполнения работ – 2025 год.

- «Устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 2002,2 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Джахонбек Алибек Сохатшозода № 0187300008425000175 от 17.01.2025 на сумму 2 002,2 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме.

- «Разработка проекта санитарно-защитных зон для полигонов твердых коммунальных отходов в с. Елизарово и п. Луговской», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 5 820,0 тыс. рублей. Размещение заказа планируется после согласования Плана природоохранных мероприятий Природнадзором Югры.

2. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду».

В целях реализации основного мероприятия Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования», объем финансирования на 2025 год за счет средств бюджета района составил 200 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 17 513,2 тыс. рублей, (8,8% от планового объема). По мероприятию заключены контракты на общую сумму 22 212,8 тыс. рублей. Выполнены следующие работы:

- устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный;

- обустройство детской площадки с озеленением прилегающей территории в с. Елизарово;

- благоустройство мест общего пользования (Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района).

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей информации.

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года представлено в приложении 2 к настоящей информации.

Приложение 1

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Исполнение Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Мероприятия Программы | Источники финансирования | Сумма, тыс. рублей |  |  | Краткий результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено Программой | Фактически исполнено | % исполнения |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления». |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего | 85,6 | 85,6 | 100 | Субвенция на администрирование. |
|  |  | бюджет автономного округа | 85,6 | 85,6 | 100 |  |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | 238 159,9 | 69 570,6 | 29,2 | 1) Заключены муниципальные контракты на общую сумму 83 405,3 рублей, на ликвидацию несанкционированных свалок/мусора с. Троица, д.Ярки, с.Селиярово, п.Выкатной, п.Кирпичный, с.Батово, п. Урманный, с.Зенково, п. Луговской, межселенная территория Ханты-Мансийского района. Срок выполнения работ – конец 2025 года. 2) Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок/отходов, расположенных в д. Белогорье, п. Кирпичный, п. Луговской, межселенная территория Ханты-Мансийского района. |
|  |  | бюджет района | 238 159,9 | 69 570,6 | 29,2 |  |
| 1.3. | Ликвидация несанкционированных свалок (СП Луговской). | Всего | 10 000,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт с ИП Шишкин Д.В. № ЭА 02-2025 от 02.06.2025 на сумму 10 101,0 тыс. рублей на ликвидацию несанкционированных свалок/отходов, расположенных в п. Луговской, с. Троица. Работы выполнены. Оплата планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 10 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных свалок (СП Кедровый). | Всего | 10 000,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 10 000,0 рублей. Ликвидация свалок. Работы выполнены. Оплата планируется в октябре 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 10 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов. | Всего | 15 000,0 | 0 | 0 | Заключен муниципальный контракт на сумму 12 500,0 рублей. Разработка проекта рекультивации земельного участка в границах сельского поселения Горноправдинск, занятого несанкционированной свалкой твердых коммунальных отходов. Срок выполнения работ-конец октября 2025 года. |
|  |  | бюджет района | 15 000,0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Устройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе. | Всего | 2 002,2 | 2 002,2 | 100 | Выполнены работы по устройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории населенных пунктов в Ханты-Мансийском районе (п. Горноправдинск, п. Луговской, п. Выкатной). |
|  |  | бюджет района | 2 000,2 | 2 002,2 | 100 |  |
| 1.7. | Разработка проекта санитарно-защитных зон для полигонов твердых коммунальных отходов в с. Елизарово и п. Луговской. | Всего | 5 820,0 | 0,0 | 0 | Размещение заказа планируется после согласования Плана природоохранных мероприятий Природнадзором Югры. |
|  |  | бюджет района | 5 820,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Снижение негативного воздействия на окружающую среду». |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования. | Всего | 200 000,0 | 17 513,2 | 8,8 | Заключены контракты на общую сумму 22 212,8 тыс. рублей. Выполнены следующие работы: - устройство тротуара из брусчатки с элементами озеленения по ул. Дурицына п. Кирпичный; - обустройство детской площадки с озеленением прилегающей территории в с. Елизарово; - благоустройство мест общего пользования (Культурно-спортивный комплекс д. Ярки Ханты-Мансийского района). |
|  |  | бюджет района | 200 000,0 | 17 513,2 | 8,8 |  |
|  | Всего по Программе | Всего | 481 067,7 | 89 171,6 | 18,5 |  |
|  |  | бюджет автономного округа | 85,6 | 85,6 | 100 |  |
|  |  | бюджет района | 480 982,1 | 89 086,0 | 18,5 |  |

Приложение 2

к информации о ходе реализации муниципальной

программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение

экологической безопасности Ханты-Мансийского района»

за 9 месяцев 2025 года

Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Результаты реализации Программы | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2025 году | Фактическое значение показателя за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 72 | 72 | 100 |
| 2. | Площадь озелененной территории | кв.м. | 1000 | 0 | 0 |