ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                    № __
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района
«Обеспечение экологической 
безопасности Ханты-Мансийского
района» за 9 месяцев 2026 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года согласно приложению к настоящему решению.



Председатель Думы                                                                                   Е.А.Данилова
Ханты-Мансийского района





Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от __.__.2026 №___ 


Информация 
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района»
за 9 месяцев 2026 года (далее – Информация)

Муниципальная программа Ханты-Мансийского района «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 №1189.
Целью Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия.
Объем средств на реализацию Программы устанавливается ежегодно решением Думы Ханты-Мансийского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансирования Программы на 2026 год составляет 254 188,4 тыс. рублей, из них 93,2 тыс. рублей – из бюджета автономного округа, 254 095,2 тыс. рублей – из бюджета района. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2026 года составило 76 446,1 тыс. рублей или 30,1% от плана на 2026 год.
Для достижения поставленной цели в 2026 году предусмотрена реализация следующих комплексов процессных мероприятий:
[bookmark: _Hlk181288843]1. «Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления».
В целях реализации данного комплекса Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- «Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами». Объем финансирования субвенции на администрирование за счет средств окружного бюджета составил 93,2 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме (100%).
- «Ликвидация несанкционированных свалок». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 69 717,9 тыс. рублей. Исполнение составило 61 064,9 тыс. рублей (87,6% от планового объема).
- «Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 12 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме (100%).
- «Рекультивация земельного участка в п. Горноправдинск». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 12 089,3 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 14.07.2026 с ООО «Эконадзор» на сумму 11 876,5 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 15.10.2026.
- «Оборудование объектов размещения отходов системой весового контроля, автоматизированной системой учета и передачи информации о количестве поступающих и захороненных твёрдых коммунальных отходов». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 22 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на оборудование объектов в п. Луговской, с. Кышик, с. Елизарово, с. Нялинское с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 21 372,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 01.11.2026.
- «Приведение объектов размещения отходов (полигоны ТКО), перегрузочных станций в соответствие действующему законодательству». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 25 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на ремонт полигонов ТКО в с. Нялинское, с. Кышик, п. Луговской, с. Елизарово с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 12 392,1 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 01.11.2026.
- «Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе закупка контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов (в том числе для раздельного накопления)». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 45 000,00 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО в с. Елизарово, п. Кедровый, п. Луговской, с. Батово, п. Горноправдинск с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 42 026,1 тыс. рублей. Срок исполнения работ – ноябрь-декабрь 2026 года. 
- «Создание перегрузочной станции в с.п. Красноленинский». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 35 000,0 тыс. рублей. Планируется размещение муниципального заказа в ноябре 2026 года.
- «Создание перегрузочной станции в п. Кедровый». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 30 000,0 тыс. рублей. Планируется размещение муниципального заказа в ноябре 2026 года.
2. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду».
В целях реализации данного комплекса Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- «Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования». Объем финансирования за счет средств бюджета района составил 2 788,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме (100%).
Исполнение Программы за 9 месяцев 2026 года в разрезе мероприятий представлено в приложении 1 к настоящей Информации.
Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 года представлено в приложении 2 к настоящей Информации.
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Приложение 1 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы «Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года
	№ п/п
	Мероприятия 
муниципальной программы
	Источники    
финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения
	Информация об исполнении (с указанием причин неисполнения**)

	
	
	
	утверждено в бюджете района на 2026 год
	исполнено (касса)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Комплекс процессных мероприятий Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления

	1.1.
	Субвенции на осуществление отдельных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
	Всего
	93,2
	93,2
	100,0
	Субвенция на администрирование.

	
	
	бюджет автономного округа
	93,2
	93,2
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	
	
	
	

	1.2.
	Ликвидация несанкционированных свалок
	Всего
	69 717,9
	61 064,9
	87,6
	Заключены контракты на ликвидацию несанкционированных свалок на территории Ханты-Мансийского района. Исполнение составило 61 064,9 тыс. рублей.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	69 717,9
	61 064,9
	87,6
	

	1.3.
	Разработка проекта рекультивации несанкционированного размещения отходов
	Всего
	12 500,0
	12 500,0
	100,0
	Работы выполнены.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	12 500,0
	12 500,0
	100,0
	

	1.4.
	Рекультивация земельного участка в п. Горноправдинск
	Всего
	12 089,3
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт с ООО «Эконадзор» на сумму 12 089,3 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 15.10.2026.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	12 089,3
	0,0
	0,0
	

	1.5.
	Оборудование объектов размещения отходов системой весового контроля, автоматизированной системой учета и передачи информации
	Всего
	22 000,0
	0,0
	0,0
	Заключены муниципальные контракты с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 21 372,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 01.11.2026.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	22 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.6.
	Приведение объектов размещения отходов (полигоны ТКО), перегрузочных станций в соответствие действующему законодательству
	Всего
	25 000,0
	0,0
	0,0
	Заключены муниципальные контракты с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 12 392,1 тыс. рублей. Срок исполнения работ – 01.11.2026.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	25 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.7.
	Создание, обустройство и содержание мест (площадок) накопления ТКО, закупка контейнеров
	Всего
	45 000,0
	0,0
	0,0
	Заключены муниципальные контракты с МП «ЖЭК-3» на общую сумму 42 026,1 тыс. рублей. Срок исполнения работ – ноябрь-декабрь 2026 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	45 000,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Создание перегрузочной станции в с.п. Красноленинский
	Всего
	35 000,0
	0,0
	0,0
	Планируется размещение муниципального заказа в ноябре 2026 года. 

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	35 000,0
	0,0
	0,0
	

	1.9.
	Создание перегрузочной станции в п. Кедровый
	Всего
	30 000,0
	0,0
	0,0
	Планируется размещение муниципального заказа в ноябре 2026 года.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	30 000,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Комплекс процессных мероприятий Снижение негативного воздействия на окружающую среду

	2.1.
	Обеспечение и организация работ по благоустройству мест общего пользования
	Всего
	2 788,0
	2 788,0
	100,0
	Работы выполнены в полном объеме: благоустройство и озеленение территории Культурно-спортивного комплекса д. Ярки.

	
	
	бюджет автономного округа
	
	
	
	

	
	
	бюджет района
	2 788,0
	2 788,0
	100,0
	

	 
	Всего по программе
	Всего
	254 188,40
	76 446,10
	30,1
	

	
	
	бюджет автономного округа
	93,20
	93,20
	100,0
	

	
	
	бюджет района
	254 095,20
	76 352,90
	30,1
	


Приложение 2 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы «Обеспечение экологической безопасности 
Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

Достижение целевых показателей муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского района» за 9 месяцев 2026 года

	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя в 2026 году
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля утилизированных (размещенных) твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов
	            %
	72
	
72

	100

	2
	Площадь озелененной территории
	кв.м.
	1834
	1834
	100



