ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

ДУМА

РЕШЕНИЕ

от «___» ________2026                                                                                        № __
						

Об информации о ходе реализации 
муниципальной программы Ханты-
Мансийского района «Развитие и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе»
за 9 месяцев 2026 года

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, утвержденного решением Думы Ханты-Мансийского района от 06.09.2016 № 615, заслушав информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года, руководствуясь частью 1 статьи 31 Устава Ханты-Мансийского района,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года, согласно приложению к настоящему решению.


Председатель Думы 
Ханты-Мансийского района						     Е.А. Данилова





Приложение
к решению Думы
Ханты-Мансийского района
от     № 


Информация
о ходе реализации муниципальной программы Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» 
за 9 месяцев 2026 года.

Муниципальная программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» (далее – Программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 24.12.2024 № 1126 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ Ханты-Мансийского района» и утверждена постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 28.12.2024 № 1188.
Целями Программы являются повышение доступности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.
Общий объем финансирования Программы на 2026 год составляет 1 478 592,8 тыс. рублей, в том числе 736 607,0 тыс. рублей из бюджета автономного округа, 741 985,8 тыс. рублей из бюджета района. Фактическое освоение финансовых средств за 9 месяцев 2026 года составило 748 951,7 тыс. рублей или 50,7 % от плана.
Для достижения поставленных целей в 2026 году предусмотрена реализация регионального проекта, муниципального проекта и 6 комплексов процессных мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг путем создания новых объектов коммунального хозяйства, а также выполнения работ по реконструкции и ремонту существующих объектов.     
В рамках регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» запланировано 274 174,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий:
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша». МП «ЖЭК-3» заключены контракты с ИП Брага В.И. Работы выполнены в полном объеме на сумму 37 512,7 тыс. рублей;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство блочно-модульной газовой водогрейной котельной «Клубная» в п. Горноправдинск». МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 112 302,4 тыс. рублей, на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Заключен контракт на 2 273,2 тыс. рублей на проведение строительного контроля. Исполнение составило 2 273,2 тыс. рублей. Планируемый срок исполнения мероприятия – декабрь 2026 года;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района». МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 588 524,4 тыс. рублей, на выполнение строительно-монтажных работ. Заключен контракт на 9 484,8 тыс. рублей на проведение строительного контроля, выполнено 5 этапов на сумму 2 371,2 тыс. рублей. Срок исполнения работ по контракту 30.03.2028 года.
В рамках муниципального проекта «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства» предусмотрена реализация мероприятия «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской» с объемом финансирования за счет средств местного бюджета в размере 127 000,0 тыс. рублей. По мероприятию муниципальный контракт № 0187300008422000027 от 04.04.2022 с ООО «ДЕЛЬТА» на сумму 70 290,6 тыс. рублей расторгнут по инициативе заказчика 01.09.2026 года. Ведется корректировка стоимости выполнения работ на 2026 – 2027 годы.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг» выполняются следующие мероприятия:
- «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Ханты-Мансийский район». Реализация мероприятия осуществляется с участием средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Заключено соглашение от 27.01.2026 № 23-ОЗП-2026 о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа в бюджет Ханты-Мансийского района на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса. Заключено соглашение от 14.01.2026 № 1 о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3». Объем финансовых затрат, предусмотренных на мероприятие в 2026 году, составляет 170 550,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета автономного округа 50 200,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 120 349,9 тыс. рублей. Исполнение составило 116 004,8 тыс. рублей.
В целях подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт котельной Таежная п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, 2А (ремонт кровли);
- капитальный ремонт котельной «Школьная» п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт котельной в с. Елизарово;
- капитальный ремонт котельной в п. Кедровый;
- капитальный ремонт котельной в с. Троица
- капитальный ремонт котельной в п. Сибирский;
- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения по ул. Киевская, п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения в районе СОШ п. Кедровый;
- капитальный ремонт ВОС с. Кышик;
- капитальный ремонт ВОС п. Пырьях;
- капитальный ремонт ВОС п. Горноправдинск;
- капитальный ремонт ДЭС ВОС с. Кышик;
- капитальный ремонт ДЭС ВОС п. Красноленинский;
- капитальный ремонт КНС д. Шапша;
- капитальный ремонт канализационного коллектора от КОС в д. Шапша.
- «Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 3 000,0 тыс. рублей. Заключены муниципальные контракты на общую сумму 2 999,9 тыс. рублей на приобретение стальных труб, отводов, переходов, стального фланца, центробежных насосов. Работы выполнены.
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» от 21.01.2026 № 5 на сумму 117 737,6 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2026 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта) для приобретения оборудования и строительных материалов. Подрядной организацией выполнена корректировка проектно-сметной документации, заключен договор на проведение государственной экспертизы. Планируемый срок исполнения мероприятия 2027 год;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» от 21.01.2026 № 6 на сумму 300,0 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2024 году на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Предоставлен авансовый платеж в 2024 году в размере 4 666,7 тыс. рублей. Подрядной организацией в полном объеме выполнены работы по укладке трубопровода и обустройству колодцев. Планируемый срок исполнения мероприятия 2026 год;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» от 27.02.2026 № 14 на сумму 1 123,01 тыс. рублей. МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2023 году на сумму 41 604,3 тыс. рублей, в 2024 году предоставлен аванс в размере 30 % - 12 481,3 тыс. рублей для приобретения оборудования. В 2025 году выполнен монтаж котельной, произведены пуско-наладочные работы. Подрядной организацией выполнена корректировка проектно-сметной документации, выполняются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Планируемый срок исполнения мероприятия 2027 год;
- «Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово, Ханты-Мансийского района». Заключено соглашение о предоставлении субсидии МП «ЖЭК-3» от 27.03.2026 № 20 на сумму 18 824,7 тыс. рублей. Выполнены работы по прокладке трубопровода протяженностью 1 500,99 м;
- «Экспертиза промышленной безопасности ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки». Заключен муниципальный контракт на сумму 596,4 тыс. рублей на техническое диагностирование сооружения - подводящего газопровода. Работы выполнены в полном объеме. 
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг» предусмотрена реализация следующих мероприятии:
- «Субсидия на возмещение недополученных доходов обществу с ограниченной ответственностью «Центр Отопительной Техники», осуществляющему реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам» с объемом финансирования 22 315,7 тыс. рублей. Исполнение составило 13 992,3 тыс. рублей. Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов обществу с ограниченной ответственностью «Центр Отопительной Техники», осуществляющему реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа по социально ориентировочным розничным ценам, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Предоставлена субсидия ООО «ЦОТ» на возмещение недополученных доходов по реализации населению сжиженного газа на основании фактически реализованных объемов. Услуги оказываются в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, д. Нялина, с. Цингалы, п. Сибирский, д. Шапша, с. Реполово, с. Батово, с. Тюли, п. Выкатной, п. Луговской, д. Белогорье, п. Кирпичный, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский, п. Горноправдинск, д. Ярки, д. Чембакчино, СОНТ Байбалак, п. Пырьях. Объем реализованного населению сжиженного газа за 9 месяцев 2026 года составил 17 743 кг;
[bookmark: _Hlk244858600]- «Субсидия на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района, по социально ориентированным тарифам». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа  в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района по социально ориентированным тарифам, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем запланированных финансовых средств составил 322 787,8 тыс. рублей. Исполнение составило 233 588,5 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2026 года составил 5 774 743,58 кВт/час;
- «Субсидия на возмещение недополученных доходов Акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа  в соответствии в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем запланированных финансовых средств составил 91 814,4 тыс. рублей. Исполнение составило 51 250,2 тыс. рублей. Предоставлена субсидия АО «Юграэнерго» на возмещение недополученных доходов за предоставленную электроэнергию зоне децентрализованного электроснабжения в населенных пунктах: с. Елизарово, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский, д. Согом, п. Урманный. Объем реализованной электроэнергии за 9 месяцев 2026 года составил 1 604 190,00 кВт/час; 
- «Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района». Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, утвержденным постановлением Администрации Ханты-Мансийского района от 21.02.2023 № 63. Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 166 747,8 тыс. рублей. Предоставлена субсидия в сумме 166 747,8 тыс. рублей, в том числе на погашение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, на оплату обязательных платежей (налоги, сборы, взносы, пени, штрафы);
[bookmark: _Hlk244869194]- «Субсидия на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги». Мероприятие реализуется за счет средств субвенции из бюджета автономного округа  в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение экономически обоснованных расходов муниципальному предприятию «ЖЭК-3», осуществляющему регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Объем финансовых затрат, предусмотренных на реализацию мероприятия составляет 2 731,3 тыс. рублей. Исполнение составило 2 126,2 тыс. рублей. Возмещены экономически обоснованные расходы МП «ЖЭК-3» на оплату коммунальных услуг.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг» осуществляется реализация мероприятия «Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань». Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 20 000,0 тыс. рублей. Исполнение составило 18 999,7 тыс. рублей. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань, утвержденным постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 09.07.2024 № 623 «Об утверждении Порядков предоставления субсидии на возмещение затрат и (или) недополученных доходов организациям, оказывающим услуги на территории Ханты-Мансийского района». Субсидия направлена на организацию на территории Ханты-Мансийского района качественного предоставления банных услуг населению в следующих населенных пунктах: с. Нялинское, с. Зенково, п. Сибирский, д. Шапша, п. Выкатной, п. Луговской, с. Троица, с. Елизарово, с. Селиярово, п. Пырьях, п. Урманный, п. Кедровый, с. Кышик, п. Красноленинский. Общее количество оказанных услуг за 9 месяцев 2026 года составило 5 818 помывок.
[bookmark: _Hlk211436249]	По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района» осуществляются расходы на содержание Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 58 984,3 тыс. рублей, исполнение составило 38 099,9 тыс. рублей.
По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта», осуществляются расходы на содержание учреждения. Объем финансовых затрат, предусмотренных из бюджета района на реализацию мероприятия составляет 79 904,6 тыс. рублей, исполнение составило 43 564,2 тыс. рублей.
Исполнение Программы за 9 месяцев 2026 года в разрезе мероприятий предоставлено в приложении 1 к настоящей Информации.
Достижение целевых показателей Программы за 9 месяцев 2026 года предоставлено в приложении 2 к настоящей Информации.
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Приложение 1        
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе» 
за 9 месяцев 2026 года

 
Исполнение муниципальной программы Ханты-Мансийского района
«Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года
	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Источники финансирования
	сумма, тыс. рублей
	Краткий результат реализации мероприятия

	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой в 2026 году
	фактически исполнено
	% исполнения
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Всего по муниципальной программе «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе»
	Всего
	1 478 592,8
	748 951,7
	50,7
	 
	

	
	бюджет автономного округа
	736 607,0
	353 622,9
	48,0
	
	

	
	бюджет района
	741 985,8
	395 328,8
	53,3
	
	

	1.
	Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»
	

	1.1.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоотведения по ул. Боровая д. Шапша» 
	Всего
	37 942,3
	37 512,7
	98,9
	Работы выполнены.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	34 148,1
	33 761,4
	98,9
	
	

	
	
	бюджет района
	3 794,2
	3 751,3
	98,9
	
	

	1.2.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство блочно-модульной газовой водогрейной котельной «Клубная» в п. Горноправдинск»
	Всего
	143 607,1
	2 273,2
	1,6
	Планируемый срок исполнения мероприятия - декабрь 2026 года.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	129 246,4
	2 045,8
	1,6
	
	

	
	
	бюджет района
	14 360,7
	227,3
	1,6
	
	

	1.3.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Реконструкция локальных очистных сооружений с 1300 м3/сутки до 2000 м3/сутки 2-ой этап п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района»
	Всего
	92 625,4
	2 371,2
	2,6
	Срок исполнения работ по контракту 30.03.2028 года.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	83 362,9
	2 134,1
	2,6
	
	

	
	
	бюджет района
	9 262,5
	237,1
	2,6
	
	

	2.
	Муниципальный проект «Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства»
	

	1.2.
	Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Луговской
	Всего
	127 000,0
	0,0
	0,0
	Ведется корректировка стоимости выполнения работ на 2026 – 2027 годы.
	

	
	
	бюджет района 
	127 000,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг»
	

	3.1.
	Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района, на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района
	Всего
	170 550,3
	116 004,8
	68,0
	Заключено соглашение с МП «ЖЭК-3» на предоставление субсидии в размере 170 550,3 тыс. рублей. Субсидия носит заявительный характер. Перечисление субсидии производится на основании предоставленной исполнительной документации. До конца текущего финансового года планируется исполнение мероприятия в полном объеме.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	50 200,4
	14 724,4
	29,3
	
	

	
	
	бюджет района 
	120 349,9
	101 280,4
	84,2
	
	

	3.2.
	Приобретение резерва материально-технических ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района
	Всего
	3 000,0
	2 999,9
	100,0
	Работы выполнены.
	

	
	
	бюджет района
	3 000,0
	2 999,9
	100,0
	
	

	3.3.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство КОС в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: с. Селиярово»
	Всего
	117 737,6
	0,0
	0,0
	Реализация мероприятия осуществляется в 2023-2026 годах. МП «ЖЭК-3» заключен контракт на сумму 77 172,0 тыс. рублей. В 2023 году предоставлен аванс в размере 15 434,4 тыс. рублей (20 % в соответствии с условиями контракта). Заключен договор на проведение государственной экспертизы. Планируемый срок исполнения мероприятия 2027 год.
	

	
	
	бюджет района
	117 737,6
	0,0
	0,0
	
	

	3.4.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения д. Ягурьях»
	Всего
	300,0
	0,0
	0,0
	МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2024 году на сумму 15 555,6 тыс. рублей. Предоставлен авансовый платеж в 2024 году в размере 4 666,7 тыс. рублей. Выполнены работы по укладке трубопровода и обустройству колодцев. Планируемый срок исполнения мероприятия 2026 год.
	

	
	
	бюджет района
	300,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.5.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Проектирование и строительство объекта: «Строительство котельной по улице Снежная, д. Ярки, Ханты-Мансийского района»
	Всего
	1 123,0
	0,0
	0,0
	МП «ЖЭК-3» заключен контракт в 2023 году на сумму 41 604,3 тыс. рублей, в 2024 году предоставлен аванс в размере 30 % - 12 481,3 тыс. Выполнена корректировка проектно-сметной документации, выполняются мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Планируемый срок исполнения мероприятия 2027 год.
	

	
	
	бюджет района
	1 123,0
	0,0
	0,0
	
	

	3.6.
	Субсидии МП «ЖЭК-3» на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности «Строительство сетей водоснабжения в с. Елизарово»
	Всего
	18 824,7
	18 824,7
	100,0
	Работы выполнены.
	

	
	
	бюджет района
	18 824,7
	18 824,7
	100,0
	
	

	3.7.
	Экспертиза промышленной безопасности ГРС «Ярки» в СП Шапша, д. Ярки
	Всего
	596,4
	596,4
	100,0
	Работы выполнены.
	

	
	
	бюджет района
	596,4
	596,4
	100,0
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение равных прав потребителей на получение жилищно-коммунальных услуг»
	

	4.1.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов обществу с ограниченной ответственностью «Центр Отопительной Техники», осуществляющему реализацию населению Ханты-Мансийского района сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам
	Всего
	22 315,7
	13 992,3
	62,7
	Заключено соглашение с ООО «ЦОТ». 
Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. До конца текущего финансового года планируется исполнение мероприятия в полном объеме.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	22 315,7
	13 992,3
	62,7
	
	

	4.2.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского района, по социально ориентированным тарифам
	Всего
	322 787,8
	233 588,5
	72,4
	Заключено соглашение с АО «Юграэнерго». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. До конца текущего финансового года планируется исполнение мероприятия в полном объеме.
	

	
	
	бюджет автономного округа
	322 787,8
	233 588,5
	72,4
	
	

	4.3.
	Субсидия на возмещение недополученных доходов акционерному обществу «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны», осуществляющему реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения на территории Ханты-Мансийского района, по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения
	Всего
	91 814,4
	51 250,2
	55,8
	Заключено соглашение с АО «Юграэнерго». Перечисление субсидий производится на основании фактически реализованных объемов. До конца текущего финансового года планируется исполнение мероприятия в полном объеме.        
	

	
	
	бюджет автономного округа
	91 814,4
	51 250,2
	55,8
	
	

	4.4.
	Субсидия на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	Всего
	166 747,8
	166 747,8
	100,0
	Субсидия носит заявительный характер.
	

	
	
	бюджет района
	166 747,8
	166 747,8
	100,0
	
	

	4.5.
	Субсидия на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
	Всего
	2 731,3
	2 126,2
	77,8
	Субсидия носит заявительный характер. До конца текущего финансового года планируется исполнение мероприятия в полном объеме.     
	

	
	
	бюджет автономного округа
	2 731,3
	2 126,2
	77,8
	
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий в населенных пунктах района для оказания бытовых услуг»
	

	5.1.
	Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань
	Всего
	20 000,0
	18 999,7
	95,0
	Перечисление субсидии производится на основании фактически предоставленных услуг.
	

	
	
	бюджет района
	20 000,0
	18 999,7
	95,0
	
	

	6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района»
	

	6.1.
	Выполнение полномочий и функций Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ
	Всего
	58 984,3
	38 099,9
	64,9
	 
	

	
	
	бюджет района
	58 984,3
	38 099,9
	64,9
	
	

	7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района «Управление капитального строительства и ремонта»
	

	7.1.
	Обеспечение деятельности МКУ УКСиР
	Всего
	79 904,6
	43 564,2
	54,5
	 
	

	
	
	бюджет района
	79 904,6
	43 564,2
	54,5
	
	












Приложение 2 
к информации о ходе реализации муниципальной 
программы Ханты-Мансийского района «Развитие 
и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности 
в Ханты-Мансийском районе» 
за 9 месяцев 2026 года


Информация 
о достижении целевых показателей муниципальной программы 
Ханты-Мансийского района «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском районе» за 9 месяцев 2026 года

	№ п/п
	Результаты реализации программы
	Единица измерения
	Плановое значение показателя за отчетный год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Исполнение за отчетный период от плана на год, %
	Пояснения

	1.
	Доля замены ветхих инженерных 
сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
	%
	2,7
	2,0
	74,1
	

	2. 
	Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) нарастающим итогом с 2025 года
	миллион человек
	0, 002327
	0,000603
	25,9
	

	3.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Ханты-Мансийского района
	%
	30,7
	30,7
	100
	

	4.
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	<15
	7,35
	100
	

	5.
	Количество предоставленных банных услуг
	единиц
	10 000
	5 818
	58,2
	Субсидия на возмещение затрат муниципальному предприятию «ЖЭК-3», предоставляющему услуги населению по тарифам, не обеспечивающим издержки бань носит заявительный характер.

	6.
	Количество сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района, прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	человек
	5
	0
	0
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